

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| «01» ноября 2017 г. | № 416 - п | |
| гп. Северо-Енисейский | | |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»** *(актуальная редакция, с учетом изменений внесенных постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п, от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 № 215-п, от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от 24.05.2019 № 179-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от 28.01.2020 №24-п, от 11.03.2020 №97-п, от 27.03.2020 № 113-п, от 22.04.2020 № 143-п, от 02.07.2020 № 279 –п, от 25.08.2020 № 324-п, от 14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 -п, от 14.10.2022 №440-п, от 22.12.2022 № 576-п)*

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 №364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь [статьей 34](consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E) Устава Северо-Енисейского района, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию О. Н. Овчар.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству, руководитель

Финансового управления администрации

Северо-Енисейского района А. Э. Перепелица

Приложение

к постановлению администрации

Северо-Енисейского

от 01.11.2017 г. № 416-п

*(в редакции постановления*

*администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п, от 09.07.2018 № 215 –п, от*

*17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п,*

*от 24.05.2019 № 179-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п,*

*от 11.03.2020 № 97-п, от 27.03.2020 № 113-п, от 22.04.2020 № 143-п, от*

*02.07.2020 № 279-п, от 25.08.2020 № 324-п, от 14.01.2021 № 11-п,*

*от 05.10.2021 № 361-п, от 14.10.2022 №440-п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Муниципальная программа** «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

(наименование)

1**.** Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Статья 34](consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E) Устава Северо-Енисейского района;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды»;  Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»;  Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 №364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район». |
| 2 | Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района;  МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| 4 | Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» |
| 5 | Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района |
| 6 | Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика Северо-Енисейского района;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района |
| 7 | Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы  1 этап: 2018-2019 годы  2 этап: 2020-2021 годы  3 этап 2022-2024 годы |
| 8 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы  *(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от11.03.2020 №97 –п, от 27.03.2020 № 113-п, от02.07.2020 № 279-п, от 14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п, от 22.12.2022 № 576-п)* | Общий объем финансирования Программы:  **21 511 298,30 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 3 618 787,80 рублей;  2020 год – 7 664 410,40 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 4 338 738,50 рублей;  2023 год – 42 726,60 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **6 290 581,89 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83 рублей;  2019 год – 2 993 070,06 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего –**12 687 618,11** **рублей**, из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 157 529,94 рублей;  2020 год – 7 000 000,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 3 500 000,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района всего – **2 055 473,37** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 407 897,80 рублей;  2020 год – 466 621,15 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 797 357,42 рублей;  2023 год – 34 158,00 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего – **477 624,93** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 60 290,00 рублей;  2020 год – 197 789,25 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 41 381,08 рублей;  2023 год – 8 568,60 рублей. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Северо-Енисейского района**

***(в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района*** *от 24.05.2022 № 224-п****)***

Северо-Енисейский район образован в 1932году.

В 1996 году на проведенном в районе референдуме была выбрана система организации местного самоуправления в виде единого муниципального образования. Упразднение сель (пос) советов, как самостоятельных муниципальных образований позволило, во-первых, сократить затраты на осуществление функций местного самоуправления на территории района, во-вторых, повысить управляемость в районе путем централизации районной власти.

В 2005 году статьей 17 Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ была предусмотрена возможность наделения Северо-Енисейского района статусом муниципального района без наделений поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского района статусом городского или сельского поселения.

В настоящее время в границах Северо-Енисейского района находится 10 населенных пунктов.

Площадь территории — 4730,3 тыс. га. Климат района резко-континентальный. В тёплый период (июнь-август) среднемесячная температура составляет +17,5°C. Осень начинается в начале сентября, снег выпадает в октябре-ноябре. В среднем в год выпадает 635 мм осадков.

Самыми крупными населенными пунктами района являются гп Северо-Енисейский с численностью населения на 31.12.2021 г. 6,574 тыс. жителей, п. Тея с численностью населения – 1,484 тыс. жителей.

По данным Красноярскстата на 31.12.2021 года численность постоянного населения составляет 9,662 тыс. жителей. Плотность населения является одной из низких в крае и составляет 0,23 чел./кв.км.

В Северо-Енисейском районе разработана стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года и утверждена решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года».

Утверждены генеральные планы населенных пунктов - гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Енашимо решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п. Тея, п. Енашимо». Генеральный план сельского населенного пункта п.Новая Калами утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами» (в редакции решения от 12.05.2014 № 840-63). Генеральный план сельского населенного пункта п.Брянка утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка».

Правила землепользования: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2012 № 605-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Енашимо, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба».

Правила благоустройства: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

**Показатели оценки состояния сферы благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 569 |
| 2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 107 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 57 |
| кв.м. | 73320 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 31 |
| кв.м. | 108485 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 88 |
| кв.м | 181805 |
| % | 82 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 19 |
| кв.м | 16607 |
| % | 18 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,  из них: | ед | 17 |
| кв.м | 47311,8 |
| площадь | ед/кв.м | 3/8807 |
| парк | ед/кв.м | 2/25117 |
| сквер | ед/кв.м | 46794,5 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные (детские игровые, спортивные площадки, аллея, автомобильная стоянка) | ед/кв.м | 8/6593,3 |
| 2. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 8 |
| кв.м | 15251,5 |
| % | 47 |
| площадь | ед/кв.м | 2/5200 |
| парк | ед/кв.м | 1/5402 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3692,5 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные | ед/кв.м | 3/957 |
| 3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 9 |
| кв.м | 32060,3 |
| % | 53 |
| площадь | ед/кв.м | 1/3607 |
| парк | ед/кв.м | 1/19715 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3102 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные |  | 5/5636,3 |
| 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,006728 |
| 5. Иные показатели:  озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог | кв.м  ед.  кв.м | 37566,57  7  8346,23 |

Действующие в настоящее время на территории Северо-Енисейского района парки и скверы нуждаются в улучшении архитектурного облика. Недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревающие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству территорий, до начала проведения двухмесячника, администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского поселка Северо-Енисейский и поселка Тея. При планировании работ по благоустройству учитываются предложения и пожелания граждан.

Для более эффективной реализации плана работ по благоустройству, территории поселков разбиты на участки, которые закреплены за организациями и учреждениями, находящимися в поселках. Это позволяет более качественно поддерживать санитарное состояние на закрепленных территориях и осуществлять контроль. В учреждениях и организациях проводятся «санитарные пятницы» по уборке территорий общего пользования. Комиссия по контролю за ходом двухмесячника проводит проверки санитарного состояния придомовых территорий, территорий организаций и учреждений. В отношении нарушителей правил благоустройства составляются протоколы об административных правонарушениях.

Четыре раза за летний период организуется проведение субботников, направленных на благоустройство территорий общего пользования, в которых жители поселков принимают активное участие. Совместно с бойцами летних трудовых отрядов старшеклассников и молодежью поселков проводятся акции «День памяти», «Посади дерево», «Нашим рекам чистые берега», «Лес Победы». Ежегодно на работы по благоустройству привлекаются неработающие граждане.

Для развития инициативы и творческих способностей граждан администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея организуются и проводятся конкурсы по благоустройству «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса», «Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы», «Образцовая детская площадка», «Лучший двор частного сектора», «Лучший цветник/клумба», «Лучший балкон/лоджия», «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с активным участием жителей». Вопросы благоустройства территории решаются администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея и в зимний период.

В 2021 году был организован и проведён смотр-конкурс «Новогодние фантазии», который позволил организовать население городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея, а также трудовые коллективы предприятий и учреждений, и по новому подойти к решению вопросов благоустройства придомовых территорий, территорий общего пользования, детских учреждений, учреждений здравоохранения в зимний период, создавая безопасные горки, снежные фигуры и лабиринты.

Администрация Северо-Енисейского района ежегодно участвует в краевых конкурсах, в том числе в конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство».

В 2021 году Северо-Енисейский район участвовал в краевом конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» и выиграл 2 гранта на сумму 1 148,0 тыс. рублей.

Реализация данной программы позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов благоустройства территории Северо-Енисейского района и создать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан путем планомерного благоустройства общественных и дворовых территорий.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Северо-Енисейском районе.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий Северо-Енисейского района.

Основные принципы формирования программ формирования комфортной городской (сельской) среды.

Принцип 1. Общественное участие. Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района утверждены постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №277-п. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование Программы на 2018-2024 годы для Северо-Енисейского района, населенные пункты с численностью более 1000 человек (гп Северо-Енисейский и п Тея). Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий в соответствии с Порядком, утверждаемым органом местного самоуправления. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий и объектов (земельных участков) частной собственности

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает Глава Северо-Енисейского района. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории Северо-Енисейского района, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных территорий соответствующего функционального назначения.

**3. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

***(в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района*** *от 24.05.2022 № 224-п****)***

Цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.

Для достижения цели планируется решения следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Северо-Енисейского района.

Мероприятие 1.1.

Применение правил благоустройства, утвержденных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства поселений, соответственно. В связи с тем, что населенные пункты на территории Северо-Енисейского района не наделены статусом городского или сельского поселения на основании Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ, правила благоустройства территорий населенных пунктов района сформированы для всех населенных пунктов района единые.

Публичные слушания проведены по адресу гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48, кабинет №15 в период с 22.02.2017 по 09.03.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 169 чел., что составляет 1,4% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Правила благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены на основании публичных слушаний, согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены изменения в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 21.09.2017 №332-28 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

Публичные слушания проведены по адресу ул. Клубная, 1 в п. Тея и по адресу ул. Ленина, 48, кабинет №15 в гп Северо-Енисейский 15.08.2017 и 16.08.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 68 чел., что составляет 0,6% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.1. планируется обеспечить формирование единого облика Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.2.

Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающие дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии Северо-Енисейского района утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.10.2020 №6-2 «О создании административной комиссии Северо-Енисейского района».

Мероприятие 1.3.

Применение лучших практик (проектов, дизайн - проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства для каждой территории в Северо-Енисейском районе необходимо создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На районном уровне по результатам конкурса будет формироваться база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно будет пользоваться.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.3. планируется обновление архитектурного облика общественных территорий Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.4.

Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.

В целях реализации данного мероприятия предусмотрены 3 этапа комплексных проектов: 1 этап – 1 проект, 2 этап – 2 проекта, 3 этап – 3 проекта.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.4. планируется повысить заинтересованность собственников земельных участков в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятия 1.5.

Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории Северо-Енисейского района ежегодно организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных территорий.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.5. планируется повышение уровня благоустройства территорий гп Северо-Енисейский и п. Тея, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 администрацией Северо-Енисейского района разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации данной Программы: Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и

1) Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №277-п «Об утверждении состава общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района»;

2) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района»;

3) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы (постановление администрации района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы»;

4) Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации Северо-Енисейского района от 19.07.2017 № 284 -п);

5) Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы».

Утверждены графики проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории гп Северо-Енисейский и график проведения инвентаризации общественных территорий, расположенных в границе населенных пунктов Северо-Енисейского района, гп Северо-Енисейский и п. Тея.

Мероприятие 2.1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством Красноярского края и постановлением администрации Северо-Енисейского района, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек и урн для мусора*.*

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Фактическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 № 275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района».

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района».

Предложения об участии в Программе должны быть приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Органами местного самоуправления Северо-Енисейского района инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве рассматривается и согласовывается решением общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств бюджета Северо-Енисейского района соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить уровень и качество благоустройства территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района и выполнение мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2.

Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Фактическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства, а также очередность благоустройства общественных территорийопределяется ежегодно по этапам, с учетом мнения граждан, определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в Порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.2. планируется повысить уровень и качества благоустройства общественных территорий и выполнение мероприятий 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.3.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению №8 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.3. планируется повысить уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.4.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предусматривают:

1) проведение разъяснительной работы с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о принципах благоустройства;

2) проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения не позднее 01.04.2018 года. По итогам инвентаризации будут составлены паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения по форме, приведенной в приложении №12, 13 к программе;

3) заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации;

4) создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в гп Северо-Енисейский и в п. Тея производится в рамках тарифного регулирования производственной программы муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» утвержденной приказом Региональной Энергетической Комиссией Красноярского края от 20.10.2015 №171-в «Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ИНН 2434001177) и муниципальной программой утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 №515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»*.*

В соответствии с Программой по мероприятию 2.4. планируется повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения и выполнение мероприятий 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 3.1.

Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства, для выявления реальных потребностей различных групп населения.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.1. планируется выявить реальные потребности различных групп населения согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.2.

Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.3.

Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-х, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.3. планируется повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.4.

Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

В целях реализации данного мероприятия будут ежегодно формироваться и направляться заявки на участие в конкурсах, не 1 менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта (гп Северо-Енисейский, п. Тея).

В соответствии с Программой по мероприятию 3.4. планируется привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий 2.1 и 2.2 муниципальной программы достигается реализацией подпрограммы 1.

Мероприятие 3.5.

Мероприятие по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации» (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п).

Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

Муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовые и общественные территорий, подлежащие благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

**4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих состояние сферы благоустройства**

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлены в приложении № 1 к паспорту Программы.

**5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям Программы**

В рамках программы реализуется одна подпрограмма, а именно:

Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» (приложение № 1 к программе).

Система мероприятий подпрограммы 1 включает в себя мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 2 к подпрограмме 1.

**6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
 *(в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района*** *от 24.05.2022 № 224-п****)***

Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в Порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджета Северо-Енисейского района, предусмотренных в решении о бюджете Северо-Енисейского района.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 3 к Программе.

**7. Ожидаемые результаты Программы**

Ожидаемые результаты программы:

повышение уровня благоустройства территории Северо-Енисейского района;

реализация не менее 7 проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ежегодно.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 01.11.2017 г.

№ 416-п (*новая редакция постановления*

*администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019*

*№ 94-п, от 10.01.2020 № 4-п,*

*от 11.03.2020 № 97-п,*

*от 14.01.2021 № 11-п,*

*от 05.10.2021 № 361-п,*

*от 22.12.2022 № 576-п)*

**Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | годы до конца реализации муниципальной программы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Ед. | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района

на 2018- 2024 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

*(в* *редакции постановления администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п,*

*от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 № 215-п, от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п,*

*от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от11.03.2020 №97-п, от 27.03.2020 № 113-п, от 02.07.2020 № 279 –п, от*

*14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п,*

*от 22.12.2022 № 576-п)*

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | 2018  год | | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | **Итого** |
| ГРБС | | РзПр | КЦСР | ВР | факт | | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 | 21 511 298,30 |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 | 21 511 298,30 |
| 2 | Подпрограмма 1 | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 | 21 511 298,30 |
| В том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 | 21 511 298,30 |
|  | |  | |  | | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского

района на 2018- 2024 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

(*новая редакция постановления*

*администрации*

*Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п,*

*от 09.07.2018 № 215 –п, от 17.08.2018 № 266-п*, *от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п,*

*от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от11.03.2020 №97-п,*

*от 27.03.2020 № 113-п, от 02.07.2020 № 279-п, от 14.01.2021 № 11-п,*

*от 05.10.2021 №* 361*-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 -п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**Северо-Енисейского района**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| факт | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы | всего | 5 846 635,00 | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 2 993 070,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 157 529,94 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 349 439,00 | 407 897,80 | 466 621,15 | 0,00 | 797 357,42 | 34 158,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 60 290,00 | 197 789,25 | 0,00 | 41 381,08 | 8 568,60 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района | всего | 5 846 635,00 | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 338 738,50 | 42 726,60 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 2 993 070,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 157 529,94 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 349 439,00 | 407 897,80 | 466 621,15 | 0,00 | 797 357,42 | 34 158,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 60 290,00 | 197 789,25 | 0,00 | 41 381,08 | 8 568,60 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

(*в редакции постановления*

*администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 29.12.2017 № 526-п, от 09.07.2018 № 215 –п, от*

*17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 №*

*468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от*

*14.06.2019 № 211-п, от10.01.2020 №*

*4-п, от 11.03.2020 №97-п*

*от 27.03.2020 № 113-п, от*

*02.07.2020 № 279-п, от 14.01.2021*

*№ 11-п, от 05.10.2021 № 361-п,*

*от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п, от 14.10.2022 № 440 –п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Подпрограмма 1**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Задача: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей подпрограмме 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования *(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94 –п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от 11. 03.2020 № 97 –п, от 27.03.2020 № 113-п, от 02.07.2020 № 279-п, от 14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п, от 22.12.2022 № 576-п)* | Объем финансирования Программы составит **21 511 298,30 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 3 618 787,80 рублей;  2020 год – 7 664 410,40 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 4 338 738,50 рублей;  2023 год – 42 726,60 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **6 290 581,89 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83 рублей;  2019 год – 2 993 070,06 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – **12 687 618,11 рублей**, из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 157 529,94 рублей;  2020 год – 7 000 000,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 3 500 000,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – **2 055 473,37** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 407 897,80 рублей;  2020 год – 466 621,15 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 797 357,42 рублей;  2023 год – 34 158,00 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего –  **477 624,93** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 60 290,00 рублей;  2020 год – 197 789,25 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 41 381,08 рублей;  2023 год – 8 568,60 рублей. |

**2 . Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1.

**3. Механизм реализации подпрограммы 1**

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района; отдел архитектуры и градостроительства; муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

**4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района, администрация Северо-Енисейского района, Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района, иные органы в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района»

*(новая редакция постановления администрации*

*Северо-Енисейского района от 25.12.2018 № 468-п, от*

*20.03.2019 № 94–п, от 10.01.2020 № 4-п,*

*от 11.03.2020 №97-п, от 14.01.2021 № 11-п,*

*от 05.10.2021 № 361-п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий | | | | | | | | |  |  |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов** | Дворовые территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | **Количество благоустроенных общественных территорий** | Общественные территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной

городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района» (в новой редакции

постановления администрации Северо-Енисейского

района от 17.04.2018 № 111-п, *от 24.05.2019 № 179-п*)

*(в редакции постановления*

*администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 №215-п, от 17.08.2018*

*№266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 №*

*94-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п,*

*от 28.01.2020 № 24-п, от 11.03.2020 №97-п,*

*от 27.03.2020 № 113-п, от 22.04.2020 № 143-п,*

*от02.07.2020 № 279-п, от 25.08.2020 № 324-п, от*

*14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п,*

*от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п,*

*от14.10.2022 № 440 –п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | | РзПр | | | КЦСР | | | | ВР | 2018 год | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований » государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Администрация Северо-Енисейского района | | | 441 | | | 0503 | | | 24100R5550 | | | | 244 | 5 327 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 | В 2018 году благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:  по минимальному перечню видов работ 5 дворовых территорий; по минимальному и дополнительному перечням видов работ 2 дворовые территории. Заасфальтировано 7 дворовых территорий возле 7 многоквартирных домов площадью 4 310 м².; установлены скамейки - 22 шт.; установлены урны для мусора – 17 шт.; установлено освещение на фасаде дома – 3 шт.;  оборудована детская игровая площадка – 1шт., детская спортивная площадка – 1 шт.;  заасфальтированы 3 дворовых проезда площадью 670,00 м². |
| 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 2 630 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 899,00 | В 2019 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:  1 дворовая территория многоквартирного домов по минимальному перечню видов работ (асфальтирование – 688 м².;  установка бордюрного камня – 161 м².;  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт.)  Асфальтирование дворового проезда – 308 м².)  2 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ, в том числе: (асфальтирование – 968 м².;  установка бордюрного камня – 228 м².;  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.;  установка скамеек – 2 шт.;  установка урн – 6 шт.;  уличные тренажеры – 6 шт.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  отсыпка песком и установка ограждения).  В 2020 году будут благоустроены 7 дворовых территорий многоквартирных домов, том числе по минимальному перечню видов работ – 4 дворовые территории, по минимальному и дополнительному – 3 дворовые территории.  Будет заасфальтировано:  дворовые территории площадью 3 684 м².;  дворовые проезды площадью – 911 м².;  установка скамеек – 18 шт.;  установка урн для мусора – 18 шт.;  установка светильников – 14 шт.;  установка детская площадка, в том числе:  игровой комплекс – 1 шт.;  спортивный комплекс – 1 шт.;  песочница – 1 шт., качели с гибкой подвеской двойные – 1шт.; карусель – 1 шт.; устройство тротуара из брусчатки – 60 м²;  установка ограждения – 28 шт.; отсыпка песком, площадью 200 кв.м. с установкой бордюрного камня.  В 2022 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:  по минимальному и дополнительному перечням видов работ: будут заасфальтированы дворовые территории площадью - 890 м².; дворовые проездов площадью – 538,9 м².; установлены скамеек – 5 шт.; установлены урны – 6 шт.; установлены светильников – 4 шт.; будут установлены на имеющейся детской площадки песочница с навесом и крышкой – 1 шт.; карусель – 1 шт.; качели-балансир – 1 шт.; будет устроена пешеходная дорожка площадью – 119,7 м².;  В 2023 году будут благоустроена 1 дворовая территория многоквартирного дома по перечню вида работ: будут заасфальтирована дворовая территория площадью – 419,0 м².; дворовые проездов площадью – 83,0 м².; установлены скамеек – 3 шт.; установлены урны – 3 шт.; установлены светильников – 3 шт. |
| 441 | | | 0503 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 519 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 701,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 2410074590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 5 768 227,06 | 0,00 | 2 865 130,32 | 0,00 | 0,00 | 8 633 357,38 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410074590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 1 231 772,94 | 0,00 | 634 869,68 |  | 0,00 | 1 866 642,62 |
| 2 | Софинансирование иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований » государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» |  | | | 441 | | | 0503 | | | 24100L5550 | | | | 244 | 349 439,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 439,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 349 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 630,80 |
| 441 | | | 0503 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 58 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 267,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 24100S4590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 249 970,57 | 0,00 | 163 291,80 | 23 019,23 | 0,00 | 436 281,60 |
| 441 | | | 0503 | | | 24100S4590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 216 650,58 | 0,00 | 634 065,62 | 11 138,77 | 0,00 | 861 854,97 |
|  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов | Администрация Северо-Енисейского района | | | 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 20 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 514,00 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410080404 | | | | 244 | 169 596,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 596,00 |
| 441 | | | 0503 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 39 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 776,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 2410080404 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 82 943,97 | 0,00 | 10 456,68 | 2 016,68 | 0,00 | 95 417,33 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410080404 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 114 845,28 | 0,00 | 30 924,40 | 6 551,92 | 0,00 | 152 321,60 |
| 4 | **Итого по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  | | | х | | | х | | | х | | | | х | **5 846 635,00** | | | **3 618 787,80** | **7 664 410,40** | **0,00** | **4 338 738,50** | **42 726,60** | **0,00** | **21 511 298,30** |
| 5 | **в том числе по видам благоустройства:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 278 688,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м²., приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |
| 5.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 303 429,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м²., приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |
| 5.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 205 393,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 411 525,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 185 041,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м²., приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |
| 5.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 638 488,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м²., приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |
| 5.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 824 071,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 530 м²,. установка карусели, качели балансир, качели диван, диван – 2 шт., игрового комплекса, песочницы и урны. |
| 5.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 22А, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 2 144 553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 553,60 | Асфальтирование – 1 215 м²., установка бордюрного камня – 228 м.,  приобретение и установка скамеек – 2 шт.,  установка урн – 6 шт.,  установка светильников на фасаде дома – 4шт.,  приобретение и установка 6 уличных тренажеров, карусель – 1 шт., песочница – 1 шт.,  установка ограждения,  отсыпка песком |
| 5.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 48,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 1 474 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 234,20 | Асфальтирование – 996 м², установка бордюрного камня – 161 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Гореликова, 3  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 130 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 031,60 | Асфальтирование – 873 м², установка бордюрного камня – 95 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.11. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 486 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 294,00 | Асфальтирование – 277 м², установка бордюрного камня – 43 м., установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт.  жителями по ул. Ленина, д. 8) |
| 5.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 8,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 320 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 395,20 | Асфальтирование – 151 м², установка бордюрного камня – 74 м., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.12.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4,  совместно с территорией многоквартирного дома, ул. Ленина, 8,  гп Северо-Енисейский  (по дополнительному перечню) | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 689 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 103,60 | устройство детской площадки: установка игрового и спортивного комплексов, песочницы, качели, карусели; отсыпкой песком, установка ограждений. |
| 5.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Суворова, 2,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 330 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 161,60 | Асфальтирование – 1 033 м², установка бордюрного камня – 62 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 4 шт., установка урн – 4 шт. |
| 5.14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 5,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 068 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 168,00 | Асфальтирование – 507 м², установка бордюрного камня – 130 м.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 25,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 014 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 044,40 | Асфальтирование – 402 м², установка бордюрного камня – 76 м., устройство тротуара – 55 м²., установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 64,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 626 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 212,00 | Асфальтирование – 1 352 м², установка бордюрного камня – 167 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.17. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 3,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | х | 0,00 | 2 061 772,45 | 0,00 | 0,00 | 2 061 772,45 | Асфальтирование – 699,9 м², установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек и урн по 1 шт., песочницы с навесом и крышкой – 1 шт., карусель – 1 шт., качели-балансир – 1 шт. |
| 5.18. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 32,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | х | 0,00 | 2 276 966,05 | 0,00 | 0,00 | 2 276 966,05 | Асфальтирование – 729,0 м², установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 4 шт.,установка урн – 5 шт.,  устройство пешеходных дорожек – 119,7 м². |
| 5.19 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Кутузова, 2,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 42 726,60 | 0,00 | 42 726,60 | Асфальтирование – 502,0 м², установка светильников на фасаде дома – 3 шт.,  установка скамеек –3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 6 | **в том числе по видам работ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Асфальтирование дворовых территорий | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 4 228 853,00 | 2 498 001,80 | 5 302 762,40 | 0,00 | 1 788 462,00 | 5 445,04 | 0,00 | 13 823 524,24 | Асфальтирование дворовых территорий в 2018 году - 4 310 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2019 году 1 656 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2020 году – 3 684 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2022 году - 890 м².  Асфальтирование дворовой территории в 2023 году – 419,0 м². |
| 6.2 | Асфальтирование дворовых проездов | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 657 471,00 | 503 042,00 | 798 379,20 | 0,00 | 1 250 416,80 | 19 590,87 | 0,00 | 3 228 899,87 | Асфальтирование дворовых проездов в 2018 году - 670 м².  Асфальтирование дворовых проездов в 2019 году – 555 м².Асфальтирование дворовых территорий в 2020 году – 911 м Асфальтирование дворовых проездов в 2022 году - 538,9 м²  Асфальтирование дворовых проездов в 2023 году – 83,0 м² |
| 6.3. | Устройство тротуара (устройство пешеходных дорожек) | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 0,00 | 0,00 | 359 300,40 | 0,00 | 496 204,80 | 0,00 | 0,00 | 855 505,20 | В 2020 году планируется произвести укладку тротуара из брусчатки 55 м² возле многоквартирного дома по ул. Ленина, 25, в гп Северо-Енисейский.  В 2022 году планируется произвести укладку тротуара из асфальта возле многоквартирного дома по ул. Донского, 32 в гп Северо-Енисейский |
| 6.4 | Освещение | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 34 491,00 | 96 989,00 | 162 180,00 | 0,00 | 102 505,70 | 5 827,14 | 0,00 | 401 992,84 | В 2018 году приобретены и установлены 4 светильника на фасаде дома.  В 2019 году приобретены и установлены 8 светильников на фасадах 2-х многоквартирных домов.  В 2020 году будет приобретены и установлены 14 светильников на фасадах 5 многоквартирных домов.  В 2022 году будут приобретены и установлены 4 светильника на фасадах 2-х многоквартирных домов.  В 2023 году будут приобретены и установлены 3 светильника на фасаде в многоквартирного дома |
| 6.5. | МАФ | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 925 820,00 | 520 755,00 | 1 041 788,40 | 0,00 | 701 149,20 | 11 863,55 | 0,00 | 3 201 376,15 | В 2018 году приобретены и установлены:  22 скамейки, 17 урн, карусель – 2 шт., качели балансир – 2 шт., 2 игровых комплекса, 1 спортивный комплекс, уличный тренажер – 3 шт., качели диван, диван – 2 шт.  В 2019 году приобретены и установлены:  скамья – 5 шт., урны – 9 шт., уличные тренажеры – 6 шт., песочница, карусель.  В 2020 году будут приобретены и установлены:  скамейки – 18 шт., урны - 18 шт., игровой комплекс – 1шт., спортивный комплекс – 1 шт., песочница – 1 шт., качеля-балансир – 1 шт., карусель – 1 шт., отсыпка песком, тротуар из брусчатки и ограждение.  В 2022 году будут приобретены и установлены: скамеек – 5 шт., урны – 6 шт., песочница с навесом и крышкой – 1 шт., карусель – 1 шт., качели-балансир – 1 шт.  В 2023 году будут приобретены и установлены: 3 скамейки и 3 урны. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

(в редакции постановления

администрации Северо-Енисейского района

от 09.07.2018 № 215-п, от 20.03.2019 № 94-п)

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | Срок | | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | | | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» по результатам публичных слушаний (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 21.09.2017 №332-28 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района») | | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | 2018 | | | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержание объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | **Рябцев А. Н. – первый заместитель главы Северо-Енисейского района, председатель административной комиссии Северо-Енисейского района,**  **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | 2018 | | | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 №94-п) | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2 этап - 30%;  3 этап - 50% |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района,**  **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | 2018 | | | 2024(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 №94-п) | Обновление архитектурного облика общественных территорий Северо-Енисейского района | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | 2018 | | | 2024(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 №94-п) | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории Северо-Енисейского района | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | **Главы администраций населенных пунктов района (Тефанова Н. Ю.,**  **Ковальская М. Н.)** | 2018 | | | 2024(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | Повышение уровня благоустройства территорий гп Северо-Енисейский и п. Тея |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | | | 2018 | 2024(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | **Служба по управлению многоквартирными домами Муниципального унитарного предприятия «Управления коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | **Владимирова И. С. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 №94-п) | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  Северо-Енисейского района | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | **Служба по управлению многоквартирными домами МУП «УККР»,**  **Главы**  **администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94 -п) | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  Северо-Енисейского района | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить  в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | **Муравьева Т.В. – начальник отдела земельных отношений и природопользования** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложении № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | **Главы администраций населенных пунктов (Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)**  **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)**  **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Благоустройство общественной территории | **Главы администраций населенных пунктов (Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)**  **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | | | 2018 | 2020 | | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| а) Ландшафтный парк «Радуга», расположенный по ул. Маяковского, 1 в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 5400,00 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010109:71.  Планируемые работы:  1. Ремонт решетчатого чугунного ограждения на кирпичных  столбиках L= 278 пм.  2. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки на месте разрушенных бетонных - 654,0 кв.м.;  3. Восстановление бетонных лестниц – 2шт.;  4. Устройство наружного освещения – 17 опор;  5. Озеленение – 38 деревьев. | **Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика - застройщика» Ходанов Д. А.** | | | 2018 | 2018 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| б) Сквер «Победы»,  расположенный по ул. Ленина в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 2359,83 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010112:297.  Планируемые работы:  1. Отсыпка и планировка прилегающей территории - 906 куб.м.  2. Ремонт чугунной решетчатой ограды на кирпичных столбиках и кирпичном цоколе - 131п.м.  3. Устройство нового чугунного решетчатого ограждения на кирпичных столбиках и цоколе и бетонном ленточном фундаменте с калиткой и воротами - 140п.м.  4. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки с бордюрами - 1091кв.м.  5. Устройство наружного освещения территории - 12 опор.  6. Установка скамеек для отдыха 22шт.;  7. Установка урн для мусора -12шт.;  8. Озеленение - 45 деревьев. |  | | | 2018 | 2020 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| в) Сквер «Золотое ожерелье» по ул. Донского в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 1332,79 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010121:539.  Планируемые работы:  1. Устройство наружного освещения территории - 6 опор;  2. Ремонт бетонных пешеходных дорожек. |  | | | 2018 | 2019 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| г) Аллея выпускников по ул. Ленина, 16А в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 4264,33 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010111:291.  1. Устройство наружного освещения территории - 8 опор;  2. Установка бетонных пешеходных дорожек.  3. Замена металлического ограждения - 226 п.м. |  | | | 2018 | 2020 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | **Комитет по управлению муниципальным имуществом, Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Повышение уровня и качества благоустройстваобъектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2019 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | **Владимирова И. С. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом,**  **Глава**  **Северо-Енисейского района** | | | 2018 | 2020 | | Привлечение юридических лицам и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2020 | | Повышение уровня и качества благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельных участков |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2019 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)**  **Муравьева Т.В. –**  **начальник отдела**  **земельных**  **отношений и природопользования** | | | 2018 | до 01.04.2018 | | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2020 | | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| * + 1. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах Северо-Енисейского района | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2024 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п) | | Повышение уровня и качества жизни населения района | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах района. |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района муниципального образования** | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)**  **Кириллова Р.В. – Директор МКУ «СЕМИС»** | | | 2018 | 2020 | | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | ежеквартально |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2020 | | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения (протокол) |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)****начальник отдела земельных отношений и природопользования Муравьева Т.В.** | | | 2018 | 2020 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | **Главы администраций населенных пунктов района**  **(Тефанова Н. Ю., Ковальская М. Н.)** | | | 2018 | 2020 | | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта (гп Северо-Енисейский и п. Тея) |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

*(в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района*

*от 29.12.2017 № 526 - п, от 17.04.2018 № 111-п, от 20.03.2019 № 94 -п)*

*(*в новой редакции

постановления администрации Северо-Енисейского

района *от 25.12.2018 № 468-п, от 10.01.2020*

*№ 4-п, от 11.03.2020 №97 –п, от 14.01.2021 №*

*11-п, от 05.10.2021 № 361-п,*

*от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п,*

*от 14.10.2022 №440-п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | | | | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, руб. | | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | | | | | |
| руб. | | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | 10 |
| **гп Северо-Енисейский** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | 592,90 | от 27.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 278 688,00 | | 278 688,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 2 | 606,30 | от 04.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 205 393,00 | | 205 393,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 3 | ул. Портовая, д. 10 | 386,40 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 411 525,00 | | 411 525,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 4 | ул. Советская, д. 4 | 2 565,80 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 185 041,00 | | 1 185 041,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 5 | ул. Донского, д. 37 | 3 309,20 | 09.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 303 429,00 | | 1 303 429,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 6 | ул. Набережная, д. 2 | 4 788,30 | от 04.10.2017 №3 | 20.10.2017 | 1 638 488,00 | | 1 209 771,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 7 | ул. Ленина, д. 66 | 737,60 | от 15.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 824 071,00 | | 519 889,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 8 | ул. Донского, д. 48 | 1 071,60 | от 20.09.2018 №1 | 02.11.2018 | 1 400 330,60 | | 1 400 330,60 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 9 | ул. Гореликова, д. 3 | 722,10 | от 16.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 130 031,60 | | 1 130 031,60 | | | | 5% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 10 | ул. Донского, д. 22А | 3 248,30 | от 24.09.2018 №1 | 02.11.2018 | 2 218 457,20 | 1 728 764,60 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 909,70 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 1Б | 734,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 13 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1 111,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 14 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1 382,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 15 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 746,54 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 16 | ул. 40 лет Победы, д. 7Б | 740,81 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 17 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 746,54 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 18 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1 | 323,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 19 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 381,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 20 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3 | 333,35 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 21 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | 381,30 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 22 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 336,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 23 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 378,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 24 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 338,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 25 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 | 458,40 |  |  | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 26 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | 339,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 27 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 488,90 |  |  | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 28 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11 | 340,80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 29 | ул. Гоголя, д. 18 | 615,30 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 30 | ул. Гоголя, д. 18/1 | 627,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 31 | ул. Гореликова, д. 4 | 424,40 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 32 | ул. Гореликова, д. 6 | 426,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 33 | ул. Гореликова, д. 10 | 430,36 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 34 | ул. Донского, д. 14А | 1 326,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 35 | ул. Донского, д. 16А | 3 248,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 36 | ул. Донского, д. 20Б | 731,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 37 | ул. Донского, д. 20В | 682,30 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 38 | ул. Донского, д. 27 | 349,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 39 | ул. Донского, д. 28А | 1232,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 40 | ул. Донского, д. 30А | 3 287,80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 41 | ул. Донского, д. 32  (строка в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 24.05.2022 № 224-п, *от 17.06.2022 № 278 -п)* | 1 349,50 | от 15.09.2021 №32-2021 | 20.09.2021 | 2 276 966,05 | | 1 780 761,25 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 42 | ул. Донского, д. 33А | 3 237,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 43 | ул. Донского, д. 34 | 1 297,80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 44 | ул. Донского, д. 35А | 3 211,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 45 | ул. Донского, д. 36А | 3 279,70 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 46 | ул. Донского, д. 38 | 1 348,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 47 | ул. Донского, д. 39А | 3 214,40 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 48 | ул. Донского, д. 42 | 1 441,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 49 | ул. Донского, д. 45А | 3 246,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 50 | ул. Донского, д. 50А | 707 80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 51 | ул. Донского, д. 51 | 511,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 52 | ул. Донского, д. 53 | 1 085,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 53 | ул. Донского, д. 55 | 516,80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 54 | ул. Донского, д. 57 | 522,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 55 | ул. Донского, д. 61А | 661,40 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 56 | ул. капитана Тибекина, д. 1 | 1446,50 |  |  | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 57 | ул. капитана Тибекина, д. 2 | 732,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 58 | ул. капитана Тибекина, д. 3 | 742,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 59 | ул. капитана Тибекина, д. 3А | 678,40 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 60 | ул. капитана Тибекина, д. 4 | 746,58 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 61 | ул. капитана Тибекина, д. 5 | 728,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 62 | ул. капитана Тибекина, д. 6 | 746,50 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 63 | ул. капитана Тибекина, д. 7 | 745,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 64 | ул. капитана Тибекина, д. 8 | 724,40 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 65 | ул. капитана Тибекина, д. 9 | 746,58 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 66 | ул. капитана Тибекина, д. 10 | 1 462,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 67 | ул. капитана Тибекина, д. 11 | 727,00 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 68 | ул. капитана Тибекина, д. 14 | 704,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 69 | ул. капитана Тибекина, д. 14А | 741,12 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 70 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 712,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 71 | ул. Карла Маркса, д. 25 | 918,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 72 | ул. Карла Маркса, д. 27А | 1 035,00 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 73 | ул. Кутузова, д. 2  *(строка в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 22.12.2022 № 576-п)* | 744,95 | от 13.10.2022 № б/н | 14.10.2022 | 42 726,60 | | 42 726,60 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 74 | ул. Ленина, д. 3  (строка в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 24.05.2022 № 224-п, *от 17.06.2022 № 278 -п)* | 661,90 | от 16.09.2021 №3-2021 | 20.09.2021 | 2 061 772,45 | | 1 641 184,45 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 75 | ул. Ленина, д. 4 | 458,20 | от 18.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 175 397,60 | | 486 294,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 76 | ул. Ленина, д. 6 | 373,81 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 77 | ул. Ленина, д. 8 | 492,28 | от 18.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 320 395,20 | | 320 395,20 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 78 | ул. Ленина, д. 21 | 1 330,55 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 79 | ул. Ленина, д. 23 | 1 579,08 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 80 | ул. Ленина, д. 25 | 1 597,24 | от 19.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 014 044,40 | | 654 744,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 81 | ул. Ленина, д. 42 | 2 628,00 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 82 | ул. Ленина, д. 64 | 919,12 | от 16.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 626 212,00 | | 1 626 212,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 83 | ул. Маяковского, д. 5 | 766,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 84 | ул. Набережная, д. 4 | 2 451,80 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 85 | ул. Портовая, ул. 5 | 348,80 | от 17.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 068 168,00 | | 1 068 168,00 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 86 | ул. Суворова, д. 2 | 3 327,50 | от 19.10.2019 №1 | 25.10.2019 | 1 330 161,60 | | 1 330 161,60 | | | | 2% | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 87 | ул. Суворова, д. 4 | 3 663,00 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 88 | ул. Суворова, д. 6 | 3 318,90 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 89 | ул. Урицкого, д. 14 | 345,60 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 90 | ул. Фабричная, д. 5 | 470,88 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 91 | ул. Фабричная, д. 6 | 470,96 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 92 | ул. Фабричная, д. 7 | 718,20 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 93 | ул. Фабричная, д. 8А | 1 715,10 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 94 | ул. Южная, д. 2 | 759,30 |  |  |  | |  | | | |  | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| **п. Тея** | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 479,90 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 96 | ул. 50 лет Октября, д. 11 | 667,00 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 97 | ул. 50 лет Октября, д. 12Б | 1 264,20 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 98 | ул. 50 лет Октября, д. 12В | 1 257,00 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 99 | ул. Лесная, д. 2Б | 779,40 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 100 | ул. Октябрьская, д. 31А | 184,90 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 101 | ул. Первомайская, д.14А | 332,60 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 102 | ул. Северная, д. 10А | 280,80 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана бъекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 103 | ул. Северная, д. 10Б | 272,60 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 104 | ул. Школьная, д. 1 | 490,90 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 105 | ул. Школьная, д. 1А | 614,20 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 106 | ул. Школьная, д. 1Б | 503,60 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 107 | ул. Школьная, д. 3А | 668,20 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 108 | ул. Школьная, д. 21 | 684,50 |  |  |  | |  |  | | | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Приложение № 6к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п (в *новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 17.04.2018 № 111 –п, от 09.07.2018 № 215 –п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-, от 14.06.2019 № 211-п,* от 10.01.2020 № 4-п, от 11.03.2020 № 97-п, *от 27.03.2020 № 113-п, от 02.07.2020 № 279-п, от 14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п, от 24.05.2022 № 224-п, от 17.06.2022 № 278 –п, от 14.10.2022 №440 –п, от 22.12.2022 № 576-п)*

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024**

**годов исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному перечню | | Сумма локально сметного расчета, в руб. | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. | | | | |
| Наименование работ | Количество | Краевой бюджет, руб. | Районный бюджет, руб. не менее 2,5% | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%), руб. | | |
| Всего средства всех собственников жилых помещений, руб. | в том числе: | |
| Средства собственников жилых помещений, руб. | Средства районного бюджета за муниципальные жилые помещения, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Благоустройство по минимальному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **4 310,00** | **4 456 265,00** | **4 148 783,00** | **218 356,00** | **89 126,00** | **64 153,00** | **24 973,00** |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | асфальт, м² | 220,00 | **278 688,00** | **259 459,00** | **13 656,00** | **5 573,00** | **929,00** | **4 644,00** |
| освещение, шт. | 3 |
| скамья, шт. | 3 |
| урна, шт. | 3 |
| 1.1. | асфальт, м² | 220,00 | 215 897,00 | 201 013,00 | 10 567,00 | 4 317,00 | 719,00 | 3 598,00 |
| 1.2. | освещение, шт | 3 | 34 491,00 | 32 105,00 | 1 696,00 | 690,00 | 116,00 | 574,00 |
| 1.3. | скамья, шт.,  урна, шт. | 3 | 28 300,00 | 26 341,00 | 1 393,00 | 566,00 | 94,00 | 472,00 |
| 2. | ул. 40 лет Победы, д.2 | асфальт, м² | 190,00 | **205 393,00** | **191 221,00** | **10 064,00** | **4 108,00** | **1 284,00** | **2 824,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 2.1. | асфальт, м² | 190,00 | 186 504,00 | 173 634,00 | 9 140,00 | 3 730,00 | 1 166,00 | 2 564,00 |
| 2.2. | урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 118,00 | 260,00 |
| 3. | ул. Портовая, д. 10 | асфальт, м² | 260,00 | **273 943,00** | **255 041,00** | **13 423,00** | **5 479,00** | **4 109,00** | **1 370,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 3.1. | асфальт, м² | 260,00 | 255 054,00 | 237 454,00 | 12 499,00 | 5 101,00 | 3826,00 | 1275,00 |
| 3.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 283,00 | 95,00 |
| 4. | ул. Советская, д. 4 | асфальт, м² | 1 150,00 | **1 185 041,00** | **1 103 273,00** | **58 067,00** | **23 701,00** | **21 878,00** | **1 823,00** |
| скамья, шт. | 6 |
| урна, шт. | 6 |
| 4.1. | асфальт, м² | 1 150,00 | 1 128 258,00 | 1 050 512,00 | 55 181,00 | 22 565,00 | 20 830,00 | 1 735,00 |
| 4.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 6 | 56 783,00 | 52 761,00 | 2 886,00 | 1 136,00 | 1 048,00 | 88,00 |
| 5. | ул. Донского, д.37 | асфальт, м² | 1 030,00 | **1 048 375,00** | **976 037,00** | **51 370,00** | **20 968,00** | **12 231,00** | **8 737,00** |
| скамья, шт. | 4 |
| урна, шт. | 4 |
| 5.1. | асфальт, м² | 1 030,00 | 1 010 598,00 | 941 572,00 | 48 814,00 | 20 212,00 | 11 790,00 | 8 422,00 |
| 5.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 4 | 37 777,00 | 34 465,00 | 2 556,00 | 756,00 | 441,00 | 315,00 |
| 6. | ул. Набережная, д.2 | асфальт, м² | 1 200,00 | **1 209 771,00** | **1 126 297,00** | **59 279,00** | **24 195,00** | **21 171,00** | **3 024,00** |
| скамья, шт. | 5 |
| 6.1. | асфальт, м² | 1 200,00 | 1 177 448,00 | 1 096 493,00 | 57 407,00 | 23 548,00 | 20 605,00 | 2 943,00 |
| 6.2. | скамья, шт. | 5 | 32 323,00 | 29 804,00 | 1 872,00 | 647,00 | 566,00 | 81,00 |
| 7. | ул. Ленина, д.66 | асфальт, м² | 260,00 | **255 054,00** | **237 455,00** | **12 497,00** | **5 102,00** | **2 551,00** | **2 551,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2 699 956,80** | **2 331 955,00** | **319 458,80** | **48 543,00** | **22 869,00** | **25 674,00** |
|  |  |  |  | **1 576 366,20** | **1 348 098,00** | **200 205,20** | **28 063,00** | **12 629,00** | **15 434,00** |
| 1. | ул. Донского, д. 22А | асфальт, м² | 968,00 | 1 476 761,20 | 1 252 399,00 | 198 291,20 | 26 071,00 | 11 732,00 | 14 339,00 |
| укладка бордюрного камня, м² | 228,00 |
| скамья, шт. | 2 | 54 965,00 | 52 810,00 | 1 056,00 | 1 099,00 | 495,00 | 604,00 |
| урна, шт. | 6 |
| освещение, шт. | 4 | 44 640,00 | 42 889,00 | 858,00 | 893,00 | 402,00 | 491,00 |
|  |  |  |  | **1 123 590,60** | **983 857,00** | **119 253,60** | **20 480,00** | **10 240,00** | **10 240,00** |
| 2. | ул. Донского, д. 48 | асфальт, м² | 688,00 | 1 021 240,60 | 885 520,00 | 117 286,60 | 18 434,00 | 9 217,00 | 9 217,00 |
| укладка бордюрного камня, м² | 161,00 |
| скамья, шт. | 3 | 50 001,00 | 48 040,00 | 961,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| урна, шт. | 3 |
| освещение, шт. | 4 | 52 349,00 | 50 297,00 | 1 006,00 | 1 046,00 | 523,00 | 523,00 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5 817 627,20** | **5 441 537,16** | **234 131,81** | **141 958,23** | **91 505,37** | **50 452,86** |
|  |  |  |  | **853 522,80** | **762 291,49** | **48 555,17** | **42 676,14** | **35 563,45** | **7 112,69** |
| 1 | ул. Гореликова, д. 3 | асфальт, м² | 525,00 | 769 053,60 | 702 907,89 | 27 693,03 | 38 452,68 | 32 043,90 | 6 408,78 |
| укладка бордюрного камня, м | 95,00 |
| освещение, шт. | 3 | 32 821,20 | 20 972,64 | 10 207,50 | 1 641,06 | 1 367,55 | 273,51 |
| скамья, шт. | 3 | 51 648,00 | 38 410,96 | 10 654,64 | 2 582,40 | 2 152,00 | 430,40 |
| урна, шт. | 3 |
|  |  |  |  | **463 982,40** | **415 038,77** | **39 663,98** | **9 279,65** | **4 639,82** | **4 639,83** |
| 2 | ул. Ленина, д. 4 | асфальт, м² | 256,00 | 367 754,40 | 341 960,34 | 18 438,97 | 7 355,09 | 3 677,54 | 3 677,55 |
| укладка бордюрного камня, м | 43,00 |
| освещение, шт. | 2 | 22 850,40 | 12 394,14 | 9 999,26 | 457,00 | 228,50 | 228,50 |
| скамья, шт. | 2 | 73 377,60 | 60 684,29 | 11 225,75 | 1 467,56 | 733,78 | 733,78 |
| урна, шт. | 2 |
|  |  |  |  | **320 395,20** | **287 282,61** | **26 704,69** | **6 407,90** | **2 402,96** | **4 004,94** |
| 3 | ул. Ленина, д. 8 | асфальт, м² | 151,00 | 286 638,00 | 264 455,61 | 16 449,63 | 5 732,76 | 2 149,78 | 3 582,98 |
| укладка бордюрного камня, м | 74,00 |
| скамья, шт. | 2 | 33 757,20 | 22 827,00 | 10 255,06 | 675,14 | 253,18 | 421,96 |
| урна, шт. | 2 |
|  |  |  |  | **1 250 006,40** | **1 166 097,11** | **58 909,16** | **25 000,13** | **24 107,27** | **892,86** |
| 4 | ул. Суворова, д.2 | асфальт, м² | 932,00 | 1 133 125,20 | 1 073 273,13 | 37 189,57 | 22 662,50 | 21 853,13 | 809,37 |
| укладка бордюрного камня, м | 62,00 |
| освещение, шт. | 4 | 47 800,80 | 36 245,66 | 10 599,12 | 956,02 | 921,87 | 34,15 |
| скамья, шт. | 4 | 69 080,40 | 56 578,32 | 11 120,47 | 1 381,61 | 1 332,27 | 49,34 |
| урна, шт. | 4 |
| 5 | ул. Портовая, д. 5 |  |  | **918 184,80** | **880 655,84** | **19 165,26** | **18 363,70** | **9 181,85** | **9 181,85** |
|  |  | асфальт, м² | 404,00 | 880 389,60 | 844 542,52 | 18 239,28 | 17 607,80 | 8 803,90 | 8 803,90 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 130,00 |
|  |  | скамья, шт. | 2 | 37 795,20 | 36 113,32 | 925,98 | 755,90 | 377,95 | 377,95 |
|  |  | урна, шт. | 2 |
| 6 | ул. Ленина, д. 25 |  |  | **654 744,00** | **628 522,88** | **13 126,25** | **13 094,87** | **7 856,92** | **5 237,95** |
|  |  | асфальт, м² | 402,00 | 597 226,80 | 573 576,61 | 11 705,65 | 11 944,54 | 7 166,72 | 4 777,82 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 76,00 |
|  |  | освещение, шт. | 2 | 22 850,40 | 21 822,14 | 571,26 | 457,00 | 274,20 | 182,80 |
|  |  | скамья, шт. | 2 | 34 666,80 | 33 124,13 | 849,34 | 693,33 | 416,00 | 277,33 |
|  |  | урна, шт. | 2 |
| 7 | ул. Ленина, д. 64 |  |  | **1 356 791,60** | **1 301 648,46** | **28 007,30** | **27 135,84** | **7 753,10** | **19 382,74** |
|  |  | асфальт, м² | 1 014,00 | 1 268 574,80 | 1 217 375,24 | 25 828,06 | 25 371,50 | 7 249,00 | 18 122,50 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 197,00 |
|  |  | освещение, шт. | 3 | 35 857,20 | 34 243,62 | 896,43 | 717,15 | 204,90 | 512,25 |
|  |  | скамья, шт. | 3 | 52 359,60 | 50 029,60 | 1 282,81 | 1 047,19 | 299,20 | 747,99 |
|  |  | урна, шт. | 3 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2 171 528,90** | **1 997 755,62** | **133 705,10** | **40 068,18** | **11 857,98** | **28 210,20** |
| 1 | ул. Донского, д. 32 |  |  | **1 183 776,85** | **1 058 953,65** | **103 864,25** | **20 958,95** | **8 383,58** | **12 575,37** |
|  |  | асфальт, м² | 473,00 | 905 937,60 | 866 164,73 | 21 654,12 | 18 118,75 | 7 247,50 | 10 871,25 |
| укладка бордюрного камня, м |  |
| освещение, шт. | 2 | 51 252,85 | 48 946,47 | 1 281,32 | 1 025,06 | 410,02 | 615,04 |
| скамья, шт. | 4 | 226 586,40 | 143 842,45 | 80 928,81 | 1 815,14 | 726,06 | 1 089,08 |
| урна, шт. | 5 |
| 2 | ул. Ленина, д. 3 |  |  | **987 752,05** | **938 801,97** | **29 840,85** | **19 109,23** | **3 474,40** | **15 634,83** |
|  |  | асфальт, м² | 417,00 | 882 524,40 | 843 779,42 | 21 094,49 | 17 650,49 | 3 209,18 | 14 441,31 |
| укладка бордюрного камня, м |  |
| освещение, шт. | 2 | 51 252,85 | 48 946,47 | 1 281,32 | 1 025,06 | 186,37 | 838,69 |
| скамья, шт. | 1 | 53 974,80 | 46 076,08 | 7 465,04 | 433,68 | 78,85 | 354,83 |
| урна, шт. | 1 |
| **2023 год** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Кутузова, д. 2 |  |  | **23 135,73** | **0,00** | **12 853,41** | **10 282,32** | **8 568,60** | **1 713,72** |
| Асфальт, м2 | 502,0 | 5 445,04 | 0,00 | 3 025,02 | 2 420,02 | 2 016,68 | 403,34 |
| укладка бордюрного камня, м |  |
| освещение, шт. | 3 | 5 827,14 | 0,00 | 3 237,30 | 2 589,84 | 2 158,20 | 431,64 |
|  |  | скамья, шт. | 3 | 11 863,55 | 0,00 | 6 591,09 | 5 272,46 | 4 393,72 | 878,74 |
|  |  | урна, шт. | 3 |
| **Дворовые проезды** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **670,00** | **657 471,00** | **598 361,00** | **59 110,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул. Портовая, д. 10 (проезд) | асфальт, м² | 140,00 | 137 582,00 | 125 200,00 | 12 382,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Донского, д. 37 (проезд) | асфальт, м² | 260,00 | 255 054, 00 | 232 099,00 | 22 955,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, д.66 (проезд) | асфальт, м² | 270,00 | 264 835,00 | 241 062,00 | 23 773,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **555,00** | **503 042,00** | **492 980,00** | **10 062,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | ул. Донского, д. 22А (проезды) | асфальт, м² | 247,00 | 226 302,00 | 221 775,00 | 4 527,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Донского, д. 48 (проезды) | асфальт, м² | 308,00 | 276 740,00 | 271 205,00 | 5 535,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **911,00** | **798 379,20** | **750 135,72** | **48 243,48** | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ул. Гореликова, д. 3  (проезд) | асфальт, м² | 348,00 | 276 508,80 | 260 168,08 | 16 340,72 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Ленина, д. 4  (проезд) | асфальт, м² | 21,00 | 22 311,60 | 12 325,81 | 9 985,79 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ул. Суворова, д. 2  (проезд) | асфальт, м² | 101,00 | 80 155,20 | 68 723,32 | 11 431,88 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ул. Портовая, д. 5  (проезд) | асфальт, м² | 103,00 | 149 983,20 | 146 233,62 | 3 749,58 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ул. Ленина, д. 64  (проезд) | асфальт, м² | 338,00 | 269 420,40 | 262 684,89 | 6 735,51 | 0 | 0 | 0 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **538,90** | **1 250 416,80** | **1 155 186,17** | **95 230,63** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | ул. Донского, д. 32 (проезд) | асфальт, м² | 282,90 | 596 984,40 | 517 691,15 | 79 293,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Ленина, д.3 (проезд) | асфальт, м² | 256,00 | 653 432,40 | 637 495,02 | 15 937,38 | 0 | 0 | 0 |
| **2023 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **19 590,87** | **0,00** | **19 590,87** | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ул. Кутузова, д. 2 | асфальт, м² | 83,0 | 19 590,87 | 0,00 | 19 590,87 | 0 | 0 | 0 |
| **Благоустройство по дополнительному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **732 899,00** | **580 456,00** | **5 863,00** | **146 580,00** | **105 443,00** | **41 137,00** |
| 1 | ул. Набережная, д.2 | Мафы, шт., в том числе: карусель, качель-балансир, игровой комплекс, спортивный комплекс, уличный тренажер – 3шт. | 7 | 428 717,00 | 339 544,00 | 3 430,00 | 85 743,00 | 75 025,00 | 10 718,00 |
| 2 | ул. Ленина, д.66 | Мафы, шт, в том числе: карусель, качель-балансир, качель – диван, диван – 2шт., игровой комплекс, песочница, урна. | 8 | 304 182,00 | 240 912,00 | 2 433,00 | 60 837,00 | 30 418,00 | 30 419,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **415 789,00** | **325 665,00** | **6 966,00** | **83 158,00** | **37 421,00** | **45 737,00** |
| 1. | ул. Донского,  д. 22А | Мафы, 8 шт, в том числе:  уличных тренажеров – 6 шт., ограждение, отсыпка песком оборудованной площадки – 13,22 м³.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт. | 8 | 415 789,00 | 325 665,00 | 6 966,00 | 83 158,00 | 37 421,00 | 45 737,00 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **1 048 404,00** | **808 327,12** | **30 396,08** | **209 680,80** | **106 283,88** | **103 396,92** |
| 1. | ул. Ленина, д. 4 совместно с жителями по ул. Ленина, д. 8 | Мафы 5шт., в том числе:  игровой комплекс – 1 шт.; спортивный комплекс – 1 шт.; песочница – 1 шт.;  качеля – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  отсыпка песком;  тротуар из брусчатки;  ограждение. | 5 | 689 103,60 | 528 072,81 | 23 210,07 | 137 820,72 | 63 167,83 | 74 652,89 |
| 2. | ул. Ленина, д. 25 | устройство тротуара, м² | 55,00 | 359 300,40 | 280 254,31 | 7 186,01 | 71 860,08 | 43 116,05 | 28 744,03 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **916 792,80** | **347 058,21** | **483 840,27** | **85 894,32** | **29 523,10** | **56 371,22** |
| 1. | ул. Донского, д. 32 | устройство пешеходных дорожек, м² | 119,70 | 496 204,80 | 254 942,40 | 177 526,80 | 63 735,60 | 25 494,24 | 38 241,36 |
| 2. | ул. Ленина, д. 3 | Мафы 3 шт, в том числе:  песочница с навесом и крышкой – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  качели-балансир – 1 шт. | 3 | 420 588,00 | 92 115,81 | 306 313,47 | 22 158,72 | 4 028,86 | 18 129,86 |
| **ИТОГО** | | |  | **21 511 298,30** | **18 978 200,00** | **1 677 807,45** | **855 290,85** | **477 624,93** | **377 665,92** |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п *(в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**Адресный перечень общественных территорий Северо-Енисейского района, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Маяковского, 1 | Ландшафтный парк «Радуга» | | общественная территория | 24:34:0010109:71 | 5 402,00 | 23 | 2 | 2 | 2 | Требуется ремонт |
| 2. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина | Сквер Победы | | общественная территория | 24:34:0010112:297 | 2 359,80 | 4 | 0 | 4 | 0 | Требуется ремонт |
| 3. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина | Аллея Выпускников | | общественная территория | 24:34:0010111:291 | 4 264,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | Требуется ремонт |
| 4. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского | Сквер «Золотое ожерелье» | | общественная территория | 24:34:0010121:539 | 1 332,70 | 5 | 1 | 7 | 7 | Требуется ремонт |
| 5. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 14В | Детская игровая площадка | | общественная территория | 24:34:0010124:404 | 600,00 | 1 | 1 | 1 | 7 | Требуется ремонт |
| 6. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 5 | Спортивная площадка | | общественная территория |  | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 7. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы, 5Б | Детская игровая площадка | | общественная территория | 24:34:0010129:756 | 390,00 | 0 | 0 | 1 | 4 | Отсутствует |
| 8. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 32 | Спортивная площадка | | общественная территория |  | 516,00 | 0 | 1 | 0 | 9 | Отсутствует |
| 9. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 14Б | Детская игровая площадка «Полет» | | общественная территория | 24:34:0010131:547 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | Отсутствует |
| 10. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 51 | Детская игровая площадка | | общественная территория | 24:34:0010122:519 | 287,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | Отсутствует |
| 11. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 1 | Детская игровая площадка | | общественная территория |  | 139,00 | 1 | 0 | 2 | 3 | Отсутствует |
| 12. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина, 9Б | Площадь «Труда» | | общественная территория | 24:34:0010112:329 | 4810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 13. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Октябрьская, 8Б | Школьный парк | | общественная территория | 24:34:0020111:67 | 19715,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | Отсутствует |
| 14. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Клубная | Сквер им. Е. Ф. Богинской | | общественная территория | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020111:234 | 1102,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 15. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Северная, 3 | Сквер Ветеранов | | общественная территория | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020117:60 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 16. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Октябрьская, 10 | Сквер имени А. М. Шевцова | | общественная территория | 24:34:0020111:19 | 3 607,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отсутствует |
| 17. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Клубная | Сквер «Центральный» | | общественная территория |  | 5 277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 18. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Первомайская, 21 | Сквер «Прибрежный» | | общественная территория |  | 2 519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п *(в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом Северо-Енисейского района на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий, в **том** числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство общественных пространств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава Северо-Енисейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. М. Гайнутдинов

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству,

руководитель Финансового управления

администрации Северо-Енисейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Э. Перепелица

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п *(в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района по состоянию на 01.08.2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | | | Причина включения |
| наименование муниципального района (городского округа) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | Полный адрес местонахождения объекта | Кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дворовые территории многоквартирных домов, подлежащие благоустройству | | | | |
| 1.1. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 1 | инициатива жителей  24:34:0010129:59 |
| 1.2. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы,1Б | инициатива жителей  24:34:0010129:46 |
| 1.3. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 2 | инициатива жителей  24:34:0010129:68 |
| 1.4. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 3 | инициатива жителей  24:34:0010129:47 |
| 1.5. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 5 | инициатива жителей  24:34:0010129:51 |
| 1.6. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 7 | инициатива жителей  24:34:0010129:50 |
| 1.7. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 7Б | инициатива жителей  24:34:0010129:49 |
| 1.8. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 9 | инициатива жителей  24:34:0010129:48 |
| 1.9. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1 | инициатива жителей  24:34:0010129:67 |
| 1.10. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 | инициатива жителей  24:34:0010129:100 |
| 1.11. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 3 | инициатива жителей  24:34:0010129:101 |
| 1.12. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 | инициатива жителей  24:34:0010129:97 |
| 1.13. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 5 | инициатива жителей  24:34:0010129:98 |
| 1.14. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6 | инициатива жителей 24:34:0010129:95 |
| 1.15. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 7 | инициатива жителей  24:34:0010129:102 |
| 1.16. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | инициатива жителей  24:34:0010129:99 |
| 1.17. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 9 | 24:34:0010129:104 |
| 1.18. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 | инициатива жителей  24:34:0010129:96 |
| 1.19. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11 | инициатива жителей  24:34:0010129:103 |
| 1.20. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя, 18 | инициатива жителей  24:34:0010108:80 |
| 1.21. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя, 18/1 | инициатива жителей  24:34:0010108:80 |
| 1.22. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 3 | инициатива жителей  24:34:0010105:47 |
| 1.23. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 4 | инициатива жителей  24:34:0010103:21 |
| 1.24. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 6 | инициатива жителей  24:34:0010103:17 |
| 1.25. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 10 | инициатива жителей  24:34:0010103:20 |
| 1.26. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 14А | инициатива жителей  24:34:0010124:47 |
| 1.27. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 16А | инициатива жителей  24:34:0010124:44 |
| 1.28. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 20Б | инициатива жителей  24:34:0010123:180 |
| 1.29. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 20В | инициатива жителей  24:34:0010123:181 |
| 1.30. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 22А | инициатива жителей  24:34:0010123:18 |
| 1.31. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27 | инициатива жителей  24:34:0010125:55 |
| 1.32. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 28А | инициатива жителей  24:34:0010123:257 |
| 1.33. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 30А | инициатива жителей  24:34:0010123:22 |
| 1.34. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 32 | инициатива жителей  24:34:0010121:428 |
| 1.35. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 33А | инициатива жителей  24:34:0010125:466 |
| 1.36. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 34 | инициатива жителей  24:34:0010121:78 |
| 1.37. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 35А | инициатива жителей  24:34:0010125:78 |
| 1.38. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 36А | инициатива жителей  24:34:0010121:47 |
| 1.39. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 37 | инициатива жителей  24:34:0010125:346 |
| 1.40. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 38 | инициатива жителей  24:34:0010121:3 |
| 1.41. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 39А | инициатива жителей  24:34:0010125:345 |
| 1.42. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 42 | инициатива жителей  24:34:0010121:1 |
| 1.43. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 45А | инициатива жителей  24:34:0010125:80 |
| 1.44. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 48 | инициатива жителей  24:34:0010121:21 |
| 1.45. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 49 | инициатива жителей  24:34:0010125:598 |
| 1.46. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 50А | инициатива жителей  24:34:0010121:2 |
| 1.47. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 51 | инициатива жителей  24:34:0010122:365 |
| 1.48. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 53 | инициатива жителей  24:34:0010122:74 |
| 1.49. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 55 | инициатива жителей  24:34:0010122:72 |
| 1.50. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 57 | инициатива жителей  24:34:0010122:364 |
| 1.51. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 61А | инициатива жителей  24:34:0010122:337 |
| 1.52. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 1 | инициатива жителей  24:34:0010131:32 |
| 1.53. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 2 | инициатива жителей  24:34:0010131:34 |
| 1.54. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 3 | инициатива жителей  24:34:0010131:42 |
| 1.55. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 3А | инициатива жителей  24:34:0010131:131 |
| 1.56. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 4 | инициатива жителей  24:34:0010131:41 |
| 1.57. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 5 | инициатива жителей  24:34:0010131:40 |
| 1.58. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 6 | инициатива жителей  24:34:0010131:39 |
| 1.59. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 7 | инициатива жителей  24:34:0010131:33 |
| 1.60. | городской поселок |  | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 8 | инициатива жителей  24:34:0010131:35 |
| 1.61. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 9 | инициатива жителей  24:34:0010131:37 |
| 1.62. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 10 | инициатива жителей  24:34:0010131:38 |
| 1.63. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 11 | инициатива жителей  24:34:0010131:31 |
| 1.64. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 14 | инициатива жителей  24:34:0010131:36 |
| 1.65. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 14А | инициатива жителей  24:34:0010131:30 |
| 1.66. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 23 | инициатива жителей  24:34:0010117:45 |
| 1.67. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 25 | инициатива жителей  24:34:0010117:46 |
| 1.68. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 27А | инициатива жителей  24:34:0010117:107 |
| 1.69. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Кутузова, 2 | инициатива жителей  24:34:0010113:110 |
| 1.70. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 3 | инициатива жителей  24:34:0010114:28 |
| 1.71. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 4 | инициатива жителей  24:34:0010113:109 |
| 1.72. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 6 | инициатива жителей  24:34:0010113:108 |
| 1.73. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 8 | инициатива жителей  24:34:0010113:41 |
| 1.74. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 21 | инициатива жителей  24:34:0010112:55 |
| 1.75. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23 | инициатива жителей  24:34:0010112:62 |
| 1.76. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 25 | инициатива жителей  24:34:0010112:30 |
| 1.77. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 42 | инициатива жителей  24:34:0010109:366 |
| 1.78. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 64 | инициатива жителей 24:34:0010106:168 |
| 1.79. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 66 |
| 1.80. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 5 | инициатива жителей  24:34:0010109:46 |
| 1.81. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 2 | инициатива жителей  24:34:0010128:41 |
| 1.82. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 4 | инициатива жителей  24:34:0010128:382 |
| 1.83. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Портовая, 5 | инициатива жителей  24:34:0010102:17 |
| 1.84. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Портовая, 10 | инициатива жителей  24:34:0010102:16 |
| 1.85. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Советская, 4 | инициатива жителей  24:34:0010109:24 |
| 1.86. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 2 | инициатива жителей  24:34:0010103:328 |
| 1.87. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 4 | инициатива жителей  24:34:0010103:330 |
| 1.88. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 6 | инициатива жителей  24:34:0010103:329 |
| 1.89. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Урицкого, 14 | инициатива жителей  24:34:0010109:39 |
| 1.90. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 5 | инициатива жителей  24:34:0010112:11 |
| 1.91. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 6 | инициатива жителей  24:34:0010112:12 |
| 1.92. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 7 | инициатива жителей  24:34:0010112:35 |
| 1.93. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 8А | инициатива жителей  24:34:0010112:117 |
| 1.94. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Южная, 2 | инициатива жителей  24:34:0010112:35 |
| 1.95. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул. 50 лет Октября, 9 | инициатива жителей  24:34:0020112:76 |
| 1.96. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 11 | инициатива жителей  24:34:0020112:361 |
| 1.97. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 12Б | инициатива жителей  24:34:0020112:358 |
| 1.98. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 12В | инициатива жителей  24:34:0020112:358 |
| 1.99. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Лесная, 2Б | инициатива жителей  24:34:0020116:355 |
| 1.100. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Октябрьская, 31А | инициатива жителей  24:34:0020112:81 |
| 1.101. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Первомайская, 14А | инициатива жителей  24:34:0020111:34 |
| 1.102. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Северная, 10А | инициатива жителей  24:34:0020118:24 |
| 1.103. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Северная, 10Б | инициатива жителей  24:34:0020118:24 |
| 1.104. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1 | инициатива жителей  24:34:0020111:65 |
| 1.105. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1А | инициатива жителей  24:34:0020111:65 |
| 1.106. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1Б | инициатива жителей  24:34:0020111:65 |
| 1.107. | поселок |  | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 3А | инициатива жителей  24:34:0020111:70 |
| 1.108. | поселок |  | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 21 | инициатива жителей  24:34:0020112:359 |

**1. Общие сведения о территории благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

**2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п *( в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественных территорий,**

**расположенных в границе населенных пунктов Северо-Енисейского района,**

**гп Северо-Енисейский и п. Тея по состоянию на 01.08.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Дата проведения инвентаризации | Ответственное лицо за проведение инвентаризации | Местоположение объекта | Характеристики благоустройства общественной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | гп Северо-Енисейский | | | | | |
| 1.1 | ул. Маяковского, 1 | Ландшафтный парк «Радуга» | 11.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010109:71 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 663282, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 1 | Площадь участка 5402,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 6000 чел.  Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – нет.  1. Элементы освещения – 2 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  2. Скамейки – 27 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).  3. Урны для мусора – 23 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – 2 площадки (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения достаточное, количество кустарников – 2 ед., количество деревьев – 266 ед. (73 ед. лиственных, 193 ед. хвойных), в том числе:  - старых деревьев – 20 ед. (12 ед. лиственных, 8 ед. хвойных);  - посадок новых деревьев – 246 ед. (61 ед. лиственных, 185 ед. хвойных).  11. Приспособления для маломобильных групп населения – все террасы парка соединены плавными пешеходными дорожками.  12. Иное – фонтан «Ротонда». |
| 1.2 | ул. Ленина | Сквер «Победы» | 12.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010112:297  Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Северо-Енисейский, ул. Ленина, площадь Победы (примыкает к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 24:34:0010114:42);  24:34:0010112:446  Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Площадь участка 2359,8 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 6000 чел.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – 4 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).  3. Урны для мусора – 4 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения достаточное, количество кустарников – 8 ед., количество деревьев – 79 ед. (52 ед. лиственных, 27 ед. хвойных), в том числе:  - старых деревьев – 21 ед. (2 ед. лиственных, 19 ед. хвойных);  - посадок новых деревьев – 58 ед. (50 ед. лиственных, 8 ед. хвойных);  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.3 | ул. Ленина, 16А | Аллея Выпускников | 13.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010111:291 663282, Российская Федерация край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 16А | Площадь участка 4264,3 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 3000 чел.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – 2 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).  3. Урны для мусора – 2 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – имеются грунтовые тропинки, требуется устройство дорожек с твердым покрытием.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют .  10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения недостаточное, количество кустарников – 11 ед., количество деревьев – 159 ед. (67 ед. лиственных, 92 ед. хвойных), в том числе:  - старых деревьев – 103 ед. (46 ед. лиственных, 57 ед. хвойных);  - посадок новых деревьев – 56 ед. (21 ед. лиственных, 35 ед. хвойных);  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.4 | ул. Донского | Сквер «Золотое ожерелье» | 14.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010121:539 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 36А (в 17 метрах на северо-восток от ориентира) | Площадь участка 1332,7 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  2. Скамейки – 7 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).  3. Урны для мусора – 5 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.  7. Детские игровые площадки – детская игровая площадка имеется, игровое оборудование – 7 ед.: игровой комплекс; песочница с навесом; качалка на пружине «Дельфин» - 2 ед.; горка; карусель; качели одинарные на жестком подвесе. Состояние игрового оборудования – удовлетворительное, количество – достаточное.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – имеется площадка для отдыха со столом и двумя скамьями, состояние – удовлетворительное.  10. Озеленение территории – имеется.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.5 | ул. Донского | детская игровая площадка | 17.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010124:404  Красноярский край, Северо-Енисейский район,  гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14В | Площадь участка 600,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  2. Скамейки – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – имеется на расстоянии 61 м. в юго-западном направлении от входа на территорию площадки.  6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.  7. Детские игровые площадки – детская игровая площадка имеется, игровое оборудование – 7 ед.: игровой комплекс – 2 ед.; карусель; песочница; качели-балансир; качалка на пружине – 2 ед. Состояние игрового оборудования – неудовлетворительное, количество – достаточное.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.6 | ул. капитана Тибекина | спортивная площадка | 18.07.2017 | Ковалев А.С. | территория находится в 19 метрах в северо-восточном направлении от 12-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 5 | Площадь участка 367,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – отсутствуют.  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – футбольная коробка; баскетбольные кольца. Состояние спортивного оборудования – неудовлетворительное.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.7 | ул. 40 лет Победы, 5Б | детская игровая площадка | 19.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010129:756 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 5Б | Площадь участка 390,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 4 ед.: игровой комплекс; качели одинарные на жесткой подвеске, песочница «Грузовик»; качалка на пружине «Автомобиль». Состояние игрового оборудования – удовлетворительное, количество – достаточное.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.8 | ул. Донского | спортивная площадка | 20.07.2017 | Ковалев А.С. | территория находится в 22 м. в северо-восточном направлении от 30-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 32 | Площадь участка 516,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  2. Скамейки – отсутствуют (количество недостаточное).  3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – 9 ед: спортивный комплекс с лестницей и спиралью; рукоход с лавочками, рукоход, турник – 2 ед., бревна на цепи, спортивный комплекс с рукоходом, турником и лестницей., футбольные ворота с баскетбольными кольцами – 2 ед. Состояние игрового оборудования – неудовлетворительное, количество – достаточное.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.9 | ул. капитана Тибекина, 14Б | детская игровая площадка «Полет» | 21.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010131:547 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. капитана Тибекина, 14Б | Площадь участка 70,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 270 чел.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – отсутствуют (количество недостаточное).  3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 4 ед.: качели одинарные на жесткой подвеске – 2 ед.; песочница; качели-балансир.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.10 | ул. Донского, 51 | детская игровая площадка | 24.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010122:519 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 51В | Площадь участка 287,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).  2. Скамейки – 2 ед. (количество достаточное, состояние хорошее).  3. Урны для мусора – 2 ед. (количество достаточное, состояние хорошее).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 3 ед.: качели одинарные на гибкой подвеске, качалка на пружине «Гусь лапчатый», игровой комплекс. Техническое состояние – хорошее.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.11 | ул. капитана Тибекина, 1 | детская игровая площадка | 25.07.2017 | Ковалев А.С. | территория примыкает с северо-восточной стороны к 24-квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 1 | Площадь участка 139,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют.  2. Скамейки – 2 ед. (количество достаточное, состояние неудовлетворительное).  3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 3 ед.: качели одинарные на жесткой подвеске; игровой комплекс с горкой, спиралью и лестницей; песочница. Техническое состояние – неудовлетворительное.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.12 | ул. Ленина, 9Б | площадь Труда |  | Ковалев А.С. | 24:34:0010112:329 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 9Б | Площадь участка 4810,0 кв.м. |
| 2 | п. Тея | | | | | |
| 2.1 | ул. Октябрьская, 8Б | школьный парк | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | 24:34:0020111:67 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом №13. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Тея, ул. Школьная | Площадь участка 19715,0 кв.м.  Назначение – территория массового отдыха.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – 1 ед., (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  2. Скамейки – 2 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).  3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 1 ед.: игровой комплекс. Техническое состояние – хорошее, количество – недостаточное.  8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – 3 ед. – спортивный комплекс. Техническое состояние – хорошее, количество – недостаточное  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – 1 ед. / 5 кв.м. Количество достаточное, состояние хорошее.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.2 | ул. Клубная | сквер имени Е.Ф. Богинской | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020111:234 | Площадь участка 1102,0 кв.м.  Назначение – территория отдыха населения.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют.  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не требует ремонта.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории - 1 ед. / 5 кв.м. Количество недостаточное, состояние хорошее.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.3 | ул. Северная, 3 | сквер Ветеранов | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020117:60 | Площадь участка 2000,0 кв.м.  Назначение – территория отдыха населения.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют.  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – отсутствуют.  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории - 1 ед. / 10 кв.м. Количество недостаточное, состояние неудовлетворительное.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.4 | ул. Октябрьская,10 | сквер имени А.М. Шевцова | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | 24:34:0020111:19 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом культуры. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп. Тея, ул. Октябрьская, 10 | Площадь участка 3607,0 кв.м.  Назначение – территория массового отдыха населения.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют.  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – 2 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – имеется, состояние удовлетворительное.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории - 1 ед. / 5 кв.м. Количество достаточное, состояние хорошее.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.5 | ул. Клубная | сквер | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | территория примыкает с западной стороны к зданию по ул. Клубная, 1 | Площадь участка 5277,0 кв.м.  Назначение – территория массового отдыха населения.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – имеются, состояние – удовлетворительное.  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – отсутствуют.  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не требует ремонта.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории - количество недостаточное, состояние неудовлетворительное.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.6 | ул. Первомайская, 21 | сквер Прибрежный | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | территория расположена в 11 метрах на север от здания по ул. Первомайская, 21 | Площадь участка 2519,0 кв.м.  Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.  1. Элементы освещения – отсутствуют.  2. Скамейки – отсутствуют.  3. Урны для мусора – отсутствуют.  4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует дорожное покрытие.  5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.  6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.  7. Детские игровые площадки – отсутствуют.  8. Спортивные площадки – отсутствуют.  9. Площадки для отдыха – отсутствуют.  10. Озеленение территории – отсутствует.  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п *( в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Северо-Енисейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Таежная, 4Б | гп Северо-Енисейский, ул. Таежная, 4Б | Магазин | собственность | 24:34:0010105:55 | 60,00 | да | да | нет | нет | да | 243400173798 |
| 1.2 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010107:131 | 305,00 | да | да | нет | нет | да | 2465238602 |
| 1.3 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010107:132 | 180,00 | да | да | нет | нет | да | 2465238602 |
| 1.4 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23А | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23А | Магазин | собственность | 24:34:0010112:28 | 387,00 | да | да | да | нет | да | 2434500507 |
| 1.5 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 5Г/1, 5Г/2 | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 5Г/1, 5Г/2 | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010114:130 | 3800,00 | да | да | нет | нет | да | 2434002011 |
| 1.6 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Механическая, 9 | гп Северо-Енисейский, ул. Механическая, 9 | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010126:20 | 1200,00 | да | да | нет | нет | нет | 2434001473 |
| 1.7 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27А | гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27А | Магазин | собственность | 24:34:0010125:68 | 135,00 | нет | да | нет | нет | нет | 243400023190 |
| 1.8 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 1/1 | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 1/1 | Магазин | собственность | 24:34:0010114:29 | 100,00 | да | да | нет | нет | нет | 243400012737 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п (в новой редакции

постановления администрации Северо-Енисейского

района от 17.04.2018 № 111-п)

*( в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**Паспорт дворовой территории**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в гп. Северо-Енисейский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 1 | 24:34:0010103:3 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 4 | **24:34:0010108:9** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 13 | **24:34:0010103:9** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 16 | **24:34:0010102:11** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 19 «А»  (заброшен) | не оформлен | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гастелло | 19 «Б» | 24:34:0010104:75 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 1 «А» | **24:34:0010104:24** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 9 | **24:34:0010104:37** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 11 | **24:34:0010104:1** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | переулок | Геологическая | 13 | **24:34:0010104:54** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | переулок | Геологическая | 15 | 24:34:0010104:8 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | переулок | Геологическая | 19  (гараж) | **24:34:0010104:35** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | переулок | Геологическая | 23 «А»  (заброшен) | 24:34:0010104:20 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | переулок | Геологическая | 25  (строится) | 24:34:0010104:60 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 29 | 24:34:0010104:32 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 33 | **24:34:0010104:31** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Геологическая | 35 | 24:34:0010104:34 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 6 | **24:34:0010109:12** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 8 | 24:34:0010109:11 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 10 | **24:34:0010109:13** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 12 | **24:34:0010109:19** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 13 | **24:34:0010102:12** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 14 | **24:34:0010109:7** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 15  (не жилой) | **24:34:0010102:23** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 17  (снесен) | **24:34:0010102:3** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Гоголя | 19 | **24:34:0010102:9** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Гореликова | 5 | **24:34:0010105:10** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 6 «Б» | 24:34:0010111:263 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 9 | 24:34:0010111:94 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 13 | **24:34:0010111:18** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 15  (заброшен) | **24:34:0010111:16** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 20 | **24:34:0010111:14** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Горького | 21 | 24:34:0010111:17 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Грибная | 6 | 24:34:0010132:6 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Грибная | 8  (не жилой) | 24:34:0010132:52 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Грибная | 15 | **24:34:0010132:53** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 1 | **24:34:0010114:20** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 2  (сгорел) | **24:34:0010114:20** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 3 | 24:34:0010114:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 4 | **24:34:0010124:11** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 6 | **24:34:0010124:18** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 8 | **24:34:0010124:13** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 9 | **24:34:0010114:12** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 10 | **24:34:0010124:24** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 17 | **24:34:0010124:7** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 23  (гараж) | 24:34:0010124:14 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 25 | **24:34:0010124:8** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Донского | 71 «Б» | 24:34:0000000:72 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Зеленая | 1 | **24:34:0010125:41** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Зеленая | 3 | 24:34:0010125:12 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Зеленая | 5 | 24:34:0010125:11 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 2  (снесен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 6 | **24:34:0010124:5** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 8 | **24:34:0010124:19** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 9 | **24:34:0010117:18** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 10 | 24:34:0010124:1 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 12 | 24:34:0010124:16 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 13  (снесен) | **24:34:0010117:35** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 14 | **24:34:0010124:48** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 16  (снесен) | **24:34:0010124:45** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 17 | 24:34:0010117:3 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 18 | **24:34:0010124:3** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 20 | **24:34:0010124:12** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 28 | 24:34:0010123:17 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 30 | 24:34:0010123:7 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 32  (заброшен) | **24:34:0010123:5** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 34  (не жилой) | **24:34:0010123:3** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 36 | 24:34:0010123:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 38 | **24:34:0010123:11** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 42  (не жилой) | 24:34:0010123:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 44 | 24:34:0010123:2 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 76 | **24:34:0000000:1036** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Карла Маркса | 82  (не жилой) | 24:34:0000000:1051 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Комсомольская | 10 | 24:34:0010110:58 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Крылова | 1 | 24:34:0010124:35 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Крылова | 2 | **24:34:0010124:17** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Крылова | 3 | [24:34:0010124:20](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010124:20&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Мичурина | 2  (не жилой) | **24:34:0010117:10** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Мичурина | 3 | **24:34:0010117:37** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Мичурина | 5 | 24:34:0010117:1 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Мичурина | 6 | **24:34:0010117:27** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 5 | **24:34:0010127:7** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 7 | **24:34:0010127:29** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 9 | 24:34:0010127:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 15 | 24:34:0010127:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 17  (не жилой) | **24:34:0010127:28** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 25 | 24:34:0010129:11, 24:34:0010129:266 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 27  (не жилой) | 24:34:0010129:16 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 28 | **24:34:0010128:91** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 29 | 24:34:0010129:15 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 30 «А»  (не жилой) | 24:34:0010128:17 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 35 | **24:34:0010129:129** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 37  (не жилой) | **24:34:0010129:4** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 39 «А» | **24:34:0010129:25** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 39  (заброшен) | 24:34:0010129:13 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 40 | **24:34:0010128:14** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 43  (заброшен) | **24:34:0010129:19** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 44  (не жилой) | 24:34:0010128:86, 24:34:0010128:85 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 45 | 24:34:0010129:83 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 46 | **24:34:0010128:45** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 48 | 24:34:0010128:70 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 51 | **24:34:0010129:6** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 57 | **24:34:0010129:38** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 59 | **24:34:0010129:8** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Набережная | 60 | **24:34:0010128:16** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Невского | 3  (не жилой) | **24:34:0010114:5** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Невского | 7 | **24:34:0010114:8** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Невского | 9 | 24:34:0010114:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Невского | 10  (снесен) | **24:34:0010114:37** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Невского | 15  (заброшен) | [24:34:0010113:32](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:32&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 1 | **24:34:0010120:15** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 3 | **24:34:0010120:14** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 4 «А» | 24:34:0010120:2 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 6 «А» | **24:34:0010120:27** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 6 | **24:34:0010120:12** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 8 «А» | 24:34:0010120:11 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 9 | **24:34:0010120:5** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 10  (строится новый дом) | 24:34:0010120:33 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 11 | **24:34:0010120:3** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 14 | **24:34:0010120:4** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 16 | **24:34:0010120:16** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 17 | 24:34:0010120:29 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 18 | **24:34:0010120:7** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Октябрьская | 19 | **24:34:0010120:8** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Портовая | 14 | **24:34:0010102:2** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Сосновая | 1 | **24:34:0010132:11** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Сосновая | 3 | **24:34:0010132:8** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 9 | **24:34:0010106:6** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 15 | **24:34:0010106:49** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Крылова | 4 | [24:34:0010124:6](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010124:6&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Крылова | 5 | 24:34:0010124:22, 24:34:0010124:23 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 4 | [24:34:0010113:82](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:82&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 5  (не жилой, под снос) | 24:34:0010113:10 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 7 | [24:34:0010113:36](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:36&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 9 | 24:34:0010113:25, 24:34:0010113:26 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 10 | 24:34:0010113:21, 24:34:0010113:24 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 12 | [24:34:0010113:63](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:63&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 19 | [24:34:0010113:34](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:34&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 24 | **24:34:0010113:28** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 32 | [24:34:0010113:32](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:32&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Ленина | 49 | [24:34:0010107:19](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:19&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Ленина | 51 | [24:34:0010107:7](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:7&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 2 | [24:34:0010117:39](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:39&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 2 «А» | 24:34:0010117:24 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 4 | [24:34:0010117:30](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:30&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 4 «А» | [24:34:0010117:26](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:26&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 5 | [24:34:0010117:42](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:42&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 6 | 24:34:0010117:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 8 | 24:34:0010117:19 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 9 | [24:34:0010117:28](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:28&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 10 | 24:34:0010117:62 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 11 | 24:34:0010117:7 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лермонтова | 18 | [24:34:0010117:11](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010117:11&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 2  (заброшен) | 24:34:0010105:26 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 9 | [24:34:0010105:13](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:13&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 11 «А» | [24:34:0010105:19](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:19&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 13  (снесен) | [24:34:0010105:35](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:35&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 15 | [24:34:0010105:9](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:9&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Лесная | 17 | [24:34:0010105:12](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:12&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 9 | 24:34:0010126:5 | - | благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 10 | 24:34:0010126:9 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 11  (заброшен) | [24:34:0010126:39](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010126:39&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 12 | [24:34:0010126:3](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010126:3&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 13  (заброшен) | 24:34:0010126:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 14  (заброшен) | [24:34:0010126:25](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010126:25&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 15 | 24:34:0010126:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 16  (полуразрушен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 22 | 24:34:0010126:7 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 26 | [24:34:0010126:110](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010126:110&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Ломоносова | 28  (снесён) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Молодежная | 1 | [24:34:0010131:118](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010131:118&ref=as) | - | благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 17 | [24:34:0010106:54](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010106:54&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 19 | [24:34:0010106:4](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010106:4&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 22 | [24:34:0010103:2](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010103:2&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 23 | [24:34:0010106:3](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010106:3&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 24 | [24:34:0010103:13](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010103:13&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 26 | [24:34:0010105:1](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:1&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 28 | [24:34:0010105:7](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:7&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 29 | [24:34:0010104:79](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010104:79&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 32 | [24:34:0010105:63](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:63&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 36 | [24:34:0010105:6](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:6&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 38  (нет дома) | [24:34:0010105:33](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:33&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 42 | [24:34:0010105:11](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:11&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 44 | 24:34:0010105:20 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Суворова | 46 | [24:34:0010105:2](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010105:2&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Таежная | 1 | [24:34:0010104:10](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010104:10&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Таежная | 3 | [24:34:0010104:21](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010104:21&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 17 | [24:34:0010107:14](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:14&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 19  (разрушен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 21 | [24:34:0010107:8](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:8&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 22  (заброшен) | [24:34:0010112:89](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010112:89&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 25  (разрушен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 26  (заброшен) | 24:34:0010112:14 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 29 | [24:34:0010107:17](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:17&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 36 | [24:34:0010107:43](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:43&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 40 | [24:34:0010107:16](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:16&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 44 | [24:34:0010107:9](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:9&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фабричная | 46 | [24:34:0010107:69](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010107:69&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фрунзе | 11 | [24:34:0010110:21](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010110:21&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фрунзе | 15  (разрушен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фрунзе | 17  (снесен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Фрунзе | 31 | [24:34:0010110:95](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010110:95&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Шевченко | 14 | [24:34:0010116:31](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010116:31&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Шевченко | 17 | [24:34:0010113:87](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010113:87&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Шевченко | 19 | 24:34:0010113:16 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Шевцова | 18 | [24:34:0010110:6](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010110:6&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Южная | 2 «А» | 24:34:0010130:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Южная | 10 | [24:34:0010129:265](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010129:265&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Южная | 12  (заброшен) | [24:34:0010129:276](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010129:276&ref=as) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Южная | 14 «А» | [24:34:0010129:262](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010129:262&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Капитана Тибекина | 9 «А» | 24:34:0010130:2 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Капитана Тибекина | 9 «Б» | [24:34:0010131:129](https://egrp365.ru/reestr?egrp=24:34:0010131:129&ref=as) | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 6  (нет дома) | 24:34:0010113:4 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 8  (разрушен) | 24:34:0010113:9 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 15  (разрушен) | 24:34:0010113:19 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 16  (разрушен) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 17  (нет дома) | - | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 22  (разрушен) | 24:34:0010113:20 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 28  (разрушен) | 24:34:0010113:8 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | улица в жилой застройке | Кутузова | 34  (разрушен) | 24:34:0010113:65 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | городской посёлок | Северо-Енисейский | магистральная, общего значения | Ленина | 47  (разрушен) | 24:34:0010107:18 | - | не благоустроенная | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| - | | - | | - | | | - | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительно | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | неизвестно | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное/центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| Есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| - | - | | - | | - | - | | | - | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное/центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное/печное | удовлетворительное | | | нет | | нет |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| Удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| Удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| есть | неизвестно | есть | печное | неизвестно | нет | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 818 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 488 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 956 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1620 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 510 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1134 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1672 кв.м. | есть | сарай | нет | - | - |
| 1160 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1149 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1115 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | нет | - | - |
| 933 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1561 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1098 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 885 кв.м. | есть | сарай | нет | - | - |
| 941 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1786 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1742 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1312 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 929 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 541 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1034 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 892 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 822 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1152 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1306 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 350 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 418 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | металл | до 3х метров |
| 740 кв.м. | нет | - | есть | металл | до 3х метров |
| 900 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 873 кв.м. | есть | баня, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 765 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 1376 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1314 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1300 кв.м. | есть | гараж | есть | металл | до 3х метров |
| 1800 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1195 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 750 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1036 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево, металл | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 660 кв.м. | есть | баня, гараж, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1143 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 2790 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1824 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 957 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | нет | - | - |
| 939 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1000 кв.м. | есть | сарай, дровяник | нет | - | - |
| 951 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1139 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1300 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 675 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 798 кв.м. | есть | гараж | есть | металл | более 3х метров |
| 983 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 789 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1350 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 885 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 630 кв.м. | есть | баня, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 530 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1624 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1258 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1322 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | гараж | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 430 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1222 кв.м. | есть | гараж | есть | металл | более 3х метров |
| 1076 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1329 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 1674 кв.м. | нет | - | есть | металл | более 3х метров |
| 1293 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 1450 кв.м. | есть | баня | есть | металл | более 3х метров |
| 1500 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 273 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 715 кв.м. | есть | баня | есть | дерево | до 3х метров |
| 830 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 939 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1054 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1629 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 1116 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 837 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1227 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1904 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 510 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 747 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 652 кв.м., 550 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 890 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1227 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 807 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 970 кв.м. | нет | - | есть | металл | более 3х метров |
| 1058,6 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1342 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1030 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1269 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1248 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 621 кв.м., 476 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 918 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1013 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1031 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 720 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1476 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1184 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1360 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 787 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1016 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 441 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 429 кв.м. | - | - | - | - | - |
| 600 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 840 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 974 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1246 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 962 кв.м. | есть | баня, гараж, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 808 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 838 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1160 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1135 кв.м. | есть | сарай | нет | - | - |
| 846 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1881 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1013 кв.м. | есть | баня, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1200 кв.м. | есть | баня, гараж, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1257 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 900 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 902 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1071 кв.м. | есть | баня, сарай, дровенник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1994 кв.м. | нет | - | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 543 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1591 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 766 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 523 кв.м., 300 кв.м. | есть | баня | нет | - | - |
| 422 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 235 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 870 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м., 600 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 522 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 630 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 235 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 636 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 917 кв.м. | есть | гараж, баня, сарай, дровяник | есть | металл, дерево | до 3х метров |
| 832 кв.м. | есть | баня, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1017 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 700 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1136 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1369 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1182 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 820 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 940 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 899 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 839 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 2614 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл, дерево | более 3х метров |
| 420 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1320 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 650 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 762 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1605 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл, дерево | более 3х метров |
| 1116 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 840 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1361 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1328 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 680 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1283 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 800 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - | - |
| 771 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1000 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 757 кв.м. | нет | нет | есть | дерево | до 3х метров |
| 1574 кв.м. | есть | баня, два гаража, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 900 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 780 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 667 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 627 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1748 кв.м. | есть | гараж, баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 617 кв.м. | есть | гараж, баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1393 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1525 кв.м. | есть | баня | есть | дерево | до 3х метров |
| 1239 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1130 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1200 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 692 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 460 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1221 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 917 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 520 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 712 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 368 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 527 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1152 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1586 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| - | нет | - | нет | - | - |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 700 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1675 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 958 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1100 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 436 кв.м. | есть | гараж, баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1170 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 310 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 930 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 494 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 995 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 1272 кв.м. | есть | баня, гараж, дровяник, сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 633 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 300 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 804 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| - | есть | гараж | нет | - | - |
| - | нет | - | нет | - | - |
| 573 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 500 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 500 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 980 кв.м. | нет | - | нет | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет) | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | да | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | да | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | да | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской)

среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

утвержденное постановление администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

(приложение № 13 введено постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 17.04.2018 № 111-п)

*( в редакции постановления*

*администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п)*

**Паспорт дворовой территории**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в п. Тея**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геологическая | 3 | 24:34:0020116:59 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геологическая | 6 | 24:34:0020117:25, 24:34:0020117:26 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 6 | не оформлен | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 8  (не жилой) | 24:34:0020117:231 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 12 | 24:34:0020117:234 | - | благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 14 | 24:34:0020117:233 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 16 | 24:34:0020117:232 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Геофизиков | 18 | не оформлен  (сгорел) | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Дражная | 4 «А» | 24:34:0020116:406 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Зелёный | 1  (не жилой) | 24:34:0020105:34 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Зелёный | 5 | 24:34:0020107:18 | - | благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Зелёный | 7 | 24:34:0020107:6 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Кривой | 1  (не жилой) | 24:34:0020105:53 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Кривой | 5 | 24:34:0020105:51 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 1 | 24:34:0020107:71 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 3 | 24:34:0020107:21 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 5  (сгорел) | 24:34:0020107:15 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 12  (не жилой) | 24:34:0020111:28 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 13 | не оформлен | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 15 | 24:34:0020107:25 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 17  (не жилой, дача) | 24:34:0020107:1 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 20 | 24:34:0020107:66 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 22 | 24:34:0020107:47 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Ключевая | 23  (не жилой) | 24:34:0020107:67 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 1 | 24:34:0020104:10 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 2 «А» | 24:34:0020104:18 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 3 | 24:34:0020104:7 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 4 | 24:34:0020104:30 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 5 | 24:34:0020104:14 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 6 | 24:34:0020104:63 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 7  (не жилой, дача) | 24:34:0020104:11 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 8 | 24:34:0020104:12 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 10  (разрушен) | 24:34:0020104:41 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 11 | 24:34:0020104:38 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 13 | не оформлен | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Кузнецовская | 14 | 24:34:0020104:39 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Лесная | 2 | 24:34:0020118:102 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Металлистов | 11  (не жилой) | не оформлен | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Металлистов | 16 | 24:34:0020112:476 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Набережная | 2 | 24:34:0020110:4 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Набережная | 3 | **24:34:0020110:13** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 1  (полуразрушен) | не оформлен | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 2 | **24:34:0020104:1** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 4  (не жилой) | 24:34:0020105:82 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 5 | 24:34:0020105:36 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 6  (не жилой) | 24:34:0020105:50 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 7 | 24:34:0020105:4 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 8 | 24:34:0020105:37 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 11  (не жилой) | **24:34:0020105:26** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 12  (полуразрушен) | 24:34:0020107:29 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 13 | **24:34:0020105:1** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 14 | **24:34:0020107:20** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 15 | 24:34:0020105:31 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 16 | 24:34:0020107:50 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 17  (снесен) | 24:34:0020106:17 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 18 | 24:34:0020107:53 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 20 | 24:34:0020107:48 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 21  (не жилой) | 24:34:0020106:40 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 22 | 24:34:0020107:30 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 23 | 24:34:0020106:41 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 24 | 24:34:0020107:14 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 26  (полуразрушен) | 24:34:0020107:31 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 27  (не жилой) | 24:34:0020106:46 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 29 | 24:34:0020106:1 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 33 | 24:34:0020106:18 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 35 | 24:34:0020106:21 | - | благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 37  (не жилой) | **не оформлен** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 39  (разрушен) | 24:34:0020106:64 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Нагорная | 41  (разрушен) | **24:34:0020106:19** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 2 | 24:34:0020116:85 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 3 | не оформлен | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 4 | 24:34:0020116:78 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 5 | **24:34:0020116:58** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 7 | 24:34:0020116:77 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 8 | 24:34:0020116:14 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 10  (дача) | 24:34:0020116:65 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 11 | 24:34:0020116:12 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 12 | 24:34:0020116:84 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 14  (дача) | 24:34:0020116:112 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 17 | 24:34:0020116:37 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Новая | 19 | 24:34:0020116:40 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Октябрьская | 14 | 24:34:0020111:88 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Октябрьская | 25 | 24:34:0020112:16 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Октябрьская | 33 «А» | не оформлен | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 9 | 24:34:0020108:1 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 21 | 24:34:0020104:64 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 27 | 24:34:0020104:9 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 32 | **24:34:0020111:62** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 33 | **24:34:0020104:25** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 34 | **24:34:0020107:2** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 35 | **24:34:0020104:53** | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 46  (не жилой) | **24:34:0020104:19** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 56 | **24:34:0020102:30** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 58 | 24:34:0020102:2 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 60  (не жилой) | 24:34:0020102:7 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 62 | 24:34:0020102:43 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 64 | 24:34:0020102:29 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 66 | 24:34:0020102:27 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 70 | 24:34:0020102:1 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 72  (разрушен) | 24:34:0020102:11 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 74  (разрушен) | 24:34:0020102:10 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 76 | 24:34:0020102:9 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 78  (разрушен) | 24:34:0020102:8 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 80  (не жилой) | 24:34:0020102:6 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Первомайская | 82 | 24:34:0020102:5 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Северная | 6 | 24:34:0020118:101 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Северная | 7 | 24:34:0020117:1 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Северная | 7 «Б» | не оформлен | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Северная | 14 | 24:34:0020117:66 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 2 «А» | 24:34:0020110:8 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 3 | 24:34:0020118:4 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 6  (не жилой) | 24:34:0020110:11 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 7  (не жилой) | 24:34:0020118:57 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 8 | 24:34:0020110:10 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 10  (сгорел) | 24:34:0020110:5 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 11 | 24:34:0020118:5 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 12 | 24:34:0020118:82 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 13  (не жилой) | 24:34:0020118:51 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 14 | 24:34:0020118:85 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 17  (не жилой) | 24:34:0020118:52 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 18  (не жилой) | 24:34:0020118:84 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 19 | 24:34:0020118:53 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 20  (под снос) | 24:34:0020118:23 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 21 | 24:34:0020118:2 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 22 | 24:34:0020118:89 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 23  (не жилой) | **24:34:0020118:48** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 25 | **24:34:0020118:47** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 27 | 24:34:0020118:56 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 29 «А» | 24:34:0020118:117 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 31 | 24:34:0020118:118 | - | не благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 33  (строится) | **24:34:0020118:58** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 37 | 24:34:0020118:54 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Станционная | 39 | 24:34:0020118:80 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Строителей | 9 «А» | **24:34:0020118:136** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 1 | 24:34:0020105:67 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 2 | 24:34:0020107:27 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 4 | 24:34:0020107:12 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 5 | 24:34:0020105:2 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 6 | **24:34:0020107:38** | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 7 | 24:34:0020105:33 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 8  (снесен) | 24:34:0020107:8 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 9 | 24:34:0020105:32 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 10  (снесен) | 24:34:0020106:47 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 13 | 24:34:0020105:27 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 14 | 24:34:0020106:16 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 15 | 24:34:0020105:30 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 18  (не жилой) | 24:34:0020106:15 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 19  (не жилой) | 24:34:0020105:89 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 20 | 24:34:0020106:89 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 21 | 24:34:0020105:29 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 22 | 24:34:0020105:68 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 23 | 24:34:0020105:28 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Таёжная | 25 | 24:34:0020105:70 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 1  (не жилой) | 24:34:0020111:14 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 2 | 24:34:0020112:104 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 5 | 24:34:0020111:23 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 11 | 24:34:0020111:24 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 13 | 24:34:0020111:32 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район  Красноярского края | посёлок | Тея | переулок | Тарасовский | 17 | 24:34:0020112:18 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 2 | 24:34:0020116:133 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 6 | 24:34:0020116:11 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 8  (полуразрушен) | 24:34:0020116:116 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 14  (не жилой, дача) | 24:34:0020116:63 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 16  (строится) | 24:34:0020116:118 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 18 | **24:34:0020116:64** | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 20 | 24:34:0020116:69 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 24  (не жилой) | 24:34:0020116:120 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 32  (не жилой) | 24:34:0020116:13 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Школьная | 34 | 24:34:0020116:60 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 2  (не жилой) | 24:34:0020107:70 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 3  (снесен) | 24:34:0020107:69 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 4 | 24:34:0020107:28 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 5 | 24:34:0020107:13 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 6  (заброшен) | не оформлен | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 8 | 24:34:0020107:24 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 9 | 24:34:0020107:17 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 13 | 24:34:0020107:9 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 14  (не жилой) | 24:34:0020116:63 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 15  (разрушен) | 24:34:0020107:16 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 18  (разрушен) | 24:34:0020107:3 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 19 | 24:34:0020107:19 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 26 | 24:34:0020112:30 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 28 | 24:34:0020112:97 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 32 | 24:34:0020112:79 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 34 | 24:34:0020112:95 | - | благоустроенная | да |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 35  (не жилой) | 24:34:0020113:24 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 41 | 24:34:0020113:47 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 43  (дача) | 24:34:0020113:29 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | магистральная, общего значения | Шоссейная | 47  (снесен) | 24:34:0020113:30 | - | не благоустроенная | нет |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | посёлок | Тея | улица в жилой застройке | Энтузиастов | 3 | 24:34:0020117:57 | - | благоустроенная | да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| - | | - | | - | | | - | - | | - | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | есть | | центральное |
| есть | удовлетворительное | | есть | | центральное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | неудовлетворительное | | есть | | печное | неудовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | = |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |
| есть | неизвестно | | есть | | печное | неизвестно | | | нет | | - |
| нет | - | | нет | | - | - | | | нет | | - |
| есть | удовлетворительное | | есть | | печное | удовлетворительное | | | нет | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| удовлетворительное | есть | центральное | удовлетворительное | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |
| - | нет | - | - | нет | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1264 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 670 кв.м., 635 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 884 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 972 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | металл, дерево | более 3х метров |
| 1457 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1500 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1080 кв.м. | есть | гараж | есть | дерево | более 3х метров |
| 1400 кв.м. | есть | сарай | нет | - | - |
| 600 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 962 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1275 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 1318 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 425 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1440 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| - | есть | сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1358 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1299 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1275 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1200 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1264 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 721 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 826 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1084 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1409 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 918 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1832 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 683 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 660 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1158 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1243 кв.м. | есть | гараж | есть | дерево | более 3х метров |
| 930 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1639 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1523 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1500 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1350 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 844 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 952 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1533 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1016 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 587 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 554 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1099 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1404 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 780 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1337 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1044 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1814 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1038 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1214 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1623 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1063 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 2495 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1695 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1774 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 438 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1966 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1818,8 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1500 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1669 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 300 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 926 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1800 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 650 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 700 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1361 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 854 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 720 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 924 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1543 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1403 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1630 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1416 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 967 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 920 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 632 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 1132 кв.м. | есть | сарай | есть | металл | более 3х метров |
| 1110 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 1150 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 502 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1666 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 508 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1480 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1913 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 2000 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1399 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 501 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1747 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 2000 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 700 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1936 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1631 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1300 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1503 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1763 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 2000 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 590 кв.м. | есть | гараж | есть | дерево | более 3х метров |
| 2000 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1080 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 684 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 2074 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 898 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 900 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1350 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1508 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 570 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1664 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 647 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 729 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1129 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1350 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 886 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1545 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 460 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 2569 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 800 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 2000 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1579 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1401 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 800 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 1412 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1259 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 611 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1310 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1199 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1200 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 525 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 700 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 1139 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1600 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 565 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1120 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 600 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 2934 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1200 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1925 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1724 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 769 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1349 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 4254 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 868 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1926 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1724 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 700 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1494 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1005 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 1050 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1698 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 1539 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1234 кв.м. | есть | баня | есть | дерево | более 3х метров |
| 1400 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 2397 кв.м. | есть | гараж, сарай | есть | дерево, металл | более 3х метров |
| 524 кв.м. | есть | сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 366 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 810 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 964 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 400 кв.м. | нет | - | есть | дерево | до 3х метров |
| 408 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1970 кв.м. | есть | дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 2000 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 1005 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | до 3х метров |
| 1400 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 1656 кв.м. | нет | - | есть | дерево | более 3х метров |
| 1096 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | металл | более 3х метров |
| 1729 кв.м. | есть | баня, дровяник | есть | дерево | до 3х метров |
| 3818 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | металл | до 3х метров |
| 1126 кв.м. | есть | баня, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 737 кв.м. | есть | гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 800 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 607 кв.м. | есть | баня, гараж, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |
| 522 кв.м. | есть | сарай | есть | дерево | более 3х метров |
| 2291 кв.м. | нет | - | нет | - | - |
| 1510 кв.м. | есть | баня, гараж, сарай, дровяник | есть | дерево | более 3х метров |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет) | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 1 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | не | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | не | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | да | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | да | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| да | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | да | нет | нет |
| да | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | нет | 0 | нет | нет | нет | нет |
| нет | нет | да | 0 | нет | нет | нет | нет |