Информация

по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории

Северо-Енисейского района

за 2022 год

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

За 2022 год реализация национального проекта проведена по следующим направлениям:

1. Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории

Северо-Енисейского района

за 2022 год

Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

- Цель: Снижение к 2024 году количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Красноярском крае до 4 человек на 100 тыс. населения.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Перепелица Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Ильин Роман Фёдорович  – ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» в Северо-Енисейском районе направлена на повышение безопасности дорожного движения, что является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Северо-Енисейского района, так и Красноярского края в целом.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе является составной частью районных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни населения Северо-Енисейского района.

Эффективность и результативность реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В рамках регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории Северо-Енисейского района в 2022 году продолжает реализовываться подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

Целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения);

- тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

По итогам 2022 года в Северо-Енисейском районе наблюдается ухудшение  показателя «снижение количества дорожно-транспортных происшествий» относительно 2021 года. Так, в течении 2021 года произошло 71 дорожно-транспортное происшествия (ДТП), тогда как в течение 2022 года число ДТП составило 92, целевой показатель увеличился на 29,5%.

Наблюдается ухудшение показателя «снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» относительно 2021 года. Так, в 2022 году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 1 человек, тогда как за 2021 год число погибших составило 0 человек, целевой показатель ухудшился на 100%.

Наблюдается ухудшение показателя «социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)» относительно 2021 года. Так, в 2022 году социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,08%, тогда как за 2021 год социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,0%, целевой показатель ухудшился на 100%.

Наблюдается ухудшение показателя «тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)» относительно 2021 года. Так, в 2022 году тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 2,37%, тогда как за 2021 год тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 0,0%, целевой показатель ухудшился на 100%.

Ухудшение целевых показателей явилось следствием человеческого фактора и не зависит от выполнения мероприятий муниципальной программы.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, Северо-Енисейскому району не выделялась.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание муниципального имущества - нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский, на сумму 1 082,2 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества - восстановление и нанесение дорожной разметки, п. Новая Калами, на сумму 80,2 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества - восстановление разметки пешеходных переходов, п. Тея, на сумму 55,7 тыс. руб.

- расходы на приобретение, доставку и установку ограждения, дорожного знака, п. Новая Калами, на сумму 2 685,2 тыс. руб.;

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, барьерных ограждений, п. Тея, на сумму 30,6 тыс. руб.

Исполнители:

Овчар Ольга Николаевна - Заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

Ильин Роман Фёдорович - ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.