| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «25» декабря 2017 г. | № 510-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В целях корректировки муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в редакции постановлений администрации района от 28.10.2013 года № 562-п, от 14.11.2013 № 618-п, от 16.12.2013 года №745-п, от 29.01.2014 № 25-п, от 21.02.2014 № 62-п, от 27.02.2014 №76-п, от 25.04.2014 № 148-п, от 07.05.2014 № 166-п, от 03.06.2014 № 235-п, от 11.07.2014 № 314-п, от 23.07.2014 №343-п, от 05.09.2014 № 430-п, от 02.10.2014 № 477-п, от 21.10.2014 № 507-п, от 13.11.2014 № 551-п, от 28.11.2014 №587-п, от 22.12.2014 № 660-п, от 19.01.2015 № 8-п, от 18.02.2015 № 42-п, от 14.04.2015 № 104-п, от 15.05.2015 № 159-п, от 23.06.2015 № 297-п, от 13.07.2015 № 377-п, от 19.08.2015 № 495-п, от 26.08.2015 № 508-п, от 20.10.2015 № 637-п, от 13.11.2015 № 677-п, от 08.12.2015 № 776-п, от 17.12.2015 № 810-п, от 25.02.2016 № 76-п, от 09.03.2016 № 90-п, от 05.04.2016 №170-п, от 22.04.2016 №229-п, от 09.06.2016 №360, от 30.06.2016 № 423-п, от 28.07.2016 № 502-п, от 07.10.2016 №679-п, от 11.11.2016 № 754-п, от 11.11.2016 № 758-п, от 14.12.2016 №860-п, от 08.02.2017 №32-п, от 09.02.2017 №38-п, от 30.03.2017 №107-п, от 03.05.2017 № 159-п, от 22.05.2017 №187-п, от 15.06.207 №233-п, от 05.07.2017 №253-п, от 08.08.2017 №320-п, от 21.09.2017 № 362-п, от 12.10.2017 №394-п, от 01.11.2017 №413-п, от 03.11.2017 № 430-п, от 23.11.2017 №453-п, от 05.12.2017 №466-п) (далее – постановление) следующие изменения:

в приложении к постановлению, именуемом «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа):

1) в приложении к муниципальной программе, именуемом «Паспорт муниципальной программы Северо-Енисейского района», цифры «2 298 707 753,59» заменить цифрами «2 298 703 906,57», цифры «476 656 636,79» заменить цифрами «476 652 789,77», цифры «1 523 961 661,66» заменить цифрами «1 523 957 814,64», цифры «309 112 636,79» заменить цифрами «309 108 789,77»;

2) приложение № 1 к муниципальной программе, именуемом «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к муниципальной программе, именуемом «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» (далее -подпрограмма 1):

а) в паспорте подпрограммы 1 цифры «161 416 733,85» заменить цифрами «161 412 886,83», цифры «157 416 733,85» заменить цифрами «157 412 886,83», цифры «545 377 263,53» заменить цифрами «545 373 416,51», цифры «512 640 354,60» заменить цифрами «512 636 507,58»;

б) приложение №2 подпрограммы 1, именуемом «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

### 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района                                                             А. Н. Рябцев

Приложение №1 к постановлению

администрации Северо–Енисейского района

от 25.12.2017 №  510-п

### (Новая редакция приложения № 1 к муниципальной

### программе «Реформирование и модернизация

### жилищно-коммунального хозяйства

### и повышение энергетической эффективности»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 21.10.2013 года № 515-п)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по программе | 441 | Х | Х | Х | 476 652 789,77 | 340 503 703,49 | 323 710 686,00 | 1 140 867 179,26 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 476 652 789,77 | 340 503 703,49 | 323 710 686,00 | 1 140 867 179,26 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 161 412 886,83 | 4 014 878,49 | 0,00 | 165 427 765,32 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 161 412 886,83 | 4 014 878,49 | 0,00 | 165 427 765,32 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Чистая вода Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 315 239 902,94 | 324 488 825,00 | 323 710 686,00 | 963 439 413,94 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 315 239 902,94 | 324 488 825,00 | 323 710 686,00 | 963 439 413,94 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2 к постановлению

администрации Северо–Енисейского района

от 25.12.2017 №  510-п

### (Новая редакция приложения № 2 к муниципальной

### программе «Реформирование и модернизация

### жилищно-коммунального хозяйства

### и повышение энергетической эффективности»,

### утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 года № 515-п)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Всего | 476 652 789,77 | 340 503 703,49 | 323 710 686,00 | 1 140 867 179,26 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 167 544 000,00 | 95 761 200,00 | 95 761 200,00 | 359 066 400,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 309 108 789,77 | 244 742 503,49 | 227 949 486,00 | 781 800 779,26 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района | Всего | 161 412 886,83 | 4 014 878,49 | 0,00 | 165 427 765,32 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 157 412 886,83 | 4 014 878,49 | 0,00 | 161 427 765,32 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Чистая вода Северо-Енисейского района | Всего | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района | Всего | 315 239 902,94 | 324 488 825,00 | 323 710 686,00 | 963 439 413,94 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 163 544 000,00 | 95 761 200,00 | 95 761 200,00 | 355 066 400,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 151 695 902,94 | 228 727 625,00 | 227 949 486,00 | 608 373 013,94 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Северо–Енисейского района

от 25.12.2017 №  510-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры и обновление

материально-технической базы предприятий

жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515-п)

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение безопасного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 161 335 746,83 | 1 014 878,49 | 0,00 | 162 350 625,32 |  |
| 1.1 | Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | х | х | х | х | 144 575 679,47 | 1 014 878,49 | 0,00 | 145 590 557,96 |  |
| 1.1.1 | Строительство расходного склада нефтепродуктов п.Енашимо |  | 441 | 0502 | 0410081630 | 414 | 144 543 026,49 | 0,00 | 0,00 | 144 543 026,49 | Хранение нефтепродуктов |
| 1.1.2 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство полигона твердых коммунальных отходов, п. Брянка |  | 441 | 0502 | 0410081680 | 414 | 0,00 | 1 014 878,49 | 0,00 | 1 014 878,49 |  |
| 1.1.3 | Получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения |  |  |  |  |  | 32 652,98 | 0,00 | 0,00 | 32 652,98 | Для подключения объекта «Расходный склад нефтепродуктов п.Енашимо» |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | х | х | х | х | 16 357 295,36 | 0,00 | 0,00 | 16 357 295,36 | В 2017 году капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения |
| 1.2.1 | Участок сети тепловодоснабжения от ТК-93 до ввода в жилой дом ул. Кутузова, 2, гп Северо-Енисейский, в том числе |  | х | х | х | х | 3 359 092,14 | 0,00 | 0,00 | 3 359 092,14 |  |
| 1.2.1.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080092 | 243 | 2 663 167,59 | 0,00 | 0,00 | 2 663 167,59 |  |
| 1.2.1.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080285 | 243 | 695 924,55 | 0,00 | 0,00 | 695 924,55 |  |
| 1.2.2 | Участок сети тепловодоснабжения от ТК-117 до узла ввода в гостиницу «Северная», ул. Северная, 1/1, гп Северо-Енисейский, в том числе |  | х | х | х | х | 1 405 056,41 | 0,00 | 0,00 | 1 405 056,41 |  |
| 1.2.2.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080081 | 243 | 1 102 230,99 | 0,00 | 0,00 | 1 102 230,99 |  |
| 1.2.2.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080278 | 243 | 302 825,42 | 0,00 | 0,00 | 302 825,42 |  |
| 1.2.3 | Участок сети тепловодоснабжения от котельной № 3, ул. 40 лет Победы, 15 до ТК-146, гп Северо-Енисейский, в том числе |  | х | х | х | х | 1 892 480,80 | 0,00 | 0,00 | 1 892 480,80 |  |
| 1.2.3.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080082 | 243 | 1 407 261,06 | 0,00 | 0,00 | 1 407 261,06 |  |
| 1.2.3.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080279 | 243 | 485 219,74 | 0,00 | 0,00 | 485 219,74 |  |
| 1.2.4 | Участок сети тепловодоснабжения от ТК-56 до ввода в жилой дом ул. Гореликова, 8, гп Северо-Енисейский, в том числе |  | х | х | х | х | 405 083,29 | 0,00 | 0,00 | 405 083,29 |  |
| 1.2.4.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080084 | 243 | 405 083,29 | 0,00 | 0,00 | 405 083,29 |  |
| 1.2.4.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080282 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5 | Участок сети тепловодоснабжения от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея, в том числе |  | х | х | х | х | 1 584 595,21 | 0,00 | 0,00 | 1 584 595,21 |  |
| 1.2.5.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080085 | 243 | 1 274 816,65 | 0,00 | 0,00 | 1 274 816,65 |  |
| 1.2.5.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080283 | 243 | 309 778,56 | 0,00 | 0,00 | 309 778,56 |  |
| 1.2.6 | Участок сети тепловодоснабжения ул. Северная, 1 до водозабора, п. Тея, в том числе |  | х | х | х | х | 2 339 780,31 | 0,00 | 0,00 | 2 339 780,31 |  |
| 1.2.6.1 | расходы на капитальный ремонт теплосети |  | 441 | 0502 | 0410080086 | 243 | 1 771 207,34 | 0,00 | 0,00 | 1 771 207,34 |  |
| 1.2.6.2 | расходы на капитальный ремонт сети холодного водоснабжения |  | 441 | 0502 | 0410080284 | 243 | 568 572,97 | 0,00 | 0,00 | 568 572,97 |  |
| 1.2.7 | Здание котельной, ул. Первомайская,1, п. Тея, в том числе |  | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.7.1 | расходы на капитальный ремонт |  | 441 | 0502 | 0410080091 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.8 | Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе |  | х | х | х | х | 1 237 472,64 | 0,00 | 0,00 | 1 237 472,64 |  |
| 1.2.8.1 | капитальный ремонт котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея |  | 441 | 0502 | 04100S5710 | 243 | 1 237 472,64 | 0,00 | 0,00 | 1 237 472,64 |  |
| 1.2.9 | Расходы на подготовку проекта на капитальный ремонт котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея |  | 441 | 0502 | 0410080215 | 243 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| 1.2.10 | Расходы на проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея |  | 441 | 0502 | 0410080216 | 243 | 83 734,56 | 0,00 | 0,00 | 83 734,56 |  |
| 1.2.11 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе |  | х | х | х | х | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |  |
| 1.2.11.1 | капитальный ремонт котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея |  | 441 | 0502 | 0410075710 | 243 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |  |
| 1.3 | Текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | х | х | х | х | 402 772,00 | 0,00 | 0,00 | 402 772,00 |  |
| 1.3.1 | Короб сети теплоснабжения, ул. Центральная, 32 до ул. Студенческая, 14, п. Вангаш |  | 441 | 0502 | 0410080087 | 244 | 192 677,00 | 0,00 | 0,00 | 192 677,00 |  |
| 1.3.2 | Короб сети теплоснабжения от ул. Студенческая, 1/2 до ТК - 14 в п. Вангаш |  | 441 | 0502 | 0410080088 | 244 | 210 095,00 | 0,00 | 0,00 | 210 095,00 |  |
| 2 | Задача №2 Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса района |  | х | х | х | х | 77 140,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 077 140,00 |  |
| 2.1 | Приобретение специализированной техники и котельного оборудования для нужд предприятий коммунального комплекса района |  | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение 1 единицы специализированной техники |
| 2.1.1 | приобретение комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН 1000/6/0,4У1 |  | 441 | 0502 | 0410080305 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приобретение основных и расходных материалов для осуществления работ, связанных с организацией теплоснабжения населения Северо-Енисейского района |  | 441 | 0502 | 0410080328 | 244 | 77 140,00 | 0,00 | 0,00 | 77 140,00 |  |
| 2.2.1 | приобретение манометра МТ100М 0-1.0 МПа |  | х | х | х | х | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 10 шт. |
| 2.2.2 | приобретение манометра МП4-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d. 160 IP40 M20*1.5 РШ |  | х | х | х | х | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 20 шт. |
| 2.2.3 | приобретение манометра МП4-Уф 0-2,5 МПа кт.1,5 d. 160 IP40 M20*1.5 РШ |  | х | х | х | х | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 15 шт. |
| 2.2.4 | приобретение манометра МП4-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d. 160 IP40 M20*1.5 РШ |  | х | х | х | х | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 10 шт. |
| 2.2.5 | приобретение манометра МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d. 160 IP40 M20*1.5 РШ |  | х | х | х | х | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 20 шт. |
| 2.2.6 | приобретение крана латунного для установки манометра 11б18бк, Ру-16, Ду-15 (М20*1,5/G1/2) |  | х | х | х | х | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 30 шт. |
| 2.2.7 | приобретение термометра технического прямого ТТЖ-М исп.1П 0…+150гр.С 240/66мм |  | х | х | х | х | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 20 шт. |
| 2.3 | Приобретение автотехники |  | х | х | х | х | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |  |
| 2.3.1 | Приобретение лесовозного автопоезда, в том числе |  | х | х | х | х | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Приобретение 1 ед. |
| 2.3.1.1 | за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента «УК Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича |  | 441 | 0502 | 0410080335 | 244 | 0,00 | 752 700,00 | 0,00 | 752 700,00 |  |
| 2.3.1.2 | за счет средств бюджета района |  | 441 | 0502 | 0410080333 | 244 | 0,00 | 2 247 300,00 | 0,00 | 2 247 300,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | х | х | х | х | 161 412 886,83 | 4 014 878,49 | 0,00 | 165 427 765,32 | х |