[image: image1.png]|




	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«05» декабря 2017 г.
	№  467-п

	гп Северо-Енисейский


О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»
В целях корректировки муниципальной программы Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» от 28.10.2013 № 561-п (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 №743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 №586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015  №424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 №589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п, от 25.02.2016 № 75-п, от 05.04.2016 №171-п, от 28.04.2016 № 236, от 09.06.2016 № 361-п, от 30.06.2016 № 425-п, от 28.07.2016 № 500-п, от 02.09.2016 № 595-п, от 07.10.2016 № 677-п, от 11.11.2016 №759-п, от 14.12.2016 № 862-п, от  09.02.2017 №39-п, от 30.03.2017 № 113-п, от  04.05.2017 №164-п, от 22.05.2017 № 189-п, от 14.06.2017 № 226-п, от 05.07.2017 № 255-п, от 20.07.2017 № 291-п, от 08.08.2017 № 318-п, от 21.09.2017 № 363-п, от 12.10.2017 №393-п, от 01.11.2017 № 425-п, от 15.11.2017 № 445-п) (далее ‑ постановление) следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению, именуемом «Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»» (далее ‑ муниципальная программа), раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

	Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
	Общий объем финансирования – 586 784 357,87 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 57 781 031,29 рублей;

2015 год ‑ 129 894 332,01 рублей;

2016 год ‑ 133 113 397,86 рублей;

2017 год – 100 055 060,94 рублей;

2018 год – 96 358 554,77 рублей;

2019 год – 69 581 981,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 487 229 995,54 рублей, из них по годам:

2014 год ‑ 42 922 858,96 рублей;

2015 год ‑ 110 469 362,01 рублей;

2016 год ‑ 102 005 897,86 рублей;

2017 год – 65 891 340,94 рублей;

2018 год – 96 358 554,77 рублей;

2019 год – 69 581 981,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего – 99 554 362,33 рублей, из них по годам:

2014 год ‑14 858 172,33 рублей;

2015 год ‑ 19 424 970,00 рублей;

2016 год ‑ 31 107 500,00 рублей;

2017 год – 34 163 720,00 рублей;

2018 год ‑ 0,00 рублей;

2019 год ‑ 0,00 рублей.


2) приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
	Общий объем финансирования – 186 620 499,88 рублей, из них по годам:

2017 год – 74 359 225,07 рублей;

2018 год – 70 112 093,81 рублей;

2019 год – 42 149 181,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 152 686 679,88 рублей, из них по годам:
2017 год – 40 425 405,07 рублей;

2018 год – 70 112 093,81 рублей;

2019 год – 42 149 181,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего – 33 933 820,00 рублей, из них по годам:

2017 год – 33 933 820,00 рублей;

2018 год ‑ 0,00 рублей;

2019 год ‑ 0,00 рублей. 


6) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением №2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
	Общий объем финансирования – 2 847 896,83 рублей, из них по годам:

2017 год – 2 384 135,87 рублей;

2018 год ‑ 463 760,96 рублей;

2019 год ‑ 0,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 2 617 996,83 рублей, из них по годам:

2017 год – 2 154 235,87 рублей;

2018 год ‑ 463 760,96 рублей;

2019 год ‑ 0,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего – 229 900,00 рублей, из них по годам:

2017 год – 229 900,00  рублей;

2018 год ‑ 0,00 рублей;

2019 год ‑ 0,00 рублей. 


8) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района www.admse.ru в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава Северо-Енисейского района 
И. М. Гайнутдинов
Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от   05.12.2017  №  467-п

(Новая редакция приложения № 2 к паспорту муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению и объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную собственность Северо-Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

	№ п/п
	Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта 
	Вид ассигнований (инвестиции, субсидии)
	Годы строительства (приобретения)
	Предельная сметная стоимость объекта
	Остаток стоимости объекта в ценах контрактов
	Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого

имущества муниципальной собственности Северо-

Енисейского района, подлежащие строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или

приобретению

	
	
	
	
	
	
	Годы, строительства, реконструкции

или приобретения, являющегося

годами реализации программы
	Годы до ввода объекта

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	...
	...

	Наименование подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района»

	Главный распорядитель: Администрация Северо-Енисейского района

	Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги

	Заказчик: МКУ «Служба заказчика-застройщика»

	1
	Объект 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский
	инвестиции
	2016-2017
	13 557 197,20
	0,00
	5 742 658,00
	7 814 539,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	в том числе:
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет Северо-Енисейского района
	
	
	13 557 197,20
	0,00
	5 742 658,00
	7 814 539,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	13 557 197,20
	0,00
	5 742 658,00
	7 814 539,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет Северо-Енисейского района
	
	
	13 557 197,20
	0,00
	5 742 658,00
	7 814 539,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Приложение № 2
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от   05.12.2017  №  467-п
(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации Северо-

Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование программы, подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации
	2017
	2018
	2019
	2017-2019

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	план
	план
	план
	

	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» 
	Всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	100 055 060,94
	96 358 554,77
	69 581 981,00
	265 995 596,71

	
	
	в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	100 055 060,94
	96 358 554,77
	69 581 981,00
	265 995 596,71

	Подпрограмма 1
	«Дороги Северо-Енисейского района»
	Всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	74 359 225,07
	70 112 093,81
	42 149 181,00
	186 620 499,88

	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	74 359 225,07
	70 112 093,81
	42 149 181,00
	186 620 499,88

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»
	Всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	2 384 135,87
	463 760,96
	0,00
	2 847 896,83

	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	2 384 135,87
	463 760,96
	0,00
	2 847 896,83

	Подпрограмма 3
	«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»
	Всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	23 311 700,00
	25 782 700,00
	27 432 800,00
	76 527 200,00

	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	23 311 700,00
	25 782 700,00
	27 432 800,00
	76 527 200,00


Приложение № 3
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от   05.12.2017  №  467-п
(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы

Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям

	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	2017
	2018
	2019
	2017-2019

	
	
	
	план
	план
	план
	

	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» 
	Всего
	100 055 060,94
	96 358 554,77
	69 581 981,00
	265 995 596,71

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	34 163 720,00
	0,00
	0,00
	34 163 720,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Северо-Енисейского района
	65 891 340,94
	96 358 554,77
	69 581 981,00
	231 831 876,71

	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
	«Дороги Северо-Енисейского района»
	Всего
	74 359 225,07
	70 112 093,81
	42 149 181,00
	186 620 499,88

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	33 933 820,00
	0,00
	0,00
	33 933 820,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Северо-Енисейского района
	40 425 405,07
	70 112 093,81
	42 149 181,00
	152 686 679,88

	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»
	Всего
	2 384 135,87
	463 760,96
	0,00
	2 847 896,83

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	229 900,00
	0,00
	0,00
	229 900,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Северо-Енисейского района
	2 154 235,87
	463 760,96
	0,00
	2 617 996,83

	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»
	Всего
	23 311 700,00
	25 782 700,00
	27 432 800,00
	76 527 200,00

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Северо-Енисейского района
	23 311 700,00
	25 782 700,00
	27 432 800,00
	76 527 200,00

	
	
	юридические лица
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00


Приложение № 4
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от   05.12.2017  №  467-п
(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Дороги

Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Развитие

транспортной системы Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации Северо-

Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	Наименование  программы, подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2017
	2018
	2019
	2017-2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
	
	
	
	
	

	Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района.  
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1:

Выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети гп Северо-Енисейский
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	18 994 996,37
	27 958 712,83
	15 719 333,00
	62 673 042,20
	По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 3,528 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 4,237 км.; асфальтирование обочин не менее 0,425 км., проведение ямочного ремонта не менее 0,404 км.; устройство кюветов и водоотводных канав не менее 1,2 км.; нанесение горизонтальной разметки не менее 21,8 км.; разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры района.

	1.1. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Белинского, гп Северо-Енисейский
	Администрация Северо-Енисейского района


	441
	0409
	1210083550
	244
	1 916 345,27
	0,00
	0,00
	1 916 345,27
	устройство профиля гравийной дороги не менее 1,091 км 

	1.2. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги от ул. Гастелло до ул. Таежная, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080075
	244
	2 409 597,00
	0,00
	0,00
	2 409 597,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,381 км 

	1.3. Укрепление обочины автомобильной дороги от жилого дома, ул. Ленина, 4 до Памятного мемориального знака в честь павших воинов-североенисейцев, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский 
	
	441
	0409
	1210080076
	244
	1 477 557,00
	0,00
	0,00
	1 477 557,00
	асфальтирование обочин не менее 0,425 км 

	1.4. Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Северо-Енисейского района 
	
	441
	0409
	1210080203
	244
	1 470 000,00
	0,00
	0,00
	1 470 000,00
	разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Северо-Енисейского района

	1.5. Устройство бетонных водоотводных канав, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080122
	244
	500 000,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	устройство бетонных водоотводных канав не менее 1,2 км

	
	
	441
	0409
	1210080122
	243
	0,00
	8 617 300,00
	0,00
	8 617 300,00
	устройство бетонных водоотводных канав не менее 1,2 км

	1.6. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, от дома №32 до дома №38  по ул. Донского, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080246
	244
	560 688,80
	0,00
	0,00
	560 688,80
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,1118 км

	1.7. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, от дома №38 до дома №48  по ул. Донского, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080247
	244
	1 441 148,16
	0,00
	0,00
	1 441 148,16
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,2922 км

	1.8. Восстановление профиля гравийной дороги заезда к жилым домам, ул. Ленина, 64, 66, гп Северо-Енисейский  
	
	441
	0409
	1210080093
	243
	0,00
	55 449,00
	0,00
	55 449,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,020 км 

	1.9. Восстановление профиля  гравийной дороги, ул. Невского, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080094
	244
	0,00
	386 755,00
	0,00
	386 755,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,186 км 

	1.10. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Автомобильная, гп Северо-Енисейский 
	
	441
	0409
	1210080095
	243
	0,00
	750 636,00
	0,00
	750 636,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,361 км 

	1.11. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Донского, 1 до ул. Донского, 25, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080096
	243
	0,00
	1 314 131,00
	0,00
	1 314 131,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,632 км 

	1.12. Асфальтирование участка автомобильной дороги, от ул. Геологическая, 11, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080097
	243
	0,00
	3 594 574,00
	0,00
	3 594 574,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,674 км 

	1.13. Асфальтирование участка  автомобильной дороги, ул. Белинского (частный сектор), гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080098
	243
	0,00
	1 675 338,00
	0,00
	1 675 338,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км 

	1.14. Асфальтирование участка  автомобильной дороги, ул. Урицкого, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080099
	243
	0,00
	1 459 187,00
	0,00
	1 459 187,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км 

	1.15. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080271
	244
	0,00
	1 150 039,63
	0,00
	1 150 039,63
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,555 км

	1.16. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Грибная, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080105
	243
	0,00
	0,00
	4 123 294,00
	4 123 294,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,773 км 

	1.17. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Набережная, 49 до ул. Набережная,67, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080106
	243
	0,00
	0,00
	1 686 197,00
	1 686 197,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,320 км 

	1.18. Асфальтирование участка автомобильной дороги от кольцевой транспортной развязки до магазина «Лотос», ул. Фабричная, 9, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080107
	244
	0,00
	0,00
	790 400,00
	790 400,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,150 км 

	1.19. Асфальтирование участка дороги ул. Донского, 32 до ул. Донского, 38, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080111
	243
	0,00
	0,00
	697 107,00
	697 107,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,135 км 

	1.20. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Портовая, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080112
	243
	0,00
	0,00
	1 823 932,00
	1 823 932,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,415 км 

	1.21.Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080108
	243
	0,00
	0,00
	3 767 238,00
	3 767 238,00
	Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1390 кв.м.

	1.22. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильного кольца по ул. Ленина, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080109
	243
	0,00
	0,00
	2 831 165,00
	2 831 165,00
	Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1050 кв.м.

	1.23. Субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	7 039 500,00
	0,00
	0,00
	7 039 500,00
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.23.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Октябрьская, гп Северо-Енисейский 
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	2 089 500,00
	0,00
	0,00
	2 089 500,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,683 км

	1.23.2. Ремонт автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	2 850 000,00
	0,00
	0,00
	2 850 000,00
	проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 0,1986 км

	1.23.3. Ремонт автомобильной дороги, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	2 100 000,00
	0,00
	0,00
	2 100 000,00
	проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 0,150 км

	1.24. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	430 588,30
	0,00
	0,00
	430 588,30
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.24.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Октябрьская, гп Северо-Енисейский 
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	93 071,30
	0,00
	0,00
	93 071,30
	Устройство профиля гравийной дороги не менее 0,683 км

	1.24.2. Ремонт автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	171 529,44
	0,00
	0,00
	171 529,44
	проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 0,1986 км

	1.24.3. Ремонт автомобильной дороги, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	165 987,56
	0,00
	0,00
	165 987,56
	проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 0,150 км

	1.25. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги по ул Гастелло до ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080276
	244
	1 749 571,84
	0,00
	0,00
	1 749 571,84
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,318 км

	1.26. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги от ул. Ленина до ул. Набережная, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080311
	244
	0,00
	8 955 303,20
	0,00
	8 955 303,20
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,491 км

	Мероприятие 2:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 699 359,11
	20 163 961,00
	0,00
	30 863 320,11
	По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,681 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 3,096 км.

	2.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	8 839 849,99
	0,00
	0,00
	8 839 849,99
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Таежная, п. Тея
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210075090
	244
	3 685 000,00
	0,00
	0,00
	3 685 000,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,569 км 

	2.1.2. Ремонт автомобильной дороги, ул. Молодежная, п. Тея
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	935 749,99
	0,00
	0,00
	935 749,99
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,369 км 

	2.1.3. Ремонт автомобильной дороги, ул. Первомайская, п. Тея
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	4 219 100,00
	0,00
	0,00
	4 219 100,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,962 км 

	2.2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	480 890,81
	0,00
	0,00
	480 890,81
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.2.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Таежная, п. Тея 
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	218 246,87
	0,00
	0,00
	218 246,87
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,569 км 

	2.2.2. Ремонт автомобильной дороги, ул. Молодежная, п. Тея
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	52 536,94
	0,00
	0,00
	52 536,94
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,369 км 

	2.2.3. Ремонт автомобильной дороги, ул. Первомайская, п. Тея
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	210 107,00
	0,00
	0,00
	210 107,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,962 км 

	2.3. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, ул. Строителей, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083660
	244
	230 415,80
	0,00
	0,00
	230 415,80
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,037 км 

	2.4. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Первомайская, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083740
	244
	639 065,99
	0,00
	0,00
	639 065,99
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,562 км 

	2.5. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов 3 переулков от ул. Школьная до ул. Новая, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083750
	244
	509 136,52
	0,00
	0,00
	509 136,52
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,400 км 

	2.6. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Геологическая до ул. Энтузиастов, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083500
	243
	0,00
	1 458 117,00
	0,00
	1 458 117,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км

	2.7. Асфальтирование участка автомобильной дороги переулка Тарасовский, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083950
	243
	0,00
	1 335 145,00
	0,00
	1 335 145,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,348 км

	2.8. Асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Металлистов до ул. Школьная (объездная дорога), п. Тея
	
	441
	0409
	1210083960
	243
	0,00
	2 762 526,00
	0,00
	2 762 526,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,600 км

	2.9. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Лесная до ул. Станционная, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083990
	243
	0,00
	767 391,00
	0,00
	767 391,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км

	2.10. Восстановление профиля гравийной дороги, переулок Зеленый, п. Тея 
	
	441
	0409
	1210080101
	243
	0,00
	997 475,00
	0,00
	997 475,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,350 км

	2.11. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея
	
	441
	0409
	1210080102
	243
	0,00
	7 214 900,00
	0,00
	7 214 900,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 1,567 км

	2.12. Асфальтирование участка  автомобильной дороги, ул. Геологическая, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083670
	243
	0,00
	1 199 200,00
	0,00
	1 199 200,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 1,166 км

	2.13. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Первомайская, п. Тея
	
	441
	0409
	1210083680
	243
	0,00
	4 429 207,00
	0,00
	4 429 207,00
	Устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,962 км

	Мероприятие 3:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и

п. Енашимо
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 644 471,56
	575 432,98
	5 829 237,00
	9 049 141,54
	По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,111 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 0,855 км.; устройство лотков для 0,060 км дорог; укладка водопропускных трубок не менее 8 шт.; проведение ремонта 2 автомобильных мостов, устройство водоотводных канав не менее 0,127 км, ремонт двух автомобильных переездов.

	3.1. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Дражников, 27 до ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210080077
	244
	120 227,84
	0,00
	0,00
	120 227,84
	восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,116 км

	3.2. Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Юбилейная, 40 до ул. Механическая, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080078
	244
	476 482,00
	0,00
	0,00
	476 482,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,090 км

	3.3. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Нагорная, 16 до ул. Юбилейная, 55, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083760
	244
	294 722,98
	0,00
	0,00
	294 722,98
	восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,275 км

	3.4. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Дражников до ул. Нагорная, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083770
	244
	65 805,60
	0,00
	0,00
	65 805,60
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,060 км

	3.5.Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Нагорная, 2 до ул. Юбилейная, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083800
	244
	526 624,64
	0,00
	0,00
	526 624,64
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,430 км

	3.6.Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Юбилейная до  ул. Советская в п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083810
	244
	183 704,00
	0,00
	0,00
	183 704,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,3 км

	3.7.Устройство лотка и деревянного короба  с подсыпкой грунта для участка автомобильной дороги от ул. Нагорная до ул. Дражников, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083820
	244
	152 039,00
	0,00
	0,00
	152 039,00
	устройство лотка с подсыпкой грунта и деревянного короба  не менее 0,060 км

	3.8.Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов от ул. Юбилейная, 17 до ул. Дражников, 12Б, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210083830
	244
	172 356,99
	0,00
	0,00
	172 356,99
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,140 км

	3.9.Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов ул. Зеленая, п. Енашимо
	
	441
	0409
	1210083840
	244
	276 919,00
	0,00
	0,00
	276 919,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,300 км

	3.10. Замена и устройство водопропускных трубок, ул. Юбилейная, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210081200
	244
	223 687,00
	0,00
	0,00
	223 687,00
	замена и устройство водопропускных трубок не менее 5 шт.

	3.11. Замена водопропускных трубок, ул. Дражников, ул. Нагорная, ул. Юбилейная, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080303
	244
	133 691,04
	0,00
	0,00
	133 691,04
	замена и устройство водопропускных трубок не менее 3 шт.

	3.12. Устройство водоотводной канавы, ул. Нагорная, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080304
	244
	18 210,61
	0,00
	0,00
	18 210,61
	устройство водоотводных канав не менее 0,127 км

	3.13. Обустройство водопропускных трубок, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210087400
	243
	0,00
	178 825,00
	0,00
	178 825,00
	обустройство водопропускных трубок не менее 9 шт.

	3.14. Капитальный ремонт автомобильного моста на соединительной дороге ул. Юбилейная – ул. Дражников между жилыми домами по ул. Юбилейная, 35, 39, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210087570
	243
	0,00
	64 452,00
	0,00
	64 452,00
	проведение ремонта автомобильного моста

	3.15. Капитальный ремонт автомобильного моста между жилыми домами, ул. Юбилейная, 5, 7, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080196
	243
	0,00
	130 540,00
	0,00
	130 540,00
	проведение ремонта автомобильного моста

	3.16. Ремонт автомобильных переездов, ул. Юбилейная, 5, ул. Юбилейная, 35, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080306
	244
	0,00
	201 615,98
	0,00
	201 615,98
	ремонт двух автомобильных переездов 

	3.17. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная до ул. Юбилейная, п. Новая Калами (въезд в поселок)
	
	441
	0409
	1210080201
	243
	0,00
	0,00
	291 334,00
	291 334,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,160 км

	3.18. Восстановление профиля гравийной дороги по ул. Нагорная, 14, 15, 16, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080115
	243
	0,00
	0,00
	686 092,00
	686 092,00
	устройство профиля гравийной дороги не менее 0,330 км

	3.19. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Механическая, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080116
	243
	0,00
	0,00
	1 522 160,00
	1 522 160,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,240 км

	3.20. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин  от ул. Нагорная,4 до ул. Нагорная, 6, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080117
	243
	0,00
	0,00
	1 236 462,00
	1 236 462,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,195 км

	3.21. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин по ул. Юбилейная,5 до ул. Нагорная, 2, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080119
	243
	0,00
	0,00
	2 093 189,00
	2 093 189,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,330 км

	Мероприятие 4:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и

п. Новоерудинский
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 5:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 412 595,33
	1 532 303,00
	0,00
	5 944 898,33
	По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 4,4 км.; устройство водоотводных канав не менее 1,015 км.; укладка водопропускных трубок не менее 2 шт.; проведение ремонта 1 автомобильного моста

	5.1. Устройство кюветов и водоотводных канав, ул. Школьная, п. Брянка
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210081210
	244
	456 407,00
	0,00
	0,00
	456 407,00
	устройство водоотводной канавы не менее 0,600 км

	5.2. Приобретение и укладка водопропускной трубки под дорогой, ул. Школьная, п. Брянка
	
	441
	0409
	1210083610
	244
	200 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	устройство водопропускных трубок не менее 1 шт.

	5.3. Устройство водоотводной канавы на перекрестке ул. Лесная и ул. Школьная, п. Брянка
	
	441
	0409
	1210083690
	244
	78 636,00
	0,00
	0,00
	78 636,00
	устройство водоотводной канавы не менее 0,015 км

	5.4. Углубление водоотводной канавы по ул. Лесная (вдоль места захоронения), п. Брянка
	
	441
	0409
	1210083900
	244
	359 294,00
	0,00
	0,00
	359 294,00
	устройство водоотводной канавы не менее 0,400 км

	5.5. Субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	1 124 750,01
	0,00
	0,00
	1 124 750,01
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.5.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка
	
	441
	0409
	1210075090
	244
	1 124 750,01
	0,00
	0,00
	1 124 750,01
	восстановление профиля гравийных дорог не менее 2,4 км

	5.6. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», в том числе:
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	2 193 508,32
	0,00
	0,00
	2 193 508,32
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.6.1. Ремонт автомобильной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка
	
	441
	0409
	12100S5090
	244
	2 193 508,32
	0,00
	0,00
	2 193 508,32
	восстановление профиля гравийных дорог не менее 2,4 км

	5.7. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Брянка
	
	441
	0409
	1210080104
	243
	0,00
	1 386 213,00
	0,00
	1 386 213,00
	восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,0 км

	5.8. Укладка водопропускных трубок под автомобильной дорогой, ул. Новая, п. Брянка
	
	441
	0409
	1210083890
	243
	0,00
	64 912,00
	0,00
	64 912,00
	устройство водопропускных трубок не менее 1 шт.

	5.9. Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Брянка
	
	441
	0409
	1210087280
	243
	0,00
	81 178,00
	0,00
	81 178,00
	проведение ремонта автомобильного моста

	Мероприятие 6:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	299 985,50
	0,00
	0,00
	299 985,50
	По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 0,888 км

	Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов по ул. Центральная, п. Вельмо
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210080277
	244
	299 985,50
	0,00
	0,00
	299 985,50
	восстановление профиля гравийных дорог не менее 0,888 км

	Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

	Мероприятие 1:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	21 929 720,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	31 929 720,00
	Обеспечение содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

	1.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210075080
	244
	16 929 720,00
	0,00
	0,00
	16 929 720,00
	Обеспечение содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения не менее 197,53 км 

	1.5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	
	441
	0409
	12100S5080
	244
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	15 000 000,00
	

	Мероприятие 2:

Устройство и содержание участка автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино – Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти»
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	7 563 558,00
	14 881 684,00
	15 600 611,00
	38 045 853,00
	Обеспечение устройства и содержания участка автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино – Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти»

	2.1.Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию участка автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210087850
	811
	7 563 558,00
	14 881 684,00
	15 600 611,00
	38 045 853,00
	

	2.1.1. Устройство участка автозимника
	
	441
	0409
	1210087850
	811
	4 675 856,00
	-
	-
	4 675 856,00
	Обеспечение устройства участка автозимника 

	2.1.2. Содержание участка автозимника
	
	441
	0409
	1210087850
	811
	2 887 702,00
	-
	-
	2 887 702,00
	Обеспечение содержания участка автозимника

	Мероприятие 3:

Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1. Приобретение техники
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2. Приобретение запасных частей, оборудования и материалов
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги

	Мероприятие 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	7 814 539,20
	0,00
	0,00
	7 814 539,20
	Осуществление строительства конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский

	1.1. Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210087390
	414
	7 662 848,06
	0,00
	0,00
	7 662 848,06
	

	1.2. Получение разрешительной документации на ввод конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта, гп Северо-Енисейский в эксплуатацию
	
	441
	0409
	1210087390
	414
	151 691,14
	0,00
	0,00
	151 691,14
	Получение разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию

	Итого по Подпрограмме
	
	
	
	
	
	74 359 225,07
	70 112 093,81
	42 149 181,00
	186 620 499,88
	


Приложение № 5
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от   05.12.2017  №  467-п
(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)
Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
	Наименование  программы, подпрограммы
	ГРБС 
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2017
	2018
	2019
	2017-2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель подпрограммы: Обеспечение дорожной безопасности
	
	
	
	
	

	Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1:

Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство выносных стоек с дорожными знаками.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 384 135,87
	463 760,96
	0,00
	2 847 896,83
	По состоянию на 01.01.2020 установленных дорожных знаков не менее 20 шт., замененных не менее 50 шт.; замена не менее 3 барьерных ограждений; устройство выносных стоек с дорожными знаками возле образовательных учреждений не менее 8 шт., обустроено пешеходных переходов не менее 2 ед., искусственных дорожных неровностей не менее 2 шт.

	1.1. Замена барьерного ограждения по ул. Набережная, 6 в гп Северо-Енисейский
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1230081280
	244
	279 059,69
	0,00
	0,00
	279 059,69
	Замена барьерного ограждения – 1 ед.

	1.2. Устройство выносных стоек с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Дети» возле образовательных учреждений, ул. Донского, 41 А,  ул. Карла Маркса, 26, ул. Ленина, 7, ул. 40 лет Победы, 12 А, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230080113
	244
	138 672,00
	0,00
	0,00
	138 672,00
	Устройство выносных стоек с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Дети» возле образовательных учреждений не менее 8 шт.

	1.3. Замена барьерного ограждения от дома № 1 до дома № 5 по ул. 40 лет Победы в гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230081320
	244
	1 036 177,88
	0,00
	0,00
	1 036 177,88
	Замена барьерного ограждения – 1 ед.

	1.4. Устройство комплектов  освещения на пешеходных переходах со светофором на солнечной электростанции вблизи образовательных учреждений по ул. Карла Маркса, 26 и ул. 40 лет Победы в гп Северо-Енисейский
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	298 870,00
	0,00
	0,00
	298 870,00
	Обустройство пешеходных переходов – 2 ед.

	1.4.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	
	441
	0409
	1230074920
	244
	229 900,00
	0,00
	0,00
	229 900,00
	Обустройство пешеходных переходов

	1.4.2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	
	441
	0409
	12300S4920
	244
	68 970,00
	0,00
	0,00
	68 970,00
	Обустройство пешеходных переходов

	1.5.  Замена барьерного ограждения, ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230080236
	244
	386 817,52
	0,00
	0,00
	386 817,52
	Замена барьерного ограждения – 1 ед.

	1.6. Установка новых и замена пришедших в негодность дорожных знаков в гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230087180
	244
	231 844,34
	0,00
	0,00
	231 844,34
	Установленных дорожных знаков не менее 10 шт., замена дорожных знаков не менее 50 шт.

	1.7. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических щитах с флуоресцентной пленкой в гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230080249
	244
	12 694,44
	0,00
	0,00
	12 694,44
	Установленных металлических щитов дорожной разметки не менее 5 шт.

	1.8. Приобретение и установка дорожных знаков и пешеходных ограждений, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1230083520
	244
	0,00
	132 999,00
	0,00
	132 999,00
	Установленных дорожных знаков не менее 6 шт.

	1.9. Приобретение и установка дорожных знаков, п. Брянка
	
	441
	0409
	1230080114
	244
	0,00
	31 375,00
	0,00
	31 375,00
	Установленных дорожных знаков не менее 4 шт.

	1.10. Устройство искусственных дорожных неровностей, ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1230080307
	244
	0,00
	160 218,14
	0,00
	160 218,14
	Устройство искусственных дорожных неровностей не менее 2 шт.

	Итого по Подпрограмме
	
	
	
	
	
	2 384 135,87
	463 760,96
	0,00
	2 847 896,83
	











