

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| « 29 » ноября 2013 г. | № 704-п |
| р.п. Северо-Енисейский | |

**Об утверждении Порядка и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района**

В соответствии с планом перехода на программный бюджет на территории Северо-Енисейского района, руководствуясь статьей 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, анализу и прогнозированию (Овчар О. Н.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Глава администрации

Северо-Енисейского района Т. Л. Калинина

Приложение

к постановлению  
администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2013 № 704-п

**Порядок и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района**

1. Порядок и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ Северо-Енисейского района, реализуемых на территории Северо-Енисейского района.
2. Источником получения информации для определения уровня достижения показателей эффективности являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации».
3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Программа) применяются целевые показатели и показатели результативности, указанные в паспорте или приложении 1 Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации Программы по окончании срока ее реализации отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.
5. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов Программы по степени достижения целевых показателей и показателей результативности, указанных в паспорте Программы.

Степень достижения целевых индикаторов Программы определяется на основании сопоставления фактических достигнутых (ожидаемых) значений целевых показателей и показателей результативности с их плановыми значениями.

1. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по эффективности достижения каждого целевого показателя и показателя результативности Программы отдельно по следующей формуле:

En1= Tf1/Тn1 \* 100%,

где:

En1 – эффективность достижения показателя Программы;

Tf1-фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Тn1- ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой всего, в том числе по годам реализации.

1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E= En1+ En2+...+ Eni /М,

где:

Е – эффективность достижения показателей (процентов);

En1+ En2+...+ Eni – эффективность достижения соответствующего показателя Программы (процентов);

М – количество показателей Программы.

1. Интегральная (суммарная) оценка Программы за отчетный год и за весь период ее реализации в целом определяется исходя из полученного значения показателя Е:

эффективность выше плановой- при Е>100%;

эффективная - при 80< Е< 100;

недостаточно эффективная – при 70< Е< 80;

неэффективная – при Е < 70.

1. Оценка эффективности реализации Программы включает заполнение таблицы оценки эффективности реализации Программы (приложение №1 к настоящему Порядку).
2. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации Программы являются варианты, представленные в приложение 2 к настоящему Порядку.

Все решения о внесении изменений в Программу или о прекращении реализации мероприятий Программы принимаются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации».

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта изменений в ранее утвержденные Программы в соответствии с порядком, установленным Инструкцией по делопроизводству в администрации Северо-Енисейского района.

Приложение 1

к Порядку проведения ежегодной оценки эффективности реализации

и критерии указанной оценки муниципальных программ

Северо-Енисейского района

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Северо-Енисейского района**

**за отчетный \_\_\_\_\_\_\_ финансовый год**

**и за весь период реализации \_\_\_\_\_\_ годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевых показателей и показателей результативности Программы | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные  результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | Эффективность достижения показателя Программы (процентов) |
| всего | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | всего | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год |  |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы |  | | | | | | | | |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации Программы |  | | | | | | | | | |

Приложение 2

к Порядку проведения ежегодной оценки эффективности реализации

и критерии указанной оценки муниципальных программ

Северо-Енисейского района

#### Критерии эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Северо-Енисейского района

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность Программы выше плановой,  при Е>100% | Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий в рамках Программы. Возможно рассмотрение вопроса о внесении изменений в Программу о дополнительном финансировании мероприятий. |
| Плановая эффективность Программы ,  при 80%< Е< 100% | реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий в рамках Программы. |
| Эффективность Программы ниже плановой,  при 70%< Е< 80% | Реализация Программы признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в Программу в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. |
| Программа неэффективна,  при Е < 70% | реализация Программы признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в Программу по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. |