| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «28» марта 2022 г. | № 128-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2023-2025 годы (актуальная редакция, с учетом изменений внесенных постановлениями администрации Северо-Енисейского района от 31.03.2022 № 139-п,  от 12.12.2022 № 551-п)

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», порядком формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п, руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2023-2025 годы, согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник».

Глава Северо-Енисейского района						А.Н. Рябцев

Приложение №1

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 28.03.2022 № 128-п

(в новой редакции постановлений администрации

Северо-Енисейского района от 31.03.2022 № 139-п, от 12.12.2022 № 551-п)

Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2023 год

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | газоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | газоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 4 |  |  | 473,40 |  | Средства Собствен ников |  |  | минимальный размер взноса |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 29 127,40 |  |  | 29 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 29 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого по счету регионального оператора |  |  | 473,40 |  | Средства Собствен ников |  |  | минимальный размер взноса |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 29 127,40 |  |  | 29 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 2 | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район |  |  | 473,40 |  | Средства Собствен ников |  |  | минимальный размер взноса |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 13 788 911,16 |  |  | 13 788 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 29 127,40 |  |  | 29 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |

Форма № 2

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2023 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 4 | 445,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 445,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 445,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 28.03.2022 № 128-п

Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2024 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Форма № 2

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2024 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района от 28.03.2022 № 128-п

(в новой редакции постановлений администрации

Северо-Енисейского района от 31.03.2022 № 139-п, от 12.12.2022 № 551-п)

Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2025 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 381,90 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 527 042,43 |  |  |  |  |  |  | 1 527 042,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 527 042,43 |  |  |  |  |  |  | 1 527 042,43 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 338,60 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 1 353 905,64 |  |  |  |  |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |  |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 378,20 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 3 666 966,69 |  |  |  | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 1 512 247,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 666 966,69 |  |  |  | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 1 512 247,83 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 9 695,84 |  |  |  | 3 811,76 |  | 1 885,54 | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 3 811,76 |  | 1 885,54 | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 338,60 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 1 353 905,64 |  |  |  |  |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |  |  |  | 1 353 905,64 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 | 458,40 | Средства Собствен иков |  | минимальный размер взноса | 1 832 930,74 |  |  |  |  |  |  | 1 832 930,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 832 930,74 |  |  |  |  |  |  | 1 832 930,74 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 488,90 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 15 432 035,61 | 15 432 035,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 15 432 035,61 | 15 432 035,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 1 | 1 446,50 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 45 658 497,67 | 45 658 497,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 45 658 497,67 | 45 658 497,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 2 | 727,40 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 2 208 888,31 |  |  | 2 208 888,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 208 888,31 |  |  | 2 208 888,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 036,69 |  |  | 3 036,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 3 036,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 3 | 741,50 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 2 964 917,41 |  |  |  |  |  |  | 2 964 917,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 964 917,41 |  |  |  |  |  |  | 2 964 917,41 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.10 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 4 | 746,50 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 2 984 910,11 |  |  |  |  |  |  | 2 984 910,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 984 910,11 |  |  |  |  |  |  | 2 984 910,11 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.11 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 5 | 746,60 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 23 566 287,15 | 23 566 287,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 23 566 287,15 | 23 566 287,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 6 | 835,80 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 3 341 979,73 |  |  |  |  |  |  | 3 341 979,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 341 979,73 |  |  |  |  |  |  | 3 341 979,73 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.13 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 10 | 1 462,90 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 46 176 160,55 | 46 176 160,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 46 176 160,55 | 46 176 160,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 14 | 704,10 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 22 224 782,72 | 22 224 782,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 22 224 782,72 | 22 224 782,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Кутузова, д. 2 | 747,30 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 23 588 382,51 | 23 588 382,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 23 588 382,51 | 23 588 382,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 31 564,81 | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 31 564,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 6 | 373,80 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 1 494 654,25 |  |  |  |  |  |  | 1 494 654,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 494 654,25 |  |  |  |  |  |  | 1 494 654,25 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 998,54 |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,54 |  |  |  |
| 1.17 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Южная, д. 2 | 759,30 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 2 305 758,72 |  |  | 2 305 758,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 305 758,72 |  |  | 2 305 758,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 036,69 |  |  | 3 036,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 3 036,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Итого по счету регионального оператора | 11 676,30 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 201 682 005,88 | 176 646 146,21 |  | 4 514 647,03 | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 18 366 493,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 201 682 005,88 | 176 646 146,21 |  | 4 514 647,03 | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 18 366 493,78 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 17 272,77 | 15 128,61 |  | 386,65 | 123,46 |  | 61,07 | 1 572,97 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 11 676,30 | Средства Собствен ников |  | минимальный размер взноса | 201 682 005,88 | 176 646 146,21 |  | 4 514 647,03 | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 18 366 493,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 201 682 005,88 | 176 646 146,21 |  | 4 514 647,03 | 1 441 607,63 |  | 713 111,23 | 18 366 493,78 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 17 272,77 | 15 128,61 |  | 386,65 | 123,46 |  | 61,07 | 1 572,97 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма № 2

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2025 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м |  | п. м | п. м | п. м | кв. м |  | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 |  |  |  |  |  | 40,00 |  | 45,00 | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 1 | 1 551,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 2 |  |  |  | 2 689,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 5 | 596,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 10 | 655,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 14 | 601,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Кутузова, д. 2 | 596,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Южная, д. 2 |  |  |  | 1 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 4 408,10 |  |  | 4 375,00 |  | 40,00 |  | 45,00 | 1 149,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 4 408,10 |  |  | 4 375,00 |  | 40,00 |  | 45,00 | 1 149,00 |  |  |  |  |