| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «18» ноября 2021 г. | № 417-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2020-2022 годы»

В целях актуализации краткосрочных планов на основании изменения сроков оказания услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на 2020-2022 годы на территории Северо-Енисейского района, руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 02.04.2019 № 108-п «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2020-2022 годы» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2019 № 353-п, от 28.11.2019 № 463-п, от 11.08.2020 № 317-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложения № 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложений № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский вестник» и размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района 						     А.Н.Рябцев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «18» 11.2021  № 417-п

( новая  редакция приложения № 2

к  постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 02.04.2019 № 108-п)

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в краткосрочный план на 2021 год

Форма № 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 7 |  | 746,50 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 11 524 631,23 | 11 524 631,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 11 524 631,23 | 11 524 631,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 438,22 | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 9 |  | 746,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 10 966 867,13 | 10 966 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 10 966 867,13 | 10 966 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 689,08 | 14 689,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 689,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 7 |  | 746,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 11 526 175,05 | 11 526 175,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 11 526 175,05 | 11 526 175,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 438,22 | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 8 |  | 724,40 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 11 183 446,57 | 11 183 446,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 11 183 446,57 | 11 183 446,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 438,22 | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 9 |  | 746,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 11 526 175,05 | 11 526 175,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 11 526 175,05 | 11 526 175,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 438,22 | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 11 |  | 727,40 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 10 684 836,79 | 10 684 836,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 10 684 836,79 | 10 684 836,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 689,08 | 14 689,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 689,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора |  | 4 438,10 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 67 412 131,82 | 67 412 131,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 67 412 131,82 | 67 412 131,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 189,41 | 15 189,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район |  | 4 438,10 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 67 412 131,82 | 67 412 131,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 67 412 131,82 | 67 412 131,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 189,41 | 15 189,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 746,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 746,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 7 | 746,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 8 | 724,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 9 | 746,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 11 | 727,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 4 438,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 4 438,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «18» 11.2021  № 417-п

( новая  редакция приложения № 3

к  постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 02.04.2019 № 108-п)

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в краткосрочный план на 2022 год

Форма № 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 381,90 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 942 334,43 |  |  |  |  |  |  | 942 334,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 942 334,43 |  |  |  |  |  |  | 942 334,43 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 467,49 |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 338,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 835 492,11 |  |  |  |  |  |  | 835 492,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 835 492,11 |  |  |  |  |  |  | 835 492,11 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 467,49 |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 378,20 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 1 996 423,25 |  |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 933 204,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 996 423,25 |  |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 933 204,72 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 278,75 |  |  |  | 1 608,80 |  | 1 202,46 | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 608,80 |  | 1 202,46 | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 338,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 835 492,11 |  |  |  |  |  |  | 835 492,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 835 492,11 |  |  |  |  |  |  | 835 492,11 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 467,49 |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 | 458,40 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 1 131 097,42 |  |  |  |  |  |  | 1 131 097,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 131 097,42 |  |  |  |  |  |  | 1 131 097,42 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 467,49 |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 3 | 722,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 149 482,48 | 11 149 482,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 149 482,48 | 11 149 482,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 15 438,22 | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 15 438,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 6 | 373,80 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 922 347,76 |  |  |  |  |  |  | 922 347,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 922 347,76 |  |  |  |  |  |  | 922 347,76 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 467,49 |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,49 |  |  |  |
| 1.8 | Итого по счету регионального оператора | 2 991,70 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 17 812 669,56 | 11 149 482,48 |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 5 599 968,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 812 669,56 | 11 149 482,48 |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 5 599 968,55 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 954,03 | 3 726,80 |  |  | 203,38 |  | 152,01 | 1 871,83 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 2 991,70 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 17 812 669,56 | 11 149 482,48 |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 5 599 968,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 812 669,56 | 11 149 482,48 |  |  | 608 448,16 |  | 454 770,37 | 5 599 968,55 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 954,03 | 3 726,80 |  |  | 203,38 |  | 152,01 | 1 871,83 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 |  |  |  | 40,00 |  | 45,00 | 12,00 |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 3 | 722,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 722,20 |  |  | 40,00 |  | 45,00 | 81,00 |  |  |  |
|  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 722,20 |  |  | 40,00 |  | 45,00 | 81,00 |  |  |  |