| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «24» мая 2019 г. | № 179-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

В целях уточнения направлений использования денежных средств муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 №111-п, от 04.05.2018 №141-п, от 09.07.2018 №215-п, от 17.08.2018 №266-п, от 25.12.2018 №468-п, от 20.03.2019 №94-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 2 к подпрограмме 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением, именуемое «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района www.admse.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник» и применяется с 24.05.2019.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района						А. Н. Рябцев

### Приложение

### к постановлению

### администрации

### Северо-Енисейского района

от  24.05.2019    №   179-п

(новая редакция приложения № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной

городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», утвержденной

постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 №416-п)

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | КЦСР |  |  | ВР |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100R5550 |  |  | 244 |  |  | 5 327 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 478 200,00 | В 2018 году благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: по минимальному перечню видов работ 5 дворовых территорий; по минимальному и дополнительному перечням видов работ 2 дворовые территории. Заасфальтировано 7 дворовых территорий возле 7 многоквартирных домов площадью 4 310 м².; установлены скамейки - 22 шт.; установлены урны для мусора – 17 шт.; установлено освещение на фасаде дома – 3 шт.; оборудована детская игровая площадка – 1шт., детская спортивная площадка – 1 шт.; заасфальтированы 3 дворовых проезда площадью 670,00 м². |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 2 630 899,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 630 899,00 | В 2019 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе: 1 дворовая территория многоквартирного домов по минимальному перечню видов работ (асфальтирование – 688 м².; установка бордюрного камня – 161 м².; установка светильников на фасаде дома – 4 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт.) |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 519 701,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 519 701,00 |  |
| 2 | Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100L5550 |  |  | 244 |  |  | 349 439,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 349 439,00 |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 76 812,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76 812,00 |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 62 108,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62 108,00 |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 2410080404 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 20 514,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 514,00 |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 2410080404 |  |  | 244 |  |  | 169 596,00 |  |  | 35 935,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205 531,00 |  |
| 4 | Итого по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 5 846 635,00 |  |  | 3 345 969,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 192 604,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальтирование дворового проезда – 308 м².) 2 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ, в том числе: (асфальтирование – 968 м².; установка бордюрного камня – 228 м².; установка светильников на фасаде дома – 4 шт.; установка скамеек – 2 шт.; установка урн – 6 шт.; уличные тренажеры – 6 шт.; песочница – 1 шт.; карусель – 1 шт.; отсыпка песком и установка ограждения) |
| 5 | в том числе по видам благоустройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 278 688,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м 2, приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |
| 5.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 303 429,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м 2, приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |
| 5.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 205 393,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 411 525,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 185 041,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м 2, приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |
| 5.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 638 488,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м 2, приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |
| 5.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 824 071,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 260 м 2. |
| 5.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 22А, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 2 045 214,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 045 214,00 | Асфальтирование – 1 215,00 м², установка бордюрного камня – 228 м², приобретение и установка скамеек – 2 шт., установка урн – 6 шт., установка светильников на существующих опорах – 4шт., приобретение и установка 6 уличных тренажеров, карусель – 1 шт., песочница – 1 шт., установка ограждения, отсыпка песком |
| 5.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 48, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 1 300 755,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 300 755,00 | Асфальтирование – 996 м², установка бордюрного камня – 161 м², установка светильников на фасаде дома – 4 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 6 | в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Асфальтирование дворовых территорий |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 4 228 853,00 |  |  | 2 225 183,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 454036,00 | Асфальтирование дворовых территорий - 4 310,00 м². Асфальтирование дворовых территорий в 2019 году 1 656 м². |
| 6.2 | Асфальтирование дворовых проездов |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 657 471,00 |  |  | 503 042,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 160 513,00 | Асфальтирование дворовых проездов -670 м². Асфальтирование дворовых проездов в 2019 году – 555 м². |
| 6.3 | Освещение |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 34 491,00 |  |  | 96 989,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 131 480,00 | Приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт. Приобретение и установка светильников 7 штук, в том числе: 4шт. и 3 шт. на фасадах домов. |
| 6.4 | МАФ |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 925 820,00 |  |  | 520 755,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 446 575,00 | Приобретение и установка скамеек – 22 шт., урн – 18 шт., карусель- 2шт., качель-балансир – 1 шт., качель – диван – 1шт., игровой комплекс – 2шт., спортивный комплекс – 1 шт., уличный тренажер – 3шт., диван – 2шт., песочница с навесом – 1шт. Приобретение и установка в 2019 году: скамеек – 5, урн – 9, уличных тренажеров – 6 шт., ограждение, отсыпка песком оборудованной площадки – 13,22 м³., карусель – 1 шт., песочница – 1 шт. |