Приложение №4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

## Подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Чистая вода Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Северо-Енисейского района; муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»; Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района. |
| Цель подпрограммы | ## Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задача подпрограммы | Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Северо-Енисейского района |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Изложены в Приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего 19 666 750,00 рублей – за счет средств местного бюджета Объемы финансирования по годам: - 2014 год – 15 126 750,00 рублей; - 2015 год – 4 540 000,00 рублей; - 2016 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района Администрация Северо-Енисейского района Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района Иные органы в пределах своих полномочий |

# 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Обеспечение населения Северо-Енисейского района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики района, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.

Повышение уровня антропогенного загрязнения территории источников питьевого водоснабжения, ужесточение нормативов качества питьевой воды, значительный износ сооружений и оборудования сектора водоснабжения и водоотведения определяют актуальность проблемы гарантированного обеспечения жителей Северо-Енисейского района чистой питьевой водой и выводят ее в приоритетные задачи социально-экономического развития района.

Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении её качества по гигиеническим нормативам.

Качество питьевой воды, подаваемой населению централизованными системами водоснабжения характеризуется долей проб не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Потребление населением питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию отдельных химических соединений, в том числе соединений, обеспечивающих повышенную жесткость (соли кальция и магния), наряду с воздействием других факторов среды обитания (пищевые продукты, атмосферный воздух населенных мест) увеличивает риск развития заболеваний различных органов и систем организма человека (болезни мочеполовой сферы, эндокринной системы, органов пищеварения).

## Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

## задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития района, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

## необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов;

## проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации  от 27 августа 2009 № 1235-р, развитием жилищно-коммунального комплекса района ориентировано на обеспечение гарантированного доступа населения к качественной питьевой воде и рассматривается, как задача общерайонного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации настоящей подпрограммы.

Доступность и качество питьевой воды определяет здоровье и продолжительность жизни населения района. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, снижение процента заболеваемости кариесом.

Повышение качества централизованного водоснабжения позволит населению района использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию бутылированной воды.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение населения Северо-Енисейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача подпрограммы:

модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Северо-Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

1. снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям до 16,3% к 2016 году;

2. снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям до 4,2% к 2016 году.

# Целевые индикаторы подпрограммы изложены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо–Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района».

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем заключения контрактов на выполнение работ, оказания услуг с исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчиком по контракту (договору), заключаемому для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района», которое заключает контракт (договор) с исполнителем, определенным по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для участия в краевой подпрограмме «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы администрация Северо-Енисейского района направляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы в соответствии с Положением по комиссии по реализации государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы.

Главным распорядителем бюджетных средств является Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо – Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:

1. Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района.

2. Администрация Северо-Енисейского района.

3. Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района.

4. Иные органы в пределах своих полномочий.

Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом представляет отчет о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств районного бюджета в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района и в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, согласно приложениям 8-11 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

## Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в соответствии с пунктом 6.10. Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2014 - 2016 годах обеспечить достижение следующих результатов:

- за период реализации подпрограммы будет построено и введено в эксплуатацию 4 водозабора подземных вод;

- удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составит в 2016 году 16,3%;

- удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составит в 2016 году 4,2%.

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы:

- обеспечение населения района хозяйственно-питьевой водой полностью соответствующей качеству СанПиН 2.1.4.1074-01, что приведет к повышению качества жизни населения, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций, снижению смертности населения.

Ожидаемый экологический эффект от реализации подпрограммы:

- снижение биологического и химического загрязнения воды.

### 2.6. Мероприятия подпрограммы

## Мероприятия подпрограммы изложены в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

### 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

### источников финансирования

## Всего на реализацию подпрограммных мероприятий требуется 19 666 750,00 рублей из средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе по годам: 2014 год – 15 126 750,00 рублей; 2015 год – 4 540 000,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей.

## В приложении № 2 к подпрограмме приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Чистая вода

Северо-Енисейского района» на 2014-2016 годы

# Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | Ресурсоснабжающая организация | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,3 |
| 22 | снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | Ресурсоснабжающая организация | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Чистая вода

Северо-Енисейского района»

на 2014-2016 годы

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы ( руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  |  |
| Название программы: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы: Чистая вода Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  | 15 126 750,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 19 666 750,00 |  |
| Мероприятие№1.1. Строительство водозабора подземных вод в г.п. Северо-Енисейский | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  | 11 476 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 476 750,00 | -обеспечение 6816 человек, поживающих в г.п. Северо-Енисейский, хозяйственно-питьевой водой полностью соответствующей качеству Сан.Пин. 2.1.4.1074-01. |
| Мероприятие№1.2. Строительство водозабора подземных вод в.п. Тея: | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  | 3 380 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | -обеспечение 1501 человека, поживающего в п. Тея хозяйственно-питьевой водой полностью соответствующей качеству Сан.Пин. 2.1.4.1074-01 |
| Мероприятие№1.3. Строительство водозабора подземных вод в п. Новая Калами | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | -обеспечение 565 человек, поживающих в п. Новая Калами хозяйственно-питьевой водой полностью соответствующей качеству Сан.Пин. 2.1.4.1074-01 |
| Мероприятие№1.4. Строительство водозабора подземных вод в п. Брянка | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | обеспечение 589 человек, поживающих в п. Брянка хозяйственно-питьевой водой полностью соответствующей качеству Сан.Пин. 2.1.4.1074-01 |