Информация

по реализации национального проекта

«Жилье и городская среда»

на территории Северо-Енисейского района

за   2019 год

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена по следующим направлениям:

1.  Региональный проект Красноярского края «Жилье».

2. Региональный проект Красноярского края «Формирование комфортной городской среды».

3. Региональный проект Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За 2019 год по реализации региональных проектов Красноярского края проведена следующая работа.

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Жилье»

на территории Северо-Енисейского района

за 2019 год

Региональный проект Красноярского края «Жилье».

- Цель: Увеличение объема жилищного строительства в Красноярском крае на 56 000 кв. м. в 2019 году.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района – Рябцев Алексей Николаевич – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

- Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

- Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района: Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Королева Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

В рамках реализации регионального проекта Красноярского края «Жилье» предусмотрено выполнение следующих задач:

1. Обеспечение увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса и обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района документацией по планировке территории.

2. Создание комфортных жилищных условий для граждан Северо-Енисейского района, улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и молодых семей Северо-Енисейского района.

3. Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

За  2019 год выполнены следующие задачи по реализации регионального проекта Красноярского края «Жилье».

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» были выполнены работы по завершению строительства 24-квартирного жилого дома в п.Тея по ул. 50 лет Октября 12Г, общей площадью 1 290 м2 на общую сумму 81,7 млн. руб., разрешение на ввод в эксплуатацию №24-534-3-2019 получено 14.03.2019.

Кроме строительства муниципального жилья, в  2019 году введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов, общей площадью 438,3 м²., в том числе  в гп Северо-Енисейский 4 индивидуальных жилых дома, общей площадью  333,3 м² и в п. Тея 1 индивидуальный жилой дом, общей площадью 105 м².

Всего в 2019 году построено 6 домов, общей площадью 1 728,3 кв.м., что  больше  в два  раза, чем построено жилых домов в 2018 году.

За период  с 1996 по 2019 год  введено  в эксплуатацию 212 жилых домов, а это  2194 квартиры,  общей площадью 146,64 тыс.кв.м.

Новый жилой дом в поселке Тея, ул.50 лет Октября, 12Г, введен в эксплуатацию в 2019 году

2) в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 5 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

По итогам 2019 года 5 молодых семей получившие свидетельство, реализовали свое право на улучшение жилищных условий на  сумму 6, 0 млн. руб., в том числе:

1, 9 млн.руб. – за счет средств бюджета Северо-Енисейского  районного;

2, 6 млн.руб. – за счет средств  бюджета Красноярского края;

1,5 млн.руб. – за счет  средств федерального бюджета.

Вручение ключей от новой квартиры молодой семье Северо-Енисейского района

3) в рамках реализации подпрограммы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» в 2019 году реализованы мероприятия в области градостроительной деятельности, а именно:

- выполнены инженерно-геодезические изыскания территории населенных пунктов на сумму 3,3 млн. руб.;

- подготовлены проекты генеральных планов и проекты внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 0,4 млн. руб.;

- выполнены работы по описанию границ населенных пунктов района, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН (единый  государственный реестр недвижимости) на сумму 0,8 млн. руб.

2. Реализация регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на территории Северо-Енисейского района за  2019 год:

Региональный проект Красноярского края «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края».

- Цель: Повышение индекса качества городской среды Красноярского края на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития среды, до 30%.

- Срок реализации проекта: 01.01.2018 – 31.12.2024.

- Куратор реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

- Руководитель реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района: Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Черепина Ирина Владимировна– ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.

Реализация регионального проекта Красноярского края «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году была направлена на создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.

За  2019 год в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнялись следующие задачи:

  - формирование единого облика Северо-Енисейского района;

  - создание условий для содержания и развития объектов благоустройства на территории района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

  - организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района.

В рамках реализации регионального проекта Красноярского края «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в Северо-Енисейском районе реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо- Енисейского района на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.07.2017 №416-п.

В рамках реализации данной муниципальной программы в 2018 году на территории Северо-Енисейского района благоустроены 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

5 дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному перечню видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Донского, д. 49, ул. Донского, д. 37, ул. Советская, д. 4, ул. 40 лет Победы, д. 2; ул. Портовая, д.10);

2 дворовые территории многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Набережная, д. 2 и ул. Ленина, д. 66).

За 2018 год были выполнены следующие работы:

- заасфальтировано 4 310 м² дворовых территорий и дворовых проездов 670 м² возле 7 многоквартирных домов;

- установлены 22 скамейки и 17 урн для мусора, а также оборудованы малыми архитектурными формами 2 детские игровые площадки около 2-х дворовых территорий.

Общий объем финансирования за 2018 год составил 5 846 635,00 рублей, в том числе:

Средства Федерального бюджета – 3 297 511,83 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 2 030 088,17 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 349 439,00 рублей;

Средства собственников жилых помещений – 169 596,00 рублей.

В  2019 году на территории Северо-Енисейского района продолжена реализация регионального проекта Красноярского края  «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:

1 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному перечню видов работ (гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 48);

1 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ (гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 22А).

За 2019 год были выполнены следующие работы:

- заасфальтировано 1 656 м² дворовых территорий и дворовых проездов 555  м² возле 2 многоквартирных домов;

- установлены 5 скамеек и 9 урн для мусора, а также оборудована 1 детская спортивная площадка около дворовой территории.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет 3 618 787,80 рублей, в том числе:

Средства Федерального бюджета – 2 993 070,06 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 157 529,94 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 407 897,80 рублей;

Средства собственником жилых помещений – 60 290,00 рублей.

В Северо-Енисейском районе создана общественная комиссия по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района, в состав которой входят представители общественных организаций. В их полномочия входит контроль качества выполнения работ по благоустройству на всех этапах и участие в приемке выполненных работ.

В сентябре 2019 года было организовано и проведено публичное мероприятие – торжественное открытие детской спортивной площадки с проведением «Веселых стартов» для детей разных возрастов, с участием всех жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 22А, а также с участием администрации городского поселка Северо-Енисейский, специалистов администрации района, фотокорреспондентов из газеты «Северо-Енисейский Вестник».

Торжественное открытие детской спортивной площадки, расположенной по адресу

гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 22А

Торжественное открытие детской спортивной площадки, расположенной по адресу

гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 22А

3. Реализация  регионального проекта

Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда»

на территории Северо-Енисейского района за 2019 год

Региональный проект Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

- Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 314,11 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 17,44 тыс. чел.

Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района – Рябцев Алексей Николаевич – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

- Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования

- Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района: Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Королева Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

В рамках реализации регионального проекта Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено выполнение следующих задач:

1) расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района;

2)приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

За 2019 год выполнены следующие задачи по реализации регионального проекта Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

1)   в 2019 году из снесенного непригодного для проживания жилищного фонда были расселены  4 семьи (7 человек) в благоустроенное жилье.

Переселение граждан из ветхого жилья в благоустроенное,

городской поселок Северо-Енисейский

Перечень жилых домов, выбывших (снесенных) из жилищного

фонда Северо-Енисейского района за 2019 год

| № п/п |  | Адрес жилого дома | кол-во квартир | общая площадь дома, кв. м. | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Карла Маркса, 19 | 2 | 76,1 | муниципальное |
| 2 |  | ул. Набережная, 44 | 2 | 49,0 | муниципальное |
| 3 |  | ул. Ленина, 47 | 1 | 46,8 | частное |
| 4 |  | ул. Фабричная, 26 | 1 | 28,0 | частное |
| п. Тея |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Металлистов, 2 |  | 2 | 101,6 | муниципальное |
| 6 | ул. Шоссейная, 3 |  | 1 | 21,0 | частное |
| 7 | ул. Станционная, 20 |  | 1 | 38,9 | муниципальное |
| п. Вангаш |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ул. Центральная, 7 | 3 | 110,0 | муниципальное |
| п. Вельмо |  |  |  |  |  |
| 9 |  | пер. Осиновый,1 | 1 | 64,0 | частное |
| Всего 9 домов, в том числе |  |  | 14 | 535,40 | — |
| муниципальный жилфонд (5 дома) |  |  | 10 | 375,60 | — |
| частный жилфонд (4 дома) |  |  | 4 | 159,80 | — |

Таким образом,  за 2019 год снесено 9 домов (14 квартир) общей площадью 535,40 кв.м., а за период с 1996- 2019 годы  всего снесено 485 домов ветхого и аварийного жилого фонда, это 1543 квартиры общей площадью 63,12 тыс. кв.м.

Динамика качественного состояния жилищного фонда района имеет положительную тенденцию. Доля  благоустроенного муниципального жилья с 18% в 1996 году увеличилась к 2019 году более чем втрое, а доля ветхого и аварийного муниципального жилья сократилась  с 60,5% в 1996 году до 7,5% в 2019 году;

2) в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выполнены капитальные ремонты 19 муниципальных квартир:

1) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Лесная, 11 (S=45,0м2) на сумму 0,8 млн. руб.;

2) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. 50 лет Октября, 4 (S=52м2) на сумму 1,6 млн. руб.;

3) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Молодежная, 7 (S=54,1м2) на сумму 1,3 млн. руб.;

4) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Лесная, 23 (S=56,9м2) на сумму 1,3 млн. руб.;

5) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Геологическая, 4 (S=44м2) на сумму 1,6 млн. руб.;

6) квартир №3, №4 в 4-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. 60 лет ВЛКСМ, 7 (S=40м2) на сумму 1,8 млн. руб.;

7) квартиры №5 в 12-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 55 (S=41,6м2) на сумму 0,1 млн. руб.;

8) квартиры №3, №4 в 4-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Урицкого, 2 (S=70,0м2) на сумму 2,1 млн. руб.;

9) квартиры №2 в 12-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 49 (S=41,1м2) на сумму 0,6 млн. руб.;

10) квартиры №12 в 12-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 57 (S=52,6м2) на сумму 0,8 млн. руб.;

11) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Таежная, 17 (S=37,1м2) на сумму 0,5 млн. руб.;

12) квартиры №11, №12 в 16-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. 40 лет Победы, 2 (S=84,2м2) на сумму 0,4 млн. руб.;

13) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Шевченко, 66 (S=47,5м2) на сумму 0,1 млн. руб.;

14) квартиры №6 в 22-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 48 (S=48,2м2) на сумму 0,1 млн. руб.;

15) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Новая Калами по ул. Нагорная, 13 (S=34,3м2) на сумму 1,2 млн. руб.;

16) квартир №2, №4 в 4-квартирном жилом доме в п. Новая Калами по ул. Дражников, 1 (S=83,3м2) на сумму 2,3 млн. руб.;

17) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Новая Калами по ул. Дражников, 9 (S=47,9м2) на сумму 1,4 млн. руб.;

18) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Лесная, 13 (S=36м2) на сумму 0,2 млн. руб.;

19) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Новая, 26 (S=48м2) на сумму 1,5 млн. руб.

Капитальный ремонт  муниципальной  квартиры в городском поселке Северо-Енисейский, ул. Донского, 48, квартира №6

Выполнен капитальный ремонт общего имущества  в  8  многоквартирных жилых домах:

1) 16-квартирного жилого дома в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 61А (S=758,2м2) на сумму 1,7 млн. руб.;

2) 29-квартирного жилого дома в гп Северо-Енисейский по ул. 40 лет Победы, 5 (S=1382,6м2) на сумму 1,8 млн. руб.;

3) 18-квартирного жилого дома в гп Северо-Енисейский по ул. Гоголя, 18 (S=927м2) на сумму 1,2 млн. руб.;

4) 16-квартирного жилого дома в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 50А (S=868,9м2) на сумму 5,7 млн. руб.;

5) 4-квартирного жилого дома в п. Новая Калами по ул. Дражников, 6А (S=173,8м2) на сумму 0,2 млн. руб.;

6) 4-квартирного жилого дома в п. Новая Калами по ул. Дражников, 12Б (S=203,8м2) на сумму 0,2 млн. руб.;

7) 4-квартирного жилого дома в п. Новая Калами по ул. Механическая, 2Б (S=198,8м2) на сумму 0,2 млн. руб.;

8) 4-квартирного жилого дома в п. Новая Калами по ул. Нагорная, 14 (S=200,0м2) на сумму 0,8 млн. руб.

В 2019 году для  реализации мероприятий  подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» из бюджета Северо-Енисейского района  на капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества многоквартирных домов было выделено финансовых средств в сумме  31,5 млн. руб.