Информация

по реализации национального проекта «Экология»

на территории Северо-Енисейского района

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Экология» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Реализация национального проекта «Экология» предусмотрена по следующим направлениям:

- «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)».

- «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)».

- «Чистая вода».

# За первое полугодие 2020 года по реализации региональных проектов проведена следующая работа.

1. Реализация регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)»

на территории Северо-Енисейского района

за I полугодие 2020 года

Региональный проект Красноярского края «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)»

- Цель: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Красноярского края, выявленных на 1 января 2019,2020,2021,2022,2023,2024 годов.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Рябцев Алексей Николаевич – первый заместитель главы района;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования  администрации Северо-Енисейского района;

- Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района.

На территории Северо-Енисейского района работает региональный оператор по размещению твердых коммунальных отходов – это муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

В соответствии с п. 16 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»):

«В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.»

В 1 полугодии 2020 года от регионального оператора о местах складирования твердых коммунальных отходов населением Северо-Енисейского района информации не поступало.

На территории Северо-Енисейского района несанкционированных свалок по состоянию на 01.07.2020 года не установлено.

2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»

на территории Северо-Енисейского района

за I полугодие 2020 года

Региональный проект Красноярского края «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»

- Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления в Красноярском крае.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Рябцев Алексей Николаевич – первый заместитель главы района;

Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования  администрации Северо-Енисейского района;

- Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Каледина Татьяна Петровна – генеральный директор муниципального унитарного предприятия «управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

На территории Северо-Енисейского района, как и по всей стране, с 01.01.2019 стартовала «мусорная реформа», в рамках которой Северо-Енисейский район перешел на комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Несомненным плюсом стал тот факт, что региональным оператором по Северо-Енисейской территориальной зоне, по результатам проведенного конкурса, было выбрано муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее МУП «УККР»), которое и ранее осуществляло деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района.

Учитывая, что данное предприятие является муниципальным, специалистами администрации района и МУП «УККР» была полностью проделана колоссальная работа по получению всех лицензий, всей разрешительной документации, наличие которых необходимо для осуществления деятельности в сфере обращения с отходами.

Благодаря своевременному проведению разъяснительной работы с максимальным охватом населения района (были охвачены все населенные пункты района) и практически всех рабочих коллективов, переход на новую систему обращения с ТКО на территории Северо-Енисейского района в январе 2019 прошел без сбоев, как со стороны регионального оператора – МУП «УККР», так и со стороны населения района.

По состоянию на 01.07.2020 новой системой обращения с отходами охвачены все населенные пункты Северо-Енисейского района.

На территории Северо-Енисейской технологической зоны определены два способа складирования (накопления) твердых коммунальных отходов – это  контейнеры и пакеты (мешковой сбор).

Места (площадки) накопления ТКО на территории Северо-Енисейского района утверждены в виде реестра постановлением администрации Северо-Енисейского района от 25.12.2018 №470-п.

Места сбора пакетов (мешков) установлены договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенного между потребителем услуги и региональным оператором.

В течение 1-го полугодия 2020 года региональным оператором заключено 90% договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с физическими и юридическими лицами (не заключены договоры с жителями п. Вельмо и п. Брянка).

Сегодня, региональным оператором организован раздельный сбор пластика и картона, что позволило значительно снизить объем поступления данных видов отходов на полигон ТКО. Организован сбор и вывоз отходов из частного сектора, но, ощущается острая нехватка специализированной техники.

В настоящее время специалистами администрации Северо-Енисейского района ведется работа по формированию земельного участка для размещения мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки, а также ведется сбор предложений по оборудованию для комплектования мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки.

По состоянию на 01.01.2020 администрацией Северо-Енисейского района полностью проведена инвентаризация, сформировано и поставлено на кадастровый учет 100% мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов.

Оформление земель под полигоны ТКО

Остаточная вместимость действующих 4 полигонов ТКО Северо-Енисейского района, которые фактически эксплуатируются уже на протяжении 20 лет, ничтожна мала. По имеющимся расчетам, она составляет от 1 до 3 лет.

Кроме того, для размещения тех же мусоросортировочных станций, мусоросжигательных заводов (установок) необходимы соответствующие всем санитарно – эпидемиологическим нормам площади.

Как известно, территории Северных районов на 99,9 % состоят из площадей лесного фонда, а чтоб вывести земли из категории «земли лесного фонда» необходимо от 3 до 7 лет.

Строительство полигонов ТКО больше не входит в полномочия органов местного самоуправления, при этом, не один региональный оператор, или курирующее министерство, не будут заниматься оформлением земель и не начнут вкладывать деньги в объекты, если под ними нет земельных участков.

Соответственно, вся процедура оформления земель ложиться на муниципалитет. А так как земли лесного фонда - это Федеральная собственность, все растягивается на десятилетие, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Несмотря на все сложности и проблемы связанные с переходом на новую систему обращения с отходами, работа в данном направлении на территории Северо-Енисейского района ведется активно и во втором полугодии 2020 года будет продолжена.

3. Реализация регионального проекта «Чистая вода»

на территории Северо-Енисейского района

за I полугодие 2020 года

Региональный проект Красноярского края «Чистая вода»

- Цель: Повышение качества питьевой воды для населения Красноярского края

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Рябцев Алексей Николаевич – первый заместитель главы района;

Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

- Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Черепина Ирина Владимировна – ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2018 году Северо-Енисейскому району была выделена субсидия из средств краевого бюджета на  строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский.

В 2018 году начато строительство 1-ой очереди водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский. Были выполнены следующие виды работ:

- строительство модульного здания поста охраны;

- строительство дождевой канализации;

- устройство ограждения конструкции здания;

- устройство монолитного приямка в осях;

- установка электрооборудования и светотехнического оборудования;

- проведение земляных работ с устройством фундаментов;

- проведение демонтажных работ с выносом кабельных трасс.

Стоимость работ выполненных в 2018 году составила 31 353 258,44 рублей.

В 2019 году продолжено строительство 2-ой очереди данного объекта. За 2019 год  выполнены следующие виды работ:

- Уплотнение грунта щебнем;

- Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов;

- Устройство стяжек цементных;

- Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа

- Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности.

Стоимость выполненных работ составила 2 037 160,00 рублей.

Общий объем финансирования данного мероприятия по годам составляет  33 390 418,44 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 31 353 258,44 рублей, в том числе:

Средства бюджета Красноярского края – 25 397 291,28 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 5 955 967,16 рублей.

2019 год – 2 037 160,00 рублей, в том числе:

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 2 037 160,00 рублей.

В 1-ом полугодие 2020 года  продолжено строительство 2-ой очереди данного объекта.  На реализацию данного мероприятия  предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района в размере  96 285 434,10 рублей.

В результате реализации данного проекта население  гп Северо-Енисейский будет обеспечено качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.