| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «14» декабря 2016 г. | № 862-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

В целях корректировки и уточнения финансирования на 2017 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» от 28.10.2013 № 561-п (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 № 743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 № 586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015  №424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 №589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п, от 25.02.2016 № 75-п, от 05.04.2016 № 171-п, от 28.04.2016 № 236, от 09.06.2016 № 361-п, от 30.06.2016 №425-п, от 28.07.2016 № 500-п, от 02.09.2016 № 595-п, от 07.10.2016 № 677-п, от 11.11.2016 № 759-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению, именуемом «Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»» (далее – муниципальная программа), раздел «Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| ## Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 575 873 954,60 рублей, из них по годам: 2014 год – 57 781 031,29 рублей; 2015 год – 129 894 332,01 рублей; 2016 год – 133 113 397,86 рублей; 2017 год – 95 219 233,44 рублей; 2018 год – 90 283 979,00 рублей; 2019 год – 69 581 981,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 493 666 912,27 рублей, из них по годам: 2014 год – 42 922 858,96 рублей; 2015 год – 110 469 362,01 рублей; 2016 год – 102 005 897,86 рублей; 2017 год – 78 174 450,66 рублей; 2018 год – 90 283 979,00 рублей; 2019 год – 69 581 981,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 82 207 042,33 рублей, из них по годам: 2014 год –14 858 172,33 рублей; 2015 год – 19 424 970,00 рублей; 2016 год – 31 107 500,00 рублей; 2017 год – 16 816 400,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; - год – 0,00 рублей. |
| --- | --- |

2) приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3)	приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5)	раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования – 176 513 410,44 рублей, из них по годам: 2017 год – 71 232 182,44 рублей; 2018 год – 63 132 047,00 рублей; 2019 год – 42 149 181,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 159 697 010,44 рублей, из них по годам: 2017 год – 54 415 782,44 рублей; 2018 год – 63 132 047,00 рублей; 2019 год – 42 149 181,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 16 816 400,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 16 816 400,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. |
| --- | --- |

6) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

7) приложение № 4 к подпрограмме 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» являющейся приложением № 3 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района www.admse.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Глава Северо-Енисейского района					И. М. Гайнутдинов

Приложение №1 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 14.12.2016  №  862 -п

(Новая редакция приложения № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»)

Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению и объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную собственность Северо-Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Северо- Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции или приобретения, являющегося годами реализации программы |  |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ... | ... |
| Наименование подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский | инвестиции | 2016-2017 | 9 574 050,78 | 0,00 | 5 742 658,00 | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Северо-Енисейского района |  |  | 9 574 050,78 | 0,00 | 5 742 658,00 | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 9 574 050,78 | 0,00 | 5 742 658,00 | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Северо-Енисейского района |  |  | 9 574 050,78 | 0,00 | 5 742 658,00 | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 14.12.2016  №  862 -п

(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 95 219 233,44 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 255 085 193,44 |
|  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 95 219 233,44 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 255 085 193,44 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 71 232 182,44 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 513 410,44 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 71 232 182,44 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 513 410,44 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 14.12.2016  №  862 -п

(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | Всего | 95 219 233,44 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 255 085 193,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 78 402 833,44 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 238 268 793,44 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | Всего | 71 232 182,44 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 513 410,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 54 415 782,44 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 159 697 010,44 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | Всего | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | Всего | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 14.12.2016  №  862 -п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района»)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Выполнение работ по ремонту улично- дорожной сети гп Северо-Енисейский |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | ## 12 664 992,66 | ## 17 853 370,00 | ## 15 719 333,00 | ## 46 237 695,66 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,696 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 3,428 км.; асфальтирование обочин не менее 0,4 км., проведение ямочного ремонта не менее 2440 кв. м.; устройство кюветов и водоотводных канав не менее 6 км.; нанесение горизонтальной разметки не менее 21,8 км.; разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры района. |
| 1.1. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Белинского, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083550 | 243 | 971 970,66 | 0,00 | 0,00 | 971 970,66 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,363 км |
| 1.2. Спрямление участка гравийной дороги, ул. Пушкина – ул. Комсомольская, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083600 | 243 | 942 022,00 | 0,00 | 0,00 | 942 022,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,451 км |
| 1.3. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Октябрьская, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083700 | 243 | 1 141 316,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 316,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,683 км |
| 1.4. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Гастелло до ул. Таежная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080075 | 243 | 2 409 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 597,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,381 км |
| 1.5. Асфальтирование обочины автомобильной дороги от жилого дома, ул. Ленина, 4 до Памятного мемориального знака в честь павших воинов-Североенисейцев, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080076 | 243 | 1 404 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 188,00 | асфальтирование обочин не менее 0,400 км |
| 1.6. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северо-Енисейского района |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080079 | 243 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северо-Енисейского района |
| 1.7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080121 | 243 | 2 295 899,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 899,00 | нанесение горизонтальной дорожной разметки не менее 21,8 км |
| 1.8. Устройство бетонных водоотводных канав, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080122 | 243 | 500 000,00 | 8 617 300,00 | 0,00 | 9 117 300,00 | устройство бетонных водоотводных канав не менее 6,0 км |
| 1.9. Восстановление профиля гравийной дороги заезда к жилым домам, ул. Ленина, 64, 66, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080093 | 243 | 0,00 | 55 449,00 | 0,00 | 55 449,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,020 км |
| 1.10. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Невского, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080094 | 244 | 0,00 | 386 755,00 | 0,00 | 386 755,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,186 км |
| 1.11. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Автомобильная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080095 | 243 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,361 км |
| 1.12. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Донского, 1 до ул. Донского, 25, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080096 | 243 | 0,00 | 1 314 131,00 | 0,00 | 1 314 131,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,632 км |
| 1.13. Асфальтирование участка автомобильной дороги, от ул. Геологическая, 11, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080097 | 243 | 0,00 | 3 594 574,00 | 0,00 | 3 594 574,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,674 км |
| 1.14. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Белинского (частный сектор), гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080098 | 243 | 0,00 | 1 675 338,00 | 0,00 | 1 675 338,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км |
| 1.15. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Урицкого, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080099 | 243 | 0,00 | 1 459 187,00 | 0,00 | 1 459 187,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км |
| 1.16. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Грибная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080105 | 243 | 0,00 | 0,00 | 4 123 294,00 | 4 123 294,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,773 км |
| 1.17. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Набережная, 49 до ул. Набережная,67, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080106 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 686 197,00 | 1 686 197,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,320 км |
| 1.18. Асфальтирование участка автомобильной дороги от кольцевой транспортной развязки до магазина «Лотос», ул. Фабричная, 9, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080107 | 244 | 0,00 | 0,00 | 790 400,00 | 790 400,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,150 км |
| 1.19. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080108 | 243 | 0,00 | 0,00 | 3 767 238,00 | 3 767 238,00 | проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1390 кв. м |
| 1.20. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильного кольца по ул. Ленина, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080109 | 243 | 0,00 | 0,00 | 2 831 165,00 | 2 831 165,00 | проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1050 кв. м |
| 1.21. Асфальтирование участка дороги ул. Донского, 32 до ул. Донского, 38, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080111 | 243 | 0,00 | 0,00 | 697 107,00 | 697 107,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,135 км |
| 1.22. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Портовая, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080112 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 823 932,00 | 1 823 932,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,415 км |
| Мероприятие 2: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | ## 6 303 012,00 | ## 20 163 961,00 | ## 0,00 | ## 26 466 973,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,634 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 3,374 км. |
| 2.1. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Станционная до ул. Лесная, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083640 | 243 | 234 062,00 | 0,00 | 0,00 | 234 062,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,200 км |
| 2.2. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Таежная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083650 | 244 | 2 901 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 835,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,847 км |
| 2.3. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Строителей, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083660 | 244 | 171 335,00 | 0,00 | 0,00 | 171 335,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,037 км |
| 2.4. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Молодежная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083720 | 244 | 1 204 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 570,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,772 км |
| 2.5. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Ключевая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083730 | 243 | 409 520,00 | 0,00 | 0,00 | 409 520,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,300 км |
| 2.6. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Первомайская, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083740 | 243 | 767 262,00 | 0,00 | 0,00 | 767 262,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,562 км |
| 2.7. Восстановление профиля гравийной дороги 3 переулков от ул. Школьная до ул. Новая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083750 | 243 | 614 428,00 | 0,00 | 0,00 | 614 428,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,450 км |
| 2.8. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Геологическая до ул. Энтузиастов, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083500 | 243 | 0,00 | 1 458 117,00 | 0,00 | 1 458 117,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км |
| 2.9. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Первомайская, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083680 | 243 | 0,00 | 4 429 207,00 | 0,00 | 4 429 207,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,962 км |
| 2.10. Асфальтирование участка автомобильной дороги переулка Тарасовский, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083950 | 243 | 0,00 | 1 335 145,00 | 0,00 | 1 335 145,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,348 км |
| 2.11. Асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Металлистов до ул. Школьная (объездная дорога), п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083960 | 243 | 0,00 | 2 762 526,00 | 0,00 | 2 762 526,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,600 км |
| 2.12. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Лесная до ул. Станционная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083990 | 243 | 0,00 | 767 391,00 | 0,00 | 767 391,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км |
| 2.13. Восстановление профиля гравийной дороги, переулок Зеленый, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080101 | 243 | 0,00 | 997 475,00 | 0,00 | 997 475,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,350 км |
| 2.14. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080102 | 243 | 0,00 | 7 214 900,00 | 0,00 | 7 214 900,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,567 км |
| 2.15. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Геологическая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083670 | 243 | 0,00 | 1 199 200,00 | 0,00 | 1 199 200,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,166 км |
| Мероприятие 3: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | ## 8 678 536,00 | ## 373 817,00 | ## 5 829 237,00 | ## 14 881 590,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 6,136 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 0,855 км.; устройство лотков для 0,090 км дорог; устройство водоотводной канавы не менее 0,150 км.; укладка водопропускных трубок не менее 9 шт.; проведение ремонта 2 автомобильных мостов |
| 3.1. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Дражников, 27 до ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080077 | 243 | 241 559,00 | 0,00 | 0,00 | 241 559,00 | восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,116 км |
| 3.2. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Юбилейная, 40 до ул. Механическая, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080078 | 243 | 476 482,00 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,090 км |
| 3.3. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Юбилейная, 55, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083760 | 244 | 2 340 534,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 534,00 | восстановление профиля гравийной дороги не менее 2,000 км |
| 3.4. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Дражников до ул. Нагорная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083770 | 243 | 93 608,00 | 0,00 | 0,00 | 93 608,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,060 км |
| 3.5.Устройство водоотводной канавы от ул. Лесная до ул.Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083780 | 243 | 28 754,00 | 0,00 | 0,00 | 28 754,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,150 км |
| 3.6.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Лесная до ул. Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083790 | 243 | 1 014 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 242,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,650 км |
| 3.7.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная, 2 до ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083800 | 243 | 670 969,00 | 0,00 | 0,00 | 670 969,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,430 км |
| 3.8.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Юбилейная до ул. Советская в п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083810 | 243 | 2 340 623,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 623,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,5 км |
| 3.9.Устройство лотка и деревянного короба с подсыпкой грунта для участка автомобильной дороги от ул. Нагорная до ул. Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083820 | 243 | 152 039,00 | 0,00 | 0,00 | 152 039,00 | устройство лотка с подсыпкой грунта и деревянного короба не менее 0,090 км |
| 3.10.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Юбилейная, 17 до ул. Нагорная, 7, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083830 | 243 | 218 405,00 | 0,00 | 0,00 | 218 405,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,140 км |
| 3.11.Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, п. Енашимо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083840 | 243 | 351 031,00 | 0,00 | 0,00 | 351 031,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,300 км |
| 3.12.Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лесная, п. Енашимо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083850 | 243 | 526 603,00 | 0,00 | 0,00 | 526 603,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,450 км |
| 3.13. Замена и устройство водопропускных трубок, ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210081200 | 243 | 223 687,00 | 0,00 | 0,00 | 223 687,00 | замена и устройство водопропускных трубок не менее 9 шт. |
| 3.14. Обустройство водопропускных трубок, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087400 | 243 | 0,00 | 178 825,00 | 0,00 | 178 825,00 | обустройство водопропускных трубок не менее 9 шт. |
| 3.15. Капитальный ремонт автомобильного моста на соединительной дороге ул. Юбилейная - ул. Дражников между жилыми домами по ул. Юбилейная, 35, 39, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087570 | 243 | 0,00 | 64 452,00 | 0,00 | 64 452,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| 3.16. Капитальный ремонт автомобильного моста между жилыми домами, ул. Юбилейная, 5, 7, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080196 | 243 | 0,00 | 130 540,00 | 0,00 | 130 540,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| 3.17. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная до ул. Юбилейная, п. Новая Калами (въезд в поселок) |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080201 | 243 | 0,00 | 0,00 | 291 334,00 | 291 334,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,160 км |
| 3.18. Восстановление профиля гравийной дороги по ул. Нагорная, 14, 15, 16, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080115 | 243 | 0,00 | 0,00 | 686 092,00 | 686 092,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,330 км |
| 3.19. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Механическая, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080116 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 522 160,00 | 1 522 160,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,240 км |
| 3.20. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин от ул. Нагорная,4 до ул. Нагорная, 6, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080117 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 236 462,00 | 1 236 462,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,195 км |
| 3.21. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин по ул. Юбилейная,5 до ул. Нагорная, 2, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080119 | 243 | 0,00 | 0,00 | 2 093 189,00 | 2 093 189,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,330 км |
| Мероприятие 4: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 732 689,00 | 4 859 215,00 | 0,00 | 7 591 904,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 4,4 км.; устройство водоотводных канав не менее 1,015 км.; укладка водопропускных трубок не менее 2 шт.; проведение ремонта 1 автомобильного моста |
| 5.1. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лесная, п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083860 | 243 | 1 638 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 352,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,0 км |
| 5.2. Устройство кюветов и водоотводных канав, ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210081210 | 243 | 456 407,00 | 0,00 | 0,00 | 456 407,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,600 км |
| 5.3. Приобретение и укладка водопропускной трубки под дорогой, ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083610 | 243 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | устройство водопропускных трубок не менее 1 шт. |
| 5.4. Устройство водоотводной канавы на перекрестке ул. Лесная и ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083690 | 243 | 78 636,00 | 0,00 | 0,00 | 78 636,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,015 км |
| 5.5. Углубление водоотводной канавы по ул. Лесная (вдоль места захоронения), п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083900 | 243 | 359 294,00 | 0,00 | 0,00 | 359 294,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,400 км |
| 5.6. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080103 | 243 | 0,00 | 3 326 912,00 | 0,00 | 3 326 912,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,4 км |
| 5.7. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080104 | 243 | 0,00 | 1 386 213,00 | 0,00 | 1 386 213,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,0 км |
| 5.8. Укладка водопропускных трубок под автомобильной дорогой, ул. Новая, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083890 | 243 | 0,00 | 64 912,00 | 0,00 | 64 912,00 | устройство водопропускных трубок не менее 1 шт. |
| 5.9. Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087280 | 243 | 0,00 | 81 178,00 | 0,00 | 81 178,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| Мероприятие 6: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 3,800км. |
| 6.1.Восстановление профиля гравийных дорог улиц, п. Вельмо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083880 | 243 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 3,800км. |
| Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 21 816 400,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 816 400,00 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210075080 | 244 | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 197,53 км |
| 1.5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 441 |  | 0409 | 12100S5080 | 244 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |  |
| Мероприятие 2: Устройство и содержание автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино - Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти» |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 14 155 160,00 | 14 881 684,00 | 15 600 611,00 | 44 637 455,00 | Обеспечение устройства и содержания автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино - Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти» не менее 118,5 км. |
| 2.1.Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087850 | 810 | 14 155 160,00 | 14 881 684,00 | 15 600 611,00 | 44 637 455,00 |  |
| Мероприятие 3: Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Приобретение техники |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Приобретение запасных частей, оборудования и материалов |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 | 3 831 392,78 | Осуществление строительства конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский |
| 1.1. Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087390 | 244 | 3 831 392,78 | 0,00 | 0,00 | 3 831 392,78 |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 232 182,44 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 513 410,44 |  |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 14.12.2016  №  862 -п

(Новая редакция приложения № 4 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»)

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью  пассажиропотоков

в условиях регулирования тарифов

Таблица 1

| Показатели | Маршруты муниципальной программы пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городские маршруты | Пригородные маршруты |  | Междугородные маршруты |  |  |  |  |
|  | № 1, № 2, № 3 | № 102 | № 101 | № 202 | № 201 | № 203 | № 204 |  |
|  | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Программа перевозок на 2015-2018 годы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Коэффициент использования вместимости автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 0,121 | 0,049 | 0,036 | 0,039 | 0,067 | 0,068 | 0,037 | х |
| 2016 год | 0,117 | 0,104 | 0,082 | 0,065 | 0,089 | 0,132 | 0,055 | х |
| 2017-2019 годы | 0,114 | 0,109 | 0,086 | 0,067 | 0,090 | 0,135 | 0,056 | х |
| 1.2. Пробег с пассажирами, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 126 920,25 | 72 720,00 | 59 616,00 | 114 234,00 | 51 840,00 | 43 684,00 | 39 790,00 | 508 804,25 |
| 2016 год | 126 287,50 | 73 800,00 | 60 408,00 | 114 866,00 | 51 840,00 | 38 592,00 | 33 810,00 | 499 603,50 |
| 2017-2019 годы | 127 200,00 | 73 010,00 | 61 060,00 | 115 020,00 | 53 280,00 | 39 670,00 | 33 810,00 | 503 050,00 |
| 1.3. Количество рейсов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 20 307 | 2 020 | 1 656 | 1 446 | 288 | 326 | 346 | 26 389 |
| 2016 год | 20 206 | 2 050 | 1 678 | 1 454 | 288 | 288 | 294 | 26 258 |
| 2017-2019 годы | 20 351 | 2 028 | 1 696 | 1 456 | 296 | 296 | 294 | 26 417 |
| 2. Расчетный тариф на 1 км. с пассажирами, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 63,7 | 54,1 | 57,0 | 36,8 | 34,5 | 40,8 | 42,0 | х |
| 2016 год | 70,2 | 38,6 | 40,2 | 48,7 | 47,9 | 45,5 | 49,4 | х |
| 2017 год | 74,5 | 48,3 | 48,3 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | х |
| 2018 год | 82,5 | 53,5 | 53,5 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | х |
| 2019 год | 87,7 | 56,9 | 56,9 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | х |
| 3. Доходы от перевозки пассажиров, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 1 867 753,23 | 410 455,00 | 264 607,00 | 353 691,00 | 140 752,00 | 151 943,00 | 59 745,40 | 3 248 946,63 |
| 2016 год | 1 766 060,45 | 385 426,00 | 258 406,40 | 409 546,40 | 164 756,80 | 156 991,00 | 66 275,00 | 3 207 462,05 |
| 2017 год | 2 326 000,00 | 963 600,00 | 636 300,00 | 761 300,00 | 366 600,00 | 408 600,00 | 145 100,00 | 5 607 500,00 |
| 2018 год | 2 572 600,00 | 1 065 700,00 | 703 700,00 | 842 000,00 | 405 500,00 | 451 900,00 | 160 500,00 | 6 201 900,00 |
| 2019 год | 2 737 200,00 | 1 133 900,00 | 748 700,00 | 895 900,00 | 431 500,00 | 480 800,00 | 170 800,00 | 6 598 800,00 |
| 4. Затраты на выполнение программы пассажирских перевозок, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 8 086 845,48 | 3 937 375,00 | 3 400 408,60 | 4 203 376,80 | 1 789 264,00 | 1 781 356,20 | 1 671 240,40 | 24 869 866,48 |
| 2016 год | 8 865 943,75 | 2 845 918,00 | 2 427 053,60 | 5 594 597,64 | 2 482 004,80 | 1 756 629,40 | 1 669 207,10 | 25 641 354,29 |
| 2017 год | 9 482 700,00 | 3 529 100,00 | 2 951 300,00 | 6 163 400,00 | 2 855 000,00 | 2 126 000,00 | 1 811 700,00 | 28 919 200,00 |
| 2018 год | 10 487 900,00 | 3 903 100,00 | 3 264 100,00 | 6 816 700,00 | 3 157 700,00 | 2 351 300,00 | 2 003 800,00 | 31 984 600,00 |
| 2019 год | 11 159 100,00 | 4 152 900,00 | 3 472 900,00 | 7 253 000,00 | 3 359 800,00 | 2 501 800,00 | 2 132 100,00 | 34 031 600,00 |
| 5. Норматив субсидирования на 1 км, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 49,00 | 48,50 | 52,60 | 33,70 | 31,80 | 37,30 | 40,50 | х |
| 2016 год | 56,22 | 33,34 | 35,90 | 45,14 | 44,70 | 41,45 | 47,41 | х |
| 2017 год | 56,26 | 35,14 | 37,91 | 46,97 | 46,70 | 43,29 | 49,29 | х |
| 2018 год | 62,23 | 38,86 | 41,93 | 51,94 | 51,66 | 47,88 | 54,52 | х |
| 2019 год | 66,21 | 41,35 | 44,62 | 55,27 | 54,96 | 50,95 | 58,01 |  |
| 6. Размер субсидии, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 6 219 092,25 | 3 526 920,00 | 3 135 801,60 | 3 849 685,80 | 1 648 512,00 | 1 629 413,20 | 1 611 495,00 | 21 620 919,85 |
| 2016 год | 7 099 883,30 | 2 460 492,00 | 2 168 647,20 | 5 185 051,24 | 2 317 248,00 | 1 599 638,40 | 1 602 932,10 | 22 433 892,24 |
| 2017 год | 7 156 700,00 | 2 565 500,00 | 2 315 000,00 | 5 402 100,00 | 2 488 400,00 | 1 717 400,00 | 1 666 600,00 | 23 311 700,00 |
| 2018 год | 7 915 300,00 | 2 837 400,00 | 2 560 400,00 | 5 974 700,00 | 2 752 200,00 | 1 899 400,00 | 1 843 300,00 | 25 782 700,00 |
| 2019 год | 8 421 900,00 | 3 019 000,00 | 2 724 200,00 | 6 357 100,00 | 2 928 300,00 | 2 021 000,00 | 1 961 300,00 | 27 432 800,00 |

Таблица 2

| № марш рута | Наименование маршрута | Автобусы категории М3 |  | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2015 год, (км.) | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2016 год, (км) | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2017-2019 годы, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли чество, (ед.) | Пассажировместимость, (мест) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городские маршруты в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 56 375,75 | 55 643,75 | 55 650,00 |
| 2 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 46 825,25 | 47 618,75 | 48 070,00 |
| *Дополнительный маршрут |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 23 719,25 | 23 025,00 | 23 480,00 |
| Пригородные маршруты на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 101 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 59 616,00 | 60 408,00 | 61 060,00 |
| 102 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 2 | свыше 26 | 72 720,00 | 73 800,00 | 73 010,00 |
| Междугородные маршруты на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 201 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 51 840,00 | 51 840,00 | 53 280,00 |
| 202 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 114 234,00 | 114 866,00 | 115 020,00 |
| 203 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 43 684,00 | 38 592,00 | 39 670,00 |
| 204 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 39 790,00 | 33 810,00 | 33 810,00 |
|  | Итого: |  |  | 508 804,25 | 499 603,50 | 503 050,00 |

* Дополнительный маршрут осуществляет свою деятельность, если существует необходимость в дополнительной перевозке пассажиров или школьников.