

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| «25» февраля 2016 г. | № 75-п |
| гп Северо-Енисейский | |

**О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

В целях корректировки и уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» от 28.10.2013 № 561-п (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 № 743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 № 586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015 №424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 №589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) Приложение № 2 к приложению № 3 к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в приложении № 1 к постановлению, именуемому «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»» (далее – муниципальная программа), раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования – **420 897 394,36 рублей,** из них по годам:  2014 год – 57 781 031,29 рублей;  2015 год – 129 894 332,01 рублей;  2016 год – 86 591 476,05 рублей;  2017 год – 75 593 763,01 рублей;  2018 год – 71 036 792,00 рублей.  Предполагаемые источники финансирования:  1. Средства бюджета района, всего – **353 895 852,03 рублей**, из них по годам:  2014 год – 42 922 858,96 рублей;  2015 год – 110 469 362,01 рублей;  2016 год – 53 873 076,05 рублей;  2017 год – 75 593 763,01 рублей;  2018 год – 71 036 792,00 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – **67 001 542,33 рублей,** из них по годам:  2014 год –14 858 172,33 рублей;  2015 год – 19 424 970,00 рублей;  2016 год – 32 718 400,00 рублей;  2017 год 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей. |

3) в разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции «Общий объем финансирования программы на 2014-2018 годы составляет 420 897 394,36 рублей, в том числе:

2014 год – 57 781 031,29 рублей;

2015 год – 129 894 332,01 рублей;

2016 год – 86 591 476,05 рублей;

2017 год – 75 593 763,01 рублей;

2018 год – 71 036 792,00 рублей.»;

4) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 2 к муниципальной программе раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – **7 715091,62** рублей, из них по годам:  2014 год - 3 016 497,00 рублей;  2015 год - 3 944 887,62 рублей;  2016 год – 753 707,00 рублей;  2017 год – 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей.  Предполагаемые источники финансирования:  1. Средства бюджета района, всего – **7 435 491,62** рублей, из них по годам:  2014 год - 2 969 697,00 рублей;  2015 год - 3 944 887,62 рублей;  2016 год – 520 907,00 рублей;  2017 год – 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего –  **279 600,00** рублей, из них по годам:  2014 год - 46 800,00 рублей;  2015 год - 0,00 рублей;  2016 год – 232 800,00 рублей;  2017 год - 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей. |

7) в приложении № 2 к муниципальной программе в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» абзац 2,3,4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 7 715 091,62 рублей, из них по годам:

2014 год - 3 016 497,00 рублей;

2015 год – 3 944 887,62 рублей;

2016 год - 753 707,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

Средства бюджета района, всего – 7 435 491,62 рублей, из них по годам:

2014 год - 2 969 697,00 рублей;

2015 год – 3 944 887,62 рублей;

2016 год - 520 907,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

Средства бюджета Красноярского края, всего – 279 600,00 рублей, из них по годам:

2014 год - 46 800,00 рублей;

2015 год - 0,00 рублей;

2016 год - 232 800,00 рублей;

2017 год - 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей*.*»;

8) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

9) в пункте 5 приложения № 5 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 3 к муниципальной программе, слова «и в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района» исключить;

10) пункт 7 приложения № 5 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 3 к муниципальной программе, дополнить текстом следующего содержания:

«, а также отчет о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок, согласно приложению к настоящему Порядку.».

2. Опубликовать постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава Северо-Енисейского района И. М. Гайнутдинов

Приложение №1 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 25.02.2016 № 75 -п

(Новая редакция приложения № 2

к приложению № 3 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района»)

**Отчет**

**об использовании средств субсидии**

**на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива**

**за отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

(ежемесячно, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ  (в натуральном выражении) | Объем выполненных работ  (в стоимостном выражении),  тыс. руб. | Предусмотрено в соответствии с муниципальной программой, тыс. руб. | Перечислено получателю субсидии на отчетную дату, тыс. руб. | Остаток неиспользованных средств на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Устройство автозимника, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **…..** |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **…..** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Содержание автозимника** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **…..** |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **……** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель получателя субсидии

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии

(подпись) (ФИО)

Исполнитель, контактный телефон

**Согласовано:**

Заместитель главы района

по экономике, анализу и прогнозированию

(подпись) (ФИО)

Приложение № 2 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 25.02.2016 № 75 -п

(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района")

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы, (руб.) | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района" | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 57781031,29 | 129894332,01 | 86 591 476,05 | 75 593 763,01 | 71 036 792,00 | 420 897 394,36 |
| в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 57781031,29 | 129894332,01 | 86 591 476,05 | 75 593 763,01 | 71 036 792,00 | 420 897 394,36 |
| Подпрограмма 1 | "Дороги Северо-Енисейского района" | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 34 927 812,94 | 104328524,54 | 63 295 869,05 | 51 744 463,01 | 45 851 892,00 | 300 148 561,54 |
| в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 34 927 812,94 | 104328524,54 | 63 295 869,05 | 51 744 463,01 | 45 851 892,00 | 300 148 561,54 |
| Подпрограмма 2 | "Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе" | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 3 016 497,00 | 3 944 887,62 | 753 707,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715 091,62 |
| в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 3 016 497,00 | 3 944 887,62 | 753 707,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715 091,62 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района" | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 19 836 721,35 | 21 620 919,85 | 22 541 900,00 | 23 849 300,00 | 25 184 900,00 | 113 033 741,20 |
| в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 19 836 721,35 | 21 620 919,85 | 22 541 900,00 | 23 849 300,00 | 25 184 900,00 | 113 033 741,20 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 25.02.2016 № 75 -п

(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района")

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Северо-Енисейского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы, (руб.) | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | итого на период |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района" | Всего | **57781031,29** | **129894332,01** | **86 591 476,05** | **75 593 763,01** | **71 036 792,00** | **420 897 394,36** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 42 922 858,96 | 110469362,01 | 53873076,05 | 75 593 763,01 | 71 036 792,00 | 353 895 852,03 |
| краевой бюджет | 14 858 172,33 | 19424970,00 | 32718400,00 | 0,00 | 0,00 | 67 001 542,33 |
| дорожный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | "Дороги Северо-Енисейского района" | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| Всего | **34 927 812,94** | **104328524,54** | **63 295 869,05** | **51 744 463,01** | **45 851 892,00** | **300 148 561,54** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 20 116 440,61 | 84903554,54 | 30 810 269,05 | 51 744 463,01 | 45 851 892,00 | 233 426 619,21 |
| краевой бюджет | 14 811 372,33 | 19424970,00 | 32 485 600,00 | 0,00 | 0,00 | 66 721 942,33 |
| дорожный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе" | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| Всего | **3 016 497,00** | **3 944 887,62** | **753 707,00** | **0,00** | **0,00** | **7 715 091,62** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2 969 697,00 | 3 944 887,62 | 520 907,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 491,62 |
| краевой бюджет | 46 800,00 | 0,00 | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 279 600,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района" | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| Всего | **19 836 721,35** | **21 620 919,85** | **22 541 900,00** | **23 849 300,00** | **25 184 900,00** | **113 033 741,20** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 19 836 721,35 | 21 620 919,85 | 22541900,00 | 23849300,00 | 25184900,00 | 113 033 741,20 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от 25.02.2016 № 75 -п (Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы, (руб.) | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год  2014 год | текущий финансовый год 2015 год | первый год  планового периода  2016 год | второй год  планового периода  2017 год | третий год  планового периода  2018 год | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-**  **Енисейском районе»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель подпрограммы:** Обеспечение дорожной безопасности | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1**: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного  движения | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1**:  Приобретение и установка дорожных знаков, неровностей искусственных дорожных, нанесение дорожной разметки и дорожной горизонтальной разметки пешеходных переходов, устройство ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов в населенных пунктах района |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3016497,00** | **3873321,00** | **753707,00** | **0,00** | **0,00** | **7643525,00** | По состоянию на 01.01.2019 установленных дорожных знаков не менее 1053 шт.;  установленных неровностей искусственных дорожных не менее 12 шт.; нанесение дорожной разметки не менее 3,68 км.; нанесение дорожной горизонтальной разметки не менее 16 пешеходных переходов, устройство не менее 800 метров ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов. |
| 1.1.Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1230001 | 244 | 51500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51500,00 | установленных дорожных знаков не менее 4 шт. |
| 1.1.1.Долевое участие в финансировании расходов на приобретение и установку дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 441 | 0409 | 1230001 | 244 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 |
| 1.1.2. Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 441 | 0409 | 1237491 | 244 | 46800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46800,00 |
| 1.2.Приобретение и установка дорожных знаков в гп Северо-Енисейский | 441 | 0409 | 1230002 | 244 | 2712270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712270,00 | установленных дорожных знаков не менее 596 шт. |
| 1.3.Приобретение и установка неровностей искусственных дорожных (НИД) «Лежачий полицейский» в гп Северо-Енисейский | 441 | 0409 | 1230008 | 244 | 252727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252727,00 | установленных неровностей искусственных дорожных (НИД) «Лежачий полицейский» не менее 12 шт. |
| 1.4.Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в п. Тея | 441 | 0409 | 1238351 | 244 | 0,00 | 964374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964374,00 | установленных дорожных знаков не менее 211шт. |
| 1.5.Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в п. Новая Калами и в п. Енашимо | 441 | 0409 | 1238352 | 244 | 0,00 | 777072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777072,00 | установленных дорожных знаков не менее 173 шт. |
| 1.6. Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в гп Северо-Енисейский | 441 | 0409 | 1238718 | 244 | 0,00 | 59950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59950,00 | установленных дорожных знаков не менее 37 шт. |
| 1.7. Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в п. Вангаш | 441 | 0409 | 1238398 | 244 | 0,00 | 112809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112809,00 | установленных дорожных знаков не менее 26 шт. |
| 1.8.Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в п. Вельмо | 441 | 0409 | 1238720 | 244 | 0,00 | 47070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47070,00 | установленных дорожных знаков не менее 8 шт. |
| 1.9. Нанесение дорожной горизонтальной разметки 16 пешеходных переходов в гп Северо-Енисейский по ул. Ленина, 1, ул. Ленина, 5Г, ул. Ленина, 7, ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 48, ул. Карла Маркса, 26, ул. Донского, 41А, ул. Набережная, 1, ул. Набережная, 10, ул. Капитана Тибекина, 1, ул. 40 лет Победы, 12А, на автомобильном кольце по ул. Ленина (5 единиц). | 441 | 0409 | 1238393 | 244 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | Нанесение дорожной разметки на 16 пешеходных переходах |
| 1.10. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов вблизи детских учреждений по ул. Донского, 41А, ул. Карла Маркса, 26, ул. Ленина, 7, ул. 40 лет Победы, 12А в гп Северо-Енисейский | 441 | 0409 | 1238722 | 244 | 0,00 | 1812046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1812046,00 | Устройство не менее 800 метров ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов вблизи детских учреждений |
| 1.11. Нанесение термопластика дорожной горизонтальной разметки на 16 пешеходных переходах в гп Северо-Енисейский по ул. Ленина, 1, ул. Ленина, 5Г, ул. Ленина, 7, ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 48, ул. Карла Маркса, 26, ул. Донского, 41А, ул. Набережная, 1, ул. Набережная, 10, ул. Капитана Тибекина, 1, ул. 40 лет Победы, 12А, на автомобильном кольце по ул. Ленина (5 единиц). | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **753707,00** | **0,00** | **0,00** | **753707,00** |  |
| 1.11.1. Субсидия из краевого бюджета бюджету  Северо-Енисейского района Красноярского края на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1230074920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 232800,00 | 0,00 | 0,00 | 232800,00 | Нанесение термопластика дорожной горизонтальной разметки на 16 пешеходных переходах |
| 1.11.2. Долевое участие в финансировании субсидии из краевого бюджета бюджету  Северо-Енисейского района Красноярского края на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 12300S4920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 520907,00 | 0,00 | 0,00 | 520907,00 |
| **Мероприятие 2**:  Проведение лабораторных исследований искусственной освещенности пешеходных пешеходов в населенных пунктах Северо-Енисейского района |  | **441** | **0409** | **1238786** | **244** | **0,00** | **71 566 ,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 566 ,62** | Количество пешеходных переходов прошедших лабораторные исследования, в том числе:  гп Северо-Енисейский – 15 шт;  п. Новая Калами – 2 шт;  п. Тея – 2 шт;  п. Вельмо – 1 шт;  п. Брянка – 1 шт. |
| **Итого по Подпрограмме** |  |  |  |  |  | **3016497,00** | **3944887,62** | **753 707,00** | **0,00** | **0,00** | **7715091,62** |  |