Информация

по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории

Северо-Енисейского района

за 2020 год

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

За 2020 год реализация национального проекта проведена по следующим направлениям:

1. Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории

Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

- Цель: Снижение к 2024 году количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Красноярском крае до 4 человек на 100 тыс. населения.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Рябцев Алексей Николаевич – Первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Ильин Роман Фёдорович  – ведущий специалист по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» в Северо-Енисейском районе направлена на повышение безопасности дорожного движения, что является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Северо-Енисейского района, так и Красноярского края в целом.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе является составной частью районных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни населения Северо-Енисейского района.

Эффективность и результативность реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В рамках регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории Северо-Енисейского района в 2020 году продолжает реализовываться подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

Целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения);

- тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

По итогам 2020 года в Северо-Енисейском районе наблюдается улучшение показателя «снижение количества дорожно-транспортных происшествий» относительно 2019 года. Так, в 2020 году произошло 76 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), тогда как за 2019 год число ДТП составило 92, целевой показатель улучшился на 17,4%.

Наблюдается ухудшение показателя «снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» относительно 2019 года. Так, в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 человека, тогда как за 2019 год число погибших составило 1 человек, целевой показатель ухудшился на 66,7%.

Наблюдается ухудшение показателя «социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)» относительно 2019 года. Так, в 2020 году социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,24%, тогда как за 2019 год социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,08%, целевой показатель ухудшился на 66,7%.

Наблюдается улучшение показателя «тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)» относительно 2019 года. Так, в 2020 году тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 7,11%, тогда как за 2019 год тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 2,37%, целевой показатель ухудшился на 66,7%.

Ухудшение целевых показателей явилось следствием человеческого фактора и не зависит от выполнения мероприятий муниципальной программы.

В 2020 году в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» Северо-Енисейскому району выделена из краевого бюджета субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в размере 379,5 тыс. руб. Софинансирование указанной субсидии за счет бюджета Северо-Енисейского района составляет 524,8 тыс. руб.

На средства указанной субсидии в 2020 году выполнено мероприятие комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе, а именно:

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Новая Калами;

- устройство искусственного освещения пешеходного перехода по ул. Октябрьская,8 и переулка ул. Октябрьская и ул. Металлистов, п. Тея;

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Тея;

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Вангаш;

- приобретение, доставка и установка светодиодных светофоров типа Т7 с дублирующими выносными знаками, гп Северо-Енисейский;

- приобретение, доставка и установка дополнительной искусственной дорожной  неровности,  гп. Северо-Енисейский;

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Вельмо.

В 2020 году все работы выполнены, краевая субсидия освоена в полном объеме.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание муниципального имущества (нанесена дорожная разметка улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский), на сумму 684,3 тыс. руб.;

- приобретены и установлены 11 дорожных знаков в гп Северо-Енисейский, на сумму 37,9 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества (восстановлено пешеходное ограждение по ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский), на сумму 39,3 тыс. руб.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» Северо-Енисейскому району выделена из краевого бюджета субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в размере 379,2 тыс. руб. Софинансирование указанной субсидии за счет средств бюджета Северо-Енисейского района составляет 235,0 тыс. руб.

На средства указанной субсидии в 2021 году запланировано выполнение мероприятия комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе, а именно:

- приобретение, доставка и установка светодиодных светофоров типа Т7, п.Новая Калами;

- устройство дополнительной опоры искусственного освещения пешеходного перехода, п. Новая Калами;

- приобретение, доставка и установка светодиодных светофоров типа Т7, п.Тея.

В настоящее время проводятся работы по проведению электронных аукционов по указанному мероприятию в рамках Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» в 2021 году запланированы следующие мероприятия:

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в гп Северо-Енисейский, на сумму 236,3 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества (нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский), на сумму 780,9 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества (восстановление разметки пешеходных переходов, п. Тея), на сумму 26,1 тыс. руб.

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Новая Калами, на сумму 374,2 тыс. руб.

- содержание муниципального имущества (устройство дорожной разметки, п. Новая Калами) на сумму 51,9 тыс. руб.

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вангаш, на сумму 180,8 тыс. руб.

- разработка Проекта организации дорожного движения на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, на сумму 2 167,5 тыс. руб.

- снос здоровых зеленых насаждений для создания необходимой видимости на пересечении ул. Механическая и ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский, на сумму 169,3 тыс. руб.

Исполнители:

Овчар Ольга Николаевна - Заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

Ильин Роман Фёдорович – ведущий специалист по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.