| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «22» апреля 2020 г. | № 143-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

В целях уточнения финансирования муниципальной программы на 2020 год «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п, от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 № 215-п, от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от 24.05.2019 № 179-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от 28.01.2020 № 24-п, от 11.03.2020 № 97-п, от 27.03.2020 №113-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п, от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 № 215-п, от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от 24.05.2019 № 179-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от 28.01.2020 № 24-п, от 11.03.2020 № 97-п, от 27.03.2020 №113-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №2 к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район  www.admse.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник».

Глава  Северо-Енисейского района				         И. М. Гайнутдинов

### Приложение

### к постановлению администрации

### Северо-Енисейского района

### от  22.04.2020  №  143-п

(новая редакция приложения № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной

городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района»,

утвержденная постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 №416-п)

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | КЦСР |  |  | ВР |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100R5550 |  |  | 244 |  |  | 5 327 600,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 | В 2018 году благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: по минимальному перечню видов работ 5 дворовых территорий; по минимальному и дополнительному перечням видов работ 2 дворовые территории. Заасфальтировано 7 дворовых территорий возле 7 многоквартирных домов площадью 4 310 м².; установлены скамейки - 22 шт.; установлены урны для мусора – 17 шт.; установлено освещение на фасаде дома – 3 шт.; оборудована детская игровая площадка – 1шт., детская спортивная площадка – 1 шт.; заасфальтированы 3 дворовых проезда площадью 670,00 м². |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 2 630 899,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 899,00 | В 2019 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе: 1 дворовая территория многоквартирного домов по минимальному перечню видов работ (асфальтирование – 688 м².; установка бордюрного камня – 161 м².; установка светильников на фасаде дома – 4 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт.) Асфальтирование дворового проезда – 308 м².) 2 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ, в том числе: (асфальтирование – 968 м².; установка бордюрного камня – 228 м².; установка светильников на фасаде дома – 4 шт.; установка скамеек – 2 шт.; установка урн – 6 шт.; уличные тренажеры – 6 шт.; песочница – 1 шт.; карусель – 1 шт.; отсыпка песком и установка ограждения). В 2020 году будут благоустроены 4 дворовые территории многоквартирных домов, том числе по минимальному перечню видов работ – 2 дворовые территории, по минимальному и дополнительному – 2 дворовые территории. Будет заасфальтировано: дворовые территории площадью 1 864 м².; дворовые проезды площадью – 470 м².; установка скамеек – 11 шт.; установка урн для мусора – 11 шт.; установка светильников – 9 шт.; установка детская площадка, в том числе: игровой комплекс – 1 шт.; спортивный комплекс – 1 шт.; песочница – 1 шт., качели с гибкой подвеской двойные – 1шт.; карусель – 1 шт.; устройство тротуара из брусчатки – 5 кв.м.; установка ограждения – 28 шт.; отсыпка песком, площадью 200 кв.м. с установкой бордюрного камня. |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 519 701,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 701,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 2410074590 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 723 814,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 814,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 2410074590 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 776 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 185,82 |  |  |  |
| 2 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100L5550 |  |  | 244 |  |  | 349 439,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 439,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 349 630,80 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 630,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 58 267,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 267,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 24100S4590 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 249 970,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 970,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100S4590 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 216 650,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 650,59 |  |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 20 514,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 514,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 2410080404 |  |  | 244 |  |  | 169 596,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 596,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 241F255550 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 39 776,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 776,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0409 |  |  | 2410080404 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 82 943,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 943,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 441 |  |  | 0503 |  |  | 24100800404 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 114 845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 845,28 |  |  |  |
| 4 | Итого по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 5 846 635 ,00 |  |  | 3 618 787,80 |  |  |  | 4 164 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 629 833,20 |  |  |  |
| 5 | в том числе по видам благоустройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 278 688,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м²., приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 303 429,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м²., приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |  |
| 5.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 205 393,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |  |
| 5.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 411 525,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |  |
| 5.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 185 041,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м²., приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |  |
| 5.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 1 638 488,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м²., приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |  |
| 5.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 824 071,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 530 м²,. установка карусели, качели балансир, качели диван, диван – 2 шт., игрового комплекса, песочницы и урны. |  |
| 5.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 22А, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 2 144 553,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 553,60 | Асфальтирование – 1 215 м²., установка бордюрного камня – 228 м., приобретение и установка скамеек – 2 шт., установка урн – 6 шт., установка светильников на фасаде дома – 4шт., приобретение и установка 6 уличных тренажеров, карусель – 1 шт., песочница – 1 шт., установка ограждения, отсыпка песком |  |
| 5.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 48, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 1 474 234,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 234,20 | Асфальтирование – 996 м², установка бордюрного камня – 161 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |  |  |
| 5.10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Гореликова, 3 гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 130 031,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 031,60 | Асфальтирование – 873 м², установка бордюрного камня – 95 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |  |  |
| 5.11. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 486 294,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 294,00 | Асфальтирование – 277 м², установка бордюрного камня – 43 м., установка светильников на фасаде дома – 2 шт., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. жителями по ул. Ленина, д. 8) |  |  |
| 5.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 8, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 320 395,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 395,20 | Асфальтирование – 151 м², установка бордюрного камня – 74 м., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |  |  |
| 5.12.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4, совместно с территорией многоквартирного дома, ул. Ленина, 8, гп Северо-Енисейский (по дополнительному перечню) |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 689 103,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 103,60 | устройство детской площадки: установка игрового и спортивного комплексов, песочницы, качели, карусели; отсыпкой песком, установка ограждений. |  |  |
| 5.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Суворова, 2, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 330 161,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 161,60 | Асфальтирование – 1 033 м², установка бордюрного камня – 62 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт., установка скамеек – 4 шт., установка урн – 4 шт. |  |  |
| 5.14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 5, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 44 608,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 608,81 | Асфальтирование – 507 м², установка бордюрного камня – 130 м., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |  |  |
| 5.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 25, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 99 684,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 684,93 | Асфальтирование – 402 м², установка бордюрного камня – 76 м., устройство тротуара – 55 м²., установка светильников на фасаде дома – 2 шт., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |  |  |
| 5.16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 64, гп Северо-Енисейский |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 64 130,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 130,66 | Асфальтирование – 1 352 м², установка бордюрного камня – 167 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт., установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |  |  |
| 6 | в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Асфальтирование дворовых территорий |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 4 228 853,00 |  |  | 2 498 001,80 | 2 678 776,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 405 631,52 | Асфальтирование дворовых территорий в 2018 году - 4 310 м². Асфальтирование дворовых территорий в 2019 году 1 656 м². Асфальтирование дворовых территорий в 2020 году – 3 684 м². |
| 6.2 | Асфальтирование дворовых проездов |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 657 471,00 |  |  | 503 042,00 | 389 460,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 973,69 | Асфальтирование дворовых проездов в 2018 году - 670 м². Асфальтирование дворовых проездов в 2019 году – 555 м². Асфальтирование дворовых проездов в 2020 году – 911 м². |
| 6.3. | Устройство тротуара |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 79 046,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 046,09 | В 2020 году планируется произвести укладку тротуара из брусчатки 55 м² возле многоквартирного дома по ул. Ленина, 25, в гп Северо-Енисейский |
| 6.4 | Освещение |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 34 491,00 |  |  | 96 989,00 | 106 114,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 594,24 | В 2018 году приобретены и установлены 4 светильника на фасаде дома. В 2019 году приобретены и установлены 8 светильников на фасадах 2-х многоквартирных домов. В 2020 году будет приобретены и установлены 14 светильников на фасадах 5 многоквартирных домов. |
| 6.5. | МАФ |  |  | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 925 820,00 |  |  | 520 755,00 | 911 012,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 587,66 | В 2018 году приобретены и установлены: 22 скамейки, 17 урн, карусель – 2 шт., качели балансир – 2 шт., 2 игровых комплекса, 1 спортивный комплекс, уличный тренажер – 3 шт., качели диван, диван – 2 шт. В 2019 году приобретены и установлены: скамья – 5 шт., урны – 9 шт., уличные тренажеры – 6 шт., песочница, карусель. В 2020 году будет приобретены и установлены: скамейки – 18 шт., урны - 18 шт., игровой комплекс – 1шт., спортивный комплекс – 1 шт., песочница – 1 шт., качеля – 1 шт., карусель – 1 шт., отсыпка песком, тротуар из брусчатки и ограждение. |