**Информация**

**по реализации национального проекта**

**«Жилье и городская среда»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена по следующим направлениям:**

1. Жилье.
2. Формирование комфортной городской среды на территории Северо-Енисейского района.
3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**За 9 месяцев 2020 года по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1. Реализация регионального проекта «Жилье»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

**Региональный проект Красноярского края «Жилье».**

* **Цель:** Увеличение объема жилищного строительства в Красноярском крае на 56 000 кв. м. в 2019 году.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Рябцев Алексей Николаевич](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.
* **Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Королева Светлана Викторовна – заместитель

начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

**За 9 месяцев 2020 года в рамках реализации проекта «Жилье» выполнялись следующие задачи:**

1) по обеспечению увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса и обеспечению территорий населенных пунктов района документацией по планировке территорий;

2) по улучшению жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и молодых семей Северо-Енисейского района;

3) по созданию комфортных жилищных условий для граждан района;

4) по реализации мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

**В рамках подпрограммы «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» за 9 месяцев 2020 года проведены работы по подготовке проектной документации на строительство 2-х многоквартирных жилых домов, общей площадью **1 537,4 м2**,на общую сумму **120,0 млн. руб., в том числе:**

* 1. 16-ти квартирный жилой дом в гп Северо-Енисейский по ул. Карла Маркса, 19А общей площадью 768,9 м2, на сумму 60,0 млн. рублей;
  2. 16-ти квартирный жилой дом в гп Северо-Енисейский по ул. Ленина, 62А общей площадью 768,9 м2, на сумму 60,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 года **в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выделено 5 156 395,20 рублей (6 семей), в том числе:

Средства Федерального бюджета – 739 598,06 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 2 461 663,96 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 1 955 133,18 рублей;

**За 9 месяцев 2020 года 6 молодых семей**, получили свидетельство и **реализовали свое право на улучшение жилищных условий.**

**2. Реализация регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края».**

* **Цель:** Повышение индекса качества городской среды Красноярского края на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития среды, до 30%.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района** Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Черепина Ирина Владимировна– главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.

Реализация регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** направлена **на создания наиболее благоприятных и комфортных условий** **жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.**

За 9 месяцев 2020 года в рамках реализации **проекта «Формирование комфортной городской среды»** выполнялись следующие задачи:

* + формирование единого облика Северо-Енисейского района;
  + создание условий для содержания и развития объектов благоустройства на территории района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
  + повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района.

**В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в Северо-Енисейском районе реализуется муниципальная программа** «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.07.2017 №416-п.

В рамках реализации данной муниципальной программы в период с 2018 по 2019 года на территории Северо-Енисейского района **благоустроены 9 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:**

**6** дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному перечню видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Донского, д. 49, ул. Донского, д. 37, ул. Советская, д. 4, ул. 40 лет Победы, д. 2; ул. Портовая, д.10, ул. Донского, д. 48);

**3** дворовые территории многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Набережная, д. 2, ул. Ленина, д. 66, ул. Донского, д. 22А).

**Общий объем финансирования за 2 года составил 9 465 422,80 рублей, в том числе:**

Средства Федерального бюджета – 6 290 581,89 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 2 187 618,11 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 757 336,80 рублей;

Средства собственником жилых помещений – 229 886,00 рублей.

За 2018-2019 года были выполнены следующие работы:

* заасфальтировано **5 966 м²** дворовых территорий и дворовых проездов **1 225 м²** возле **9 многоквартирных домов;**
* установлены **27** скамейки и **26** урн для мусора, а также оборудованы **малыми архитектурными формами** **2 детские игровые площадки и 1 детская спортивная площадка.**

За 9 месяцев 2020 года на территории Северо-Енисейского района **продолжена реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**.

Благоустроены **7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:**

**4 дворовых территории** многоквартирных домов по минимальному перечню видов работ (в гп Северо-Енисейский, по ул. Суворова, д.2, ул. Гореликова, д.3, ул. Портовая, д. 5, ул. Ленина, д. 64);

**3 дворовых территории** многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский, по ул. Ленина, д. 4, ул. Ленина, д. 8 и ул. Ленина, д. 25).

Общий объем финансирования составляет **7 664 410,40 рублей**, в том числе:

Средства бюджета Красноярского края – 7 000 000,00 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 466 621,15 рублей;

Средства собственником жилых помещений – 197 789,25 рублей.

За 9 месяцев 2020 года были выполнены следующие работы:

* установлены **14** светильников на фасадах **6** **многоквартирных домов;**
* установлены **18** скамеек и **16** урн для мусора, возле **7 многоквартирных домов.**
* заасфальтировано **3 684** **м²** дворовых территорий и дворовых проездов **911** **м²** возле **7 многоквартирных домов;**
* оборудована **малыми архитектурными формами** **детская спортивная площадка.**

****

**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 3, в том числе: заасфальтирована дворовая территория, дворовый проезд, установлены урны, скамейки и светильники на фасаде дома.**



**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 8, в том числе: заасфальтирована дворовая территория, установлены урны, скамейки и светильники на фасаде дома.**

**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 64,**

**в том числе: заасфальтирована дворовая территория, дворовый проезд, установлены урны, скамейки и светильники на фасаде дома.**



**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Портовая, д. 5,**

**в том числе: заасфальтирована дворовая территория, дворовый проезд, установлены урны, скамейки и светильники на фасаде дома.**



**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 2,**

**в том числе: заасфальтирована дворовая территория, дворовый проезд, установлены урны, скамейки и светильники на фасаде дома.**



**Выполнены работы по минимальному и дополнительному перечню видов работ по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 25,**

**в том числе: заасфальтирована дворовая территория, установлены урны, скамейки, светильники на фасаде дом, а также уложена брусчатка.**



**Выполнены работы по минимальному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 4,**

**в том числе: заасфальтирована дворовая территория, светильники на фасаде дома.**



**Выполнены работы по дополнительному перечню по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 4 и ул. Ленина, д. 8 – установлена детская спортивная площадка.**

**3. Реализация регионального проекта**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 9 месяцев 2020 года**

**Региональный проект Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

* **Цель:** Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 314,11 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 17,44 тыс. чел.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Рябцев Алексей Николаевич](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
* **Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Королева Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

**За 9 месяцев 2020 года в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выполнялись следующие задачи:**

1) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района;

2) по приведению технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

В рамках **подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» **за 2020 году** предусмотрены капитальные ремонты муниципальных жилых помещений **на сумму 14,3 млн. руб., а именно:**

**1. Капитальный ремонт 0,77 тыс. кв.м. общего имущества 1 жилого дома на сумму 4,08 млн. руб.**, в том числе:

1) в 16-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. капитана Тибекина, 3А (S=768 м2) на сумму 4,08 млн. руб.

**2. Капитальный ремонт 7 муниципальных квартир площадью 0,40 тыс. кв. м. на сумму 10,48 млн. руб., в том числе:**

1) квартиры №1 в 8-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. 60 лет ВЛКСМ, 9 (S=42,0 м2) на сумму 0,60 млн. руб.;

2) квартиры №2 в 12-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. капитана Тибекина, 14А (S=61,7 м2) на сумму 0,47 млн. руб.;

3) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. 60 лет ВЛКСМ, 5 (S=48,0 м2) на сумму 1,14 млн. руб.;

4) квартиры №3 в 3-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Северная, 5 (S=44,8 м2) на сумму 2,08 млн. руб.;

5) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Енашимо по ул. Энергетиков, 10 (S=29,0 м2) на сумму 0,63 млн. руб.;

6) квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Лесная, 22 (S=58,0 м2) на сумму 1,25 млн. руб.

7) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Новая, 26 (S=48,0 м2) на сумму 0,23 млн. руб.;

8) 16 квартирный дом в гп Северо-Енисейский по ул. капитана Тибекина, 3А на сумму 4,08 млн. руб.

**За 9 месяцев 2020 года капитальный ремонт выполнен на общую сумму 0,24 млн. руб., в том числе:**

* 1. 2-квартирный жилой дом в п. Брянка по ул. Школьная, 26А (S=48,0 м2) на сумму 0,24 млн. руб. (переходящий объект с 2019 года, подрядчик – ООО «СибСтройПроект», г. Красноярск) **на сумму 0,24 млн. рублей**.

**3**. **Подготовка проектов капитальных ремонтов** **на сумму 0,6 млн. руб**., из которых по состоянию на 30.09.2020 **освоено 0,6 млн. руб.**

**4. Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта на сумму 0,9 млн. руб.,** из которых по состоянию на 30.09.2020 освоено **0,9 млн. руб.**

За 9 месяцев 2020 года по вышеуказанным объектам проектной организацией ООО «Архитектура», г. Красноярск разработаны проекты на капитальные ремонты вышеуказанных объектов жилищного фонда и направлены с полным пакетом документов в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» для получения положительного заключения экспертизы, кроме того, разработана аукционная документация, объявлены аукционы и выбраны подрядчики.

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.**

**Королева Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования.**

**Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.**