| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Северо-Енисейский районный Совет депутатов Красноярский край Северо-Енисейский район РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| « 24» ноября2022 г. | № 500-29 |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года

В связи с необходимостью корректировки и уточнения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года, с учетом действующих на территории Северо-Енисейского района генеральных планов населенных пунктов и местных нормативов градостроительного проектирования, руководствуясь статьей 24 Устава Северо-Енисейского района, Северо-Енисейский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.03.2018 № 413-35 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года» (далее - решение) (в редакции решения районного Совета депутатов от 18.12.2018 №557-44, от 16.12.2019 №740-55, от 27.11.2020 №39-4, от 14.12.2021 № 249-15) следующие изменения:

1) приложение к решению, именуемое «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник».

| Председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов __________________ Т.Л. Калинина «24» ноября 2022 года | Глава Северо-Енисейского района _______________ А. Н. Рябцев «24» ноября 2022 года |
| --- | --- |

Приложение

к решению Северо-Енисейского

районного Совета депутатов

от 24.ноября 2022 года № 500-29

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района на период до 2030 года

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральные планы р.п. Северо-Енисейский, р.п. Тея, п. Енашимо, утвержденные решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п. Тея, п. Енашимо»; Генеральный план п. Новая Калами, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами»; Генеральный план п. Брянка, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка»; Генеральный план п. Вангаш, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2016 № 222-19 «Об утверждении генерального плана поселка Вангаш»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 №302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»; Стратегия социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края, утвержденная решением районного Совета депутатов от 22.11.2019 №731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года»; План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.10.2022 № 431-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года» Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Северо-Енисейского района. |
| Заказчик программы | Администрация Северо-Енисейского района, местонахождение: 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48 |
| Разработчик программы | Администрация Северо-Енисейского района, местонахождение: 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48 |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации Северо-Енисейского района; Отдел по делам семьи детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района; Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района; Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района; Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница»; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Обеспечение на территории Северо-Енисейского района: а) безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района; б) доступности объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района для населения района в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Северо-Енисейского района; в) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) достижения расчетного уровня обеспеченности населения Северо-Енисейского района услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Северо-Енисейского района; д) эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели представлены в приложении №1 к программе комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах Северо-Енисейского района за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств районного бюджета, внебюджетных источников |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2018-2030 годы Этапы реализации программы: 1 этап – 2018-2021; 2 этап – 2022-2030 |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 1 975 310 300,00 руб., в том числе: 1 этап – 113 880 000,00 руб. 2 этап – 1 861 430 300,00. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты представлены в приложении №1 к программе комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года |

1. Введение

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организации досуга, занятиям физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечит социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом действующих на территории Северо-Енисейского района Генеральных планов населенных пунктов, утвержденных решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33; от 30.08.2010 № 72-9; от 08.04.2015 № 1002-75, от 28.12.2016 № 222-19, решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.05.2011 № 286-19 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на 2011-2020 годы», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2016 №207-18 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Енисейского района», а также с учетом муниципальных программ Северо-Енисейского района, утвержденных постановлениями администрации Северо-Енисейского района.

Программа включает в себя мероприятия по развитию объектов местного значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и основных направлениях развития социальной инфраструктуры района на долгосрочную перспективу.

Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Северо-Енисейского района.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры в Северо-Енисейском районе путем проведения капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта.

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

2.1. Социально-экономическое состояние Северо-Енисейского района

Северо-Енисейский район является единственным в Российской Федерации муниципальным образованием без наделения поселений, находящихся в границах территории района, статусом городского или сельского поселения. Район находится на Крайнем Севере и принадлежит к числу наиболее крупных территориально-административных единиц Красноярского края.

Северо-Енисейский район сегодня – это одна из наиболее динамично развивающихся территорий Красноярского края. Район – донор с высоким налоговым потенциалом, высокоэффективным промышленным производством.

Территория района включает в себя 10 населённых пунктов с районным центром в городском поселке Северо-Енисейский.

Среднегодовая численность населения Северо-Енисейского района в 2021 году составила 9 890 человек. Плотность населения района является одной самых низких в Красноярском крае и составляет 0,2 чел./кв.км.

Численность населения Северо-Енисейского района в разрезе

населенных пунктов на 01.01.2022

Таблица 1

| Населенные пункты, поселения в составе муниципального образования | Площадь территории, га | Численность постоянного населения, чел | Расстояние до административного центра, км | Вид транспортного сообщения с административным центром муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Северо-Енисейский | 2 596,00 | 6 574 | Административный центр | - |
| п Тея | 356,00 | 1 484 | 36 | Автобусное |
| п Новая Калами | 80,50 | 533 | 36 | Автобусное |
| п Енашимо | 29,61 | 67 | 23 | Автобусное |
| п Брянка | 126,00 | 507 | 180 | Автобусное |
| п Вангаш | 88,00 | 306 | 134 | Автобусное |
| п Новоерудинский | 165,00 | 17 | 95 | Автобусное |
| п Вельмо | 169,00 | 134 | 115 | Автобусное |
| д Куромба | 20,00 | 40 | 143 | Водным, автозимник |
| п Пит-Городок | 110,00 | 0 | 240 | Автомобильное |

Северо-Енисейский район славен не только богатой историей, но и многолетней гарантией социальной обеспеченности для каждого своего жителя: надежной работой, хорошей зарплатой, благоустроенным жильем, школами, детскими садами, современным здравоохранением, учреждениями культуры и спорта. На протяжении многих лет район занимает лидирующие позиции по социальному обеспечению населения района и по уровню достигнутых значений показателей деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных районов Красноярского края.

С 2014 года по 2019 год на территории Северо-Енисейского района наблюдалась положительная динамика прироста населения. По итогам 2020 года из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции вырос уровень смертности в связи с чем, естественная убыль населения района составила 18 человек, а в 2021 году 48 человек.

Показатели естественного прироста населения

Таблица 2

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившихся, (чел.) | 134 | 112 | 124 | 109 | 123 | 97 | 89 |
| Умерших, (чел.) | 106 | 96 | 105 | 103 | 98 | 115 | 137 |
| Естественная убыль (-,+) | +28 | +16 | +19 | +6 | +25 | -18 | -48 |

Сохранение и рост численности населения Северо-Енисейского района возможен при условии улучшения качества жизни, условий труда, совершенствовании системы здравоохранения, образования, социальной политики, улучшения жилищных условий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику.

Численность занятых в экономике района в 2021 году составила 15 556 человек, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2020 годом. Численность населения, занятого в основных отраслях экономики района, имеет тенденцию к увеличению.

Численность безработных в 2021 году составила 24 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на конец 2021 года составил 0,3%, и является одним из самых низких в Красноярском крае. Среднемесячная заработная плата работников занятых в экономике в целом по Северо-Енисейскому району составляет 107,5 тыс. руб.

Экономика Северо-Енисейского района – моноотраслевая.

Золотодобывающая промышленность является основной отраслью экономики района. На долю предприятий золотодобывающей отрасли приходится свыше 98,5 % от общего объема промышленного производства в районе, обеспечивает 75,0 % добычи золота в Красноярском крае и 20% всей золотодобычи России.

По итогам 2021 года промышленными предприятиями района было отгружено продукции на сумму 252 385,92 млрд. руб., темп роста к 2020 году составил 3,5%. В натуральных показателях за 2021 год золотодобывающими предприятиями района добыто 53,7 тонн золота.

В числе других отраслей промышленности развиты лесопереработка (для нужд ЖКХ и строительства), производство пищевых продуктов (хлебобулочные и кондитерские изделия), жилищно-коммунальное хозяйство, торговая и снабженческая деятельность.

В сфере строительства многое сделано по упорядочению жилого фонда, строительству и капитальному ремонту жилья. Налажена система выявления, списания и сноса ветхих строений, ведется контроль качества сдаваемого в эксплуатацию жилья.

В результате строительства и ввода в эксплуатацию новых, современных жилых домов в районе продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Доля ветхого и аварийного жилья в районе снизилась с 60,5% в 1996 году до 1,5% в 2021 году, а доля благоустроенного жилья увеличилась более чем втрое. Обеспеченность жильем на одного человека составляет 24,3 кв.м.

Коммунальное обслуживание населения осуществляется единственной энергоснабжающей и управляющей организацией Северо-Енисейского района - муниципальным унитарным предприятием «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

Теплоснабжение в районе обеспечивается сетью из 7 муниципальных котельных общей 101,64 тыс. Гкал., питьевой воды 817,77 тыс.м3.

Общая протяженность сетей тепловодоснабжения составляет 30,39 км. и за период 1996-2021 годы возросла в 1,5 раза, при этом было заменено и капитально отремонтировано свыше 99,8% существующих сетей.

Социально-экономическое состояние в сфере «Образование»

Система образования Северо-Енисейского района представляет собой сеть муниципальных разноуровневых и разнонаправленных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, которые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют потребности обучающихся.

В системе образования Северо-Енисейского района функционируют следующие учреждения:

- 6 средних общеобразовательных школ (в структуре 4-х из них функционируют дошкольные группы);

- 1 основная общеобразовательная школа с филиалом начальной школы в п. Куромба (для детей старообрядцев);

- 5 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного образования (детско-юношеский центр (ДЮЦ) и детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)).

В 2021 году образовательные учреждения посещало 4 305 человек, их них:

- общеобразовательные учреждения – 1 294 учеников;

- дошкольные образовательные учреждения - 543 воспитанников;

- учреждения дополнительного образования – 2 468 воспитанников.

В целом, в Северо-Енисейском районе сложилась эффективная система управления образованием. Система образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим фактором социально-экономического развития района. Создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья детей и внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий.

Приняты меры по обеспечению общедоступности дошкольного образования. Ведется целенаправленная работа по осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования. Охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет составляет 100%. С целью увеличения доли детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет услугами дошкольного образования в гп Северо-Енисейский в 2018 году введен в эксплуатацию сад – ясли «Иволга» на 95 мест.

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования детей, позволила в учебном 2020-2021 году обеспечить показатель «Охват детей дополнительным образованием» на уровне 92,7% от общей численности детей от 5 до 18 лет.

Успешно реализуется комплекс мероприятий, способствующих укреплению здоровья, развитию у детей творческого потенциала, пропаганде физической культуры, занятий спортом и туризмом. В 2021 году численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании» составила 1 033 человека.

Все учащиеся общеобразовательных школ Северо-Енисейского района охвачены бесплатным горячим питанием.

Создана и успешно развивается система по выявлению, сопровождению и поддержке интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей. С каждым годом увеличивается количество обучающихся Северо-Енисейского района, участвующих в районных и краевых мероприятиях и показывающих высокие результаты. Количество детей разных возрастов, принявших участие в различных конкурсах, форумах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях муниципального и более высокого уровней ежегодно составляет более 600 человек.

В Северо-Енисейском районе созданы и совершенствуются условия для непрерывного профессионального роста, саморазвития и самосовершенствования руководителей образовательных учреждений и педагогов.

Социально-экономическое состояние в сфере «Здравоохранение»

Главной задачей здравоохранения района является обеспечение доступности и качества медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения.

Медицинскую помощь населению Северо-Енисейского района обеспечивает Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» (КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»).

Система здравоохранения района включает в себя 1 больницу на 55 коек, 1 поликлинику общей мощностью 420 посещений в смену, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения (с учетом подразделений), 4 фельдшерско-акушерских пункта.

В сфере здравоохранения работает 27 врачей, 97 человек среднего медицинского персонала и 16 человек младшего персонала.

- На территории Северо-Енисейского района с 2019 года реализуется национальный проект «Здравоохранение» по направлениям:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Борьба с онкологическими заболеваниями»;

«Программа развития детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

- Ведущим направлением в деятельности амбулаторно-поликлинической службы является выполнение комплекса мер, направленных на раннее выявление заболеваний, постановку на учет, лечение больных, предупреждение возникновения и распространения заболеваний, формирование здорового образа жизни. Проведение медицинских осмотров является одним из главных критериев в работе амбулаторно-поликлинической службы.

- План диспансеризации взрослых на 2021 год составлял 2 269 человек, диспансеризацию прошли 1 491 человек, что составляет 52,2% от годового плана.

- Одной из важных современных черт диспансеризации населения, является выявление неблагоприятных факторов риска, которые могут способствовать возникновению заболеваний, а также выявление заболеваний на ранней стадии развития.

- Среди впервые выявленных у граждан заболеваний злокачественные новообразования составляют 0,1%.

- Доминирующими заболеваниями среди впервые выявленных у граждан, являются заболевания системы кровообращения 23 человека 1,5 % от числа граждан, прошедших диспансеризацию за 2021 год.

- За 2021 год на диспансерный учет поставлено 25 пациента, в том числе на ранних стадиях 20 пациентов.

- В сфере здравоохранения района внедрены новые методы диагностики и лечения: лечение отдельных состояний с помощью комплекса биологически обратной связи (БОС); лечение с помощью плазмофереза; новые технологии в зубопротезировании (металлокерамика); холтеровское мониторирование больных с заболеваниями сердца; электроэнцефалография; иммуноферментная диагностика заболеваний; обследование населения с помощью передвижного флюорографического аппарата; определение кислотно-щелочного равновесия; определение уровня гормонов; диагностика ВИЧ инфекции.

- На территории Северо-Енисейского района за счет средств районного бюджета в 2021 году построена ПЦР лаборатория, в которой будут проводится исследования методом полимеразной цепной реакции.

- В настоящее время утверждено медико-техническое задание на строительство комплексного лечебного корпуса КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» в гп Северо-Енисейский мощностью 45 коек и 3 койки реанимации. В составе нового корпуса предусмотрены приемные отделения для взрослых и детей, палатные отделения (хирургия на 15 коек круглосуточных, терапия на 17 коек круглосуточных, педиатрия на 5 коек круглосуточных и 5 коек дневного пребывания, родовой блок на 3 койки, отделение реанимации и интенсивное терапии на 3 койки, операционный блок), центральное стерилизационное отделение, хозяйственные подразделения.

Социально-экономическое состояние в сфере «Культура»

Культурная политика Северо-Енисейского района реализуется Отделом культуры администрации Северо-Енисейского района.

Объектами управленческой деятельности отдела являются следующие учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств»

- Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»

Приоритетными направлениями в работе всех учреждений культуры Северо-Енисейского района являются краеведческая работа, патриотическое воспитание, деятельность по изучению, сохранению и возрождению культурных традиций народа, экологическое просвещение, работа с детьми в летний период.

Одной из важнейших составляющих качества жизни населения района является доступная культурная среда.

За 2021 год после частичного снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в связи со сложившейся ситуацией в России, связанной с угрозой распространения вируса COVID-19, Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района продолжил работу по предоставлению культурных благ населению не только в оффлайн формате, но и с учетом онлайн технологий проведения мероприятий, акций, концертов, мастер-классов, выставок. Для успешной ON-LINE работы в течении 2021 года все подразделения Отдела культуры вели тематические группы для населения на платформе мессенджера Вацап. Активно позиционировали свои проекты и мероприятия на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграмм, а также через источники СМИ. Данный подход позволил увеличить количество посещений разного формата мероприятий, привлек более широкую аудиторию для участия в конкурсах, культурных проектах и мастер-классах.

За 2021 год основная часть самых важных и значимых культурно-массовых мероприятий была проведена в Домах культуры, библиотеках и музее. Параллельно проводилась работа в сети интернет. О востребованности продолжения работы в дистанционном формате свидетельствуют многочисленные участники групп, подписчики в профилях социальных сетей и посетители сайтов учреждений культуры Северо-Енисейского района.

В структуру муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» входят 8 структурных подразделений: 2 Дома культуры, 3 сельских Дома культуры, 2 сельских клуба и 1 Дом народного творчества.

В 2021 году в учреждениях культуры действовало 100 клубных формирований, в которых занималось 1 174 человека.

Характеристика сети клубных учреждений Северо-Енисейского района представлена в таблице 3.

Характеристика сети клубных учреждений Северо-Енисейского района

Таблица 3

| Муниципальное образование | Количество учреждений культурно-досугового типа | Число мест в учреждениях культурно-досугового типа | Количество клубных формирований | Количество участников клубных формирований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район | 8 | 693 | 100 | 1 174 |

В течение 2021 года, население района активно являлось участниками культурно-массовых проектов, реализующихся на территории Северо-Енисейского района в дистанционном формате.

Отдел культуры Северо-Енисейского района активно взаимодействовал с НКО «Золотое Сердце», данная организация в течении 2021 года при содействии Волонтеров культуры впервые на территории Северо-Енисейского района провела два Благотворительных концерта «Дари Добро» в помощь детям с ограниченными возможностями.

Команда Волонтеров культуры Северо-Енисейского района официально зарегистрированных на сайте «ДОБРО.РФ» насчитывает 83 человека. Волонтеры культуры принимали активное участие в Федеральных, Краевых, региональных и местных акциях.

Волонтеры оказывали содействие при проведении культурно-массовых мероприятий, помогали в подготовке и распространении информационных материалов, участвовали в благоустройстве района и многое другое.

В 2021 году в Доме народного творчества продолжает стремительно развиваться новое направление «ИЗУЧАЕМ ТКАЧЕСТВО» и круг людей, занимающихся на ткацких станках с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день направление «Ткачество» изучают 78 участников ДНТ «Узоры Севера».

Творческие коллективы района принимали активное участие в дистанционных конкурсах и фестивалях не только Российского, но и Международного масштаба и получили заслуженные дипломы лауреатов.

Народный театр «Самородок» вышел в финал Краевого конкурса «Рампа» со спектаклем «Рок-н-ролл на скамейке» режиссера Натальи Зарецкой. Финал конкурса состоится в городе Красноярске в конце ноября 2021 года.

В целях выявления талантливой молодежи и развития творческих способностей детей на территории Северо-Енисейского района проводились фестивали среди самодеятельных коллективов, мероприятия популяризирующие народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесленничество (в том числе с использованием дистанционных технологий).

За 2021 год в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» проведено 311 мероприятий (в том числе с использованием дистанционных технологий) в которых приняли участие 302 833 человек.

Северо-Енисейская МБУ «Централизованная библиотечная система» включает в себя 2 районные библиотеки (ЦРБ и ЦДБ), 6 филиалов и 1 пункт книговыдачи в промзоне Олимпиадинского ГОКа при центральной районной библиотеке.

В структуре централизованной библиотечной системы имеется отдел методико-библиографический, обработки и комплектования литературы, специалисты которого обеспечивают методическое обеспечение работы библиотекарей района, комплектование библиотек книгами и периодическими изданиями.

Все библиотеки района подключены к сети интернет, обеспечен доступ читателей к информационной сети по Wi-Fi, также все 8 библиотек в 2021 году имеют доступ к национальной электронной библиотеке.

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2022 составляет 105 502 экземпляра.

В 2021 году число пользователей библиотечной системы составляет – 7 887 человек.

Характеристика сети общедоступных библиотек представлена в таблице 4.

Характеристика сети общедоступных библиотек Северо-Енисейского района

Таблица 4

| Муниципальное образование | Количество общедоступных библиотек | Книжный фонд (тыс. экз.) | Количество читателей (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район | 8 +1 пункт книговыдачи | 105,5 | 7 887 |

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Развивается культурно-досуговая и просветительная деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края.

В 2021 году в целях реализации регионального проекта Красноярского края «Культурная среда» МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» принимало активное участие в проекте «Модельные библиотеки».

В 2021 году отдел культуры администрации Северо-Енисейского района принял участие в конкурсах, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ зданий муниципальных учреждений клубного типа, в результате чего получена субсидия из краевого бюджета в сумме 4 673,14 тыс. рублей. На средства субсидии произведен текущий ремонт ДК п. Тея ремонт, приобретена одежда сцены в РДК «Металлург» гп Северо-Енисейский, сценическое световое оборудование. Субсидия продолжит реализовываться в 2022 - 2023 гг на приобретение акустического оборудования, фото и видеооборудования, одежды сцены, швейного оборудования, сценической одежды в Дом культуры поселка Брянка и поселка Тея на текущий ремонт и приобретение интерактивного оборудования, музыкального центра и радиосистемы в Дом культуры поселка Тея.

В 2022 году центральная районная библиотека Северо-Енисейского района продолжила участие в конкурсе на модернизацию – с целью кардинального технического переоснащения библиотеки, где библиотекари станут проводниками в мире литературы, а также получат возможность продвигать работу с современными информационными ресурсами. В результате модернизации библиотека получит возможность работать как многофункциональное учреждение культуры, осуществляющей новые формы информационного обслуживания – как центра образования и самообразования, центра муниципальной и правовой информации, культурно-досугового центра.

Центральная районная библиотека городского поселка Северо-Енисейский подготовила и направила пакет документов для привлечения денежных средств из краевого бюджета и оказалась в числе победителей на предоставление субсидии для модернизации библиотек в сумме 27 868 тыс. руб., из которых 5 096 тыс. руб. софинансирование из бюджета Северо-Енисейского района.

Кроме того, на базе Центральной районной библиотеки работает филиал краевого Народного университета «Активное долголетие», факультет «Декоративно-прикладное искусство» для пожилых людей, а на базе библиотеки-филиала «Истоки» п. Тея занятия проводятся на факультете «Информационные технологии».

Цель работы университета – дать возможность людям, имеющим богатый жизненный опыт, поделиться своими навыками с молодежью; создать благоприятные условия для самообразования людей старшего возраста; создать благоприятные условия для межличностного общения людей старшего возраста, а также их адаптации в современном мире.

Реализация проекта Краевого народного университета «Активное долголетие» возложена на МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района», на протяжении учебного года помощь Университету оказывают администрация гп Северо–Енисейский, отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района, Северо-Енисейский районный Совет ветеранов, спортивный комплекс «Нерика».

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» (далее – муниципальный музей) служит основой при формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития.

Процесс освоения исторического наследия Северо-Енисейского района имеет свои особенности. С одной стороны, стремятся сохранить историю освоения и развития территории в первозданном виде, с другой стороны - возрастает тенденция к применению современных подходов и введение новых форм в работе учреждений, так как сам процесс трансляции культуры в массы выступает здесь не только как процесс сохранения прошлого и накопления культурных ценностей, но и как процесс открытия нового в старом. Важно понимать преемственность культурных ценностей не как механическое использование культурного наследия прошлых поколений.

Важной составляющей музея являются постоянные экспозиции «Достижения Северо-Енисейского района», «Истоки», «Военное время», «Производство», «Советское время», которые находятся непосредственно в здании музея и отражают все стороны развития, производства и жизни Северо-Енисейского района.

Открыто новое направление в развитии музейного дела это постоянная экспозиция «Музей под открытым небом», которая находится на площади Победы. Данная экспозиция состоит из экспонатов боевой и гражданской техники. Это направление позволит содействовать патриотическому воспитанию и гармоничному нравственному развитию посетителей. Выставленные экспонаты гражданской техники позволят молодежи определиться в своей будущей профессии. Актуальность «Музея под открытым небом» связана с тем, что в современном обществе, обедненном истинными ценностями человеческой души и моральными качествами, воспитание должно быть обращено к духовной сфере человека.

Главные ценности, характеризующие экспозицию «Музей под открытым небом» - это человечность, милосердие, толерантность, активная гражданская позиция, чувство гордости за свое Отечество.

Всего в 2021 году, согласно отрывным билетам, посетителями муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» стали 10 600 человек.

Муниципальным музеем истории золотодобычи Северо-Енисейского района в 2021 году проведено 287 экскурсий и 23 выставки.

Специалистами музея в 2021 году проведено 69 массовых и культурно образовательных мероприятий. Участниками мероприятий стали 405 человек.

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Учет музейных предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой работы в музее, поэтому необходимо создавать оптимальные условия для изучения и хранения предметов.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» планируется до 2024 года создание виртуального тура по МБУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района».

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе проведении ремонта помещений музея, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля. В муниципальном музее существует потребность в проведении капитального и косметических ремонтов здания, проведение которых запланировано на 2023 год.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств». Отличительной особенностью функционирования детской школы искусств, как первой ступени отечественной системы художественного образования является приобщение детей к различным видам классического и современного искусства посредством многолетнего, упорядоченного образовательного процесса, создающего условия для приобретения детьми знаний и навыков в области того или иного вида искусства и выбора будущей профессии.

Основная цель работы детской школы искусств: создание наиболее благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса по внедрению и реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства, обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению.

Население района проявляет повышенную заинтересованность к получению образования по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности.

Показатели по обучающимся находятся на достойном уровне. Преподавательский состав МБУ ДО «ДШИ» предоставляет услуги учащимся очно и в дистанционном формате. В тематических группах в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», методические рекомендации, видеоуроки и творческие мастер-классы.

Учащиеся и преподаватели школы за прошедший период активно принимали участие в конкурсах различных уровней (дистанционно): Международного уровня - 6, Всероссийского уровня - 17, зонального и краевого уровней - 4.

Наблюдается тенденция увеличения количества поступающих выпускников детской школы искусств в профильные учебные заведения. На момент получения свидетельства об окончании МБУ ДО «ДШИ» не все выпускники закончили общеобразовательную школу, и в дальнейшем некоторые из них планируют поступление в профильные учебные заведения.

Также отмечается заинтересованность населения к получению образования по дополнительным общеобразовательным программам. Конкурс на одно место составляет 4-6 человек.

В Детскую школу искусств приобретаются учебные пособия, библиотечный фонд пополняется учебной и методической литературой.

Работа с талантливыми детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы внутришкольных творческих конкурсов, концертов, выставок результатом которых является предоставление возможности участия в районных, краевых конкурсах и фестивалях. Данная форма работы с детьми позволяет выявить и поощрить лучших учащихся, способствуя повышению их мотивации к обучению, позволяет поддержать интерес и творческую активность в освоении разнообразных форм и направлений народной традиционной культуры.

Также для повышения мастерства учащиеся и преподаватели принимают участие в Международных, Всероссийских, зональных и районных конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства и художественного творчества.

В результате проведения всех мероприятий ожидается, что школа искусств будет ориентирована на освоение мировой художественной культуры, на формирование базовых качеств личности средствами искусства, на развитие художественного мышления в процессе общения с искусством, на формирование у ребенка универсальных знаний, умений, навыков для самостоятельного творчества. А также на формирование высших потребностей человека, воспитание творческой личности, раннюю профессионализацию.

Материально-техническая база МБУ ДО «Северо-Енисейская детская школа искусств» соответствует Федеральным государственным требованиям необходимым для реализации предпрофессиональных программ.

В 2022 году ведется активная работа по разработке проектно-сметной документации на строительство современной Детской школы искусств. Проект полностью финансируется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. По имеющийся вводным школа будет соответствовать всем необходимым требованиям для комфортного посещения учениками, иметь просторные аудитории и в ней будут соблюдены условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Социально-экономическое состояние в сфере

«Физическая культура, спорт и молодежная политика»

Работу в данном направлении на территории Северо-Енисейского района осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района.

В Северо-Енисейском районе наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения района в физкультурно-спортивное движение. Так численность граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2021 года составила 3 993 человека.

На сегодняшний день развитие физической культуры и спорта в районе характеризуется реализацией более 12 видов спорта, в том числе лыжные гонки, волейбол, баскетбол, бокс, ринк-бенди, шахматы, настольный теннис, мини-футбол плавание, виды единоборств: каратэ, самбо, дзюдо.

В 2021 году в районе насчитывалось 52 спортивных сооружения, в том числе: в том числе: 23 плоскостных сооружений, в том числе 2 крытые хоккейные коробки со стальной тентовой конструкцией и 4 хоккейные коробки, 3 лыжные базы, 11 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 4 стадиона и другие спортивные сооружения.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в 2021 году составил 109,72 %.

В 2021 году в сфере физической культуры и спорта Северо-Енисейский район занимает 4 место в рейтинге муниципальных образований края с населением менее 20 тысяч человек, а также занимает 5 место в рейтинге всех муниципальных образований края.

- Спортсменами Северо-Енисейского района в 2021 году было занято 82 призовых мест в зональных, краевых, всероссийских соревнованиях, в том числе: 34 первых мест, 25 вторых и 23 третьих мест. Присвоенно107 спортивных разрядов, из них 2 первых спортивных разряда. Наиболее результативными в 2021 году стали виды спорта: лыжные гонки, дзюдо, каратэ, самбо.

- В 2021 году сспортивными учреждениями Северо-Енисейского района подготовлены 2 мастера спорта РФ и 7 кандидатов в мастера спорта, в том числе: 3 кандидата в мастера спорта по самбо, 1 кандидат в мастера спорта по боксу, 1 кандидат в мастера спорта по восточному боевому единоборству, 1 кандидат в мастера спорта по дзюдо, и с 2022 года 1 кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.

- За 2021 год 590 человек выполнили все виды испытаний ГТО, в том числе: золото 110 человек; серебро 171 человек; бронза 399 человек.

В районе работает детско-юношеская спортивная школа и физкультурно-спортивные клубы при общеобразовательных школах. Основную часть занимающихся составляют дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

Молодежная политика является системой муниципальных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах общества. Это составная часть социально-экономической сферы Северо-Енисейского района, которая отражает отношение органов местного самоуправления к проблемам молодежи; определяет экономические, правовые, организационные основы становления и развития молодых граждан района; способствует наиболее полной реализации их способностей в интересах повышения имиджа района; способствует развитию молодежных движений и продвижению молодежных инициатив.

Если ранее молодежная политика реализовывалась силами специалистов администрации района и была ориентирована, прежде всего, на проведение районных мероприятий для молодежи, то открытие муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «АУРУМ»» позволило организовать работу с возрастной категорией 14-30 лет практически в каждом поселке Северо-Енисейского района.

В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Северо-Енисейского района осуществляют свою деятельность следующие учреждения:

- Муниципальное казенное учреждение Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ».

В населенных пунктах района в рамках районных мероприятий организовано ежегодно проводятся около 120 физкультурных, охватывающих все возрастные категории населения.

Важным фактором для улучшения демографической ситуации в районе, укрепления института семьи и воспитания здорового молодого поколения, государственная поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.

Государственная и муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в Северо-Енисейском районе осуществляется с 2009 года в соответствии с районными целевыми программами «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы, «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» на 2014-2019 годы», а также подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района».

За 2021 год в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выделено 5 442 861,60 рублей (5 семей), в том числе:

средства Федерального бюджета – 1 114 010,36 рублей;

средства бюджета Красноярского края – 2 373 718,06 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 1 955 133,18 рублей;

За 2021 год 5 молодых семей, получили свидетельство и реализовали свое право на улучшение жилищных условий.

Социально-экономическое состояние в сфере «Социальная защита»

- Система социальной поддержки граждан Северо-Енисейского района представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан - приоритетное направление социально-экономического развития Северо-Енисейского района.

С 1 октября 2019 года для обеспечения стабильной социальной обстановки в районе, в том числе выполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа, а также предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, был создан отдел по делам семьи детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

В последние годы отмечается увеличение в составе населения Северо-Енисейского района доли граждан старшего поколения. Актуальными проблемами для данной категории населения являются малообеспеченность, низкая социальная активность, одиночество. Эти обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

Отдел анализирует и актуализирует информацию по отдельным категориям населения Северо-Енисейского района, нуждающимся в социальной поддержке и социальном сопровождении (многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающие пенсионеры) в разрезе каждого населенного пункта района, ведет работу по предоставлению необходимой помощи и содействия гражданам в решении их проблем путем обеспечения комплексного межведомственного подхода в зависимости от потребности каждой конкретной семьи.

Приоритетным направлением работы Отделы является выявление граждан и семей, нуждающихся в социальной поддержке. Для достижения этих целей, эффективными формами работы являются подомовые обходы, обследования жилищно-бытовых условий отдельных категорий граждан, рейдовые мероприятия, опросы населения, встречи с трудовыми коллективами района, с населением района, выезды специалистов в каждый населенный пункт Северо-Енисейского района.

Отдельным направлением работы Отдела является предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.

- Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан предоставляются в виде ежемесячных, ежегодных и единовременных выплат. Получателями дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан являются беременные женщины, семьи с новорожденными детьми, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи, семьи, где дети являются студентами средних специальных и высших учебных заведений Красноярского края, граждане, награжденные знаками отличия Северо-Енисейского района, Почетные граждане Северо-Енисейского района, неработающие граждане, имеющие длительный трудовой стаж в Северо-Енисейском районе и другие категории граждан.

Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи в рамках реализации федерального и краевого законодательства осуществляет Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (до 01.01.2020 – отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района).

Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (далее - ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району) ведет работу по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Получателями мер социальной поддержки является более трети населения Северо-Енисейского района. На протяжении ряда лет общая численность получателей мер социальной поддержки существенно не меняется.

ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав Северо-Енисейского района и с другими органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних для организации и проведения профилактической работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, ведет банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

- Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит преимущественно заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району.

В 2021 году на учете в ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району состояло 5 544 человека, получающих различные виды социальной поддержки и социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей государственных услуг - более 50 %, занимают граждане пожилого возраста (3 150 чел.) и лица с ограниченными возможностями, граждане, имеющие удостоверения, дающие право на меры социальной поддержки.

Организацию и предоставление социального обслуживания населению Северо-Енисейского района осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» (до 01.01.2020 - муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района») – (далее Учреждение).

Учреждение предоставляет семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, социальные услуги в целях улучшения их социального положения, а также психологического благополучия. Социальное обслуживание осуществляется структурными подразделениями Учреждения в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания, утвержденными законами и иными нормативными правовыми актами (отделение социального обслуживания на дому, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение социальной помощи семье и детям, отделение срочного социального обслуживания).

В 2021 году услугами учреждения воспользовались 1682 человека.

В отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов за 2021 год было обслужено 65 человек. Все получатели социальных услуг проживают в благоприятных условиях, приближенных к домашним, осуществляется организация ухода, досуга, защита их прав и законных интересов. Медицинские работники строго следят за состоянием здоровья пожилых граждан и инвалидов. На базе отделения работают «Школа ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» и пункт проката технических средств реабилитации».

Одним из важнейших направлений работы Учреждения является социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Надомное обслуживание обеспечивают 6 социальных работников на территории поселков Тея, Северо-Енисейский, Брянка и Новая Калами.

В 2021 году отделением было обслужено 92 человека.

Основными получателями социальных услуг на дому являются граждане пожилого возраста и инвалиды.

За 2021 год получателями услуг отделения срочного социального обслуживания стали 1 525 человек. В задачи специалистов отделения входят выявление и сбор документов получателей социальных услуг, нуждающихся в помещении в отделение временного проживания, а также нуждающихся в надомном обслуживании, оказание содействия в восстановлении утраченных документов, оформление социальных гарантий. Также оказывается помощь в оформлении документов многодетным семьям и одиноким пенсионерам, нуждающимся в оказании материальной помощи на ремонт жилья, печного отопления, электропроводки, а также на установку противопожарных извещателей.

С начала 2021 года в отделении социальной помощи на дому проводилась типизация получателей социальных услуг, на основании которой определялась нуждаемость в социальном обслуживании и составлялась ИППСУ. Изначально типизация была проведена среди граждан, уже состоящих на социальном обслуживании. Четырем из них были внесены изменения в ИППСУ. Также ежемесячно по необходимости социальные работники доводят до сведения заведующего отделением информацию об услугах, которые необходимы получателю социальных услуг, но не предусмотрены в ИППСУ. Исходя из предоставленной информации, вносятся изменения в ИППСУ.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

В Северо-Енисейском районе присутствует полный состав необходимой социальной инфраструктуры – учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

2.2.1. Образование

Сеть детских общеобразовательных учреждений в Северо-Енисейском районе

Таблица 5

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания, кв.м. | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №1» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 24 | 848,0 | 1978 | 40 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №3» | гп Северо-Енисейский, ул. Суворова 8 | 1363,0 | 2003 | 30 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №5» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 4 | 957,0 | 1986 | 68 |
| МКДОУ Северо-Енисейский детский сад №4 «Жарки» | гп Северо-Енисейский, ул. Донского 41а | 1308,3 | 2008 | 22 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад-ясли №8 «Иволга» | гп Северо-Енисейский ул. Карла Маркса 50Б | 2 489,0 | 2018 | 1 |

Также в п. Тея, п. Брянка и п. Вангаш размещены 6 дошкольных групп, общей проектной мощностью 134 места.

Сеть школьных общеобразовательных учреждений

в Северо-Енисейском районе

Таблица 6

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 12а | 5516,0 | 1998 | 42 |
| МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 3366,0 | 1977 | 85 |
| МБОУ «Тейская средняя общеобразовательная школа №3» | п. Тея, ул. Октябрьская 8 | 2692,0 | 2002 | 35 |
| МБОУ «Брянковская средняя общеобразовательная школа №5» | п. Брянка, ул. Школьная 42 | 3797,0 | 1997 | 40 |
| МБОУ «Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6» | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 1026,0 | 1999 | 37 |
| МБОУ «Вангашская средняя общеобразовательная школа №8» | п. Вангаш, ул. Студенческая 1б | 531,0 | 2005 | 31 |
| МБОУ «Вельминская основная общеобразовательная школа №9» | п. Вельмо, ул. Центральная 25 | 703,0 | 1989 | 51 |

Сеть дополнительных общеобразовательных учреждений

в Северо-Енисейском районе

Таблица 7

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 7 | 697,0 | 1958 | 68 |
| МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейский детско-юношеская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 514,0 | 1999 | 30 |

2.2.2. Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения в Северо-Енисейском районе

Таблица 8

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» включает: Административное здание Северо-Енисейской районной больницы Здание родильного отделения Здание инфекционного отделения Здание хирургического отделения | гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского 8 | 3234,7 717,3 537,9 431,8 1547,7 | 1950 1980 1966 1989 | 88 78 100 30 |
| Районная поликлиника | гп Северо-Енисейский, ул. Советская 2 | 1674,7 | 1977 | 80 |
| Тейская врачебная амбулатория с дневным стационаром | п. Тея, ул. Строителей 1б | 923,0 | 1975 | 24 |
| Брянковская участковая больница | п. Брянка, ул. Школьная 42 | 765,9 | 1999 | 40 |
| ФАП п. Вангаш | п. Вангаш, ул. Студенческая 2-3 | 62,9 | 2006 | 27 |
| ФАП п. Новая Еруда | п. Новая Еруда, ул. Комсомольская4-2 | 105,0 | 2010 | 15 |
| ФАП п. Новая Калами | п. Новая Калами, Юбилейная 23 | 264,8 | 1980 | 74 |
| ФАП п. Вельмо | п. Вельмо, ул. Центральная 25 | 69,2 | 2004 | 32 |

2.2.3. Культура

Сеть учреждений культуры в Северо-Енисейском районе

Таблица 9

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РДК «Металлург» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 1503,7 | 1952 | 100 |
| СДК п. Новая Калами | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 47 | 383,4 | 2003 | 70 |
| ДК п. Тея | п. Тея, ул. Октябрьская 8 | 735,5 | 1967 | 100 |
| СДК п. Брянка | п. Брянка ул. Школьная 42 | 3797 | 1997 | 18 |
| СДК п. Енашимо | п. Енашимо, ул. Энергетиков 1А | 146,9 | 1990 | 100 |
| СДК п. Вангаш | п. Вангаш, ул. Центральная, 21 | 259,2 | 2001 | 80 |
| ЦБС гп Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 52 | 595,0 | 1959 | 100 |
| Библиотека п. Тея | п. Тея, ул. Октябрьская 10 | 372,7 | 2004 | 63 |
| Музей гп Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 42 | 735,0 | 2007 | 40,4 |
| Дом народного творчества «Узоры Севера» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 3 | 1893,6 | 1988 | 27 |
| МБУ ДО «Северо-Енисейская детская школа искусств» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 пом. 1 | 304,0 | 1977 | 33,6 |

2.2.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика

Сеть учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики

в Северо-Енисейском районе

Таблица 10

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2 | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 149,3 | 1977 | 33 |
| Спортивный зал МБОУ Тейская средняя общеобразовательная школа №3 | п.Тея, ул. Октябрьская 8 | 151,53 | 2002 | 13 |
| Спортивный зал МБОУ Брянковская средняя общеобразовательная школа №5 | п.Брянка, ул. Школьная 42 | 170,8 | 1997 | 17 |
| Спортивный зал МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 160,2 | 1999 | 40 |
| Спортивный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет победы 12а | 266,0 | 1998 | 15 |
| Спортивный зал МБОУ Вангашская средняя общеобразовательная школа №8 | п.Вангаш, ул. Студенческая 1б | 200,72 | 2005 | 28 |
| Спортивный зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» | п.Тея, ул.Северная 3 | 270,5 | 1988 | 50 |
| Спортивный зал МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1а | 620,44 | 2016 | 10 |
| Спортивный зал МБОУ дополнительного образования Северо-Енисейская детско- юношеская спортивная школа | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 277,0 | 1999 | 33 |
| Зал оздоровительной гимнастики МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1 а | 69,65 | 2016 | 0 |
| Борцовский зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 144,0 | 1998 | 15 |
| Зал для занятий каратэ МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 192,0 | 1998 | 16,8 |
| Тренажерный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12а | 66,9 | 1998 | 16 |
| Тренажерный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2 | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 33,6 | 1977 | 33 |
| Тренажерный зал МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 24,26 | 1999 | 38 |
| Тренажерный зал МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1а | 83,89 | 2016 | 6 |
| Тренажерный зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 63,0 | 1998 | 16 |
| Тренажерный зал МБОУ Тейская средняя общеобразовательная школа №3 | п.Тея, ул. Октябрьская 8 | 65,6 | 2002 | 13 |
| Лыжная база МБОУ дополнительного образования детей Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 82,8 | 1998 | 30 |
| Лыжная база МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 24,0 | 1999 | 40 |
| Бассейн «Дельфин» МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет победы 12б | 141,95 | 1999 | 16 |
| Бассейн «Аяхта» | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1 | 2539,0 | 2015 | 4 |
| Стрелковый тир МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12а | 274,7 | 1998 | 16 |
| МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ» | гп Северо-Енисейский, ул. Советская 7 | 275,1 | 1931 | 21 |

2.2.5. Социальная защита населения

Сеть учреждений социальной защиты, расположенных на территории

Северо-Енисейского района

Таблица 11

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГБУ Социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» | п. Тея, ул. Строителей 1Б | 1587,1 | 2006 | 12 |
|  | гп Северо-Енисейский, ул. Суворова 2 | 103,8 | 1981 | 30 |
| Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан | гп Северо-Енисейский ул. Фабричная 3 | 2683,4 | 2013 | 7 |
| Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району | гп Северо-Енисейский ул. Фабричная 3 | 2683,4 | 2013 | 7 |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры,

с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство

и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Согласно, проекту схемы территориального планирования Северо-Енисейского района численность населения на расчетный срок (2025-2030 годы) составит 11 450 чел.

Площадь жилищного фонда Северо-Енисейского района составляет 235,05 тыс. кв.м. В структуре жилищного фонда преобладает частная застройка – 154,71 тыс. кв.м., муниципальная – 80,24 тыс. кв.м. и государственная 0,1 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда Северо-Енисейского района приведена в таблице 12:

Жилищный фонд Северо-Енисейского района

Таблица 12

| Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м. |  |  | Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда всех форм собственности, тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| частной формы собственности | муниципальной формы собственности | государственной формы собственности |  |
| 154,71 | 80,24 | 0,10 | 1,5 |

Площадь жилищного фонда на территории района в среднесрочной перспективе составит 246,902 тыс.кв.м.

Фактическая обеспеченность населения Северо-Енисейского района основными учреждениями социальной инфраструктуры приведена в таблице 13.

Обеспеченность Северо-Енисейского района различными объектами социальной инфраструктуры колеблется от 50 % до 469,6 %.

В общем по району наблюдается большая обеспеченность общеобразовательными учреждениями (159,1%), библиотеками и клубами (100,0%), спортивными объектами (118,3% стадионы, спортивные площадки, 172,8% бассейны).

Фактическая обеспеченность населения Северо-Енисейского района основными учреждениями социальной инфраструктуры на 2019 год

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактическая обеспеченность на 2021 год | Требуется |  | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1 000 чел. | расчет на 9 890 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест детей | 1920 1294 | 122 | 1206,6 | 159,1 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 754 434 | 85 | 840,65 | 89,7 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест детей | 432 1776 | 35% от общего числа школьников | 621,6 | 70,0 |
| 4 | Больницы | коек | 55 | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
| 5 | Поликлиники | п/см | 480 | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
|  | Северо-Енисейская районная больница | п/см | 420 |  |  | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты | ед. | 4 | Объект на населенный пункт | 7 | 57,1 |
| 7 | Аптеки, аптечные пункты | объект | 14 | Объект на населенный пункт | 14 | 100,0 |
| 8 | Дома культуры, клубы, всего | ед. | Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. чел. |  |  | 100,0 |
| 9 | Библиотеки | ед. | на уровне муниципального района должны быть размещены 1 межпоселенческая библиотека, 1 детская библиотека, а также должна быть размещена 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. |  |  | 100,0 |
| 10 | Спортивные залы | м2 площади пола | 2855 | 60 | 607,9 | 469,6 |
| 11 | Стадионы и открытые спортивные площадки | га | 8,4 | 0,7 | 7,1 | 118,3 |
| 12 | Бассейны | м2 зеркала воды | 350,0 | 20 | 202,6 | 172,8 |

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района планируется осуществлять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральные планы р.п. Северо-Енисейский, р.п. Тея, п. Енашимо, утвержденные решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п. Тея, п. Енашимо»;

- Генеральный план п. Новая Калами, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами»;

- Генеральный план п. Брянка, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка»;

- Генеральный план п. Вангаш, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2016 № 222-19«Об утверждении генерального плана поселка Вангаш»;

- Схема территориального планирования Северо-Енисейского района, утвержденная решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 654-57 «Об утверждении схемы территориального планирования Северо-Енисейского муниципального района»;

- Проект «Актуализация схемы территориального планирования Северо-Енисейского района Красноярского края» от 02.09.2016 МК №137 (1244-16.02);

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Северо-Енисейским районным Советом депутатов от 25.12.2014 №963-72 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»;

- Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района в период до 2030 года, утвержденная решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 №731-54;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.10.2022 № 431-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года».

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования, расширить возможности для культурно-духовного развития, обеспечить доступность и привлекательность занятий спортом для всех групп населения.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Основной перечень мероприятий (инвестиционных проектов) программы на долгосрочную перспективу представлен в таблице 14.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Таблица 14

| № | Наименование объекта | Местоположение (адрес) объекта | Виды мероприятия (проектирование, строительство, реконструкция) | Технико-экономические параметры (назначение, мощность, пропускная способность, площадь, категория) | Срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель | Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы, рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здание детского сада-ясли | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 50Б | Строительство | 120 мест; площадь земельного участка 8161кв.м., площадь застройки 1287 кв.м. | 2018 | Частный инвестор | 100 000 000 | сдан в эксплуатацию |
| 1.2. | Здание детского сада | п. Тея, ул. Октябрьская, 8 | Проектирование | Вместимость учреждения 71 место, требуется увеличение на 45 мест | 2026-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 6 000 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 12 000 000 |  |
| 1.3. | Здание детского сада | п. Брянка, ул. Школьная, 42 | Проектирование | Вместимость учреждения 15 мест, требуется увеличение на 30 мест | 2028-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 5 000 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 95 000 000 |  |
| 1.4. | Дом детского творчества | п. Брянка | Проектирование | 11 мест | 2028-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 3 000 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  | 56 000 000 |  |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Куромба | Проектирование | 1 объект | 2026-2028 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 1 500 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  | 6 000 000 |  |
| 2.2. | Участковая больница | п. Тея | Проектирование | 25 коек | 2028-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 4 000 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 36 000 000 |  |
| 2.3 | Здание ПЦР лаборатория | гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя 7/10 | Строительство | 1 объект 328,3 кв.м. | 2021-2022 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 34 300 000 | Объект построен, введен в эксплуатацию 22.11.2022 |
| 2,4 | Строительство комплексного лечебного корпуса КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» | Гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя 7/11 | Проектирование | Строительство нового здания на месте снесенного | 2022-2023 | Министерство здравоохранения Красноярского края | 50 000 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  | 2024-2026 |  | 700 000 000 |  |
| 3. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здание районного дома культуры | ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский | Проектирование | 360 мест | 2027-2028 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 16 000 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  | 173 000 000 |  |
| 3.2. | Здание культурно - досугового центра | п. Брянка, ул. Школьная 26В | Проектирование | 280 мест | 2023-2026 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 10 000 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  | 104 000 000 |  |
| 3.3. | Сельский дом культуры | п. Вангаш, ул. Центральная, 21 | Проектирование | Вместимость дома культуры 77 мест, требуется увеличение на 20 мест | 2023-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 2 500 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 36 000 000 |  |
| 3.4. | Сельский дом культуры | п. Новая Калами, ул. Юбилейная, 47 | Проектирование | Вместимость дома культуры 150 мест, требуется увеличение на 66 мест | 2023-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 2 500 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 78 000 000 |  |
| 3.5 | Строительство здания школы искусств | гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского 10 А | Проектирование | Вместимость 100 мест | 2022-2023 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 8 330 000 |  |
|  |  |  | Строительство |  | 2024-2026 |  | 250 000 000 |  |
| 4. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стадион | п. Тея | Проектирование | Площадь 5400 кв.м. | 2024-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 2 500 000 |  |
|  |  |  | Реконструкция |  |  |  | 35 000 000 |  |
| 4.2. | Стадион | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 1 | Реконструкция | Устройство искусственного покрытия футбольного поля стадиона, беговых дорожек | 2018-2020 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 13 880 000 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4.3 | Стадион | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 1 | Проектирование | Устройство зрительных трибун для жителей и нового ограждения | 2022 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 1 438 000 |  |
|  |  |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |
|  |  |  | Устройство |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Здание плавательного бассейна «Аяхта» | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 1б | Проектирование | Изменение параметров крыши | 2022 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» | 1 362 300 |  |
|  |  |  | Реконструкция крыши |  | 2023-2024 |  | 132 000 000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 975 310 300 |  |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования.

Прогнозный общий объем финансирования на период 2018-2030 годы составит 1 975 310 300 руб., в том числе по этапам реализации программы:

1 этап (2018-2022 гг) – 113 880 000,00 руб.

2 этап (2022-2030 гг) – 1 861 430 300,00 руб.

5. Целевые индикаторы программы

Перечень целевых индикаторов программы представлен в приложении 1 к программе.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Северо-Енисейского района, в том числе за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории района будет способствовать естественному приросту населения района, росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Северо-Енисейского района:

- повысить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Северо-Енисейского района в соответствии и нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Енисейского района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достичь расчетного уровня обеспеченности населения Северо-Енисейского района в областях здравоохранения, физической культуры, спорта и молодежной политики, образования, культуры в соответствии с установленными потребностями;

- повысить эффективность функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Обновление программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при выявлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при выявлении новых событий, вызывающих потерю значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше обновлениям программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории Северо-Енисейского района, а также с учетом действующего законодательства, проектов и программ, реализуемых на уровне субъекта и федерации.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрация Северо-Енисейского района должна вносить изменения в действующие муниципальные программы, с конкретными мероприятиями, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

- Приложение № 1 к программе

- комплексного развития социальной

- инфраструктуры Северо-Енисейского района

- на период до 2030 года

- Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

| N п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Год, предшествующий реализации программы |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 73,21 | 75,89 | 76,79 | 80,61 | 73,21 | 85,7 | 88,39 | 91,96 | 96,43 |
| 1.2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 100,0 | 100,0 | 99,84 | 94,87 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 52,00 | 63,40 | 98,00 | 97,10 | 96,21 | 96,36 | 96,40 | 98,76 | 98,33 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 97,13 | 97,32 | 98,32 | 98,76 | 98,81 |
| 1.5 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,29 | 42,86 | 57,14 | 100 | 100 |
| 1.6 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 | 180 | 180 | 315 | 340 |
| 1.7 | Доля граждан, которым предоставлена услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей положительно оценивающих качество оказанных услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 60 | 65 | 85 | 100 |
| 1.8 | Доля общеобразовательных организаций, своевременно прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.9 | Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в обшей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 48,0 | 68,0 | 68,8 | 68,5 | 69,2 | 71,0 |
| 1.11 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 82,4 | 83,5 | 84,0 | 84,0 |
| 1.12 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.13 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам | % | 100,0 | 100,0 | 99,84 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| 1.14 | Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | 0,0 | 1,10 | 3,95 | 3,4 | 3,17 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 73,21 | 75,89 | 76,79 | 80,61 | 73,21 | 85,71 | 88,39 | 91,96 | 96,43 |
| 1.16 | Доля обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности | % | 25,02 | 22,75 | 18,53 | 21,33 | 21,14 | 19,32 | 24,30 | 18,38 | 18,38 |
| 1.17 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности | % | 88,20 | 84,08 | 93,01 | 92,01 | 90,74 | 92,20 | 91,67 | 92,40 | 92,50 |
| 1.18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 86,8 | 83,0 | 86,0 |
| 1.19 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 30,18 |
| 1.20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 25,0 | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 30,18 |
| 1.21 | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программа цифрового и гуманитарного профилей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,56 | 84,28 | 88,05 | 90,37 | 90,37 |
| 1.22 | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,13 | 35,85 | 66,97 | 72,0 | 72,0 |
| 1.23 | Доля детей (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 27,0 | 42,9 | 45,2 | 45,2 |
| 1.24 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 1.25 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 40 | 60 | 85 | 85 |
| 1.26 | Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью обеспечения непрерывности профессионального мастерства педагогических работников | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 |
| 1.27 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 26 | 30 |
| 1.28 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 1.29 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 12 | 25 |
| 1.30 | Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования | % | 85 | 85 | 82,5 | 85,00 | 85,30 | 85,50 | 93,2 | 94,0 | 95,8 |
| 2. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея | % | 38,3 | 38,3 | 39,1 | 41,4 | 39,1 | 39,4 | 41,4 | 41,4 | 42,0 |
| 2.2 | Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) | чел | 8000 | 8000 | 8500 | 8524 | 8800 | 9100 | 11 110 | 13830 | 13830 |
| 2.3 | Число книговыдач | ед | 224870 | 224870 | 225500 | 227729 | 225500 | 225505 | 227500 | 227500 | 227500 |
| 2.4 | Количество посещений | ед | 64300 | 64300 | 64500 | 65550 | 70600 | 71000 | 78300 | 78300 | 78300 |
| 2.5 | Доля библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек | % | 75 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Число зарегистрированных пользователей | чел | 7848 | 7850 | 7860 | 7952 | 7860 | 7865 | 7887 | 7887 | 7887 |
| 2.7 | Увеличение объема электронного каталога | % | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
| 2.8 | Количество поступлений новой литературы | ед | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 |
| 2.9 | Количество книжного фонда | экз | 109200 | 110000 | 108000 | 105526 | 107000 | 107000 | 103850 | 103850 | 103850 |
| 2.10 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 69030 | 69050 | 69050 | 73808 | 69050 | 69060 | 69070 | 69100 | 69150 |
| 2.11 | Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед | 770 | 780 | 780 | 1085 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 2.12 | Количество сеансов | ед | 70 | 80 | 80 | 193 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.13 | Количество посетителей | чел | 2700 | 2900 | 2900 | 5380 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 |
| 2.14 | Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед | 93 | 82 | 82 | 89 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2.15 | Количество участников клубных формирований | чел | 1340 | 1104 | 1110 | 1167 | 950 | 955 | 965 | 965 | 970 |
| 2.16 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 96 | 156 | 216 | 276 |
| 2.17 | Количество систематически обучающихся | чел | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3. | Физическая культура, спорт и молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 26,5 | 29,47 | 32,61 | 35,22 | 40,48 | 42,88 | 44,17 | 53,00 | 70,00 |
| 3.2 | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района | чел. | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | 2780 | 3950 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 3.3 | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края | чел. | 45 | 85 | 69 | 101 | 13 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3.4 | Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан | чел | Х | 345 | 426 | 454 | 502 | 550 | 600 | 650 | 650 |
| 3.5 | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения | чел | Х | 11 | 13 | 46 | 60 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| 3.6 | Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе | ед | 43 | 43 | 45 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3.7 | Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района | чел | Х | 933 | 1009 | 1000 | 1137 | 1180 | 1250 | 1350 | 1350 |
| 3.8 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | шт | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 45 | 48 | 54 | 54 |
| 3.9 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | чел | 840 | 1013 | 1304 | 999 | 1007 | 1300 | 1400 | 1650 | 1650 |
| 3.10 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | шт | 3 | 3 | 28 | 28 | 29 | 45 | 48 | 54 | 54 |
| 3.11 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | чел | 900 | 979 | 1131 | 1263 | 1272 | 1500 | 1550 | 1800 | 1800 |
| 3.12 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | шт | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 32 | 35 | 41 | 41 |
| 3.13 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | чел | 685 | 550 | 550 | 550 | 694 | 800 | 850 | 1100 | 1100 |
| 4. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая заболеваемость | на 1000 чел. населения | 1 759 | 1 736 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 626 | 1400 | 1 445 | 1 445 |
| 4.2 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 99,0 | 98,3 | 98,5 | 93,0 | 98,5 | 97,4 | 97 | 99,0 | 99,0 |
| 4.3 | Укомплектованность врачами | % | 89,7 | 89,7 | 89,9 | 74,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 |
| 4.4 | Укомплектованность средним персоналом | % | 95,4 | 93,1 | 95,0 | 87,6 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 5. | Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля граждан, получивших услуги, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств бюджета Северо-Енисейского района, от числа граждан, обратившихся за их получением | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |