| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «11» ноября 2016 г. | № 759-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» от 28.10.2013 № 561-п (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 № 743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 № 586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015  №424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 №589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п, от 25.02.2016 № 75-п, от 05.04.2016 № 171-п, от 28.04.2016 № 236, от 09.06.2016 № 361-п, от 30.06.2016 №425-п, от 28.07.2016 № 500-п, от 02.09.2016 № 595-п, от 07.10.2016 № 677-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и разместить на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Глава Северо-Енисейского района					И. М. Гайнутдинов

Приложение к постановлению

администрации Северо-Енисейского

района от  11.11.2016  № 759-п

(Новая редакция приложения № 1 к постановлению администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы

Северо-Енисейского района»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»; Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»; Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района». |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности дорожного движения; повышение доступности транспортных услуг для населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; 2. Обеспечение дорожной безопасности; 3. Обеспечения потребности населения в перевозках. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и на плановый период до 2030 года, значения целевых показателей на долгосрочный период | Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 1, № 2 к Паспорту программы |
| ## Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 578 971 773,85 рублей, из них по годам: 2014 год – 57 781 031,29 рублей; 2015 год – 129 894 332,01 рублей; 2016 год – 136 439 599,89 рублей; 2017 год – 94 990 850,66 рублей; 2018 год – 90 283 979,00 рублей; 2019 год – 69 581 981,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 495 153 831,52 рублей, из них по годам: 2014 год – 42 922 858,96 рублей; 2015 год – 110 469 362,01 рублей; 2016 год – 103 721 199,89 рублей; 2017 год – 78 174 450,66 рублей; 2018 год – 90 283 979,00 рублей; 2019 год – 69 581 981,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 83 817 942,33 рублей, из них по годам: 2014 год –14 858 172,33 рублей; 2015 год – 19 424 970,00 рублей; 2016 год – 32 718 400,00 рублей; 2017 год – 16 816 400,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; - – 0,00 рублей. |

2. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Северо-Енисейского района

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в экономике Северо-Енисейского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

В 2015 году грузооборот всех видов транспорта составил 265,6 млн. тн-км. и по сравнению с 2014 годом увеличился на 19,1 %.

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в 2015 году составило – 321,76 тыс.чел., уменьшившись по отношению к 2014 году на 4,5 %.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

низкий коэффициент наполняемости маршрутов и большая их протяженность;

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района является большой износ  транспортных средств.

В условиях бурного развития добывающей промышленности в Северо-Енисейском районе, темпы развития автодорожной транспортной инфраструктуры не соответствуют существующей потребности, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности района и перспектив его дальнейшего развития.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальные потребности района. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие населенных пунктов района, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно - обеспеченные территории.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Северо-Енисейского района, так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия районному развитию.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, применение программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Северо-Енисейском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере развития транспортной системы Северо-Енисейского района

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

## Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Цель 2. Повышение комплексной  безопасности дорожного движения.

Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах межмуниципального значения на территории Северо-Енисейского района.

Цель 3. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели  возможно путем развития межпоселковых перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновление парка транспортных средств.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

5. Прогноз конечных результатов программы

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду;

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

«Дороги Северо-Енисейского района» (приложение № 1 к программе);

«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (приложение № 2 к программе);

«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» (приложение № 3 к программе).

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Северо-Енисейского района» являются:

улучшение качества дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» являются:

снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;

увеличение количества детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения будут оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»).

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» являются:

улучшение организации транспортного обслуживания населения в населенных пунктах и между населенными пунктами в границах Северо-Енисейского района.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограмм представлено в приложении № 4 к программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета представлена в приложении № 5 к программе.

### Приложение № 1

### к паспорту муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений

в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации программы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| 1 | Цель 1: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. | км. | 107,2 | 202,66 | 202,66 | 197,53 | 197,53 | 197,53 | 197,53 | 197,53 | 197,53 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог. | % | 2,70 | 2,05 | 9,93 | 6,79 | 8,68 | 7,44 | 1,75 | - | - |
| 2 | Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 272 | 296 | 187 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
|  | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 7 | 3 | Показатель не приводится по этическим причинам |  |  |  |  |  |
|  | социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | 3,5 | 6,1 | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | 9,5 | 16,6 | 13,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Цель3. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная подвижность населения | поездок/ человек | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 179,5 | 142,2 | 120,5 | 117,4 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
|  | количество внутрипоселковых маршрутов в гп Северо-Енисейский | ед. | 18196 | 16793 | 20307 | 20291 | 20351 | 20351 | 20351 | 20351 | 20351 |
|  | количество пригородных и междугородних маршрутов на территории Северо-Енисейского района | ед. | 6892 | 5944 | 6082 | 6086 | 6066 | 6066 | 6066 | 6066 | 6066 |
|  | объем субсидий на одного пассажира | руб./пасс. | 110,0 | 139,5 | 179,5 | 192,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 198,2 |

### Приложение № 2

### к паспорту муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению и объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную собственность Северо-Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Северо- Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции или приобретения, являющегося годами реализации программы |  |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ... | ... |
| Наименование подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский | инвестиции | 2016-2017 | 12 193 633,00 | 0,00 | 8 590 623,00 | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Северо-Енисейского района |  |  | 12 193 633,00 | 0,00 | 8 590 623,00 | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 12 193 633,00 | 0,00 | 8 590 623,00 | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Северо-Енисейского района |  |  | 12 193 633,00 | 0,00 | 8 590 623,00 | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

### Приложение № 4

### к муниципальной программе «Развитие

### транспортной системы Северо-Енисейского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 94 990 850,66 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 254 856 810,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 94 990 850,66 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 254 856 810,66 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 71 003 799,66 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 285 027,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 71 003 799,66 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 285 027,66 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | Всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

транспортной системы Северо-Енисейского

района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | Всего | 94 990 850,66 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 254 856 810,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 78 174 450,66 | 90 283 979,00 | 69 581 981,00 | 238 040 410,66 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | Всего | 71 003 799,66 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 285 027,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 54 187 399,66 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 159 468 627,66 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | Всего | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | Всего | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Северо-Енисейского района | 23 311 700,00 | 25 782 700,00 | 27 432 800,00 | 76 527 200,00 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Дороги Северо-Енисейского района» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»; исполнители, определенные в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| Цель и задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования – 176 285 027,66 рублей, из них по годам: 2017 год – 71 003 799,66 рублей; 2018 год – 63 132 047,00 рублей; 2019 год – 42 149 181,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 159 468 627,66 рублей, из них по годам: 2017 год – 54 187 399,66 рублей; 2018 год – 63 132 047,00 рублей; 2019 год – 42 149 181,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 16 816 400,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 16 816 400,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района; Администрация Северо-Енисейского района; Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района; иные органы в пределах своих полномочий. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Северо-Енисейского района. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2015 года составила: 598,8 километров, в том числе:

44,8 км (7,5 %) – с усовершенствованным типом покрытия;

554,0 км (92,5 %) – с переходным типом покрытия.

Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозимников) составляет 118,5 км.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500-1000 км, и особенно в перевозках на короткие расстояния до 300-500 км.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте в Северо-Енисейском районе будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий, месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов.

Общая протяженность улично-дорожной сети Северо-Енисейского района составляет 107,230 км.

Автомобильные дороги улично-дорожной сети района требуют сезонного текущего содержания, которое должно включать в себя следующие виды работ:

1) работы по зимнему содержанию предусматривают: расчистку проезжей части от снега, вывоз снега, устранение гололеда и скользкости проезжей части дорог посредством распределения противогололедного материала;

2) работы по летнему содержанию предусматривают: исправление мелких повреждений дорожного полотна, планировку обочин, профилирование грунтовых дорог, очистку от мусора, восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, очистку проезжей части дорог от мусора, их поливку, установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

В настоящее время часть улично-дорожной сети района находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Часть покрытия изношена, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами. Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог. В связи с плохим состоянием части автодорог, увеличилась нагрузка автомобильного транспорта на автодороги с удовлетворительным состоянием.

Количественный рост автомобильного парка района, значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети района, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог, что в свою очередь вызывает острую необходимость проведения текущего и капитального ремонта и восстановления профиля гравийных дорог района.

В сложившихся условиях назрела крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, который призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

Решение указанной проблемы  будет осуществляться в рамках настоящей подпрограммы, основными подпрограммными мероприятиями которой являются мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района,  по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения, а также по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

Задачи подпрограммы:

выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений;

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства.

К компетенции администрации Северо-Енисейского района относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района».

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района и средств краевого бюджета на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:

предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива, в соответствии с порядком предоставления и возврата субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива, согласно приложению № 3 к подпрограмме;

путем заключения контрактов на выполнение работ, оказания услуг с исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района и Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8-10 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в соответствии с пунктом 6.10. Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить:

выбросы отработанных газов в атмосферу;

уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос;

пылеобразование.

Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности и жилищного строительства.

### 2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

## Приложение № 1

к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района»

# Перечень и значения показателей результативности

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. | км. | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» | 197,53 | 197,53 | 197,53 | 197,53 |
|  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог. | % |  | 6,79 | 8,68 | 7,44 | 1,75 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Выполнение работ по ремонту улично- дорожной сети гп Северо-Енисейский |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | ## 12 664 992,66 | ## 17 853 370,00 | ## 15 719 333,00 | ## 46 237 695,66 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,696 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 3,428 км.; асфальтирование обочин не менее 0,4 км., проведение ямочного ремонта не менее 2440 кв. м.; устройство кюветов и водоотводных канав не менее 6 км.; нанесение горизонтальной разметки не менее 21,8 км.; разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры района. |
| 1.1. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Белинского, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083550 | 243 | 971 970,66 | 0,00 | 0,00 | 971 970,66 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,363 км |
| 1.2. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Пушкина, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083600 | 243 | 942 022,00 | 0,00 | 0,00 | 942 022,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,451 км |
| 1.3. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Южная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210083700 | 243 | 1 141 316,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 316,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,683 км |
| 1.4. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Гастелло до ул. Таежная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080075 | 243 | 2 409 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 597,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,381 км |
| 1.5. Асфальтирование обочины автомобильной дороги от жилого дома, ул. Ленина, 4 до Памятного мемориального знака в честь павших воинов-Североенисейцев, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080076 | 243 | 1 404 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 188,00 | асфальтирование обочин не менее 0,400 км |
| 1.6. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северо-Енисейского района |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080079 | 243 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северо-Енисейского района |
| 1.7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080121 | 243 | 2 295 899,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 899,00 | нанесение горизонтальной дорожной разметки не менее 21,8 км |
| 1.8. Устройство бетонных водоотводных канав, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080122 | 243 | 500 000,00 | 8 617 300,00 | 0,00 | 9 117 300,00 | устройство бетонных водоотводных канав не менее 6,0 км |
| 1.9. Восстановление профиля гравийной дороги заезда к жилым домам, ул. Ленина, 64, 66, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080093 | 243 | 0,00 | 55 449,00 | 0,00 | 55 449,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,020 км |
| 1.10. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Невского, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080094 | 244 | 0,00 | 386 755,00 | 0,00 | 386 755,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,186 км |
| 1.11. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Автомобильная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080095 | 243 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,361 км |
| 1.12. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Донского, 1 до ул. Донского, 25, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080096 | 243 | 0,00 | 1 314 131,00 | 0,00 | 1 314 131,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,632 км |
| 1.13. Асфальтирование участка автомобильной дороги, от ул. Геологическая, 11, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080097 | 243 | 0,00 | 3 594 574,00 | 0,00 | 3 594 574,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,674 км |
| 1.14. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Белинского (частный сектор), гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080098 | 243 | 0,00 | 1 675 338,00 | 0,00 | 1 675 338,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км |
| 1.15. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Урицкого, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080099 | 243 | 0,00 | 1 459 187,00 | 0,00 | 1 459 187,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км |
| 1.16. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Грибная, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080105 | 243 | 0,00 | 0,00 | 4 123 294,00 | 4 123 294,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,773 км |
| 1.17. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Набережная, 49 до ул. Набережная,67, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080106 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 686 197,00 | 1 686 197,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,320 км |
| 1.18. Асфальтирование участка автомобильной дороги от кольцевой транспортной развязки до магазина «Лотос», ул. Фабричная, 9, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080107 | 244 | 0,00 | 0,00 | 790 400,00 | 790 400,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,150 км |
| 1.19. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080108 | 243 | 0,00 | 0,00 | 3 767 238,00 | 3 767 238,00 | проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1390 кв. м |
| 1.20. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильного кольца по ул. Ленина, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080109 | 243 | 0,00 | 0,00 | 2 831 165,00 | 2 831 165,00 | проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия не менее 1050 кв. м |
| 1.21. Асфальтирование участка дороги ул. Донского, 32 до ул. Донского, 38, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080111 | 243 | 0,00 | 0,00 | 697 107,00 | 697 107,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,135 км |
| 1.22. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Портовая, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  |  |  | 0409 | 1210080112 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 823 932,00 | 1 823 932,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,415 км |
| Мероприятие 2: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | ## 6 303 012,00 | ## 20 163 961,00 | ## 0,00 | ## 26 466 973,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,634 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 3,374 км. |
| 2.1. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Станционная до ул. Лесная, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083640 | 243 | 234 062,00 | 0,00 | 0,00 | 234 062,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,200 км |
| 2.2. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Таежная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083650 | 244 | 2 901 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 835,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,847 км |
| 2.3. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Строителей, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083660 | 244 | 171 335,00 | 0,00 | 0,00 | 171 335,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,037 км |
| 2.4. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Молодежная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083720 | 244 | 1 204 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 570,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,772 км |
| 2.5. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Ключевая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083730 | 243 | 409 520,00 | 0,00 | 0,00 | 409 520,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,300 км |
| 2.6. Восстановление профиля гравийной дороги ул. Первомайская, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083740 | 243 | 767 262,00 | 0,00 | 0,00 | 767 262,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,562 км |
| 2.7. Восстановление профиля гравийной дороги 3 переулков от ул. Школьная до ул. Новая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083750 | 243 | 614 428,00 | 0,00 | 0,00 | 614 428,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,450 км |
| 2.8. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Геологическая до ул. Энтузиастов, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083500 | 243 | 0,00 | 1 458 117,00 | 0,00 | 1 458 117,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,380 км |
| 2.9. Асфальтирование участка автомобильной дороги ул. Первомайская, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083680 | 243 | 0,00 | 4 429 207,00 | 0,00 | 4 429 207,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,962 км |
| 2.10. Асфальтирование участка автомобильной дороги переулка Тарасовский, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083950 | 243 | 0,00 | 1 335 145,00 | 0,00 | 1 335 145,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,348 км |
| 2.11. Асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Металлистов до ул. Школьная (объездная дорога), п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083960 | 243 | 0,00 | 2 762 526,00 | 0,00 | 2 762 526,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,600 км |
| 2.12. Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Лесная до ул. Станционная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083990 | 243 | 0,00 | 767 391,00 | 0,00 | 767 391,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км |
| 2.13. Восстановление профиля гравийной дороги, переулок Зеленый, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080101 | 243 | 0,00 | 997 475,00 | 0,00 | 997 475,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,350 км |
| 2.14. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080102 | 243 | 0,00 | 7 214 900,00 | 0,00 | 7 214 900,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,567 км |
| 2.15. Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Геологическая, п. Тея |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083670 | 243 | 0,00 | 1 199 200,00 | 0,00 | 1 199 200,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,166 км |
| Мероприятие 3: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | ## 8 678 536,00 | ## 373 817,00 | ## 5 829 237,00 | ## 14 881 590,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 6,136 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 0,855 км.; устройство лотков для 0,090 км дорог; устройство водоотводной канавы не менее 0,150 км.; укладка водопропускных трубок не менее 9 шт.; проведение ремонта 2 автомобильных мостов |
| 3.1. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Дражников, 27 до ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080077 | 243 | 241 559,00 | 0,00 | 0,00 | 241 559,00 | восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,116 км |
| 3.2. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Юбилейная, 40 до ул. Механическая, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080078 | 243 | 476 482,00 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,090 км |
| 3.3. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Юбилейная, 55, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083760 | 244 | 2 340 534,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 534,00 | восстановление профиля гравийной дороги не менее 2,000 км |
| 3.4. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Дражников до ул. Нагорная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083770 | 243 | 93 608,00 | 0,00 | 0,00 | 93 608,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,060 км |
| 3.5.Устройство водоотводной канавы от ул. Лесная до ул.Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083780 | 243 | 28 754,00 | 0,00 | 0,00 | 28 754,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,150 км |
| 3.6.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Лесная до ул. Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083790 | 243 | 1 014 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 242,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,650 км |
| 3.7.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная, 2 до ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083800 | 243 | 670 969,00 | 0,00 | 0,00 | 670 969,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,430 км |
| 3.8.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Юбилейная до ул. Советская в п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083810 | 243 | 2 340 623,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 623,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 1,5 км |
| 3.9.Устройство лотка и деревянного короба с подсыпкой грунта для участка автомобильной дороги от ул. Нагорная до ул. Дражников, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083820 | 243 | 152 039,00 | 0,00 | 0,00 | 152 039,00 | устройство лотка с подсыпкой грунта и деревянного короба не менее 0,090 км |
| 3.10.Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Юбилейная, 17 до ул. Нагорная, 7, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083830 | 243 | 218 405,00 | 0,00 | 0,00 | 218 405,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,140 км |
| 3.11.Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, п. Енашимо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083840 | 243 | 351 031,00 | 0,00 | 0,00 | 351 031,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,300 км |
| 3.12.Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лесная, п. Енашимо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083850 | 243 | 526 603,00 | 0,00 | 0,00 | 526 603,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,450 км |
| 3.13. Замена и устройство водопропускных трубок, ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210081200 | 243 | 223 687,00 | 0,00 | 0,00 | 223 687,00 | замена и устройство водопропускных трубок не менее 9 шт. |
| 3.14. Обустройство водопропускных трубок, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087400 | 243 | 0,00 | 178 825,00 | 0,00 | 178 825,00 | обустройство водопропускных трубок не менее 9 шт. |
| 3.15. Капитальный ремонт автомобильного моста на соединительной дороге ул. Юбилейная - ул. Дражников между жилыми домами по ул. Юбилейная, 35, 39, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087570 | 243 | 0,00 | 64 452,00 | 0,00 | 64 452,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| 3.16. Капитальный ремонт автомобильного моста между жилыми домами, ул. Юбилейная, 5, 7, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080196 | 243 | 0,00 | 130 540,00 | 0,00 | 130 540,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| 3.17. Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Нагорная до ул. Юбилейная, п. Новая Калами (въезд в поселок) |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080201 | 243 | 0,00 | 0,00 | 291 334,00 | 291 334,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,160 км |
| 3.18. Восстановление профиля гравийной дороги по ул. Нагорная, 14, 15, 16, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080115 | 243 | 0,00 | 0,00 | 686 092,00 | 686 092,00 | устройство профиля гравийной дороги не менее 0,330 км |
| 3.19. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин, ул. Механическая, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080116 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 522 160,00 | 1 522 160,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,240 км |
| 3.20. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин от ул. Нагорная,4 до ул. Нагорная, 6, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080117 | 243 | 0,00 | 0,00 | 1 236 462,00 | 1 236 462,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,195 км |
| 3.21. Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин по ул. Юбилейная,5 до ул. Нагорная, 2, п. Новая Калами |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080119 | 243 | 0,00 | 0,00 | 2 093 189,00 | 2 093 189,00 | устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,330 км |
| Мероприятие 4: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 732 689,00 | 4 859 215,00 | 0,00 | 7 591 904,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 4,4 км.; устройство водоотводных канав не менее 1,015 км.; укладка водопропускных трубок не менее 2 шт.; проведение ремонта 1 автомобильного моста |
| 5.1. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лесная, п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083860 | 243 | 1 638 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 352,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,0 км |
| 5.2. Устройство кюветов и водоотводных канав, ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210081210 | 243 | 456 407,00 | 0,00 | 0,00 | 456 407,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,600 км |
| 5.3. Приобретение и укладка водопропускной трубки под дорогой, ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083610 | 243 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | устройство водопропускных трубок не менее 1 шт. |
| 5.4. Устройство водоотводной канавы на перекрестке ул. Лесная и ул. Школьная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083690 | 243 | 78 636,00 | 0,00 | 0,00 | 78 636,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,015 км |
| 5.5. Углубление водоотводной канавы по ул. Лесная (вдоль места захоронения), п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083900 | 243 | 359 294,00 | 0,00 | 0,00 | 359 294,00 | устройство водоотводной канавы не менее 0,400 км |
| 5.6. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080103 | 243 | 0,00 | 3 326 912,00 | 0,00 | 3 326 912,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 2,4 км |
| 5.7. Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210080104 | 243 | 0,00 | 1 386 213,00 | 0,00 | 1 386 213,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 1,0 км |
| 5.8. Укладка водопропускных трубок под автомобильной дорогой, ул. Новая, п. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083890 | 243 | 0,00 | 64 912,00 | 0,00 | 64 912,00 | устройство водопропускных трубок не менее 1 шт. |
| 5.9. Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Брянка |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087280 | 243 | 0,00 | 81 178,00 | 0,00 | 81 178,00 | проведение ремонта автомобильного моста |
| Мероприятие 6: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | По состоянию на 01.01.2020 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 3,800км. |
| 6.1.Восстановление профиля гравийных дорог улиц, п. Вельмо |  |  |  | 441 |  | 0409 | 1210083880 | 243 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | восстановленного профиля гравийных дорог не менее 3,800км. |
| Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 21 816 400,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 816 400,00 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210075080 | 244 | 16 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 400,00 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 197,53 км |
| 1.5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 441 |  | 0409 | 12100S5080 | 244 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |  |
| Мероприятие 2: Устройство и содержание автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино - Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти» |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 14 155 160,00 | 14 881 684,00 | 15 600 611,00 | 44 637 455,00 | Обеспечение устройства и содержания автозимника «27 км автомобильной дороги Епишино - Северо-Енисейский до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти» не менее 118,5 км. |
| 2.1.Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087850 | 810 | 14 155 160,00 | 14 881 684,00 | 15 600 611,00 | 44 637 455,00 |  |
| Мероприятие 3: Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Приобретение техники |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Приобретение запасных частей, оборудования и материалов |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3: Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 010,00 | Осуществление строительства конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский |
| 1.1. Строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района |  |  | 441 |  | 0409 | 1210087390 | 244 | 3 603 010,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 010,00 |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 003 799,66 | 63 132 047,00 | 42 149 181,00 | 176 285 027,66 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района»

Категории и (или) критерии отбора юридических и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии и порядок предоставления и возврата субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива

1. Категории и (или) критерии отбора юридических и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии

Администрация района предоставляет субсидию юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, имеющим право на получение субсидии, в целях обеспечения населения района услугами теплоснабжения.

Получателями субсидии являются претенденты на получение субсидии, основными видами (предметами) деятельности которых являются обеспечение эксплуатации и содержания коммунальных объектов, обеспечение услугами теплоснабжения населения и организаций, передача, распределение тепловой энергии, если при этом указанные претенденты осуществляют эксплуатацию принадлежащих им объектов теплоснабжения на праве собственности или хозяйственного ведения (ином вещном праве), посредством которых предоставляются услуги теплоснабжения населению района.

Получатель указанной субсидии определяется администрацией Северо-Енисейского района (далее – администрация района) на основании представленных документов. Для решения вопроса о предоставлении субсидии претендент на получение субсидии представляет в администрацию района заявление о предоставлении субсидии, к которому прилагает следующие документы:

1) документ, подтверждающий наличие на балансе (в собственности, хозяйственном ведении) котельных, работающих на котельно-печном топливе, расположенных в населенных пунктах района, используемых для оказания населению района услуг теплоснабжения, а также тепловых сетей, доставляющих тепловую энергию для обеспечения населения услугами теплоснабжения;

2) расчет затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части затрат по устройству и содержанию автозимника;

3) копию договора на устройство и содержание автозимника, заключенного с владельцем  земельных участков, предоставленных для целей строительства, реконструкции, эксплуатации  автозимника «27 км автомобильной дороги «Епишино - Северо-Енисейский» до Юрубчено-Тахомского месторождения нефти» (на праве постоянного бессрочного пользования).

Решение о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением администрации района.

2. Порядок предоставления и возврата субсидии

2.1. Администрация Северо-Енисейского района, как главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела экономического анализа и прогнозирования администрации района, осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района осуществляет указанную проверку в порядке, установленным настоящим разделом.

2.3. Администрация Северо-Енисейского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района в пределах объема финансирования расходов бюджета Северо-Енисейского района (далее – администрация района) перечисляет субсидию юридическим лицам, являющимся получателями указанной субсидии.

2.4. Перечисление средств субсидии администрацией района осуществляется на основании следующих документов:

2.4.1. заявки на финансирование расходов за счет средств бюджета Северо-Енисейского района органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района, являющихся главными распорядителями бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района в текущем финансовом году;

2.4.2. соглашения (договора) о предоставлении субсидии, согласно приложению № 1 к приложению № 3 к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района».

2.5. Для подтверждения фактических затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части в части затрат по устройству и содержанию автозимника получатель субсидии до 27 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района следующие документы:

2.5.1. разрешение на ввод объекта, или акт приемки объекта приемочной комиссией (представляется однократно);

2.5.2. копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и копии справок о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3;

2.5.3. отчет об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива, согласно приложению № 2 к приложению № 3 к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского района».

Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим пунктом документов возлагается на получателя субсидии.

2.6. Копии документов, представляемых в администрацию района, заверяются в установленном порядке.

2.7. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района в течение 2 рабочих дней проводит документальную проверку предоставленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.5. и делает отметку о согласовании отчета об использовании средств субсидии.

2.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, для подтверждения фактических затрат представляет в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района согласованный отделом экономического анализа и прогнозирования администрации района отчет об использовании средств субсидии.

2.9. Средства субсидии, полученные из бюджета Северо-Енисейского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

2.10. В случае неосвоения средств указанной субсидии в сроки функционирования автозимника, сумма неосвоенных средств подлежит возврату в бюджет района в срок до 30 апреля года, текущего  финансового  года.

2.11. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий получения субсидии, установленных при ее предоставлении (нарушения сроков или непредоставление в установленном порядке получателем субсидии отчетности, иных условий), администрация района принимает решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района. Решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района оформляется правовым актом администрации района.

Указанный акт администрации района должен содержать основания его принятия и в течение 5 рабочих дней подлежит направлению отделом экономического анализа и прогнозирования администрации района получателю субсидии.

2.12. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств Северо-Енисейского района возвращает указанные средства в бюджет Северо-Енисейского района в течение 3 рабочих дней со дня их зачисления на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в бюджет Северо-Енисейского района взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.13. Ответственность за нецелевое использование полученной субсидии, а также достоверность представленных сведений в части затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива возлагается на получателя субсидии.

2.14. Контроль за предоставлением денежных средств возлагается на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района, в части отчетности об использовании средств субсидии на отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района.

2.15. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется также органами местного самоуправления Северо-Енисейского района, администрацией Северо-Енисейского района, иными органами в пределах их полномочий.

В случае установления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе недостоверности и (или) искажения сведений, послуживших основанием для выдачи субсидии, субсидия подлежит возврату в порядке, установленном пунктами 2.11. и 2.12. в полном объеме.

Приложение №1

к приложению №3 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района»

Соглашение № __

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника,

связанных с доставкой котельно-печного топлива

гп  Северо-Енисейский				«___»___________20__ года

Администрация Северо-Енисейского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Северо-Енисейского района (ФИО), действующего на основании Устава Северо-Енисейского района, с одной стороны, и

______________________________________________________ (далее - Предприятие)

(наименование энергоснабжающей организации)

в лице ______________________________________________________, действующего

(должность, ФИО)

на основании _____________________________________________, с другой стороны,

(устава, положения и т.д.)

а вместе именуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее – Программа)», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от ____ № ____-ос «О получателе субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация обязуется предоставить Предприятию субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива (далее - субсидия) в размере  _________ (сумма прописью) рублей 00 копеек, а Предприятие обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим соглашением и механизмом реализации программных мероприятий, утвержденных Программой, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется  при условии выполнения Предприятием обязательств, установленных настоящим соглашением и муниципальных правовых актов Северо-Енисейского района.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. Перечислить субсидию Предприятию в сроки и в размере, предусмотренные настоящим соглашением в соответствии с Программой, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Северо-Енисейского района на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью бюджета Северо-Енисейского района.

2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные  настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.

2.2.3. Обеспечить возврат  на счет Администрации  неиспользованную субсидию или субсидию, использованную не по целевому назначению.

2.2.4. Предоставлять по запросу Администрации в установленные ею сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии, оказывать содействие Администрации в проведении контрольных мероприятий.

2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.3. Предприятие  вправе:

2.3.1. Получить субсидию при соблюдении норм и требований, установленных для ее получения  муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района.

2.3.2. Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения.

2.3.3. Участвовать в осуществлении Администрацией контроля за исполнением условий предоставления субсидии.

2.3.4. Осуществлять  иные права, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.4. Администрация  вправе:

2.4.1. Запрашивать у Предприятия  информацию и документы, необходимые для реализации настоящего соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Предприятием условий предоставления субсидии.

2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Предприятием условий предоставления субсидии.

2.4.3. Не предоставлять Предприятию субсидию при нарушении Предприятием норм и требований, установленных для ее получения в муниципальных правовых актах Северо-Енисейского района.

2.4.4. Осуществлять  иные права, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

3.Основания приостановления (сокращения) предоставления субсидии

3.1. Приостановление (сокращение) предоставления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;

несоблюдения порядка представления Предприятием отчетности в соответствии с Программой;

нарушения Предприятием иных условий настоящего соглашения.

4.Ответственность сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим соглашением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае выявления факта нарушения Предприятием условий, установленных при предоставлении субсидии,  Предприятие в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии, обязано произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме, а также уплатить штраф в размере 10 000 рублей.

4.3. В случае просрочки исполнения Предприятием обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Администрация вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных пунктом 4.4. настоящего соглашения.

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств Предприятием, предусмотренного настоящим соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим соглашением срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 апреля года, следующего за годом начала работ.

5.2. Днем подписания соглашения считается дата подписания Администрацией соглашения, подписанного Предприятием.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему соглашению, подлежат решению обеими Сторонами путем переговоров, в виде соблюдения претензионного порядка (срок рассмотрения и ответа на претензию – 14 дней), а в случае не достижения согласия сторонами – рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасности природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения действий органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего соглашения.

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. настоящего соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего соглашения.

7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств, может быть, продолжено в соответствии с настоящим соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы и их последствия, но в пределах сроков действия настоящего соглашения, указанных в пункте 5.1. настоящего соглашения.

8.Особые условия

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим соглашением, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

8.2. При выполнении условий настоящего соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, нормативными актами Северо-Енисейского района, относящимися к исполнению сторонами взятых на себя обязательств.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

# 9.  Адреса и реквизиты сторон

| Администрация: Администрация Северо-Енисейского района Адрес: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48, тел.8 (39160) 21-0-62, 21-0-60; ОГРН 1022401509756, ИНН/КПП 2434000818/243401001, Администрация Северо-Енисейского района, р/с 40204810300000000548 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001 Глава Северо-Енисейского района _________________ ФИО м.п. | Предприятие: Адрес: тел. ИНН/КПП р/с БИК банка: Должность __________________ФИО м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к приложению № 3 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района»

Отчет

об использовании средств субсидии

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива

за отчетный период с __________ по ____________ 20__ г.

(ежемесячно, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ (в натуральном выражении) | Объем выполненных работ (в стоимостном выражении), руб. | Предусмотрено в соответствии с муниципальной программой, руб. | Перечислено получателю субсидии на отчетную дату, руб. | Остаток неиспользованных средств на отчетную дату, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Устройство автозимника, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автозимника |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | …… |  |  |  |  |  |  |

Руководитель получателя субсидии								(подпись)							(ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии							(подпись)							(ФИО)

Исполнитель, контактный телефон

Согласовано:

Заместитель главы района

по экономике, анализу и прогнозированию			(подпись)							(ФИО)

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»

## 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района; Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»; исполнители, определенные в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. |
| Цель и задачи подпрограммы | обеспечение дорожной безопасности; снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования – 2 044 583,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 675 351,00 рублей; 2018 год – 1 369 232,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 2 044 583,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 675 351,00 рублей; 2018 год – 1 369 232,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 0,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района; Администрация Северо-Енисейского района; Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района; иные органы в пределах своих полномочий. |

## 2. Основные разделы подпрограммы

### 2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушения скоростного режима движения, происшествий по вине пешеходов, пренебрежения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно указанному Закону основной задачей муниципальной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Северо-Енисейского района.

В 2015 году на автомобильных дорогах Северо-Енисейского района зарегистрировано 187 ДТП, в которых 3 человека погибло. По сравнению с 2014 годом число ДТП уменьшилось на 109 единиц, число погибших снизилось на 4 человека.

Отмечается и снижение ДТП с наездом на пешеходов. Основными причинами таких происшествий служат нарушения Правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так и пешеходами.

Кроме того, среди факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, особое значение имеет скорость движения транспортных средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП происходят в основном из-за нарушения скоростного режима или в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнительным отягчающим фактором.

Более 50 процентов всех ДТП в происходят вне населенных пунктов района.

Кроме того, увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести, требует дальнейшего развития направления по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП. Значительным показателем в сохранении жизни пострадавшего играет время реагирования на ДТП.

Таким образом, реализация настоящей подпрограммы направлена на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

### 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

### целевые индикаторы

### Цель подпрограммы – обеспечение дорожной безопасности.

### Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.

### Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области безопасности дорожного движения Северо-Енисейского района.

### К компетенции администрации Северо-Енисейского района относятся:

### разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

### выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

### определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

### обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

### подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

### Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

### Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

## 2.3. Механизм реализации подпрограммы

## Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета района, а также за счет средств бюджета Красноярского края  в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №2 к подпрограмме.

## Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

## Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей подпрограммы, является администрация Северо-Енисейского района.

## Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение отдельных мероприятий настоящей подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика»). МКУ «Служба заказчика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

## Финансирование подпрограммы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

## МКУ «Служба заказчика» заключает муниципальный контракт с организациями  или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

## Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

## 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

## Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

## Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

## Администрация Северо-Енисейского района (отдел по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района) ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом представляет отчет о ходе реализации задачи №1 подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств районного бюджета в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района и в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, согласно приложениям 8-10 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

## Отчеты о реализации мероприятий задачи № 2 подпрограммы МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района и Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8-10 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

## Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в соответствии с пунктом 6.10. Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации» в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

### 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации

### подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение комплексной  безопасности дорожного движения.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить безопасность граждан.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить безопасность дорожного движения.

Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет сохранения жизни участников дорожного движения и предотвращения социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, что в свою очередь повысит качество жизни и будет содействовать районному развитию.

### 2.6. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

## Приложение № 1 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»

# Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

# в Северо-Енисейском районе»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение дорожной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | ОМВД России по Северо-Енисейскому району | 180 | 175 | 170 | 165 |
| 2 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  | Показатель не приводится по этическим причинам |  |  |  |
| 3 | социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | расчетный | - | - | - | - |
| 4 | тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % |  | - | - | - | - |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения в Северо-Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство выносных стоек с дорожными знаками. |  | Х | Х | Х | Х | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 | По состоянию на 01.01.2020 установленных дорожных знаков не менее 13 шт.; замена не менее 3 барьерных ограждений, устройство выносных стоек с дорожными знаками 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход» возле образовательных учреждений |
| 1.1. Замена барьерного ограждения по ул. Набережная, 6 в гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1230081280 | 244 | 280 462,00 | 0,00 | 0,00 | 280 462,00 | Замена барьерного ограждения – 1 ед. |
| 1.2. Замена барьерного ограждения по ул. Пушкина, 1А в гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230081310 | 244 | 227 823,00 | 0,00 | 0,00 | 227 823,00 | Замена барьерного ограждения – 1 ед. |
| 1.3. Устройство выносных стоек с дорожными знаками 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход» возле образовательных учреждений, ул. Донского, 41 А, ул. Карла Маркса, 26, ул. Ленина, 7, ул. 40 лет Победы, 12 А, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080113 | 244 | 138 672,00 | 0,00 | 0,00 | 138 672,00 | устройство выносных стоек с дорожными знаками 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход» возле образовательных учреждений |
| 1.4. Приобретение и установка дорожных знаков, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230087200 | 244 | 28 394,00 | 0,00 | 0,00 | 28 394,00 | установленных дорожных знаков не менее 3 шт. |
| 1.5. Замена барьерного ограждения от дома № 1 до дома № 5 по ул. 40 лет Победы в гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230081320 | 244 | 0,00 | 1 204 858,00 | 0,00 | 1 204 858,00 | Замена барьерного ограждения – 1 ед. |
| 1.6. Приобретение и установка дорожных знаков и пешеходных ограждений, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1230083520 | 244 | 0,00 | 132 999,00 | 0,00 | 132 999,00 | установленных дорожных знаков не менее 6 шт. |
| 1.7. Приобретение и установка дорожных знаков, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1230080114 | 244 | 0,00 | 31 375,00 | 0,00 | 31 375,00 | установленных дорожных знаков не менее 4 шт. |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 675 351,00 | 1 369 232,00 | 0,00 | 2 044 583,00 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Обеспечение потребности населения в перевозках; обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Северо-Енисейского района составляет 76 527 200,00 рублей, из них: в 2017 год – 23 311 700,00 рублей; в 2018 год – 25 782 700,00 рублей; в 2019 год – 27 432 800,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района; Администрация Северо-Енисейского района; Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района; иные органы в пределах своих полномочий. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью повышения доступности транспортных услуг для населения, на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 14, 15, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации».

Нормативные документы, определяющие долгосрочное социально-экономическое развитие страны и края закрепляют особую ответственность органов государственной власти и местного самоуправления в предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. В населенных пунктах и между населенными пунктами в границах Северо-Енисейского района транспортное обслуживание населения имеет большое значение.

Ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

убыточность транспортного обслуживания населения в Северо-Енисейском районе из-за низкого коэффициента наполняемости маршрутов и большой их протяженности;

удаленность мест работы жителей района от мест их проживания.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма.

В Северо-Енисейском районе действуют 9 автобусных маршрутов, в том числе три городских (гп Северо-Енисейский) и шесть маршрутов, обслуживающих отдаленные поселки района с районным центром.

На территории Северо-Енисейского района действуют 3 городских маршрута: ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон), 2 пригородных маршрута: гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г), гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г), 4 междугородных маршрута: гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г), гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г), гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г), гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г).

Пассажирские автобусные перевозки осуществляет организация на основе заключенного договора по итогам отбора.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - обеспечение потребности населения в перевозках.

Задача подпрограммы - обеспечение потребности населения в перевозках.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы.

К компетенции администрации Северо-Енисейского района относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет перевозчик, выполняющий муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью  пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе (далее – муниципальная программа пассажирских перевозок), который станет победителем отбора. Порядок проведения отбора на право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок  представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Северо-Енисейского района.

Предметом отбора является право на заключение договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе, согласно приложению № 4 к подпрограмме.

Администрация Северо-Енисейского района, в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 года № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородными межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам», организует и проводит отбор на право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе, согласно приложению № 1 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, путем предоставления перевозчику субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Порядок предоставления, расходования и возврата субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов, осуществляется согласно приложению № 3 к подпрограмме.

Закупки товаров, работ, услуг перевозчиком осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Администрация Северо-Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы представляются исполнителями в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района и Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8-10 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в соответствии с пунктом 6.10. Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации» в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение доступности транспортных услуг для населения.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить население Северо-Енисейского района транспортными услугами и транспортным обслуживанием населения в населенных пунктах и между населенными пунктами в границах Северо-Енисейского района.

Экономический эффект от реализации подпрограммы обеспечивается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности и жилищного строительства.

Риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задачи подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых индикаторов;

неэффективным использованием ресурсов.

2.6. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса

Северо-Енисейского района»

# Перечень и значения показателей результативности

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения в перевозках. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения | поездок/ человек | Расчетный | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | Расчетный | 117,4 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| 3 | Количество поселковых рейсов | ед. | Расчетный | 20291 | 20351 | 20351 | 20351 |
| 4 | Количество межпоселковых рейсов | ед. | Расчетный | 6086 | 6066 | 6066 | 6066 |
| 5 | Объем субсидий на одного пассажира | руб./пасс. | Расчетный | 192,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 |

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

# с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребности населения в перевозках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Финансовая поддержка организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  | Х | Х | Х | Х | ## 23 311 700,00 | ## 25 782 700,00 | ## 27 432 800,00 | ## 76 527 200,00 | Поддержание пассажироперевозок в Северо-Енисейском районе на постоянном уровне. |
| 1.1.Возмещение недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 441 | 0408 | 1220083530 | 810 | ## 23 311 700,00 | ## 25 782 700,00 | ## 27 432 800,00 | ## 76 527 200,00 |  |
| Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  |  | ## 23 311 700,00 | ## 25 782 700,00 | ## 27 432 800,00 | ## 76 527 200,00 |  |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса

Северо-Енисейского района»

Категории и (или) критерии отбора юридических и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии и порядок предоставления и возврата субсидии на финансирование (возмещение) недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов

1. Категории и (или) критерии отбора юридических и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии

1.1. Администрация района предоставляет субсидию организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям – перевозчикам (далее – перевозчики) для выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе (далее - программа пассажирских перевозок). Получателями субсидии являются претенденты на получение субсидии, основными видами (предметами) деятельности которых являются предоставление транспортных услуг.

1.2. Получатель указанной субсидии определяется администрацией Северо-Енисейского района  по результатам проведения отбора юридических и физических лиц на право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе (далее – отбор).

1.3. Основными принципами отбора являются: создание равных условий для всех участников отбора, объективность оценки, единство требований и гласность при подведении итогов.

1.4. Организатором отбора является Администрация Северо-Енисейского района (далее – администрация района).

1.5. Предметом отбора является право на заключение договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок, для осуществления перевозок пассажиров автобусами категории М3 класса I по маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок без разбивки по лотам, согласно приложению № 1 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района».

1.6. Информация о проведении отбора доводится до сведения перевозчиков не менее чем за 30 дней до его проведения в форме опубликования извещения о проведении отбора в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

1.7. Документацией по проведению отбора являются:

извещение о проведении отбора;

порядок проведения отбора;

доверенность;

форма сведений об участнике отбора;

1.8. В извещении о проведении отбора содержатся следующие сведения:

о предмете отбора;

об организаторе проведения отбора, его наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона;

о сроке, месте и порядке представления документации по проведению отбора;

о необходимости получения документации по проведению отбора как обязательном условии участия в отборе;

о месте, порядке, дате начала и окончания срока подачи заявок на участие в отборе;

о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, месте и дате рассмотрения заявок и подведения итогов отбора;

о сроке заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе.

1.9. Участниками отбора могут быть перевозчики независимо от организационно-правовой формы и места нахождения.

1.10. Заявка на участие в отборе (далее – заявка) подается по форме согласно приложению № 2 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района».

К заявке прикладывается пакет документов, состоящих из двух частей (обязательной и дополнительной).

## Претендент на участие в отборе обязан представить следующие документы (обязательная часть):

сведения об участнике отбора по форме согласно приложению № 3 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»;

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации - для юридических лиц; свидетельства о государственной регистрации - для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица;

копию лицензии на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью участника отбора и подписанную руководителем участника отбора (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии действующих талонов технического осмотра транспортных средств, а также документов, подтверждающих право владения или пользования данными транспортными средствами;

копии документов, подтверждающих наличие в штате заявителя сотрудников, имеющих соответствующее медицинское образование и право на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также наличие медицинского пункта для проведения таких осмотров;

копии документов, подтверждающих наличие в организации или у индивидуального предпринимателя условий для стоянки, ремонта, технического обслуживания, контроля транспортных средств и специалистов необходимой квалификации;

копии одобрения типа транспортного средства или экспертное заключение, выданное организацией, аккредитованной в установленном порядке в системе сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации;

список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортными средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых договоров) и водительских удостоверений, с подтверждением согласия работников на обработку персональных данных;

расчет свободных провозных возможностей с приложением списка подвижного состава и списка обслуживаемых маршрутов, утвержденный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

## 1.11. В целях оценки и сопоставления заявок, в соответствии с системой оценки по критериям отбора, претендент на участие в отборе вправе представить следующие документы (дополнительная часть):

## справка о комплектации транспортного средства, выданная официальным представителем завода-изготовителя транспортного средства, или экспертное заключение о комплектации транспортного средства, выданное организацией, аккредитованной в установленном порядке в системе сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации (далее - аккредитованная организация);

## справка поставщика оборудования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

## копии паспортов транспортных средств или справка от организации, выполнившей капитальный ремонт транспортного средства;

## копия сертификата на техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, выданного аккредитованной организацией;

## копия договора на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

## копия договора аренды земельного участка, предназначенного для хранения транспортных средств;

## копия сертификата на выполнение услуг (работ) пассажирского автомобильного транспорта, выданного аккредитованной организацией;

## копия свидетельств о проведении государственного метрологического контроля (поверки) тахографов;

## предложение о размере пассажирских тарифов, подтвержденное расчетом себестоимости перевозок, прогнозом объемов перевозок и налоговых отчислений;

## копия диплома о высшем профессиональном образовании по специальностям высшего образования;

## копия диплома о среднем специальном образовании по специальностям среднего специального образования;

## копия(и) согласованного организатором автомобильных перевозок расписания движения по маршруту регулярных перевозок в Северо-Енисейском районе.

## Верность представляемых документов удостоверятся в порядке, установленном Указом Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», или нотариально.

Также, к заявке прилагается согласие заявителя на осуществление пассажирских перевозок отдельной категории граждан, пользующихся правом льготного проезда по социальной карте, и всех категорий граждан по транспортной карте.

1.12. Не может быть участником отбора лицо, признанное несостоятельным (банкротом), находящееся в процессе ликвидации.

При рассмотрении заявок, участник отбора не допускается комиссией по проведению отбора (далее – комиссия) к участию в отборе в случаях:

несоответствия заявки на участие в отборе требованиям пункта 1.10. настоящего раздела;

если в заявке указано количество транспортных средств менее, чем указано в приложении № 4 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»;

если выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок, на которую подана заявка, не обеспечена трудовыми ресурсами.

1.13. Участник имеет право:

участвовать в отборе самостоятельно или через своих доверенных представителей;

изменить, дополнить или отозвать заявку до даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении отбора.

1.14. Участники обязаны соблюдать порядок, установленный документацией по проведению отбора.

1.15. Заявка направляется по почте или подается лично руководителем организации (с предоставлением копии акта о назначении руководителем), индивидуальным предпринимателем либо их представителем в течение 30 дней после опубликования извещения о проведении отбора в газете "Северо-Енисейский ВЕСТНИК" по адресу 663282 гп Северо-Енисейский, Красноярский край, ул. Ленина,48 Администрация Северо-Енисейского района, кабинет №13.

1.16. Участник подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается только наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка.

1.17. Заявки, полученные после установленного срока, вскрываются комиссией и отправляются по указанному в них адресу.

1.18. Представленные на отбор документы остаются у организатора отбора в составе архива и участникам не возвращаются.

1.19. Поступившая заявка регистрируется организатором отбора в специальном журнале, и участнику отбора выдается расписка о приеме документов с указанием даты и времени получения заявки.

1.20. Участник отбора несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки.

1.21. Конверты с заявками вскрываются комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении отбора. При вскрытии конвертов с заявками оглашается перечень представленных в конверте документов.

1.22. Комиссия определяет соответствие заявок на участие в отборе требованиям, установленным документацией по проведению отбора. Срок рассмотрения заявок на участие в отборе не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

1.23. Если в ходе отбора будет установлено, что участник отбора представил заведомо ложные сведения, комиссия вправе отстранить его от участия в отборе. Комиссия в своей работе может использовать информацию об участниках отбора, полученную от ИФНС России, Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

1.24. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в отборе или об отказе в допуске к участию в отборе участников отбора по основаниям, указанным в пункте 1.10. настоящего раздела, а также оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения об участниках отбора, подавших заявки, решение о допуске участника к участию в отборе или об отказе в допуске к участию в отборе с обоснованием такого решения.

1.25. В целях определения победителя отбора производится оценка заявок допущенных к отбору, в ходе которого учитываются следующие критерии:

1.25.1. Количество и качество транспортных средств участника отбора:

наличие автобусов категории М3 класса I, необходимых для выполнения пассажирских перевозок;

год выпуска автобусов.

1.25.2. Порядок прохождения медицинского осмотра водителей и технического контроля транспортных средств.

1.25.3. Порядок диспетчерского управления движением автобусов и оперативного контроля за работой водителей на маршруте.

1.25.4. Количество и качество трудовых ресурсов (водители, кондукторы, специалисты).

1.25.5. Состояние и итоги работы по обеспечению безопасности движения и снижению аварийности за предыдущий год.

1.25.6. Срок и качество работы участника отбора на рынке.

1.26. Победитель отбора определяется  в зависимости от итогов оценки по совокупности указанных критериев. Оценка заявок участников отбора производится по каждому критерию по 10 бальной системе,  наибольшим  количеством баллов оценивается  заявка, в которой предложены лучшие условия, затем результаты оценки по каждому критерию суммируются.

1.27. Если на отбор не поступило ни одной заявки или комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех участников отбора, подавших заявки, отбор признается несостоявшимся.

1.28. В случае если участник отбора является единственным участником, допущенным к участию в отборе, то он получает право на заключение договора на выполнение программы пассажирских перевозок, указанной в заявке.

1.29. В соответствии с условиями настоящего отбора победителем становится участник, предложивший лучшие условия на перевозку пассажиров по маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок (т.е. заявка, которого оценена наибольшим количеством баллов в сумме).

1.30. По результатам рассмотрения комиссией заявок определяется победитель отбора и оформляется протокол заседания комиссии. Особое мнение членов комиссии об определении победителя при рассмотрении заявок и по результатам отбора излагается в письменной форме и является неотъемлемой частью протокола.

Решение о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением администрации района.

1.31. Информация о результатах отбора публикуется в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подведения итогов отбора.

1.32. Администрация Северо-Енисейского района заключает по итогам отбора с победителем отбора договор на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе не позднее 10 дней со дня подписания протокола заседания комиссии. Если в установленный срок победитель отбора не подписал договор, он считается уклонившимся от заключения договора, а договор заключается с участником отбора, занявшим второе место.

1.33. Решения, принятые организатором отбора или комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.34. Система оценки по критериям отбора:

| № п/п | Наименование критерия | Содержание критерия | Значение параметра | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подвижной состав |  |  |
| 1.1. | Наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на ином законном праве, обеспечивающих необходимое количество перевозок по расписанию по каждому маршруту регулярных перевозок | Обеспеченность подвижным составом | -10-20% резерва провозных возможностей - более 20% резерва провозных возможностей | 4 6 |
| 1.2. | Характеристики предлагаемых для перевозок транспортных средств | Наличие оборудования для поддержания в салоне комфортного температурного режима | - 100% автобусов оборудованы исправным кондиционером | 10 |
| 1.3. |  | Срок эксплуатации после выпуска или капитального ремонта | - доля транспортных средств со сроком эксплуатации после выпуска или капитального ремонта до 5 лет, но не более 20 лет эксплуатации (n) | n x 10 |
| 2 |  | Производственная база |  |  |
| 2.1. |  | Наличие производственной базы | - собственной - договор | 6 4 |
| 2.2. |  | Наличие стоянки для автобусов | -100% обеспеченность стояночных мест для заявленных транспортных средств | 10 |
| 2.3. |  | Осуществление технического осмотра при выпуске на линию | - собственными силами - по договору | 6 4 |
| 2.4. |  | Осуществление ежедневного обслуживания транспортного средства | - собственными силами - по договору | 6 4 |
| 3 |  | Организация и безопасность перевозок |  |  |
| 3.1. | Использование навигационной спутниковой системы российского производства ГЛОНАСС (либо аналогичной навигационной спутниковой системы) | Наличие диспетчерского управления с использованием спутниковой системы глобального позиционирования | - доля (*) оборудованных транспортных средств ГЛОНАСС, совместных с системой централизованного диспетчерского управления (к1) - доля (*) оборудованных транспортных средств ГЛОНАСС, несовместимых с системой централизованного диспетчерского управления (к2) | К1 x 6 К2 x 4 |
| 3.2. |  | Система качества транспортных услуг | - наличие системы качества транспортных услуг | 10 |
| 3.3 | Отсутствие представлений федеральных органов государственного контроля (надзора) в части соблюдения перевозчиками требований по обеспечению безопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации | Обеспечение безопасности дорожного движения | - отсутствие отчетных ДТП за последний год | 10 |
| 3.4 |  | Выполнение лицензионных требований и условий | - отсутствие нарушений лицензионных требований за последний год - отсутствие судебных решений о привлечении к административной ответственности за последний год | 5 5 |
| 3.5 | Предлагаемый участником отбора тариф на регулярные пассажирские перевозки (не выше установленного Правительством Красноярского края) | Размер пассажирских тарифов | - 81-90% от предельного установленного тарифа - 80% и менее от предельного установленного тарифа | 4 6 |
| 4 |  | Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Наличие водителей и специалистов необходимой квалификации в соответствии с требованиями действующего законодательства | Квалификация водителей, обеспеченность водительскими кадрами | -100% квалифицированных водителей в количестве, необходимом для выполнения программы перевозок | 10 |
| 4.2. |  | Квалификация кондукторов, обеспеченность кондукторскими кадрами | - наличие 100% кондукторских кадров, имеющих соответствующую подготовку в количестве, необходимом для выполнения программы перевозок | 10 |
|  |  | Обеспеченность и квалификация специалистов | - наличие высшего профильного образования у руководителя - наличие высшего профильного образования у начальника отдела эксплуатации (зам. по эксплуатации) - наличие высшего профильного образования у начальника отдела БДД (зам. по БДД) - наличие высшего или среднего специального профильного образования у диспетчеров (не менее 2 – х человек) | 3 3 2 2 |

(*) Доля транспортных средств рассчитывается путем простого деления количества автобусов, соответствующих параметру, на общее количество заявленных автобусов.

2. Порядок предоставления и возврата субсидии

2.1. Администрация района, как главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела экономического анализа и прогнозирования администрации района, орган муниципального финансового контроля Северо-Енисейского района, осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района осуществляет указанную проверку в порядке, установленным настоящим разделом.

2.3. Администрация района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района в пределах объема финансирования расходов бюджета Северо-Енисейского района (далее – бюджет района) перечисляет субсидию перевозчикам, являющимся получателями указанной субсидии.

2.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Северо-Енисейского района, утвержденных в установленном порядке администрацией района на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего раздела в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района (на соответствующий финансовый год, на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидии, согласно приложению № 6 к приложению № 3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района».

2.5. Перевозчик:

осуществляет раздельный учет затрат и результатов хозяйственной деятельности в части услуг по перевозке пассажиров, оказываемых населению автомобильным транспортом;

ежеквартально предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом отчет о результатах хозяйственной деятельности, составленный на основании данных бухгалтерского учета.

2.6. Для подтверждения фактического размера недополученных доходов, подлежащих возмещению, перевозчик ежемесячно предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующие документы:

счет-фактуру на возмещение недополученных доходов по пассажирским перевозкам;

отчет о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках выполнения программы пассажирских перевозок, согласно приложению № 5 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района».

2.7. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района в течение 3 рабочих дней после предоставления перевозчиком документов, указанных в п. 2.6 настоящего раздела, проводит проверку документов и направляет их в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района для  перечисления средств субсидии.

2.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района при получении документов, предусмотренных п. 2.7 настоящего раздела, представляет в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района заявку на финансирование возмещения недополученных доходов по пассажирским перевозкам в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете, а также документацию, указанную в п. 2.6 настоящего раздела.

2.9. Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района в течение 2 рабочих дней утверждает заявку на финансирование возмещения недополученных доходов перевозчику по  выполнению программы пассажирских перевозок на основании счет-фактуры, представленной перевозчиком, после чего администрация района  перечисляет перевозчику денежные средства субсидии.

2.10. Заявка на декабрь составляется исходя из ожидаемого объема недополученных доходов по пассажирским перевозкам декабря в пределах остатка бюджетных ассигнований на текущий год.

2.11. Средства субсидии, полученные из бюджета Северо-Енисейского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

2.12. В случае неосвоения в полном объеме средств субсидии в установленные сроки (в течение текущего финансового года) сумма неосвоенных средств подлежит возврату в бюджет района в срок до 25 декабря текущего финансового года.

2.13. В случае установления факта нарушения перевозчиком условий получения субсидии, установленных при ее предоставлении (нарушения сроков или непредставление в установленном порядке отчетности, иных условий), администрация района принимает решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет района. Решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет района оформляется правовым актом администрации района.

# Указанный акт администрации района содержит основания его принятия и в течение 5 рабочих дней подлежит направлению отделом экономического анализа и прогнозирования администрации района перевозчику.

# 2.14. Перевозчик в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме в  бюджет района.

Главный распорядитель бюджетных средств Северо-Енисейского района возвращает указанные средства в бюджет района в течение 3 рабочих дней со дня их зачисления на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

# При отказе перевозчика от возврата суммы полученной субсидии в бюджет района, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование полученной субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на перевозчика.

2.15. Контроль за предоставлением денежных средств возлагается на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района, в части отчетности об использовании средств субсидии на отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района.

2.16. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется также органами местного самоуправления Северо-Енисейского района, администрацией района, иными органами в пределах их полномочий.

В случае установления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе недостоверности и (или) искажения сведений, послуживших основанием для выдачи субсидии, субсидия подлежит возврату в порядке, установленном пунктами 2.11-2.14 настоящего раздела в полном объеме.

Приложение № 1 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

ДОГОВОР ____

(проект)

на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе

гп Северо-Енисейский					«__» __________20__ г.

Администрация Северо-Енисейского района, в лице Главы Северо-Енисейского района____________________________, действующего на основании Устава района, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и

________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель/

________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице _____________________,

(Ф.И.О., должность)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон в ходе организации и выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе.

1.2. «Администрация» поручает и координирует, а Перевозчик выполняет пассажирские перевозки по маршруту № ____ «___________» в соответствии с муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района, распоряжением администрации Северо-Енисейского района о предоставлении субсидии.

1.3. Настоящий договор заключен в связи с потребностью в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Северо-Енисейского района.

## 2. Права и обязанности сторон

2.1. «Администрация» обязуется:

2.1.1. представлять «Перевозчику» необходимую документацию по обслуживаемым маршрутам для надлежащей и эффективной организации перевозок пассажиров;

2.1.2. утверждать в установленном порядке расписания движения автобусов по регулярным, пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок;

2.1.3. обеспечить выплату «Перевозчику» в установленном размере и порядке субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с пассажирскими перевозками, осуществляемые в соответствии с настоящим договором

2.2. «Администрация» вправе:

2.2.1. контролировать выполнение «Перевозчиком» муниципальной программы перевозок в соответствии с настоящим договором, а так же на условиях настоящего договора, при этом получать от «Перевозчика» информацию и документы необходимые для контроля перевозок пассажиров;

2.2.2. требовать от «Перевозчика» предоставления необходимой отчетности в установленные «Администрацией» сроки;

2.2.3. проверять объекты «Перевозчика», обеспечивающие пассажирские перевозки;

2.2.4. изменять расписание движения автобусов по регулярным, пригородным и междугородным маршрутам в пределах муниципальной программы пассажирских перевозок, в том числе утвердить особое расписание движения на период школьных каникул, праздничных дней, период бездорожья и в иных с ситуациях – с уведомлением «Перевозчика» об изменении расписания движения автобусов.

2.2.5. расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае:

1) систематических (более двух раз в квартал на одном маршруте) нарушений сводного расписания по вине «Перевозчика» либо отказа от их выполнения;

2) неоднократного (более двух раз в один квартал) выпуска для работы на маршруте транспортных средств, не предусмотренных настоящим договором;

3) систематических (более двух раз на одном маршруте в течение одного квартала) нарушений «Перевозчиком» правил перевозок пассажиров и багажа и требований безопасности;

4) аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;

5) невыполнения «Перевозчиком» требований законных предписаний (уведомлений) контролирующих органов, отказа от проведения либо создания препятствий для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством;

6) закрытия маршрута регулярных перевозок.

При расторжении договора в соответствии с подпунктом 2.2.5. настоящего договора «Администрация» направляет «Перевозчику» соответствующее уведомление за десять дней до его расторжения.

2.2.6. в одностороннем порядке вносить в работу «Перевозчика» изменения, связанные со своевременным и полным удовлетворением потребностей населения в услугах общественного пассажирского транспорта (изменения схемы движения, режима работы маршрута, количества транспортных средств на маршруте).

2.2.7. иные права, вытекающие из настоящего договора.

2.3. «Перевозчик» обязуется:

2.3.1. выполнять пассажирские перевозки по маршрутам, указанным в приложении 1 к настоящему договору, регулярно и в полном объеме;

2.3.2. иметь полученную в установленном порядке лицензию на право перевозки пассажиров и эксплуатацию обслуживаемых маршрутов, строго соблюдать лицензионные условия;

2.3.3. иметь полученный в установленном порядке сертификат на услуги по перевозке пассажиров;

2.3.4. выполнять пассажирские перевозки по настоящему договору с соблюдением действующих законов, нормативных правовых актов, правил, стандартов и нормативов;

2.3.5. обеспечить безусловное соблюдение прав, страхование жизни  и здоровья пассажира как потребителя автотранспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;

2.3.6. при выполнении пассажирских перевозок по настоящему договору применять регулируемые в установленном порядке тарифы, а также обеспечивать предоставление социальных льгот на пассажирские перевозки для отдельных категорий населения;

2.3.7. представлять «Администрации» информацию для контроля перевозок пассажиров и обеспечивать беспрепятственный допуск представителей «Администрации» и органов управления и контроля на объекты, обеспечивающие пассажирские перевозки;

2.3.8. своевременно представлять «Администрации», органам государственной власти (в т.ч. и органам статистики) установленную отчетность по пассажирскому транспорту;

2.3.9. выполнять предписания в установленные контролирующими органами сроки;

2.3.10. своевременно оплачивать штрафы, налагаемые за нарушения лицензионных условий или правил дорожного движения;

2.3.11. соблюдать установленные нормативы технического обслуживания транспортных средств, регистрировать в установленном порядке проведение технического обслуживания;

2.3.12. принимать и рассматривать в установленные сроки жалобы пассажиров, информировать пассажиров о владельце лицензии, номерах телефонов контролирующих органов, обязательном сертификате соответствия на оказываемые услуги;

2.3.13. вернуть в бюджет района в полном объеме использованные не по назначению средства субсидии, предоставленной на возмещение затрат, связанных с пассажирскими перевозками, осуществляемыми в соответствии с настоящим договором.

2.4. «Перевозчик» вправе:

2.4.1. на получение от «Администрации» необходимой документации по обслуживаемым маршрутам для надлежащей и эффективной организации перевозок пассажиров;

2.4.2. на получение в установленном порядке субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с пассажирскими перевозками, осуществляемыми в соответствии с настоящим договором;

2.4.3. обращаться к «Администрации» с мотивированными предложениями по изменению расписаний движения автобусов по городским, пригородным и междугородным маршрутам и иными предложениями, касающимися оптимизации пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе.

## 3. Ответственность сторон

3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 4. Действие договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, которым считается дата, указанная в правом верхнем углу на первом листе данного договора, и применятся к отношениям, действующим с «__» _______ 20__ года.

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или судом в установленном порядке.

4.3. Изменение настоящего договора допускается, если это не противоречит действующему законодательству.

4.4. Внесение изменений в настоящий договор, в том числе связанных с изменением сводного расписания движения автобусов по маршруту, осуществляется путем подписания сторонами в десятидневный срок дополнительного соглашения, за исключением изменений, вносимых в соответствии с пунктом 2.2.7 настоящего договора.

## 5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до «__» ______________ 20__ г.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

список транспортных средств;

расписание движения транспорта на маршруте, схема движения транспорта по маршруту и опасных участков,  маршрутная карта допуска на транспортные средства, которыми осуществляются пассажирские перевозки.

## Приложение 1 к договору на выполнение

## муниципальной программы пассажирских

## перевозок автомобильным транспортом

## по маршрутам с небольшой интенсивностью

## пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе

## (дата, номер)

СПИСОК

транспортных средств

| N п/п | Марка | Регистрационный номер | Год выпуска | Число сидячих мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

Глава Северо-Енисейского

Района			_______________ ____________________________________

(подпись)		(инициалы, фамилия)

«__» ______________ 20__ г.

Перевозчик (руководитель/

индивидуальный предприниматель) _______________ ___________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20__ г.

М.П.

## Приложение 2 к договору на выполнение

## муниципальной программы пассажирских

## перевозок автомобильным транспортом

## по маршрутам с небольшой интенсивностью

## пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе

УТВЕРЖДАЮ

Глава Северо-Енисейского района

______________________ И.О. Фамилия

«__» _____________ 20__ г.

МАРШРУТ «_____________________»

I. РАСПИСАНИЕ

движения автобусов городского сообщения

по маршруту № _________ наименование _________________________________,

введено в действие с «__» __________ 20__ г.,

действительно до «__» ___________ 20__ г.

Наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя

_______________________________________________________________________

1. Средняя протяженность маршрута ____________________ км.

2. Эксплуатационная скорость ________________ км/ч.

3. Интервал движения согласно расписания

Таблица.

Руководитель (индивидуальный предприниматель) _____________________________

II. СХЕМА

движения транспорта по маршруту и опасных участков

Приводится схема (рисунок).

III. Карта маршрута регулярных перевозок

лицевая сторона

| КАРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК серия № Выдана ___________________________________________ с _____________ по _______________ (наименование уполномоченного органа исполнительной власти, выдавшего карту маршрута регулярных перевозок) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Маршрут | Регистрационный номер в реестре |  | Порядковый номер |  |  | Наименование |
| 2. Перевозчик | Наименование (Ф.И.О.) |  | Место нахождения |  |  | ИНН |
| 3. Вид транспортного средства |  | 4. Класс транспортного средства |  |  | 5. Экологические характеристики |  |
| 6. Характеристики транспортного средства |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________		_________________________

М.П.			(подпись)						 (Ф.И.О.)

оборотная сторона

Прочие перевозчики:

| №№ пп. | Наименование (Ф.И.О.) | Место нахождения | ИНН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

___________________________________________		_________________________

М.П.			(подпись)						 (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

ЗАЯВКА

на участие в отборе на право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков

в Северо-Енисейском районе

«__» __________ 20   г.

__________________________________________________________________________,

(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

_________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес, почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя либо лица, действующего по доверенности)

_________________________________________________________________________________________

(либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства

для физического лица)

_________________________________________________________________________________________

(номер контактного телефона)

Изучив документацию по проведению отбора и порядок проведения отбора  на

право заключения договора на выполнение перевозок ______________,

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Согласна(ен) перевозить пассажиров по маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажироперевозок, автобусами категории М3 класса I, указанными в списке  подвижного состава (приложенном к настоящей заявке), на предложенных ниже условиях.

| № п/п | Содержание критерия | Значение параметра предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подвижной состав |  |
| 1.1. | Обеспеченность подвижным составом |  |
| 1.2. | Наличие оборудования для поддержания в салоне комфортного температурного режима |  |
| 1.3. | Срок эксплуатации после выпуска или капитального ремонта |  |
| 2 | Производственная база |  |
| 2.1. | Наличие производственной базы |  |
| 2.2. | Наличие стоянки для автобусов |  |
| 2.3. | Осуществление технического осмотра при выпуске на линию |  |
| 2.4. | Осуществление ежедневного обслуживания транспортного средства |  |
| 3 | Организация и безопасность перевозок |  |
| 3.1. | Наличие диспетчерского управления с использованием спутниковой системы глобального позиционирования |  |
| 3.2. | Система качества транспортных услуг |  |
| 3.3. | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 3.4. | Выполнение лицензионных требования и условий |  |
| 3.5. | Размер пассажирских тарифов |  |
| 4 | Кадровое обеспечение |  |
| 4.1. | Квалификация водителей, обеспеченность водительскими кадрами |  |
| 4.2. | Квалификация кондукторов, обеспеченность кондукторскими кадрами |  |
| 4.3. | Обеспеченность и квалификация специалистов |  |

В случае признания победителем отбора обязуюсь подписать договор на условиях указанных в документации по проведению отбора.

Мы подтверждаем, что:

имеются финансовые средства, помещения, оборудование и другие материальные средства для реализации договора;

исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;

не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе ликвидации, а также деятельность наша не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе.

В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию договора на условиях, указанных в настоящей заявке.

Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации могут связаться со следующими лицами:

________________________________________________ тел. _____________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________ тел. _____________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

Руководитель					_____________________

Главный бухгалтер				_____________________

М.П.

Приложение № 3 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

| Полное наименование организации-участника |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации-участника |  |
| Номер и дата государственной регистрации |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Юридический адрес организации |  |
| Фактический адрес организации |  |
| Почтовый адрес организации |  |
| Контактные телефоны |  |
| Расчетные и иные счета организации |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Краткая история образования и деятельности организации |  |
| Перечень основных видов деятельности организации |  |
| Иная информация об участнике конкурса |  |

Руководитель организации-участника				__________________

подпись

МП			дата

Приложение № 4 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

ПРЕДМЕТ ОТБОРА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе

## 1. Городские маршруты в гп Северо-Енисейский

| № маршрутов | Наименование маршрута | Количествоавтобусов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) |  |
| 2 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) |  |
| 3 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) |  |

| Общее количество автобусов на маршруте в сутки |  |
| --- | --- |
| Общий пробег (км) с пассажирами по внутрипоселковым маршрутам, за предыдущий год |  |

## 2. Пригородные внутрирайонные маршруты

| № маршрутов | Наименование маршрута | Количествоавтобусов |
| --- | --- | --- |
| 101 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 102 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |

| Общее количество автобусов на маршруте в сутки |  |
| --- | --- |
| Общий пробег с пассажирами по пригородным маршрутам, за предыдущий год |  |

## 3.Междугородные внутрирайонные маршруты

| № маршрутов | Наименование маршрута | Количествоавтобусов |
| --- | --- | --- |
| 201 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 202 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 203 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 204 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |

| Общее количество автобусов на маршруте в сутки |  |
| --- | --- |
| Общий пробег с пассажирами по междугородним маршрутам, за предыдущий год |  |

Приложение № 5 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

ОТЧЕТ

о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок

_________________________________ за (месяц) 20__ г.

(наименование перевозчика)

Примечание: * ЕСПБ (единый социальный проездной билет)

| Наименование маршрута | Количество рейсов с пассажирами (факт) |  | Пробег с пассажирами на маршруте (км) |  | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |  | Количество перевезенных пассажиров по ЕСПБ* (чел.) |  | Норматив субсидирования 1 км. пробега транспортного средства с пассажирами (руб.) | Размер субсидии (руб.) |  | Перечислено из краевого бюджета на возмещение за перевезенных пассажиров по ЕСПБ (руб.) |  | Выручка от реализации услуг (руб.) |  | Перечислено из бюджета Северо-Енисейского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года |  | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года |

Руководитель перевозчика						_______________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер перевозчика					______________________

(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы района по экономике,

анализу и прогнозированию					_______________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 6 к приложению №3 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

Соглашение №_____

о предоставлении субсидии на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе на ______ год

гп Северо-Енисейский						«___»___________20__ года

Администрация Северо-Енисейского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Северо-Енисейского района (ФИО), действующего на основании Устава Северо-Енисейского района, с одной стороны, и

_____________________________________________________________именуемое в

(наименование перевозчика)

дальнейшем «Предприятие», в лице _________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _____________________________________________, с

(устава, положения и т.д.)

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от _________ №_____ «О бюджете Северо-Енисейского района на _________ год и плановый период _______ годов», в соответствии с постановлением Администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее – Программа), договором от _________ №______ на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Администрация обязуется предоставить Предприятию субсидию на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе на _______ год (далее - субсидия) в размере ___________ (сумма прописью) рублей 00 копеек, а Предприятие обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим соглашением и порядком предоставления, расходования и возврата субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе, утвержденным Программой, а также обеспечить исполнение настоящего соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Предприятием обязательств, установленных настоящим соглашением и муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Северо-Енисейского района на _________ год, в соответствии с бюджетной росписью бюджета Северо-Енисейского района, перечислить субсидию Предприятию в сроки и в размере, предусмотренным настоящим соглашением в соответствии с Программой.

2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской федерации.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.

2.2.3. Обеспечить возврат  на счет Администрации  неиспользованной субсидии или субсидии, использованной не по целевому назначению.

2.2.4. Предоставлять по запросу Администрации в установленные ей сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии, оказывать содействие Администрации в проведении контрольных мероприятий.

2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

  - Предприятие  вправе:

    - Получить субсидию при соблюдении норм и требований, установленных для ее получения  муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района.

    - Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения.

    - Участвовать в осуществлении Администрацией контроля за исполнением условий предоставления субсидии.

    - Осуществлять иные права, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.4. Администрация  вправе:

2.4.1. Запрашивать у Предприятия информацию и документы, необходимые для реализации настоящего соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Предприятием условий предоставления субсидии.

2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Предприятием условий предоставления субсидии.

2.4.3. Не предоставлять Предприятию субсидию при нарушении Предприятием норм и требований, установленных для ее получения в муниципальных правовых актах Северо-Енисейского района.

2.4.4. Осуществлять иные права, установленные настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

3. Основания приостановления (сокращения) предоставления субсидии

3.1. Приостановление (сокращение) предоставления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;

несоблюдения порядка предоставления Предприятием отчетности в соответствии с Программой;

нарушения Предприятием иных условий настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий и обязательств, предусмотренных настоящим соглашением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае выявления факта нарушения Предприятием условий, установленных при предоставлении субсидии,  Предприятие в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии, обязано произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме, а также уплатить штраф в размере 10 000 рублей.

4.3. В случае просрочки исполнения Предприятием обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Администрация вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных пунктом 4.4. настоящего соглашения.

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств Предприятием, предусмотренного настоящим соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим соглашением срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с 01 января текущего финансового года и действует по 31 декабря текущего финансового года.

5.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему соглашению, подлежат решению обеими Сторонами путем переговоров, в виде соблюдения претензионного порядка (срок рассмотрения и ответа на претензию – 14 дней), а в случае не достижения согласия сторонами – рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасности природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения действий органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего соглашения.

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего соглашения.

7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но в пределах сроков действия настоящего соглашения, указанных в пункте 5.1. настоящего соглашения.

8. Особые условия

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим соглашением, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

8.2. При выполнении условий настоящего соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, правовыми актами Северо-Енисейского района, относящимися к исполнению сторонами взятых на себя обязательств.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

# 9. Адреса и реквизиты сторон

| Администрация: Администрация Северо-Енисейского района Адрес: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48, тел.8 (39160) 21-0-62, 21-0-60; ОГРН 1022401509756, ИНН/КПП 2434000818/243401001, Администрация Северо-Енисейского района, р/с 40204810300000000548 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001 Глава Северо-Енисейского района _________________ ФИО м.п. | Предприятие: Адрес: тел. ИНН/КПП р/с БИК банка: Должность __________________ФИО м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса

Северо-Енисейского района»

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью  пассажиропотоков

в условиях регулирования тарифов

Таблица 1

| Показатели | Маршруты муниципальной программы пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городские маршруты | Пригородные маршруты |  | Междугородные маршруты |  |  |  |  |
|  | № 1, № 2, № 3 | № 102 | № 101 | № 202 | № 201 | № 203 | № 204 |  |
|  | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Программа перевозок на 2015-2018 годы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Коэффициент использования вместимости автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 0,121 | 0,049 | 0,036 | 0,039 | 0,067 | 0,068 | 0,037 | х |
| 2016 год | 0,117 | 0,104 | 0,082 | 0,065 | 0,089 | 0,132 | 0,055 | х |
| 2017-2019 годы | 0,114 | 0,109 | 0,086 | 0,067 | 0,090 | 0,135 | 0,056 | х |
| 1.2. Пробег с пассажирами, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 126 920,25 | 72 720,00 | 59 616,00 | 114 234,00 | 51 840,00 | 43 684,00 | 39 790,00 | 508 804,25 |
| 2016 год | 126 660,00 | 74 160,00 | 60 840,00 | 115 340,00 | 52 200,00 | 38 860,00 | 34 040,00 | 502 100,00 |
| 2017-2019 годы | 127 200,00 | 73 010,00 | 61 060,00 | 115 020,00 | 53 280,00 | 39 670,00 | 33 810,00 | 503 050,00 |
| 1.3. Количество рейсов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 20 307 | 2 020 | 1 656 | 1 446 | 288 | 326 | 346 | 26 389 |
| 2016 год | 20 291 | 2 060 | 1 690 | 1 460 | 290 | 290 | 296 | 26 337 |
| 2017-2019 годы | 20 351 | 2 028 | 1 696 | 1 456 | 296 | 296 | 294 | 26 417 |
| 2. Расчетный тариф на 1 км. с пассажирами, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 63,7 | 54,1 | 57,0 | 36,8 | 34,5 | 40,8 | 42,0 | х |
| 2016 год | 71,6 | 45,9 | 45,8 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,6 | х |
| 2017 год | 74,5 | 48,3 | 48,3 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | х |
| 2018 год | 82,5 | 53,5 | 53,5 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | х |
| 2019 год | 87,7 | 56,9 | 56,9 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | х |
| 3. Доходы от перевозки пассажиров, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 1 867 753,23 | 410 455,00 | 264 607,00 | 353 691,00 | 140 752,00 | 151 943,00 | 59 745,40 | 3 248 946,63 |
| 2016 год | 1 945 400,00 | 930 600,00 | 602 700,00 | 738 800,00 | 352 500,00 | 391 000,00 | 142 300,00 | 5 103 300,00 |
| 2017 год | 2 326 000,00 | 963 600,00 | 636 300,00 | 761 300,00 | 366 600,00 | 408 600,00 | 145 100,00 | 5 607 500,00 |
| 2018 год | 2 572 600,00 | 1 065 700,00 | 703 700,00 | 842 000,00 | 405 500,00 | 451 900,00 | 160 500,00 | 6 201 900,00 |
| 2019 год | 2 737 200,00 | 1 133 900,00 | 748 700,00 | 895 900,00 | 431 500,00 | 480 800,00 | 170 800,00 | 6 598 800,00 |
| 4. Затраты на выполнение программы пассажирских перевозок, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 8 086 845,48 | 3 937 375,00 | 3 400 408,60 | 4 203 376,80 | 1 789 264,00 | 1 781 356,20 | 1 671 240,40 | 24 869 866,48 |
| 2016 год | 9 066 600,00 | 3 403 000,00 | 2 786 600,00 | 5 945 200,00 | 2 686 100,00 | 2 001 700,00 | 1 756 000,00 | 27 645 200,00 |
| 2017 год | 9 482 700,00 | 3 529 100,00 | 2 951 300,00 | 6 163 400,00 | 2 855 000,00 | 2 126 000,00 | 1 811 700,00 | 28 919 200,00 |
| 2018 год | 10 487 900,00 | 3 903 100,00 | 3 264 100,00 | 6 816 700,00 | 3 157 700,00 | 2 351 300,00 | 2 003 800,00 | 31 984 600,00 |
| 2019 год | 11 159 100,00 | 4 152 900,00 | 3 472 900,00 | 7 253 000,00 | 3 359 800,00 | 2 501 800,00 | 2 132 100,00 | 34 031 600,00 |
| 5. Норматив субсидирования на 1 км, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 49,00 | 48,50 | 52,60 | 33,70 | 31,80 | 37,30 | 40,50 | х |
| 2016 год | 56,22 | 33,34 | 35,90 | 45,14 | 44,70 | 41,45 | 47,41 | х |
| 2017 год | 56,26 | 35,14 | 37,91 | 46,97 | 46,70 | 43,29 | 49,29 | х |
| 2018 год | 62,23 | 38,86 | 41,93 | 51,94 | 51,66 | 47,88 | 54,52 | х |
| 2019 год | 66,21 | 41,35 | 44,62 | 55,27 | 54,96 | 50,95 | 58,01 |  |
| 6. Размер субсидии, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 6 219 092,25 | 3 526 920,00 | 3 135 801,60 | 3 849 685,80 | 1 648 512,00 | 1 629 413,20 | 1 611 495,00 | 21 620 919,85 |
| 2016 год | 7 121 200,00 | 2 472 400,00 | 2 183 900,00 | 5 206 400,00 | 2 333 600,00 | 1 610 700,00 | 1 613 700,00 | 22 541 900,00 |
| 2017 год | 7 156 700,00 | 2 565 500,00 | 2 315 000,00 | 5 402 100,00 | 2 488 400,00 | 1 717 400,00 | 1 666 600,00 | 23 311 700,00 |
| 2018 год | 7 915 300,00 | 2 837 400,00 | 2 560 400,00 | 5 974 700,00 | 2 752 200,00 | 1 899 400,00 | 1 843 300,00 | 25 782 700,00 |
| 2019 год | 8 421 900,00 | 3 019 000,00 | 2 724 200,00 | 6 357 100,00 | 2 928 300,00 | 2 021 000,00 | 1 961 300,00 | 27 432 800,00 |

Таблица 2

| № марш рута | Наименование маршрута | Автобусы категории М3 |  | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2015 год, (км.) | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2016 год, (км) | Пробег транспортных средств с пассажирами на 2017-2019 годы, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли чество, (ед.) | Пассажировместимость, (мест) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городские маршруты в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 56 375,75 | 55 600,00 | 55 650,00 |
| 2 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 46 825,25 | 47 800,00 | 48 070,00 |
| *Дополнительный маршрут |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) – ул. Набережная, 1 (АБК) - ул. Капитана Тибекина, 1Б (Микрорайон) | 1 | свыше 26 | 23 719,25 | 23 260,00 | 23 480,00 |
| Пригородные маршруты на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 101 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 59 616,00 | 60 840,00 | 61 060,00 |
| 102 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Тея (ул. Октябрьская,6) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 2 | свыше 26 | 72 720,00 | 74 160,00 | 73 010,00 |
| Междугородные маршруты на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 201 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Брянка (ул. Набережная, 25) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 51 840,00 | 52 200,00 | 53 280,00 |
| 202 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - Промышленный район - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 114 234,00 | 115 340,00 | 115 020,00 |
| 203 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вангаш (ул. Центральная,21) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 43 684,00 | 38 860,00 | 39 670,00 |
| 204 | гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) - п. Вельмо (ул. Центральная,26) - гп Северо-Енисейский (ул. Ленина, 5Г) | 1 | свыше 26 | 39 790,00 | 34 040,00 | 33 810,00 |
|  | Итого: |  |  | 508 804,25 | 502 100,00 | 503 050,00 |

* Дополнительный маршрут осуществляет свою деятельность, если существует необходимость в дополнительной перевозке пассажиров или школьников.