[image: image1.png]|




	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«30» января 2019 г.
	№  24-п

	гп Северо-Енисейский


О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» от 28.10.2013 № 561-п (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 № 743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 № 586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015 № 424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 № 589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п, от 25.02.2016 № 75-п, от 05.04.2016 № 171-п, от 28.04.2016 № 236-п, от 09.06.2016 № 361-п, от 30.06.2016 № 425-п, от 28.07.2016 № 500-п, от 02.09.2016 № 595-п, от 07.10.2016 № 677-п, от 11.11.2016 № 759-п, от 13.12.2016 № 858-п, от 14.12.2016 № 862-п, от 23.12.2016 № 893-п, от 09.02.2017 № 39-п, от 30.03.2017 № 113-п, от 04.05.2017 № 164-п, от 22.05.2017 № 189-п, от 14.06.2017 № 226-п, от 05.07.2017 № 255-п, от 20.07.2017 № 291-п, от 08.08.2017 № 318-п, от 21.09.2017 № 363-п, от 12.10.2017 № 393-п, от 01.11.2017 № 425-п, от 15.11.2017 № 445-п, 05.12.2017 № 467-п, от 25.12.2017 № 506-п, от 25.12.2017 № 507-п, от 19.01.2018 № 19-п, от 29.01.2018№ 39-п, от 06.03.2018 № 69-п, от 17.04.2018 № 117-п, от 18.05.2018 № 155-п, от 07.06.2018 № 176-п, от 09.07.2018 № 214-п, от  31.07.2018 № 233-п, от 17.08.2018 № 265-п, от 27.09.2018 № 309-п, от 01.11.2018 № 360-п, от 15.11.2018 № 395-п, от 23.11.2018 № 412-п, от 18.12.2018 № 444-п, от 25.12.2018 № 465-п) (далее ‑ постановление) следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению, именуемом «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»» (далее ‑ муниципальная программа), строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

	9
	Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы
	Общий объем финансирования – 753 925 651,12 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 57 781 031,29 рублей;

2015 год ‑ 129 894 332,01 рублей;

2016 год ‑ 133 113 397,86 рублей;

2017 год - 107 055 065,65 рублей;

2018 год - 89 951 655,30 рублей;

2019 год - 89 367 819,38 рублей;

2020 год - 75 359 571,63 рублей;

2021 год - 71 402 778,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 563 616 788,79 рублей, из них по годам:

2014 год ‑ 42 922 858,96 рублей;

2015 год ‑ 110 469 362,01 рублей;

2016 год ‑ 102 005 897,86 рублей;

2017 год - 72 891 345,65 рублей;

2018 год - 58 556 755,30 рублей;

2019 год - 70 177 119,38 рублей;

2020 год - 55 659 271,63 рублей;

2021 год - 50 934 178,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего – 190 308 862,33 рублей, из них по годам:

2014 год ‑14 858 172,33 рублей;

2015 год ‑ 19 424 970,00 рублей;

2016 год ‑ 31 107 500,00 рублей;

2017 год - 34 163 720,00 рублей;

2018 год - 31 394 900,00 рублей;

2019 год - 19 190 700,00 рублей;

2020 год - 19 700 300,00 рублей;

2021 год - 20 468 600,00 рублей.


2) приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) строку 8 паспорта подпрограммы 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
	Общий объем финансирования – 158 329 008,40 рублей, из них по годам:
2019 год – 65 109 558,77 рублей;

2020 год – 49 593 071,63 рублей;

2021 год – 43 626 378,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 99 199 308,40 рублей, из них по годам:
2019 год – 46 148 758,77 рублей;

2020 год – 29 892 771,63 рублей;

2021 год – 23 157 778,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего –

59 129 700,00 рублей, из них по годам:

2019 год - 18 960 800,00 рублей;

2020 год - 19 700 300,00 рублей;

2021 год - 20 468 600,00 рублей.


6) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дороги Северо-Енисейского района», являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
7) строку 8 паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением №2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
	Общий объем финансирования - 356 060,61 рублей, из них по годам:

2019 год - 356 060,61 рублей;

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего - 126 160,61 рублей, из них по годам:

2019 год - 126 160,61 рублей;

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей.

2. Средства краевого бюджета, всего - 229 900,00 рублей, из них по годам:

2019 год ‑ 229 900,00 рублей;

2020 год ‑ 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей.


8) приложение № 1 к подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе», являющейся приложением № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Северо-Енисейский Вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района www.admse.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава Северо-Енисейского района
И. М. Гайнутдинов
Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п

(Новая редакция приложения № 1 к паспорту муниципальной

Программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района

	№

п/п
	Цели, целевые показатели
	Единица измерения
	Год, предшествующий реализации программы
	Годы реализации программы

	
	
	
	2013
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030

	1
	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	107,2
	202,66
	202,66
	197,53
	199,77
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83

	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	2,89
	4,15
	20,12
	27,31
	11,12
	6,37
	1,17
	2,00
	-
	-
	-

	
	
	%
	2,70
	2,05
	9,93
	13,83
	5,57
	3,13
	0,57
	0,98
	-
	-
	-

	2
	Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

	2.1
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	272
	296
	187
	216
	194
	150
	145
	140
	135
	130
	125

	2.2
	Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	4
	7
	3
	1
	3
	2
	Показатель не приводится по этическим причинам

	2.3
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)
	%
	0,35
	0,61
	0,24
	0,08
	0,24
	0,16
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)
	%
	9,5
	16,6
	7,11
	2,37
	7,11
	4,74
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Цель3. Повышение доступности транспортных услуг для населения

	3.1
	Транспортная подвижность населения
	поездок/ человек
	0,14
	0,16
	0,22
	0,23
	0,29
	0,31
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	3.2
	Количество перевезенных пассажиров
	тыс. чел.
	179,5
	142,2
	120,5
	113,9
	90,2
	83,6
	117,6
	117,6
	117,6
	117,6
	117,6

	3.3
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении)
	ед.
	18196
	16793
	20307
	20206
	20016
	19972
	20167
	20167
	20167
	20167
	20167

	3.4
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении)
	ед.
	6892
	5944
	6082
	6052
	6032
	5823
	6164
	6164
	6164
	6164
	6164


Приложение № 2

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п
(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации Северо-

Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района
(рублей)

	№ п/п
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	2019
	2020
	2021
	2019-2021

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» 
	всего расходные обязательства  по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	89 367 819,38
	75 359 571,63
	71 402 778,00
	236 130 169,01

	
	
	
	в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	89 367 819,38
	75 359 571,63
	71 402 778,00
	236 130 169,01

	2
	Подпрограмма 1
	«Дороги Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	65 109 558,77
	49 593 071,63
	43 626 378,00
	158 329 008,40

	
	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	65 109 558,77
	49 593 071,63
	43 626 378,00
	158 329 008,40

	3
	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»
	всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	356 060,61
	0,00
	0,00
	356 060,61

	
	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	356 060,61
	0,00
	0,00
	356 060,61

	4
	Подпрограмма 3
	«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства  по программе
	441
	х
	х
	х
	23 902 200,00
	25 766 500,00
	27 776 400,00
	77 445 100,00

	
	
	
	в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	23 902 200,00
	25 766 500,00
	27 776 400,00
	77 445 100,00


Приложение № 3

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п
(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы

Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

	№ п/п
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	2019
	2020
	2021
	2019-2021


	
	
	
	
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» 
	всего
	89 367 819,38
	75 359 571,63
	71 402 778,00
	236 130 169,01

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	19 190 700,00
	19 700 300,00
	20 468 600,00
	59 359 600,00

	
	
	
	бюджет района
	70 177 119,38
	55 659 271,63
	50 934 178,00
	176 770 569,01

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 1
	«Дороги Северо-Енисейского района»
	всего
	65 109 558,77
	49 593 071,63
	43 626 378,00
	158 329 008,40

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	18 960 800,00
	19 700 300,00
	20 468 600,00
	59 129 700,00

	
	
	
	бюджет района
	46 148 758,77
	29 892 771,63
	23 157 778,00
	99 199 308,40

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»
	всего
	356 060,61
	0,00
	0,00
	356 060,61

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	229 900,00
	0,00
	0,00
	229 900,00

	
	
	
	бюджет района
	126 160,61
	0,00
	0,00
	126 160,61

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 3
	«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»
	всего
	23 902 200,00
	25 766 500,00
	27 776 400,00
	77 445 100,00

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	23 902 200,00
	25 766 500,00
	27 776 400,00
	77 445 100,00

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 4
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п
(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района»
муниципальной программы «Развитие транспортной

системы Северо-Енисейского района», утвержденной

постановлением администрации Северо-Енисейского

района от 28.10.2013 № 561-п)
Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№

п/п
	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2019
	2020
	2021
	2019-2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

	
	Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района

	1
	Мероприятие 1:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 601 781,98
	4 155 345,63
	0,00
	14 757 127,61
	По состоянию на 01.01.2022 восстановленного профиля гравийных дорог не менее 0,551 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 1,273 км.

	1.1
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, от автомобильного кольца до магазина «Лотос», ул. Фабричная, 9, гп Северо-Енисейский
	Администрация Северо-Енисейского район
	441
	0409
	1210080107
	244
	798 024,00
	0,00
	0,00
	798 024,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,150 км

	1.2
	Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов участка автомобильной дороги, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейски
	
	441
	0409
	1210080108
	244
	3 831 089,78
	0,00
	0,00
	3 831 089,78
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,200 км

	1.3
	Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов участка автомобильного кольца, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080109
	244
	2 879 157,26
	0,00
	0,00
	2 879 157,26
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,150 км

	1.4
	Подготовка проектной документации линейного объекта транспортной инфраструктуры с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка улично-дорожной сети примыкания улиц Комсомольская, Пушкина, Горького в гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080358
	414
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	3 000 000,00
	подготовка проектной документации

	1.5
	Текущий ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Ленина и ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210086683
	244
	93 510,94
	0,00
	0,00
	93 510,94
	ремонт кольцевой транспортной развязки

	1.6
	Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Грибная, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080105
	244
	0,00
	3 005 306,00
	0,00
	3 005 306,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,773 км

	1.7
	Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0409
	1210080271
	244
	0,00
	1 150 039,63
	0,00
	1 150 039,63
	восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,551 км

	2
	Мероприятие 2:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	1 199 200,00
	0,00
	1 199 200,00
	По состоянию на 01.01.2022

устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 0,350 км.

	2.1
	Асфальтирование участка автомобильной дороги, ул. Геологическая, п. Тея
	Администрация Северо-Енисейского район
	441
	0409
	1210083670
	244
	0,00
	1 199 200,00
	0,00
	1 199 200,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,350 км

	3
	Мероприятие 3:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 254 736,84
	2 093 189,00
	0,00
	4 347 925,84
	По состоянию на 01.01.2022

восстановленного профиля гравийных дорог не менее 0,382 км.; устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог не менее 0,525 км.

	3.1
	Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Нагорная, 14, 15, 16, п. Новая Калами
	Администрация Северо-Енисейского район
	441
	0409
	1210080115
	244
	701 046,00
	0,00
	0,00
	701 046,00
	восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,330 км

	3.2
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, ул. Нагорная, 4 до ул. Нагорная, 6, п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080117
	244
	1 257 418,98
	0,00
	0,00
	1 257 418,98
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,195 км

	3.3
	Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Нагорная до ул. Юбилейная, п. Новая Калами (въезд в населенный пункт)
	
	441
	0409
	1210080201
	244
	296 271,86
	0,00
	0,00
	296 271,86
	восстановление профиля гравийной дороги не менее 0,052 км

	3.4
	Асфальтирование участка автомобильной дороги и устройство обочин по ул. Юбилейная, 5 до ул. Нагорная, 2 в п. Новая Калами
	
	441
	0409
	1210080119
	244
	0,00
	2 093 189,00
	0,00
	2 093 189,00
	устройство асфальтобетонного покрытия не менее 0,330 км

	4
	Мероприятие 4:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	Мероприятие 5:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	246 633,95
	0,00
	0,00
	246 633,95
	По состоянию на 01.01.2022

укладка водоотводной трубки не менее 1 шт.

	5.1
	Укладка водоотводной трубки, ул. Школьная, 2, п. Брянка
	Администра-ция Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210083610
	244
	246 633,95
	0,00
	0,00
	246 633,95
	укладка водоотводной трубки не менее 1 шт.

	6
	Мероприятие 6:

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района

	1
	Мероприятие 1:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	23 960 800,00
	24 700 300,00
	25 468 600,00
	74 129 700,00
	Обеспечение содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

	1.1
	Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210075080
	244
	18 960 800,00
	19 700 300,00
	20 468 600,00
	59 129 700,00
	Обеспечение содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения не менее 203,83км 

	1.2
	Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	
	441
	0409
	12100S5080
	244
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	15 000 000,00
	

	2
	Мероприятие 2:

Устройство и содержание участка автозимника «Енашиминский НПЗ – Юрубчено-Тохомское месторождение» от стр. ЕНПЗ до границы Северо-Енисейского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	16 745 606,00
	17 445 037,00
	18 157 778,00
	52 348 421,00
	Обеспечение устройства и содержания участка автозимника «Енашиминский НПЗ – Юрубчено-Тохомское месторождение» от стр. ЕНПЗ до границы Северо-Енисейского района не менее 118,5 км.

	2.1
	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части  выполнения работ по устройству и содержанию участка автозимника, связанного с доставкой в район котельно-печного топлива
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210087850
	811
	16 745 606,00
	17 445 037,00
	18 157 778,00
	52 348 421,00
	

	3
	Мероприятие 3:

Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 300 000,00
	0,00
	0,00
	11 300 000,00
	По состоянию на 01.01.2021для осуществления дорожной деятельности приобретенной техники -  2 ед., комплектов навесного оборудования - 2 ед.

	3.1
	Приобретение техники
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	9 800 000,00
	0,00
	0,00
	9 800 000,00
	

	3.1.1
	Погрузчик универсальный
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210080477
	310
	3 800 000,00
	0,00
	0,00
	3 800 000,00
	Приобретение и доставка погрузчика универсального не менее 1 ед.

	3.1.2
	Автогрейдер
	
	441
	0409
	1210080478
	310
	6 000 000,00
	0,00
	0,00
	6 000 000,00
	Приобретение и доставка автогрейдера не менее 1 ед.

	3.2
	Приобретение запасных частей, оборудования и материалов
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	

	3.2.1
	Комплекты навесного оборудования для снегоуборочной техники
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1210080479
	310
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	Приобретение и доставка не менее 2 комплектов навесного оборудования для снегоуборочной техники (МТЗ и Bobcat)

	
	Итого по Подпрограмме
	
	
	
	
	
	65 109 558,77
	49 593 071,63
	43 626 378,00
	158 329 008,40
	


Приложение № 5
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п
(Новая редакция приложения № 1 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в

Северо-Енисейском районе» муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

	№ п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель подпрограммы: обеспечение дорожной безопасности.

	Задача подпрограммы: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

	1
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	ОМВД России по Северо-Енисейскому району
	150
	145
	140
	135

	2
	Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	
	2
	Показатель не приводится по этическим причинам

	3
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)
	%
	расчетный
	0,16
	-
	-
	-

	4
	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)
	%
	
	4,74
	-
	-
	-


Приложение № 6
к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от  30.01.2019  №  24-п
(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в

Северо-Енисейском районе» муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№

п/п
	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС 
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2019
	2020
	2021
	2019-2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения

	
	Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения

	1
	Мероприятие 1:

Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство пешеходных переходов
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	356 060,61
	0,00
	0,00
	356 060,61
	По состоянию на 01.01.2022 восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах

	1.1
	Содержание муниципального имущества (восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах, гп Северо-Енисейский)
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0409
	1230083930
	244
	126 160,61
	0,00
	0,00
	126 160,61
	восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах

	1.2
	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	
	441
	0409
	1230074920
	244
	229 900,00
	0,00
	0,00
	229 900,00
	реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения

	
	Итого по Подпрограмме
	
	
	
	
	
	356 060,61
	0,00
	0,00
	356 060,61
	


