[image: image1.png]|




	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«  20  »   июля   2023 г.
	№ 317-п

	гп Северо-Енисейский




О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 19.1. решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», руководствуясь постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 15.11.2013 № 631-п; от 18.12.2013 № 762-п; от 29.01.2014 № 31-п; от 27.02.2014 № 69-п; от 25.04.2014 № 145-п; от 03.06.2014 № 231-п; от 07.07.2014 № 297-п; от 23.07.2014 № 345-п; от 08.09.2014 № 431-п; от 02.10.2014 № 480-п; от 10.10.2014 № 495-п; от 13.11.2014 № 559-п; от 28.11.2014 № 588-п; от 19.12.2014 № 656-п; от 24.12.2014 № 673-п; от 29.01.2015 № 22-п; от 05.02.2015 № 32-п; от 20.02.2015 № 49-п; от 21.05.2015 № 171-п; от 19.06.2015 № 289-п; от 13.07.2015 № 375/1-п; от 27.08.2015 № 514-п; от 25.09.2015 № 583-п; от 20.10.2015 № 635-п; от 13.11.2015 № 680-п; от 08.12.2015 № 782-п; от 17.12.2015 № 825-п; от 25.02.2016 № 63-п; от 05.04.2016 № 164-п; от 28.04.2016 № 233-п; от 10.06.2016 № 365-п; от 30.06.2016 № 418-п; от 28.07.2016 № 515-п; от 02.09.2016 № 594-п; от 07.10.2016 № 682-п; от 11.11.2016 № 756-п; от 14.12.2016 № 869-п; от 28.12.2016 № 916-п; от 09.02.2017 № 43-п; от 30.03.2017 № 111-п; от 04.05.2017 № 165-п; от 22.05.2017 № 192-п; от 14.06.2017 № 228-п; от 05.07.2017 № 258-п; от 20.07.2017 № 287-п; от 08.08.2017 № 316-п; от 21.09.2017 № 365-п; от 12.10.2017 № 397-п; от 01.11.2017 № 427-п; от 05.12.2017 № 468-п; от 25.12.2017 № 519-п, от 25.12.2017 № 520-п; от 19.01.2018 № 18-п; от 02.02.2018 № 45-п; от 06.03.2018 № 76-п; от 17.04.2018 № 109-п; от 04.05.2018 № 140-п; от 11.05.2018 № 147-п; от 18.05.2018 № 156-п; от 07.06.2018 № 184-п; от 18.06.2018 № 192-п; от 09.07.2018 № 213-п; от 31.07.2018 № 237-п; от 17.08.2018 № 267-п; от 27.09.2018 № 312-п; от 17.10.2018 № 338-п; от 19.10.2018 № 342-п; от 01.11.2018 № 363-п; от 23.11.2018 № 408-п; от 18.12.2018 № 453-п; от 25.12.2018 № 472-п; от 30.01.2019 № 33-п; от 06.03.2019 № 85-п; от 08.04.2019 № 122-п; от 18.04.2019 № 134-п; от 24.05.2019 № 181-п; от 14.06.2019 № 215-п; от 02.07.2019 № 233-п; от 16.07.2019 № 262-п; от 02.08.2019 № 285-п; от 17.09.2019 № 331-п; от 07.10.2019 № 357-п; от 11.10.2019 № 372-п; от 30.10.2019 № 390-п; от 31.10.2019 № 410-п; от 22.11.2019 № 441-п; от 16.12.2019 № 483-п; от 19.12.2019 № 504-п; от 27.12.2019 № 525-п; от 28.01.2020 № 35-п; от 11.03.2020 г. № 100-п; от 27.03.2020 № 116-п; от 22.04.2020 № 153-п; от 05.06.2020 № 251-п; от 22.07.2020 № 296-п; от 25.08.2020 № 329-п; от 07.09.2020 № 339-п; от 08.09.2020 № 346-п; от 05.10.2020 № 394-п; от 30.10.2020 № 495-п; от 19.11.2020 № 516-п; от 27.11.2020 № 528-п; от 22.12.2020 № 586-п; от 04.03.2021 № 101-п; от 22.03.2021 № 147-п; от 23.04.2021 № 201-п; от 07.06.2021 № 240-п; от 15.06.2021 № 263-п; от 23.06.2021 № 269-п; от 09.07.2021 г. № 292-п; от 30.08.2021 г. № 319-п; от 13.09.2021 № 327-п; от 05.10.2021 № 352-п; от 28.10.2021 № 378-п; от 02.11.2021 № 399-п; от 24.12.2021 № 501-п: от 16.02.2022 № 48-п; от 10.03.2022 № 103-п; от 23.03.2022 № 124-п; от 22.04.2022 № 189-п; от 24.05.2022 № 222-п; от 16.06.2022 № 273-п; от 12.07.2022 № 314-п; от 21.09.2022 № 405-п; от 10.10.2022 № 430-п; от 20.10.2022 № 453-п; от 02.11.2022 № 475-п; от 19.12.2022 № 571-п; от 28.12.2022 № 629-п; от 12.01.2023 №13-п; от 14.02.2023 № 63-п; от 06.03.2023 № 102-п; от 10.04.2023 № 124-п; от 14.04.2023 № 140-п; от 12.05.2023 № 175-п; от 01.06.2023 № 223-п; от 20.06.2023 № 248-п; от 28.06.2023 № 269-п; от 06.07.2023 № 282-п) (далее – постановление) следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

«

	9
	Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
	Общий объем финансирования –

2 722 788 140,10 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 65 513 478,16 рублей;

2015 год ‑ 410 145 626,01 рублей;

2016 год ‑ 356 649 151,26 рублей;

2017 год - 174 647 144,38 рублей;

2018 год - 149 031 192,11 рублей;

2019 год - 70 866 763,76 рублей;

2020 год – 120 439 565,33 рублей;

2021 год – 500 558 752,85 рублей;

2022 год – 463 873 970,39 рублей;

2023 год – 301 445 748,16 рублей;

2024 год – 109 616 747,69 рублей;

2025 год – 50 150 768,92 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 2 701 088 075,68 рублей, из них по годам:

2014 год ‑ 65 513 478,16 рублей;

2015 год ‑ 410 145 626,01 рублей;

2016 год ‑ 356 649 151,26 рублей;

2017 год - 174 647 144,38 рублей;

2018 год - 148 104 772,11 рублей;

2019 год - 66 654 681,24 рублей;

2020 год – 117 210 803,31 рублей;

2021 год – 497 071 024,43 рублей;

2022 год – 460 672 708,37 рублей;

2023 год – 298 530 952,54 рублей;

2024 год – 105 887 733,87 рублей;

2025 год – 46 289 037,22 рублей.

2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 15 589 135,36 рублей, из них по годам:

2014 год ‑ 0,00 рублей;

2015 год ‑ 0,00 рублей;

2016 год ‑ 0,00 рублей;

2017 год - 0,00 рублей;

2018 год - 926 420,00 рублей;

2019 год - 2 731 556,01 рублей;

2020 год – 2 489 163,96 рублей;

2021 год – 2 373 718,06 рублей;

2022 год – 2 353 312,56 рублей;

2023 год – 2 080 158,74 рублей;

2024 год – 2 634 806,03 рублей;

2025 год – 2 765 503,29 рублей.

3. Средства Федерального бюджета, всего – 6 110 929,06 рублей, из них по годам:

2014 год ‑ 0,00 рублей;

2015 год ‑ 0,00 рублей;

2016 год ‑ 0,00 рублей;

2017 год - 0,00 рублей;

2018 год - 0,00 рублей;

2019 год - 1 480 526,51 рублей;

2020 год – 847 949,46 рублей;

2021 год -  1 114 010,36 рублей;

2022 год -  847 949,46 рублей;

2023 год -  834 636,88 рублей;

2024 год -  1 094 207,79 рублей;

2025 год -  1 096 228,41 рублей.


»;
2) приложение № 2 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) приложение № 6 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) приложение № 7 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) приложение № 8 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник», подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru) и применяется с 20.07.2023.
Глава Северо-Енисейского района





А.Н. Рябцев
Приложение № 1
 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района № 317-п от

20.07.2023г. (Новая редакция Приложения №2
к паспорту муниципальной программе «Создание условий для

обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

постановлением администрации Северо-Енисейского

района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

	№ 

п/п 

	Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
	Мощность объекта с указанием ед. измерения
	Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
	Предельная сметная стоимость объекта
	Фактическое финансирование всего на 01.01.2023
	Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2023
	Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района»
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	Наименование мероприятия 1 - Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика»
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	1
	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский
	25253

 м2
	2022-2024
	122 567 870,00
	1 020 270,00
	121 547 600,00
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по подпрограмме 1
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	Наименование мероприятия 1 - Строительство жилых домов
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика»
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	1
	Строительство объекта «60  квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский»
	5220,3 м2
	2021-2023
	285 378 276,73
	0,00
	54 208 350,64
	77 758 574,56
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	77 758 574,56
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский»
	768,6 м2
	2021-2023
	110 000 000,00
	0,00
	34 455 650,37
	34 455 650,37
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	34 455 650,37
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Строительство 16 квартирного дома, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский
	768,6 м2
	2021-2023
	110 000 000,00
	0,00
	5 968 066,70
	5 968 066,70
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	5 968 066,70
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А/2, гп Северо-Енисейский»
	Проект
	2022-2023
	12 560 984,48
	0,00
	1 930 915,59
	1 930 915,59
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	1 930 915,59
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея
	Проект
	2022-2023
	8 004 491,46
	0,00
	4 737 852,19
	4 737 852,19
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	4 737 852,19
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка
	Проект
	2022-2023
	5 115 587,39
	0,00
	2 887 102,01
	2 887 102,01
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	2 887 102,01
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого по подпрограмме 4
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	127 738 161,42
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего по Программе
	192 379 491,42
	57 505 250,00
	0,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	192 379 491,42
	57 505 250,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 2
 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района № 317-п 
от 20.07.2023г.  (Новая редакция Приложения №1

к муниципальной программе «Создание условий для

обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

постановлением администрации Северо-Енисейского

района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1)
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

	№ 

п/п
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» 
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	301 445 748,16
	109 616 747,69
	50 150 768,92
	461 213 264,77

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	301 445 748,16
	109 616 747,69
	50 150 768,92
	461 213 264,77

	2
	Подпрограмма 1
	«Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02

	3
	Подпрограмма 2
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 3
	 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	4 869 928,80
	5 684 147,00
	5 816 864,88
	16 370 940,68

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	4 869 928,80
	5 684 147,00
	5 816 864,88
	16 370 940,68

	5
	Подпрограмма 4
	«Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	133 067 803,42
	0,00
	0,00
	133 067 803,42

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	133 067 803,42
	0,00
	0,00
	133 067 803,42

	6
	Подпрограмма 5
	«Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	57 011 609,46
	7 778 783,00
	6 305 336,35
	71 095 728,81

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	57 011 609,46
	7 778 783,00
	6 305 336,35
	71 095 728,81

	7
	Подпрограмма 6
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	11 700 000,00

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	11 700 000,00

	8
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
	всего расходные обязательства по муниципальной программе
	441
	х
	х
	х
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	х
	х
	х
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84


Приложение № 3
 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района № 317-п от

20.07.2023г.  (Новая редакция Приложения №2

к муниципальной программе «Создание условий для

обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

постановлением администрации Северо-Енисейского

района от 29 октября 2013г. №567/1-п)
Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной программы Северо-Енисейского района

	№ 

п/п
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования


	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» 
	Всего
	301 445 748,16
	109 616 747,69
	50 150 768,92
	461 213 264,77

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	834 636,88
	1 094 207,79
	1 096 228,41
	3 025 073,08

	
	
	
	краевой бюджет
	2 080 158,74
	2 634 806,03
	2 765 503,29
	7 480 468,06

	
	
	
	бюджет района
	298 530 952,54
	105 887 733,87
	46 289 037,22
	450 707 723,63

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 1
	«Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района»


	Всего
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 2
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 3
	«Улучшение жилищных условия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»
	Всего
	4 869 928,80
	5 684 147,00
	5 816 864,88
	16 370 940,68

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	834 636,88
	1 094 207,79
	1 096 228,41
	3 025 073,08

	
	
	
	краевой бюджет
	2 080 158,74
	2 634 806,03
	2 765 503,29
	7 480 468,06

	
	
	
	бюджет района
	1 955 133,18
	1 955 133,18
	1 955 133,18
	5 865 399,54

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Подпрограмма 4
	«Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»
	Всего
	133 067 803,42
	0,00
	0,00
	133 067 803,42

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	133 067 803,42
	0,00
	0,00
	133 067 803,42

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Подпрограмма 5
	«Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»
	Всего
	57 011 609,46
	7 778 783,00
	6 305 336,35
	71 095 728,81

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	57 011 609,46
	7 778 783,00
	6 305 336,35
	71 095 728,81

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Подпрограмма 6
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района»
	Всего
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	11 700 000,00

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	11 700 000,00

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
	Всего
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84

	
	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет района
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 4
к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 317-п от

20.07.2023 г. (Новая

редакция Приложения №3 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)
1.Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	«Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» (далее ‑ подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» 

	Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района

	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
	Администрация Северо-Енисейского района



	Цель и задачи подпрограммы
	Цель - обеспечение увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса на территории Северо-Енисейского района и обеспечение территорий населенных пунктов района документацией по планировке территории.

Задачи - строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский и микрорайона «Тарасовский» в п. Тея с целью развития жилищного строительства;

обеспечение территорий населенных пунктов  Северо-Енисейского района документацией по планировке территории.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
	Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023-2025 годы



	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
	Общий объем финансирования –            122 317 179,02 рублей, из них по годам:
2023 год – 64 811 929,02 рублей;

2024 год – 57 505 250,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 

122 317 179,02 рублей, из них по годам:
2023 год – 64 811 929,02 рублей;

2024 год – 57 505 250,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.


2. Мероприятия подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 1

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 1

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».
Приложение № 1

к подпрограмме «Стимулирование жилищного
 строительства на территории Северо-Енисейского
 района»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
	№ п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель подпрограммы:
	Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства малоэтажного жилья в краткосрочной перспективе

	
	Задача подпрограммы:
	Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский и микрорайона «Тарасовский» в п. Тея с целью развития жилищного строительства; Обеспечение территорий населенных пунктов  Северо-Енисейского района документацией по планировке территории.

	
	Показатели результативности

	1
	Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории
	проект
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района
	0
	0
	4
	3

	2
	Количество предоставленных земельных участков
	участок
	
	0
	0
	5
	2

	3
	Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры
	объект
	
	0
	0
	1
	0

	4
	Количество построенных жилых домов жилых микрорайонов
	дом
	
	0
	0
	5
	2


Приложение № 2

к подпрограмме «Стимулирование

жилищного строительства на территории

 Северо-Енисейского района»
Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС 
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на очередной финансовый год и плановый период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства малоэтажного жилья в краткосрочной перспективе.

	
	Задача №1: Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона "Сосновый бор" в гп Северо-Енисейский и микрорайона "Тарасовский" в п. Тея с целью развития жилищного строительства.

	I
	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02
	Коммунальная и транспортная инфраструктура микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский

	1
	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона "Сосновый бор",гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1610080375
	414
	64 641 330,00
	57 505 250,00
	0,00
	122 146 580,00
	Площадь объекта

 25253 м2

	2
	Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения строящихся объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
	
	441
	0501
	1610086681
	244
	90 669,86
	0,00
	0,00
	90 669,86
	Технические условия

	3
	Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1610084490
	414
	79 929,16
	0,00
	0,00
	79 929,16
	Средства на оплату задолженности по исполнительному листу

	II
	Предоставление земельных участков обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов:
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	III
	Строительство жилых домов микрорайона «Тарасовский» в п. Тея и микрорайона «Сосновый бор» в г.п. Северо-Енисейский:
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Задача №2: Обеспечение территорий населенных пунктов  Северо-Енисейского района документацией по планировке территории.

	IV
	Подготовка проектов планировки и проектов межевания 
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0412
	Х
	ххх
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	ВСЕГО по мероприятиям:
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	64 811 929,02
	57 505 250,00
	0,00
	122 317 179,02
	


Приложение № 5
к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 317-п от
20.07.2023 г. (Новая

редакция Приложения №6 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)
1.Паспорт подпрограммы 5

	Наименование подпрограммы
	«Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» (далее ‑ подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» 

	Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района

	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
	Администрация Северо-Енисейского района



	Цель и задачи подпрограммы
	Цель - приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

Задачи: 

капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района;

текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
	Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023-2025 годы



	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
	Общий объем финансирования – 

71 095 728,81 рублей, из них по годам:
2023 год – 57 011 609,46 рублей;

2024 год – 7 778 783,00 рублей;

2025 год – 6 305 336,35 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 71 095 728,81 рублей, из них по годам:
2023 год – 57 011 609,46 рублей;

2024 год – 7 778 783,00 рублей;

2025 год – 6 305 336,35 рублей.


2. Мероприятия подпрограммы 5

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 5

Заказчиком для реализации мероприятия №1 подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района», а также мероприятия №2 подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир»  является администрация Северо-Енисейского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

Заказчиком для реализации мероприятия №3 подпрограммы «Текущий ремонт муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир» является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»). 
Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района:

Организует осмотр освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации Северо-Енисейского района (далее – жилищный отдел);

Организует оформление актов при проведении осмотра освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района ;

При обнаружении необходимости проведения текущего ремонта в освободившихся жилых помещениях муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района, в течение трех рабочих дней направляет в МКУ «Служба заказчика-застройщика» заявку на проведения обследования указанного жилого помещения и составления локального сметного расчета на проведения ремонтных работ.

МКУ «Служба заказчика-застройщика»:

 в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки проводит обследования жилого помещения и по результатам обследования подготавливает  локальный сметный расчет;

в течение  рабочих дней с момента подготовки акта обследования и сметного расчета направляет их в администрацию Северо-Енисейского района.

Решение о проведении текущего ремонта жилого помещения принимается  администрацией Северо-Енисейского района на основании акта обследования и локального сметного расчета

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.
Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 5

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Текущий и капитальный ремонт

 муниципальных жилых помещений и общего

 имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории Северо-

Енисейского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5
	№ п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель подпрограммы:
	Приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

	
	Задачи подпрограммы:
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района.

	
	
	Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир.

	
	Показатели результативности

	1
	Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества
	объект
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района
	1
	5
	0
	1

	2
	Площадь многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества
	м2
	
	160,8
	2219,6
	0
	83,8

	3
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района
	объект
	
	17
	12
	1
	1

	4
	Площадь капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района
	м2
	
	1063,8
	694,3
	41,0
	52,8

	5
	Количество муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен текущий ремонт общего имущества
	объект
	
	0
	14
	9
	9


Приложение № 2

к подпрограмме «Текущий и капитальный ремонт

 муниципальных жилых помещений и общего

 имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории Северо-

Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС 
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на очередной финансовый год и плановый период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

	
	Задачи: Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района;

  Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир.

	I
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов:
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0501
	ХХХХХХ
	243
	25 997 195,90
	0,00
	924 379,69
	26 921 575,59
	Капитальный ремонт общего имущества в 6 жилых домах общей площадью 2219,6 м2

	1
	Капитальный ремонт кровли 2 квартирного дома, ул. Таежная, 11, гп. Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080021
	243
	1 115 740,00
	0,00
	0,00
	1 115 740,00
	Ремонт 171,2 м2

	2
	Капитальный ремонт 24 квартирного дома, ул. Донского , 14А, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080048
	243
	11 366 294,85
	0,00
	0,00
	11 366 294,85
	Ремонт 1471,0 м2

	3
	Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Шоссейная, 11, п. Тея в части восстановления после пожара
	
	441
	0501
	1650080322
	243
	8 576 570,00
	0,00
	0,00
	8 576 570,00
	Ремонт 197,6 м2

	4
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома,  ул. Зеленая, 5, п. Енашимо
	
	441
	0501
	1650087333
	243
	0,00
	0,00
	924 379,69
	924 379,69
	Ремонт 83,8 м2

	5
	Капитальный ремонт 4 квартирного дома,  ул. Матроса Бикова, 8, п. Вангаш
	
	441
	0501
	1650087334
	243
	2 136 026,20
	0,00
	0,00
	2 136 026,20
	Ремонт 140,9 м2

	6
	Капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Центральная, 23, п. Вельмо
	
	441
	0501
	1650080045
	243
	1 071 451,20
	0,00
	0,00
	1 071 451,20
	Ремонт 155,1 м2

	7
	Подготовка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы капитального ремонта многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 1, гп Северо-Енисейский"
	
	441
	0501
	1650080691
	243
	1 281 113,65
	0,00
	0,00
	1 281 113,65
	Подготовка 1 проекта капитального ремонта

	8
	Расходы на подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
	
	441
	0501
	1650080215
	243
	150 000,00
	0,00
	0,00
	150 000,00
	Подготовка 3 проектов капитальных ремонтов

	9
	Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
	
	441
	0501
	1650080216
	243
	300 000,00
	0,00
	0,00
	300 000,00
	Выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта 3 объектов

	II
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир:
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0501
	ХХХХХХ
	243
	28 386 898,68
	5 778 783,00
	3 380 956,66
	37 546 638,34
	Капитальный ремонт 17 муниципальных жилых помещений, общей площадью 788,1 м2

	1
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Шевченко, 13, кв. 1, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080018
	243
	451 147,26
	0,00
	0,00
	451 147,26
	1 муниципальное жилое помещение площадью 49,3 м2

	2
	Капитальный ремонт кровли дома, ул. Набережная, 67, кв.2, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650087330
	243
	750 363,00
	0,00
	0,00
	750 363,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 42,3 м2

	3
	Капитальный ремонт кровли дома, ул. Молодежная, 5, кв.1, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650087335
	243
	1 166 475,00
	0,00
	0,00
	1 166 475,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 120,1 м2

	4
	Капитальный ремонт 4 квартирного дома,  ул. Набережная, 56А, кв.2, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080779
	243
	2 960 653,80
	0,00
	0,00
	2 960 653,80
	1 муниципальное жилое помещение площадью 26,7 м2

	5
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Кузнецовская, 24, кв. 1, п. Тея
	
	441
	0501
	1650080034
	243
	4 900 010,00
	0,00
	0,00
	4 900 010,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 49,9 м2

	6
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Кузнецовская, 22, кв. 2, п. Тея
	
	441
	0501
	1650087370
	243
	470 520,00
	0,00
	0,00
	470 520,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 43,3 м2

	7
	Капитальный ремонт 4 квартирного дома,  Механическая, 2Б, кв. 1, 2, п. Новая Калами
	
	441
	0501
	1650087331
	243
	272 448,82
	0,00
	0,00
	272 448,82
	2 муниципальных жилых помещения площадью 97,5 м2

	8
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 1, кв.1, п. Новая Калами
	
	441
	0501
	1650080041
	243
	4 711 360,00
	0,00
	0,00
	4 711 360,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 70,4 м2

	9
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Энергетиков, 1, кв.2, п. Енашимо
	
	441
	0501
	1650080042
	243
	4 912 846,00
	0,00
	0,00
	4 912 846,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 67,8 м2

	10
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Транспортная, 9, кв. 2, п. Брянка
	
	441
	0501
	1650084600
	243
	1 198 850,00
	0,00
	0,00
	1 198 850,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 50,0 м2

	11
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, 32, кв. 2, п. Брянка
	
	441
	0501
	1650080038
	243
	5 442 224,80
	0,00
	0,00
	5 442 224,80
	1 муниципальное жилое помещение площадью 77,0 м2

	12
	Капитальный ремонт дома,  Юбилейная, 5, кв. 1, п. Новая Калами
	
	441
	0501
	1650087332
	243
	0,00
	5 778 783,00
	0,00
	5 778 783,00
	1 муниципальное жилое помещение площадью 41,0 м2

	13
	Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Металлистов, 1, кв. 1, п. Тея
	
	441
	0501
	1650080031
	243
	0,00
	0,00
	3 380 956,66
	3 380 956,66
	1 муниципальное жилое помещение площадью 52,8 м2

	14
	Расходы на подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
	
	441
	0501
	1650080215
	243
	450 000,00
	0,00
	0,00
	450 000,00
	Подготовка 7 проектов капитальных ремонтов

	15
	Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района
	
	441
	0501
	1650080216
	243
	700 000,00
	0,00
	0,00
	700 000,00
	Выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта 7 объектов

	III
	Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0501
	ХХХХХХ
	244
	2 627 514,88
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	6 627 514,88
	Текущий ремонт  32 муниципальных жилых помещения

	1
	Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир
	
	441
	0501
	1650087360
	244
	1 403 313,13
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	5 403 313,13
	Текущий ремонт  24 муниципальных жилых помещений

	2
	Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Шевцова, 7, кв. 1, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650084420
	244
	245 768,29
	0,00
	0,00
	245 768,29
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	3
	Текущий ремонт 12 квартирного дома, ул. Капитана Тибекина, 5, кв. 7, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650084430
	244
	269 342,41
	0,00
	0,00
	269 342,41
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	4
	Текущий ремонт кровли 2 квартирного дома, мкрн. Молодежный, д. 2, кв. 1, п. Вангаш
	
	441
	0501
	1650080818
	244
	48 397,62
	0,00
	0,00
	48 397,62
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	5
	Текущий ремонт квартиры №4, ул. Центральная, 28А, п. Вангаш в части замены двери
	
	441
	0501
	1650087580
	244
	32 003,28
	0,00
	0,00
	32 003,28
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	6
	Текущий ремонт квартиры №4, ул. Студенческая, 15, п. Вангаш в части замены двери
	
	441
	0501
	1650087590
	244
	32 003,28
	0,00
	0,00
	32 003,28
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	7
	Текущий ремонт квартиры №37, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080825
	244
	410 735,83
	0,00
	0,00
	410 735,83
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	8
	Текущий ремонт квартиры №7, ул. Маяковского, 5, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080826
	244
	134 738,96
	0,00
	0,00
	134 738,96
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	9
	Текущий ремонт квартиры №38, ул. Фабричная, 8А, гп Северо-Енисейский
	
	441
	0501
	1650080827
	244
	51 212,08
	0,00
	0,00
	51 212,08
	Текущий ремонт  1 муниципального жилого помещения

	
	ВСЕГО по мероприятиям:
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0501
	ХХХХХХ
	ххх
	57 011 609,46
	7 778 783,00
	6 305 336,35
	71 095 728,81
	


Приложение № 6
к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 317-п от

20.07.2023 г. (Новая

редакция Приложения №7 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)
1.Паспорт подпрограммы 6

	Наименование подпрограммы
	«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» (далее ‑ подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

	Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района

	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
	Администрация Северо-Енисейского района



	Цель и задачи подпрограммы
	Цель - реализация мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

Задача - обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района актуализированными документами территориального планирования, актуализированными документами градостроительного зонирования, актуализированными материалами инженерно-геодезических изысканий (топографическими планами) для подготовки документации по планировке территории, архитектурно строительного проектирования, актуализированными адресными планами, сводом документированных сведений для осуществления градостроительной деятельности, в целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
	Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.



	Сроки реализации подпрограммы
	2023-2025 годы



	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период


	Общий объем финансирования – 

11 700 000,00 рублей, из них по годам:
2023 год – 3 900 000,00 рублей;

2024 год – 3 900 000,00 рублей;

2025 год – 3 900 000,00 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 

11 700 000,00 рублей, из них по годам:
2023 год – 3 900 000,00 рублей;

2024 год – 3 900 000,00 рублей;

2025 год – 3 900 000,00 рублей.


2. Мероприятия подпрограммы 6

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 6

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»). 
Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 6

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме 6 «Реализация мероприятий в
 области градостроительной деятельности на
 территории Северо-Енисейского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6
	№ п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель подпрограммы:
	Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

	
	Задача подпрограммы:
	Обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района актуализированными документами территориального планирования, актуализированными документами градостроительного зонирования, актуализированными материалами инженерно-геодезических изысканий (топографическими планами) для подготовки документации по планировке территории, архитектурно строительного проектирования, актуализированными адресными планами, сводом документированных сведений для осуществления градостроительной деятельности, в целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района.

	
	Показатели результативности

	1
	Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта
	%
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района
	100
	100
	100
	100

	2
	Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования
	%
	
	100
	100
	100
	100

	3
	Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами
	%
	
	90
	90
	90
	95

	4
	Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами
	%
	
	100
	100
	100
	100

	5
	Внесение сведений о границах населенных пунктов района, границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями использования территории в ЕГРН
	шт.
	
	16
	16
	16
	16


Приложение № 2
к подпрограмме 6 «Реализация мероприятий в
 области градостроительной деятельности на
 территории Северо-Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№

п/п
	Цели, задачи, мероприятия,

подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБ С
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на 2023-2025 годы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района   

	
	Задача: Обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района актуализированными документами территориального планирования, актуализированными документами градостроительного зонирования, актуализированными материалами инженерно-геодезических изысканий (топографическими планами) для подготовки документации по планировке территории, архитектурно строительного проектирования, актуализированными адресными планами, сводом документированных сведений для осуществления градостроительной деятельности, в целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района.

	I
	Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0412
	1660084250
	244
	0,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 200 000,00
	100% актуализированные Правила землепользования и застройки территории Северо-Енисейского 

района

	II
	Инженерно-геодезические изыскания территории населенных пунктов
	
	441
	0412
	1660084270
	244
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	3 600 000,00
	Актуализированные топографические планы территории населенных пунктов района на площади не менее 3153 га, в т.ч. 484 га застроенной части 

	1.
	Выполнение работ по подготовке ортофотопланов территории гп Северо-Енисейский и п. Тея 
	
	441
	0412
	1660084270
	244
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 800 000,00
	Актуализированный ортофотоплан гп Северо-Енисейский не менее 1,1 тыс. га, п. Тея не менее 0,27 тыс. га

	2.
	Выполнение топографической съемки участков застройки гп Северо-Енисейский и п. Тея
	
	441
	0412
	1660084270
	245
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 800 000,00
	Актуализированный топографический план участков застройки гп Северо-Енисейский не менее 45 га, п. Тея не менее 58,6 га

	III
	Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов Северо-Енисейского района
	
	441
	0412
	1660080539
	244
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 800 000,00
	Документация по планировке территории

	IV
	Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Северо-Енисейского района
	
	441
	0412
	1660086664
	244
	600 000,00
	0,00
	0,00
	600 000,00
	1 проект 

внесения изменений в СТП района

	V
	Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН
	
	441
	0412
	1660086665
	244
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 800 000,00
	Описание границ не менее 16 территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории

	VI
	Актуализация схем теплоснабжения населенных пунктов Северо-Енисейского района 
	
	441
	0412
	1660087250
	244
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 500 000,00
	Актуализированные схемы теплоснабжения 

4 населенных пунктов Северо-Енисейского района  

	VII
	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Северо-Енисейского района
	
	441
	0412
	1660087260
	244
	400 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	1 200 000,00
	Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения 

3 населенных пунктов Северо-Енисейского района 

	
	ВСЕГО по мероприятиям:
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	3 900 000,00
	11 700 000,00
	


Приложение № 7
к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 317-п от
20.07.2023 г. (Новая

редакция Приложения №8 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)

1.Паспорт Подпрограммы 7

	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (далее ‑ подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» 

	Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района

	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
	Администрация Северо-Енисейского района



	Цель и задачи подпрограммы
	Цель – обеспечение эффективной организации деятельности учреждения.

Задача - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, выполнения установленных функций и полномочий

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
	Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023-2025 годы



	Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
	Общий объем финансирования – 

106 041 612,84 рублей, из них по годам:
2023 год – 37 784 477,46 рублей;

2024 год – 34 748 567,69 рублей;

2025 год – 34 128 567,69 рублей.

Предполагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 

106 041 612,84 рублей, из них по годам:
2023 год – 37 784 477,46 рублей;

2024 год – 34 748 567,69 рублей;

2025 год – 34 128 567,69 рублей.


2. Мероприятия подпрограммы 7
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 7
Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»). 
Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 7
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5. - 6.9. Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий
 реализации муниципальной программы»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 7
	№ п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель подпрограммы:
	Обеспечение эффективной организации деятельности учреждения.

	
	Задача подпрограммы:
	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, выполнения установленных функций и полномочий.

	
	Показатели результативности

	1
	Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта
	%
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района
	100
	100
	100
	100

	2
	Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства.


	%
	
	100
	100
	100
	100

	3
	Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района
	%
	
	100
	100
	100
	100

	4
	Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств
	%
	
	100
	100
	100
	100


Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение
 условий реализации муниципальной
 программы»

Перечень мероприятий подпрограммы 7

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС 
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы, (руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого на очередной финансовый год и плановый период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель подпрограммы: Обеспечение эффективной организации деятельности учреждения.

	
	Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, выполнения установленных функций и полномочий.

	I
	Обеспечение условий реализации программы:
	Администрация Северо-Енисейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84   
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.



	1
	Оплата труда и начисления на оплату труда
	
	441
	0505
	1670188000  
	111
	22 812 953,39   
	23 508 592,73   
	23 508 592,73   
	69 830 138,85   
	

	2
	Оплата труда и начисления на оплату труда
	
	441
	0505
	1670188000  
	119
	6 873 507,88   
	7 083 590,96   
	7 029 807,43   
	21 040 689,80   
	

	3
	Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
	
	441
	0505
	1670188010  
	112
	1 081 033,09
	443 798,06
	443 798,06
	1 968 629,27   
	

	4
	Дополнительное финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
	
	441
	0505
	1670188011
	111
	34 553,77
	0,00
	0,00
	34 553,77
	

	5
	Дополнительное финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
	
	441
	0505
	1670188011
	119
	10 435,23
	0,00
	0,00
	10 435,23
	

	6
	Расходы, связанные со служебными командировками
	
	441
	0505
	1670188020  
	112
	61 900,00
	61 900,00
	61 900,00
	185 700,00   
	

	7
	Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников
	
	441
	0505
	1670188021  
	112
	42 100,00
	0,00
	0,00
	42 100,00
	

	8
	Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников
	
	441
	0505
	1670188021  
	244
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	

	9
	Услуги связи
	
	441
	0505
	1670188030  
	244
	312 938,00 
	742 938,00 
	742 938,00 
	1 798 814,00 
	

	10
	Коммунальные услуги 
	
	441
	0505
	1670188050 
	244
	13 685,02
	38 879,47
	38 879,47
	91 443,96
	

	11
	Коммунальные услуги 
	
	441
	0505
	1670188050 
	247
	477 228,95
	379 414,50
	379 414,50
	1 236 057,95
	

	12
	Расходы на проведение текущего ремонта
	
	441
	0505
	1670188060  
	244
	73 200,00
	83 200,00
	83 200,00
	239 600,00
	

	13
	Работы, услуги по содержанию имущества
	
	441
	0505
	1670188061  
	244
	46 813,21
	46 813,21
	46 813,21
	140 439,63
	

	14
	Прочие расходы
	
	441
	0505
	1670188070  
	112
	6 008,00
	6 000,00
	6 000,00
	18 008,00
	

	15
	Прочие расходы
	
	441
	0505
	1670188070  
	244
	4 700 479,53
	1 481 565,53
	861 565,53
	7 043 610,59 
	

	16
	Прочие расходы
	
	441
	0505
	1670188070  
	831
	13 709,89
	0,00
	0,00
	13 709,89
	

	17
	Прочие расходы
	
	441
	0505
	1670188070  
	852
	210 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	230 000,00
	

	18
	Прочие расходы
	
	441
	0505
	1670188070  
	853
	293 156,30
	171 100,00
	171 100,00
	635 356,30
	

	19
	Увеличение стоимости основных средств
	
	441
	0505
	1670188080
	244
	76 760,00
	76 760,00
	76 760,00
	230 280,00
	

	20
	Увеличение стоимости материальных запасов
	
	441
	0505
	1670188090  
	244
	614 015,20
	614 015,20
	614 015,20
	1 842 045,60
	

	
	ВСЕГО по мероприятиям:
	Администрация Северо-Енисейского района
	441
	0505
	ХХХХХХ
	Х
	37 784 477,46
	34 748 567,69
	34 128 567,69
	106 661 612,84   
	


