| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| «13» апреля 2018 г. | № 537-р |
| гп Северо-Енисейский |

Об организации и проведении двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов района в 2018 году

Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории населенных пунктов района, на основании главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления», пункта 20 статьи 8, статьи 34 Устава Северо-Енисейского района:

1. Объявить с 26 мая 2018 года по 31 июля 2018 года двухмесячник по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов района.

2. Объявить 26 мая 2018 года днем проведения общерайонного субботника.

3. Для обеспечения координации работы и контроля за проведением двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов района создать районную комиссию по организации и проведению двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов района в 2018 году в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Предложить трудовым коллективам предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и гражданам района принять активное участие в двухмесячнике, а 26 мая 2018 года в общерайонном субботнике.

5. Рекомендовать автотранспортным организациям независимо от формы собственности, на безвозмездной основе, в день проведения общерайонного субботника выделить по заявке муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее - МУП «УККР») или администрации населенного пункта необходимое количество автомашин для вывозки мусора.

6. МУП «УККР» в день проведения общерайонного субботника обеспечить свободный доступ на полигоны ТБО для вывозки мусора по заявкам.

7. Утвердить план мероприятий по организации и проведению двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов района согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

8. Главам администраций населенных пунктов района:

1) в срок до 15.05.2018 года, разработать и согласовать с предприятиями, организациями, учреждениями план мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий соответствующих населенных пунктов, с указанием территорий населенных пунктов района (из земель общего пользования), на которых предприятиям, организациям, учреждениям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется выполнять работы по улучшению санитарного состояния, благоустройству, озеленению;

2) активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории населенных пунктов, в зеленых зонах;

3) организовать вывоз отходов на санкционированные полигоны твердых бытовых отходов;

4) во избежание возникновения пожаров на территории населенных пунктов района принять меры по недопущению сжигания мусора и сухой травы;

5) организовать проведение акции «Неделя памяти» по благоустройству кладбищ соответствующих населенных пунктов района, обеспечив участие населения, коллективов предприятий, учреждений в уборке территории кладбищ;

6) в срок с 26 мая 2018 года по 31 июля 2018 года на территории соответствующих населенных пунктов обеспечить размещение наглядной агитации о проведении двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений в период двухмесячника принять активное участие в проведении еженедельных «санитарных пятниц» по наведению порядка и чистоты на территориях, указанных в плане мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий.

10. Возложить персональную ответственность за организацию проведения двухмесячника и субботника на глав администраций населенных пунктов.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы района А.Н. Рябцева.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник», и размещению на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район в сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района						А.Н. Рябцев

Приложение № 1

к распоряжению

администрации района

от «13» апреля 2018 г. №  537-р

Состав

районной комиссии по организации и проведению двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов района в 2018 году

Рябцев А.Н. – первый заместитель главы района, председатель комиссии;

Болдырь А.С. – муниципальный инспектор отдела земельных отношений и природопользования администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Калинина Т.Л. – председатель Северо-Енисейского районного Совета      депутатов (по согласованию);

Матвиенко А.А. – председатель постоянной комиссии Районного Совета

по промышленности, экологии, природоохранной

деятельности, развитию малого бизнеса и аграрной политики

(по согласованию);

Пискунова Н.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации района - главный архитектор района;

Муравьева Т.В. – начальник отдела земельных отношений и

природопользования администрации района;

Тефанова Н.Ю. – глава администрации гп Северо-Енисейский;

Ковальская М.Н. – глава администрации п. Тея и п. Суворовский;

Власюк С.Г. - глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо;

Лех П.А. - глава администрации п. Вельмо и д. Куромба;

Александрова С.В. – глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский;

Демина О.А. – глава администрации п. Брянка и п. Пит-Городок;

Каледина Т.П. – генеральный директор МУП «УККР».

В случае отсутствия лица, указанного в составе настоящей комиссии, его полномочия исполняет лицо, на которое в установленном порядке возложено исполнение его должностных обязанностей.

Приложение № 2

к распоряжению

администрации района

от «13» апреля 2018 г. № 537-р

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению двухмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов района на 2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности по вопросам подготовки проведения двухмесячника и общерайонного субботника по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов района | Глава Северо-Енисейского района | 15.05.2018 |
| 2. Закрепление территорий общего пользования населенных пунктов, за предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями с уточнением и четким определением их границ. Назначить ответственных лиц за санитарное состояние, благоустройство и озеленение согласно установленных границ. | Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, учреждений, ИП | до 15.05.2018 |
| 3. Организация и проведение агитационной работы по приглашению к участию в двухмесячнике и общерайонном субботнике граждан на добровольной основе | Главы администраций населенных пунктов, МКУ «СЕМИС», председатели ТСЖ, территориальных общественных самоуправлений (ТОС), советов многоквартирными домами (СМД) | В течение двухмесячника |
| 4. Организация проведения общерайонного субботника | Главы администраций населенных пунктов | 26.05.2018 |
| 5. Обеспечение участников двухмесячника и субботника необходимым хозяйственным инвентарем | Руководители предприятий, организаций, учреждений, ИП, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 6. Выделение автомашин и их распределение для вывозки мусора, сухой травы с территории общего пользования, полос отвода автомобильных дорог, лесных участков в границах населенных пунктов, индивидуальной жилой застройки в соответствии с графиком и заявками организаций, населения | МУП «УККР», частные автотранспортные организации района (при наличии согласия таковых) | В течение двухмесячника |
| 7. Обеспечение участия школьников в проведении санитарной очистки, озеленении и благоустройстве населенных пунктов, на основании плана работ летних трудовых отрядов | Управление образования администрации района, главы администраций населенных пунктов | В течение двухмесячника |
| 8. Осуществление разъяснительной работы с населением, в том числе путем непосредственного общения с жителями района, направленной на соблюдение требований и формирование культуры обращения с твердыми бытовыми отходами для целей предупреждения образования несанкционированных свалок и возгораний | Главы администраций населенных пунктов, председатели ТСЖ,, председатели Советов МКД, депутаты Северо-Енисейского районного Совета депутатов, участковый, МУП УККР | В течение двухмесячника |
| 9. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по выявлению нарушений оборота твердых бытовых отходов | Главы администраций населенных пунктов, члены административной комиссии Северо-Енисейского района, муниципальные инспекторы администрации района, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 10. Осуществление контроля за деятельностью организаций, осуществляющих санитарную очистку территорий общего пользования населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов | В течение двухмесячника |
| 11. Организация участия жителей населенных пунктов в проведении очистки внутридомовых и прилегающих к ним территорий | Главы администраций населенных пунктов, председатели ТСЖ, служба МКД | В течение двухмесячника |
| 12. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по недопустимости загрязнения лесных участков и территорий населенных пунктов района бытовыми отходами | Главы администраций населенных пунктов, МКУ «СЕМИС», МБУ «ЦКС», КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», МБУ «Молодежный центр «АУРУМ», Управление образования администрации района, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 13. Проведение работы, направленной на недопущение сжигания мусора и сухой травы на территории населенных пунктов | Руководители предприятий, организаций, учреждений, главы администраций населенных пунктов, 9 отряд ФПС | В течение двухмесячника |
| 14. Организация фестивалей, акций, конкурсов, концертов, флэш-мобов, творческих вечеров, викторин | Главы администраций населенных пунктов, МБУ «ЦКС», МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» | В течение года |
| 15. Организация участия жителей населенных пунктов в конкурсах проектов по благоустройству | Главы администраций населенных пунктов, МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» | В течение двухмесячника |
| 16. Проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2018» | Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, организаций, учреждений, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 17. Подведение итогов первого месяца работы по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов, председатель комиссии | до 30.06.2018 |
| 2. Мероприятия по благоустройству в период двухмесячника |
| 18. Приведение в надлежащее состояние памятных знаков, обелисков, стел, расположенных на территории населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов, МБУ «Молодежный центр», Управление образования администрации района, ЛТО, победитель аукциона | В течение двухмесячника |
| 19. Приведение в эстетический вид фасадов объектов торговли и прилегающих к ним территорий | Руководители торговых предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 20. Обустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий в рамках проведения двухмесячника по благоустройству | МУП «УККР», главы администраций населенных пунктов, МБУ «ЦКС» на подведомственных территориях | В течение двухмесячника |
| 21. Ремонт, покраска, благоустройство малых архитектурных форм во дворах многоквартирных домов | МУП «УККР», ТСЖ, главы администраций населенных пунктов | В течение двухмесячника |
| 22. Ремонт, покраска, благоустройство, озеленение спортивных площадок, стадионов, хоккейных коробок, детских площадок | Главы администраций населенных пунктов, Управление образования администрации района, ЛТО, победитель аукциона | В течение двухмесячника |
| 23. Организация работ по установке и ремонту скамеек, урн в парках, скверах, на придомовых территориях | МКУ «СЗЗ», МУП «УККР», победитель аукциона | В течение двухмесячника |
| 24. Покраска остановок пассажирского автотранспорта | ЛТО, ЖЭУ, МУП УККР | В течение двухмесячника |
| 25. Проведение мероприятий в рамках «Дня Енисея», очистка от мусора пойм ручьев, прибрежных полос рек | Главы администраций населенных пунктов, Управление образования администрации района, ЛТО, МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» | В течение двухмесячника |
| 26. Благоустройство территорий школ и детских садов и других детских образовательных учреждений | Управление образования администрации района, | В течение двухмесячника |
| 27. Очистка и благоустройство скверов и парков на территории населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 28. Устройство цветочных клумб, скашивание травы на закрепленной территории | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, главы администраций населенных пунктов, ЛТО | В течение двухмесячника |
| 29. Посадка деревьев | Главы администраций населенных пунктов, КГБУ «Северо-Енисейское лесничество» | В рамках общерайонного субботника |
| 30. Проведение акции «Неделя памяти» по уборке и благоустройству кладбищ | Главы администраций населенных пунктов, МУП «УККР», ЛТО | В течение двухмесячника |
| 31. Проведение конкурса по благоустройству территории среди юридических и физических лиц | Главы администраций населенных пунктов | В течение двухмесячника |
| 32. Выполнение электромонтажных работ в рамках ревизии уличного освещения | Главы администраций населенных пунктов, МУП «УККР» | В течение двухмесячника |
| 33. Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети: 1. Очистка от мусора канав и пропускных труб; 2. Строительство и ремонт бетонных дорожек, кюветов, канав, мостиков, лестниц; 3. Ремонт автомобильных дорог; 4. Покраска пешеходных переходов. | Главы администраций населенных пунктов, победитель аукциона | В течение двухмесячника |
| 34. Снос ветхого и аварийного жилья, хозяйственных построек | Главы администраций населенных пунктов, победитель аукциона | Согласно установленных сроков |
| 35. Ремонт и покраска заборов, ограждений | Главы администраций населенных пунктов, Управление образования администрации района, ЛТО | В течение двухмесячника |
| 36. Работы по ремонту, благоустройству, текущему содержанию фонтанов | Главы администраций населенных пунктов, МУП «УККР», ЛТО | В течение двухмесячника |
| 37. Ликвидация несанкционированных свалок | Главы администраций населенных пунктов, победитель аукциона | В течение двухмесячника |
| 38. Установление еженедельной санитарной пятницы по наведению порядка и чистоты на территории населенных пунктов района | Руководители предприятий, организаций, учреждений, главы администраций населенных пунктов | Еженедельно, в течение двухмесячника |

| 3. Мероприятия по контролю, координации и информированию о проведении двухмесячника |
| --- |
| 39. Повышение уровня знаний населения в части соблюдения санитарно-гигиенических требований и Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений в населенных пунктах Северо-Енисейского района | Главы администраций населенных пунктов, МКУ «СЕМИС», МБУ «ЦКС», депутаты Северо-Енисейского районного Совета депутатов | В течение двухмесячника |
| 40. Информирование населения о ходе проведения двухмесячника | МКУ «СЕМИС» | Два раза в неделю в течение двухмесячника |
| 41. Проведение рейдовых мероприятий по проверке чистоты и уборки территорий, в том числе сектора частных домовладений, с привлечением к административной ответственности граждан, нарушающих Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений в населенных пунктах Северо-Енисейского района | Члены комиссии по организации и проведению двухмесячника, главы администраций населенных пунктов района, Отделение МВД России по Северо-Енисейскому району, муниципальные инспекторы администрации района, члены административной комиссии Северо-Енисейского района | Два раза в месяц в течение двухмесячника |
| 42. Заседание комиссии | Председатель комиссии | Не реже одного раза в месяц в течение двухмесячника |
| 43. Подведение итогов двухмесячника | Председатель комиссии | 31.07.2018 |