АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04_» ___04__ 2011 г. №_129-п.

р.п. Северо-Енисейский

О внесении изменений в долгосрочную районную целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы

В целях уточнения долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.09.2010г. № 282-п «Об утверждении Районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе на  2011-2013 годы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»», (в редакции постановлений администрации района от 12.11.2010г. №365-п; от 16.11.2010г. №378-п; от 27.01.2011г. №20-п; от 22.02.2011г №49-п), руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального Закона от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в  долгосрочную районную целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.09.2010г. № 282-п «Об утверждении Районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе на  2011-2013 годы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»», (в редакции постановлений администрации района от 12.11.2010г. №365-п; от 16.11.2010г. №378-п; от 22.02.2011г №49-п), следующие изменения:

  - В разделе «Разработчик программы» паспорта долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы  слова «Муниципальное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»»;

  - В разделе «Получатель бюджетных средств» паспорта долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы  слова «Муниципальное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»»;

  - В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта долгосрочной районной целевой программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы  цифры «189884,519» заменить на цифры «186764,519», цифры «47614,519» заменить на цифры «44494,519»;

  - В разделе «Цели и задачи программы и сроки реализации программы» долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы  в  таблице №1 «Целевые индикаторы реализации программы» цифры «11» заменить на цифры «10», цифру «7» заменить на цифру «6», цифры «178364,519»

заменить на цифры «175244,519», цифры «42614,519» заменить на цифры «39494,519»;

  - По тексту раздела «Механизм реализации программы» долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы слова «Муниципальное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района», слова «МУ «Служба заказчика»» заменить словами «МКУ «Служба заказчика-застройщика»;

  - По тексту раздела «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения» долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы слова «МУ «Служба заказчика»» заменить словами «МКУ «Служба заказчика-застройщика»;

  - По тексту раздела «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения» долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы слова «МУ «Служба заказчика»» заменить словами «МКУ «Служба заказчика-застройщика»;

  - В разделе «Ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации программы» долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы цифры «11» заменить на цифры «10»,  цифры «178364,519» заменить на цифры «175244,519», цифры «42614,519» заменить на цифры «39494,519»;

  - Приложение № 1 к программе «Перечень мероприятий долгосрочной районной целевой программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 2 к программе «Бюджетная заявка на ассигнования из районного бюджета для финансирования долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы»  изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете  «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Глава администрации района                                                         Т.Л. Калинина

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Северо-Енисейского района №129-п от «_04_»_04_2011 (Новая редакция Приложения №1 к долгосрочной районной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.09.2010г. №282-п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы

|  | Наименование объектов | Год начала строительства | сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.11г, тыс.руб. | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | К.В. в ценах 2010 г., тыс.руб. | Мощность кв.м. |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 306 764,519 | 186 764,519 | 44 494,519 | 72 000,000 | 70 270,000 |
| Задача №1: Строительство объектов жизнеобеспечения и жилищно -коммунального хозяйства, с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг |
|  | Мероприятие №1 - Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства: | 295 244,519 | 175 244,519 | 39 494,519 | 72 000,000 | 63 750,000 |
| 1 | Полигон ТБО в п. Брянка | 2011 | 2 453,157 | 0,513 га | 2 453,157 | 2 453,157 | 2 453,157 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Водозабор в п. Новая Калами | 2011 | 3 500,000 | 200 м3/сутки | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Водозабор в п. Новая Калами" | 2011 | 350,000 |  | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Водозабор подземных вод в р.п. Северо-Енисейский | 2011 | 12 400,000 | 2900 м.куб/сут | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Водозабор подземных вод в р.п. Северо-Енисейский" | 2011 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Обустройство зоны санитарной охраны водозаборной скважины в п. Брянка | 2011 | 3 200,000 | 620 м2 | 3 200,000 | 3 200,000 | 3 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Зона санитарной охраны водозаборной скважины в п. Брянка" | 2011 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резервный водозабор в п. Брянка | 2011 | 2 500,000 | 150 м3/сутки | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Резервный водозабор в п. Брянка" | 2011 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Полигон ТБО в п. Вельмо | 2011 | 2 441,362 | 0,393 га | 2 441,362 | 2 441,362 | 2 441,362 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Полигон ТБО в п. Вельмо" | 2011 | 200,000 |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Теплотрасса от котельной №1 до ул. Донского в р.п. Северо-Енисейский | 2012 | 45 000,000 | 1153 м | 45 000,000 | 45 000,000 | 5 000,000 | 40 000,000 | 0,000 |
| 7.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Теплотрасса от котельной №1 до ул. Донского в р.п. Северо-Енисейский" | 2011 | 5 000,000 |  | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Модульная котельная в р.п. Тея | 2012 | 50 000,000 | 20 Гкал | 50 000,000 | 50 000,000 | 8 000,000 | 32 000,000 | 10 000,000 |
| 8.1. | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Модульная котельная в р.п. Тея" | 2011 | 8 000,000 |  | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Водозабор подземных вод в р.п. Тея | 2013 | 3 750,000 | 300 м3/сутки | 3 750,000 | 3 750,000 | 0,000 | 0,000 | 3 750,000 |
| 10 | Очистные сооружения в р.п. Северо-Енисейский | 2013 | 170 000,000 | 2500 м3/сутки | 170 000,000 | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 50 000,000 |
| Задача №2: Капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения и жилищно -коммунального хозяйства, с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг |
|  | Мероприятие №2 - Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства: | 11 520,000 | 11 520,000 | 5 000,000 | 0,000 | 6 520,000 |
| 1 | Резервуар чистой воды Насосно-фильтровальной станции в р.п. Северо-Енисейский (объект районной казны) | 2011 | 5 000,00 | 42 м3 | 5000,000 | 5 000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Здание комбината бытового обслуживания по ул. Ленина, 19, в р.п. Северо-Енисейский в части выполнения работ по ремонту системы вентиляции, кровли, полов, тамбура (объект районной казны) | 2013 | 6 520,00 | 1846 м2 | 6520,000 | 6 520,000 | 0,000 | 0,000 | 6520,000 |

|  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Северо-Енисейского района №_129-п от «_04_»_04 2011 (Новая редакция Приложения №2 к долгосрочной районной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.09.2010г. №282-п) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная заявка на ассигнования из районного бюджета на реализацию долгосрочной районной целевой программы |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Енисейском районе» на 2011-2013 годы |

|  | Классификация | Наименование объектов | Объем финансирования , тыс. руб. | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | на 2011 г | на 2012 г | на 2013 г |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего по программе | 180 602,919 | 38 332,919 | 72 000,000 | 70 270,000 |
| Задача №1: Строительство объектов жилищно -коммунального хозяйства, с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг |
| Мероприятие №1 - Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства: | 169 082,919 | 33 332,919 | 72 000,000 | 63 750,000 |
| 1 | 0502 7950803 003 | Полигон ТБО в п. Брянка | 2 453,157 | 2 453,157 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0502 7950805 003 | Водозабор в п. Новая Калами | 3 500,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | 0502 7950805 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Водозабор в п. Новая Калами" | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0502 7950806 003 | Водозабор подземных вод в р.п. Северо-Енисейский | 12 400,000 | 12 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | 0502 7950806 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Водозабор подземных вод в р.п. Северо-Енисейский" | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0502 7950807 003 | Обустройство зоны санитарной охраны водозаборной скважины в п. Брянка | 3 200,000 | 3 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | 0502 7950807 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Зона санитарной охраны водозаборной скважины в п. Брянка" | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0502 7950808 003 | Резервный водозабор в п. Брянка | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | 0502 7950808 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Резервный водозабор в п. Брянка" | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0502 7950809 003 | Полигон ТБО в п. Вельмо | 2 441,362 | 2 441,362 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. | 0502 7950809 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Полигон ТБО в п. Вельмо" | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0502 7950801 003 | Теплотрасса от котельной №1 до ул. Донского в р.п. Северо-Енисейский | 45 000,000 | 5 000,000 | 40 000,000 | 0,000 |
| 7.1. | 0502 7950801 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Теплотрасса от котельной №1 до ул. Донского в р.п. Северо-Енисейский" | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0502 7950802 003 | Модульная котельная в р.п. Тея | 43 838,400 | 1 838,400 | 32 000,000 | 10 000,000 |
| 8.1. | 0502 7950802 003 | подготовка проектной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Модульная котельная в р.п. Тея" | 1 838,400 | 1 838,400 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0502 7950810 003 | Водозабор подземных вод в р.п. Тея | 3 750,000 | 0,000 | 0,000 | 3 750,000 |
| 10 | 0502 7950811 003 | Очистные сооружения в р.п. Северо-Енисейский | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 50 000,000 |
| Задача №2: Капитальный ремонт объектов жилищно -коммунального хозяйства, с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг |
| Мероприятие №2 - Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства: | 11 520,000 | 5 000,000 | 0,000 | 6 520,000 |
| 1 | 0502 7950831 500 | Резервуар чистой воды Насосно-фильтровальной станции в р.п. Северо-Енисейский (объект районной казны) | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0502 7950832 500 | Здание комбината бытового обслуживания по ул. Ленина, 19, в р.п. Северо-Енисейский в части выполнения работ по ремонту системы вентиляции, кровли, полов, тамбура (объект районной казны) | 6520,000 | 0,000 | 0,000 | 6520,000 |