**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района за 2022 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2022 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации» *(в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 04.10.2013 № 482-п, от 14.10.2013 № 504-п, от 21.10.2013 №516-п,от 11.04.2014 № 123-п, от 24.04.2014 № 140-п, от 12.11.2014 № 546-п, от 11.06.2015 № 275-п, от 12.11.2015 № 672-п, от 11.01.2016 № 3-п, от 28.10.2016 № 727-п, от 28 .07.2017 № 303 –п, от 06.10.2017 № 382-п)*

На обеспечение выполнения программных мероприятий в 2022 году всего утверждено бюджетных ассигнований в размере **3 815 539,71** тыс. рублей. За 2022 год профинансировано **3 815 593,71** тыс. руб. и освоено **3 744 254,45** тыс. рублей, оценка реализации программ составила **98,13%** по итогам 2022 года, в том числе по муниципальным программам:

**1. «Развитие образования».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **817 839,92 тыс. рублей**, профинансировано и освоено за 2022 год **796 932,97 тыс. рублей,**  оценка реализации программы составила **97,44%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - утверждено и профинансировано 36 672,91 тыс. рублей, освоено за 2022 год 34 346,52 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 93,66% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - утверждено и профинансировано 5 432,50 тыс. рублей, освоено за 2022 год 5 418,35 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,74% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - утверждено и профинансировано 51 165,63 тыс. рублей, освоено за 2022 год 43 719,63 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 85,45% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - утверждено и профинансировано 650 867,91 тыс. рублей, освоено за 2022 год 641 486,11 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,56% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано 73 700,97 тыс. рублей, освоено за 2022 год 71 962,36 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 97,64% от общего объема финансирования подпрограммы.

**2. «Развитие социальных отношений и рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **26 340,37 тыс. рублей**, профинансировано **26 340,37 тыс. рублей,** освоено за 2022 год **26 049,62 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **98,90%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:

подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано 4 039,27 тыс. рублей, освоено за 2022 год 3 959,32 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,02% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано 1 751,63 тыс. рублей, освоено за 2022 год 1 540,83 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 87,97% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан» - утверждено и профинансировано 13 669,77 тыс. рублей и освоено за 2022 год 13 669,77 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

отдельное мероприятие 1 «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20» - утверждено и профинансировано 2 887,03 тыс. рублей, освоено за 2022 год 2 887,03 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия.

отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 №45-5 «Об обеспечении воспитанников дошкольных образовательных организаций Северо-Енисейского района, обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Северо-Енисейского района, новогодними подарками Главы Северо-Енисейского района в 2021 году» - утверждено и профинансировано 125,06 тыс. рублей, освоено за 2022 год 125,06 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия.

отдельное мероприятие 3 «Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в 2022 году за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан»» - утверждено и профинансировано 320,00 тыс. рублей, освоено за 2022 год 320,00 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия.

отдельное мероприятие 5 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт и направляемых для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики и Украины» - утверждено и профинансировано 2 275,00 тыс. рублей, освоено за 2022 год 2 275,00 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия.

**3. «Привлечение квалифицированных специалистов, обладающих специальностями, являющиеся дефицитными для учреждений социальной сферы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **8 500,00 тыс. рублей**, профинансировано **8 500,00 тыс. рублей,** освоено за 2022 год **8 500,00 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **100,00%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:

подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения квалифицированных специалистов, дефицитных должностей в сфере образования, спорта, культуры и здравоохранения Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано 8 500,00 тыс. рублей, освоено за 2022 год 8 500,00 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

**4. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **954 221,12 тыс. рублей**, профинансировано **954 221,12 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **953 016,73 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **99,87%** по итогам 2022 года.

Оценка реализации муниципальной программы, по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – утверждено и профинансировано 175 895,75 тыс. рублей, освоено за 2022 год 175 289,69 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,66% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано 6 462,97 тыс. рублей, освоено за 2022 год 5 950,72 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 92,07% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – утверждено и профинансировано 763 701,45 тыс. рублей, освоено за 2022 год 763 615,37 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,99% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» – утверждено и профинансировано 5 823,50 тыс. рублей, освоено за 2022 год 5 823,50 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2021 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано 2 337,45 тыс. рублей, освоено за 2022 год 2 337,45 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**5. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **50 797,28 тыс. рублей**, профинансировано **50 797,28 тыс. рублей,** освоено за 2022 год **49 881,26 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **98,20%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - утверждено и профинансировано 45 180,32 тыс. рублей, освоено за 2022 год 44 424,45 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,33% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - утверждено и профинансировано 5 285,26 тыс. рублей, освоено за 2022 год 5 125,11 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 96,97% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» - утверждено и профинансировано 331,70 тыс. рублей, освоено за 2022 год 331,70 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**6. «Развитие культуры»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **264 484,20 тыс. рублей**, профинансировано **264 484,20 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **260 511,89 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **98,50%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - утверждено и профинансировано на 2022 год 68 901,12 тыс. рублей, освоено за 2022 год 68 102,29 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,84% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - утверждено и профинансировано на 2022 год 126 696,08 тыс. рублей, освоено за 2022 год 125 125,35 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,76% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 39 412,03 тыс. рублей, освоено за 2022 год 38 914,68 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,74% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» - утверждено и профинансировано на 2022 год 29 474,97 тыс. рублей, освоено за 2022 год 28 369,56 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 96,25% от общего объема финансирования подпрограммы.

**7. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **110 196,92 тыс. рублей**, профинансировано **110 196,92 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **109 408,96 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **99,28%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - утверждено и профинансировано на 2022 год 77 953,93 тыс. рублей, освоено за 2022 год 77 397,80 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,29% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - утверждено и профинансировано на 2022 год 14 348,11 тыс. рублей, освоено за 2022 год 14 163,66 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,71% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» - исключена из программы с 01.01.2019;

подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» - с 01.01.2017 года отражена в подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2022 год 17 894,88 тыс. рублей, освоено за 2022 год 17 847,50 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,74% от общего объема финансирования подпрограммы.

**8. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **148 255,24 тыс. рублей**, профинансировано **148 255,24 тыс. рублей,** освоено за 2022 год **148 255,24 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **100,00%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 109 269,98 тыс. рублей, освоено за 2022 год 109 269,98 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - утверждено и профинансировано на 2022 год 3 933,98 тыс. рублей, освоено за 2022 год 3 933,98 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 35 051,28 тыс. рублей, освоено за 2022 год 35 051,28 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**9. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **107 411,53 тыс. рублей**, профинансировано **107 411,53 тыс. рублей,** освоено за 2022 год **107 411,53 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **100,00%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - утверждено и профинансировано на 2022 год 88 766,38 тыс. рублей, освоено за 2022 год 88 766,38 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района» - в 2022 году не финансировалась;

подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 637,87 тыс. рублей, освоено за 2022 год 637,87 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» - утверждено и профинансировано на 2022 год 600,10 тыс. рублей, освоено за 2022 год 600,10 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма «Поддержка местных инициатив» - утверждено и профинансировано на 2022 год 17 407,18 тыс. рублей, освоено за 2022 год 17 407,18 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**10. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **463 873,97 тыс. рублей**, профинансировано **463 873,97 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **444 876,28 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **95,90%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 1 020,27 тыс. рублей, освоено за 2022 год 998,96 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 97,91% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 5 156,40 тыс. рублей, освоено за 2022 год 5 156,40 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – утверждено и профинансировано на 2022 год 388 196,72 тыс. рублей, освоено за 2022 год 376 273,56 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2021 год составила 96,93% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 35 241,89 тыс. рублей, освоено за 2022 год 28 193,37 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 80,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 2 000,00 тыс. рублей, освоено за 2022 год 2 000,00 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2021 год 32 258,70 тыс. рублей, освоено за 2022 год 32 253,99 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,99% от общего объема финансирования подпрограммы.

**11. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **567 468,21 тыс. рублей**, профинансировано **567 468,21 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **567 359,36 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **99,98%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - утверждено и профинансировано на 2022 год 39 108,61 тыс. рублей, освоено за 2022 год 38 999,76 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,72% от общего объема финансирования подпрограммы;

Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 528 359,60 тыс. рублей, освоено за 2022 год 528 359,60 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2021 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**12. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **34 990,45 тыс. рублей**, профинансировано **34 990,45 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **34 372,90 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **98,24%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» - утверждено профинансировано на 2022 год 34 990,45 тыс. рублей, освоено за 2022 год 34 372,90 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,24% от общего объема финансирования подпрограммы.

**13. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **128 692,39 тыс. рублей**, профинансировано **128 692,39 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **105 850,61 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **82,25%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - утверждено и профинансировано на 2022 год 34 828,99 тыс. рублей, освоено за 2022 год 34 315,46 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 98,53% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - утверждено и профинансировано на 2022 год 355,69 тыс. рублей, освоено за 2022 год 355,69 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - утверждено и профинансировано на 2022 год 80 629,24 тыс. рублей, освоено за 2022 год 59 935,50 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 74,33% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 12 878,46 тыс. рублей, освоено за 2022 год 11 243,96 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 87,31% от общего объема финансирования подпрограммы.

**14. «Благоустройство территории»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **128 129,37 тыс. рублей**, профинансировано **128 129,37 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **127 488,34 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **99,50%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 97 678,07 тыс. рублей, освоено за 2022 год 97 664,06 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,99% от общего объема финансирования подпрограммы;

отдельное мероприятие 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 15 301,04 тыс. рублей, освоено за 2022 год 14 685,67 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 95,98% от общего объема финансирования мероприятия;

отдельное мероприятие 2 «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 12 439,47 тыс. рублей, освоено за 2022 год 12 439,47 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия;

отдельное мероприятие 3 «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» - утверждено и профинансировано на 2022 год 413,23 тыс. рублей, освоено за 2022 год 413,23 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия;

отдельное мероприятие 4 «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2022 год 2 297,57 тыс. рублей, освоено за 2022 год 2 285,91 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 99,49% от общего объема финансирования мероприятия.

**15. «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2022 год – **4 338,74 тыс. рублей**, профинансировано **4 338,74 тыс. рублей** и освоено за 2022 год **4 338,74 тыс. рублей,** оценка реализации программы составила **100,00%** по итогам 2022 года, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» - утверждено и профинансировано на 2022 год 4 338,74 тыс. рублей, освоено за 2022 год 4 338,74 тыс. рублей. Оценка реализации подпрограммы за 2022 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

По итогам проведенной оценки реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2022 год следует, что программные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами, выполнены на **98,13%.**

Шокало С.А.

8(39160)21078