| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Северо-Енисейский районный Совет депутатов Красноярский край Северо-Енисейский район РЕШЕНИЕ. |
| --- |
| «10» ноября 2023 г. | № 679-39 |

гп Северо-Енисейский

О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района до 2030 года»

В связи с необходимостью корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района 
до 2030 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 654-57 «Об утверждении схемы территориального планирования Северо-Енисейского муниципального района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района Северо-Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16.02.2021 № 85-6 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района до 2030 года» (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 252-15, от 06.12.2022 № 511-30) (далее – решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Северо-Енисейского районного Совета депутатов по промышленности, охране окружающей среды, развитию предпринимательства, жилищно-коммунальной и аграрной политике, градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник».

Председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов __________________ Т. Л. Калинина «10» ноября 2023 года; Временно исполняющий полномочия Главы Северо-Енисейского района, первый заместитель главы района ______________ / А.Э. Перепелица «10» ноября 2023 года.

Приложение

к решению Северо-Енисейского

районного Совета депутатов

от 10.11.2023 № 679-39

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района до 2030 года

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 654-57 «Об утверждении схемы территориального планирования Северо-Енисейского муниципального района» |
| Заказчик программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители программы | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах района, обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами, ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности и комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района. |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. 2. Обеспечение населения Северо-Енисейского района качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 4. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района. |
| Целевые показатели | снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение уровня оснащенности территории населенных пунктов Северо-Енисейского района обустроенными площадками для сбора твердых коммунальных отходов; обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2030 годы 1 этап – 2021-2023 годы 2 этап – 2024-2026 годы 3 этап – 2027-2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего: 10 016 471 154,00 руб., в том числе по этапам: 1 этап – 2021-2023 годы - 2 503 771 482,46 руб. 2 этап – 2024-2026 годы – 3 679 798 058,01 руб. 3 этап – 2027-2030 годы – 3 832 901 613,60 руб. |
| Ожидаемые результаты | снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района. повышение надежности и качества теплоснабжения; повышение энергетической эффективности зданий и сооружений; повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения; соответствие параметров качества питьевой воды с установленными нормативами СанПиН; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения п.Вельмо; улучшение санитарного и экологического состояния территории Северо-Енисейского района. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

- 2.1. Общие положения

- Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Северо-Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района характеризуется высокой степенью износа, значительными потерями энергоносителей, дефицитом мощностей водоотведения, водоснабжения:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе энергетического оборудования, до 60-70%;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет более 60%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В программе запланировано постепенное снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры.

2.2 Система водоснабжения и водоотведения

Основным источником водоснабжения населения района является поверхностный источник водоснабжения, расположенный на р.Оллонокон в 4,5 км севернее гп Северо-Енисейский, обеспечивающей водой более 6 тыс. человек. Наибольший объем водопотребления 67% от общего объема водопотребления по району приходится на гп Северо-Енисейский.

Нецентрализованными системами водоснабжения пользуются более 3 тыс. человек. Разбор воды в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, осуществляется через бочки и водоразборные колонки.

В состав водозаборных сооружений в гп Северо-Енисейский входят:

насосная станция I подъема - станция «Оллонокон» производительностью 14,40 тыс.м3/сут., оборудована тремя насосами марки ЦНС (два рабочих и один резервный);

насосная станция II подъема - насосно-фильтровальная станция производительностью 3,20 тыс.м3/сут., предназначена для хлорирования и обеззараживания воды;

Насосные станции I-го и II-го подъема обеспечивают питьевой водой население, объекты соцкультбыта, производственные объекты гп Северо-Енисейский.

В год воды поднимается более 1 100 тыс.м³.

Количество поднятой воды устанавливается исходя из нормативного потребления, согласно СНиП 2.04.01-85, а также фактического потребления воды абонентам, в соответствии с показаниями индивидуальных измерительных приборов учета.

В сеть подается более 1000 тыс.м³ в год (без учета расхода на нужды станций 1 и 2 подъема).

Отпуск воды всем потребителям составляет более 700 тыс.м³, в том числе населению более 400 тыс.м³.

В п. Брянка водоснабжение осуществляется через водонапорную башню (насос ЭЦВ-4-110-6,3).

В п. Новая Калами водоснабжение поселка осуществляется из скважины насосом ЭЦВ-6-110-5,8.

В п. Вангаш водоснабжение поселка осуществляется из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ-6-125-6,3.

В п. Тея водоснабжение осуществляется из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ – 6.

Протяженность сетей водоснабжения Северо-Енисейского района составляет 37,76 км., в том числе в гп Северо-Енисейский – 28,10 км.

Износ сетей водоснабжения Северо-Енисейского района составляет более 55%.

Утечка и неучтенный расход воды составляет более 200 тыс. м3.

Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 98% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Проблема снабжения населения Северо-Енисейского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, так как доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения района и улучшению демографической ситуации.

Централизованная система канализации на территории Северо-Енисейского района проложена в гп Северо-Енисейский.

Сточные воды в гп Северо-Енисейский отводятся на очистные сооружения биологической очистки.

Проектная мощность очистных сооружений составляет 2500,00 м3/сутки (912,50 тыс.м3/год).

В состав сооружений входят: блоки механической очистки, ёмкости для первичной и вторичной (биологической) очистки, первичные отстойники, дозирующий комплекс коагулянта, оборудование флокуляции, многокамерный аэротенк, установка обеззараживания очищенного стока (лампы ультрафиолетового излучения), блок обезвоживания осадка с насосной фильтрата и минерализатор.

На главном коллекторе имеется насосная станция, оборудованная двумя насосами (рабочий и резервный) производительностью 80,00 м3/час.

В год сточных вод пропускается более 450 тыс.м3, в том числе от населения более 360 тыс.м3.

Протяженность канализационных сетей Северо-Енисейского района составляет 13,14 км.

Износ канализационных сетей Северо-Енисейского района составляет более 60%.

Количество образованного осадка (по сухому веществу) составляет более 130 тн. в год. Данный показатель определяется по фактически образованному и утилизированному осадку с блока механической очистки (песколовки, первичные отстойники), блока обезвоживания осадка. Значительное увеличение данного показателя обусловлено превышением допустимого уровня по показателю сухой остаток согласно проведенными лабораторными испытаниями, в части измерения проб очищенной сточной воды.

- 2.3. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 7 теплоисточниками суммарной мощностью 104,54 Гкал/час и 9 дизельных электростанций.

- С 2004 года все котельные района переведены на жидкое топливо. На отопительный сезон в район завозится более 15 тыс. тн жидкого котельно-печного топлива с Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного на расстоянии 240 км от районного центра.

Перевод котельных района с угля на жидкое котельно-печное топливо позволил Северо-Енисейскому району не только решить проблему обеспечения населения и социально-значимых объектов теплом, но и обеспечить в районе профицит тепла.

В целом по району процент использования производственной мощности котлов составляет 34%. Резерв производственной мощности – 66%.

Более 60% тепловой энергии используется для обеспечения теплом жилого сектора Северо-Енисейского района.

Система теплоснабжения открытая – 95/70 град. С.

Система теплоснабжения двухтрубная, прокладка надземная в коробах, а также подземная в каналах.

По тепловым сетям в двухтрубном исчислении, протяженностью 30,91 км, транспортируется тепловая энергия порядка 100 тыс. Гкал в год.

Износ сетей теплоснабжения Северо-Енисейского района составляет более 55%.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют около 16 тыс. Гкал.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный. Отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в районе.

Кроме того, в 5 котельных района установлены узлы учета тепловой энергии.

При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено субъективными причинами, в том числе высоким уровнем грунтовых вод.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплопотребления.

2.4 Электроснабжение

На территории Северо-Енисейского района централизованное электроснабжение, за исключением п.Вельмо.

Все муниципальные объекты электросетевого хозяйства централизованной системы энергоснабжения района с 01.01.2019 переданы в аренду ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», которое осуществляет ремонтные работы, в том числе и подготовку объектов к осенне-зимнему периоду.

В п. Вельмо выработку электрической энергии дизельной электростанцией (дизель-генератор, мощностью 150 кВт) осуществляется единственной ресурсоснабжающей организацией - муниципальным унитарным предприятием «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

В рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» приобретены 2 дизель-генератора мощностью 100 кВт. и 150 кВт., которые будут установлены в 2022 году, на котельной п. Вельмо для электроснабжения жителей поселка, организаций и социально значимых объектов.

В п. Вельмо протяженность воздушных линий электропередач 0,4кВ составляет 6,33км, протяженность кабельных линий электропередач 0,4кВ - 0,132км.

МУП «УККР» закупает и доставляет дизельное топливо в п. Вельмо в объеме 130 тн. в год, на основании заключенных договоров с поставщиками. Хранение дизельного топлива осуществляется в специально предназначенных для этого резервуарах.

Выработка электрической энергии ДЭС (учитывается электросчетчиком, установленным в щите учета 0,4кВ) в год составляет более 370 тыс. кВтч.

Объём электрической энергии, отпускаемой ДЭС, в год составляет более 280 тыс.кВтч, в том числе для населения п. Вельмо более 155 тыс.кВтч.

Потери электрической энергии в сетях и трансформаторах в год составляют более 55 тыс.кВтч.

- 3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

В рамках Программы планируется:

применять комплексный подход к замене морально устаревших и несертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

поэтапное приведение установленной мощности теплоисточников в соответствие присоединенной нагрузке;

использование современных теплоизоляционных материалов;

снизить тепловые потери;

обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов;

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.

Строительство полигонов ТКО улучшит экологическое состояние на территории района.

В процессе реализации Программы ожидается получить следующие социально-экономические результаты:

повышение эффективности источников тепла, систем его транспортирования и распределения, а также систем конечного потребления;

повышение качества предоставляемых потребителю услуг водоснабжения;

реальный учет потребления тепловой энергии;

приведение системы оплаты теплоснабжения населением в зависимость от уровня потребления услуг по теплоснабжению;

повышение качества предоставляемых потребителю услуг теплоснабжения.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией.

Вместе с тем, в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

Планомерное реформирование жилищно-коммунального хозяйства – капитальный ремонт и строительство трасс тепловодоснабжения, модернизация котельных, позволили обеспечить население района качественными жилищно-коммунальными услугами.

- 4. Цели и задачи развития жилищно-коммунальной инфраструктуры

Приоритетное направление экономического развития жилищно-коммунальной инфраструктуры района – это модернизация и повышение энергоэффективности объектов и систем коммунального хозяйства.

И это главная задача, которую решает администрация района, проводя работу по модернизации сетей тепловодоснабжения в ЖКХ, по внедрению энергосберегающих технологий, по замене изношенных сетей и обновлению котельного оборудования, которые в дальнейшем позволят уменьшить количество аварийных отключений и обеспечат устойчивую работу всего коммунального хозяйства района.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах района, обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами, ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности и комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2. Обеспечение населения Северо-Енисейского района качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

4. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района.

В допрограммный период 2011-2020 годов выполнены следующие мероприятия:

проведены пусконаладочные работы для ввода очистных сооружений производительностью 2500 м3/ сутки в гп Северо-Енисейский в эксплуатацию;

проведен капитальный ремонт очистных сооружений микрорайона «Тарасовский» в п. Тея;

выполнено строительство 2–ой очереди расходного склада нефтепродуктов п.Енашимо;

введены в эксплуатацию участки сети тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-3, в том числе тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4 на территории микрорайона «Тарасовский» в п. Тея;

выполнены работы по строительству участка надземных инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦПК №1 до тепловой камеры №133А по ул. Донского в гп Северо-Енисейский;

выполнены работы по ремонту водовода в гп Северо-Енисейский;

подготовлена проектная документация линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский;

подготовлена проектная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта «Тепловая сеть от ТК-131 до ТПС №3, ул. Донского, гп Северо-Енисейский»;

проведен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, протяженностью 7 625,1 м.;

проведена регулировка и настройка сетей теплоснабжения гп Северо-Енисейский и п.Тея для оптимизации режима распределения тепловой энергии;

выполнены капитальные ремонты котлов: котла № 1 КВГМ-6,5 котельной в п. Тея, котла № 2 КВГМ-15 котельной № 1 в гп Северо-Енисейский, котла № 3 КВГМ-15 котельной №1 в гп Северо-Енисейский, котла № 1 КВГМ-6,5 котельной в п. Новая Калами, котла № 1 КВГМ-6,5 котельной № 3 в гп Северо-Енисейский;

заменены водогрейные котлы в комплекте с горелкой и автоматикой безопасности в котельных п. Вангаш, п. Брянка, котельной №3 в гп Северо-Енисейский;

проведен ремонт кровли котельной в п. Тея и кровли котельной №1 в гп Северо-Енисейский;

проведен капитальный ремонт зданий муниципальных бань в п. Вангаш и в п.Тея;

восстановлено ограждение территории на полигонах ТКО гп Северо-Енисейский, п. Тея, п.Новая Калами, п. Вангаш;

актуализированы схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в гп Северо-Енисейский и п. Тея, схемы теплоснабжения в п. Тея, п. Новая Калами и п.Вангаш;

проведен капитальный ремонт объектов лесозаготовительного цеха;

обновлена материально-техническая база предприятия коммунального комплекса района;

выполнены работы по оснащению 7 многоквартирных домов в гп Северо-Енисейский тепловыми индивидуальными пунктами;

проведены измерения и анализ параметров электрооборудования жилищного фонда Северо-Енисейского района;

построены 5 площадок накопления отходов потребления в гп Северо-Енисейский;

приобретены 13 контейнеров для отходов потребления.

С начала реализации программы в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

завершено строительство расходного склада нефтепродуктов п. Енашимо и выполнены лабораторные исследования загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;

выполнено строительство тепловой сети от ТК-131 до ТПС №3, ул. Донского, гп Северо-Енисейский;

выполнены текущие и капитальные ремонты участков сетей тепловодоснабжения и холодного водоснабжения, капитальные ремонты 2-х зданий котельных;

приобретен 1 водогрейный котел и стабилизатор напряжения для дизельной электростанции;

выполнены кадастровые работы по объекту: строительство тепловой сети от ТК-131 до ТПС №3, ул.Донского, гп Северо-Енисейский;

продолжено строительство объекта «Водозабор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения», гп Северо-Енисейский;

выполнены работы по демонтажу емкости объемом 25 куб.м. и монтажу емкости 20 куб.м. в здании водозаборной скважины п. Тея;

подготовлена проектная документация линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский;

выполнены работы по оснащению 17 многоквартирных домов в гп Северо-Енисейский тепловыми индивидуальными пунктами;

выполнено строительство линии электропередач ЛЭП 6кВ от здания подстанции до здания ЦПК №1 по ул. Набережная, 6А;

обновлена материально-техническая база предприятия коммунального комплекса района;

выполнена модернизация систем уличного освещения в центральной части гп Северо-Енисейский.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, изложены в приложении № 1 к Программе.

- 5. Механизм реализации Программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых средств для модернизации коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района. Решение задач настоящей Программы планируется путем включения предусмотренных в ней мероприятий в муниципальные программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», обеспечение финансирования мероприятий которых планируется за счет средств краевого бюджета и бюджета района.

Заказчиком Программы является администрация Северо–Енисейского района.

Реализацию Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств администрация Северо-Енисейского района.

Исполнителем программных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика-застройщика Северо-Енисейского района».

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района и средств краевого бюджета на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с мероприятиями Программы.

Мероприятия Программы осуществляются путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг с исполнителями мероприятий Программы, определенными в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также путем проведения конкурсных отборов на право получения субсидий, выделяемых из бюджета Северо-Енисейского района.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо–Енисейского района.

6. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация Программы позволит обеспечить создание комфортной среды жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в рамках развития системы районной коммунальной инфраструктуры, в том числе:

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры

обеспечение доступности коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района.

повышение энергетической эффективности сетей теплоснабжения;

повышение надежности систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

соответствие параметров качества питьевой воды с установленными нормативами СанПиН;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения п. Вельмо;

улучшение санитарного и экологического состояния территории Северо-Енисейского района.

- Приложение № 1 к Программе

- комплексного развития систем

- коммунальной инфраструктуры

- Северо-Енисейского района

#### Основные мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

#### Северо-Енисейского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы по этапам реализации программы, (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2021-2023 годы) |  |  | 2 этап (2024-2026 годы) | 3 этап (2027-2030 годы) |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. | 753 925 597,29 | 918 451 921,88 | 831 393 963,29 | 3 458 489 914,22 | 3 780 952 413,60 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства | 114 256 805,37 | 0,00 | 3 582 528,18 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство расходного склада нефтепродуктов в п. Енашимо, проведение лабораторных исследований | 96 172 827,36 | 0,00 | 1 429 009,65 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей от ТК-131 до ТПС №3, ул.Донского, гп Северо-Енисейский | 15 003 053,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство линии электропередач | 1 823 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Подготовка проектной документации, проведение экспертиз, кадастровых работ | 1 257 680,00 | 0,00 | 2 153 518,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение безопасного и надежного функционирования систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства | 639 668 791,92 | 918 451 921,88 | 827 811 435,11 | 90 475 219,40 | 3 780 952 413,60 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт и участка сетей ТВС | 226 026,00 | 10 909 735,10 | 7 615 331,28 | 15 697 907,64 | 10 642 851,00 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения | 150 684,00 | 12 142 931,68 | 5 076 887,52 | 8 706 611,76 | 0,00 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в здании котельной №3, ул. 40 лет Победы, 15, гп Северо-Енисейский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в здании котельной, ул. Первомайская, 1, п. Тея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Приобретение техники, оборудования и расходных материалов для объектов жилищно-коммунального хозяйства | 70 581 626,72 | 94 046 280,47 | 15 982 433,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Технологическое оборудование для котельных Северо-Енисейского района | 1 954 757,18 | 32 162 013,87 | 0,00 | 56 700 000,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт кровли здания ремонтного цеха, ул. Северная, 1/5, гп Северо-Енисейский | 0,00 | 5 489 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Приобретение и установка приборов учета ХВС на объекте ТПС-3 ул. Карла Маркса | 0,00 | 0,00 | 2 199 001,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | Приобретение материалов для водовода в гп Северо-Енисейский | 0,00 | 0,00 | 36 795 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | Капитальный ремонт участка сети тепло-, водоснабжения и участка сети канализации, включая канализационный коллектор | 0,00 | 0,00 | 14 762 525,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | Демонтаж и монтаж технологического оборудования для котельных Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 370 700,00 | 0,00 |
| 1.3 | Обеспечение условий доступности коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района | 562 743 250,64 | 763 701 447,36 | 745 364 228,67 | 3 218 014 694,82 | 3 770 309 562,60 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 201 940,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Подготовка проектной документации, проведение экспертиз, кадастровых работ | 1 810 507,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Актуализация схем тепловодоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение населения Северо-Енисейского района качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | 42 205 387,83 | 6 462 973,71 | 29 661 219,99 | 87 777 493,79 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Обеспечения качества питьевой воды для населения Северо-Енисейского района | 42 205 387,83 | 6 462 973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в гп Северо-Енисейский, пусконаладочные работы | 41 331 587,11 | 6 462 973,71 | 29 661 219,99 | 87 777 493,79 | 0,00 |
| 2.1.2 | Общестроительные работы по демонтажу емкости объемом 25 куб.м. и монтажу емкости 20 куб.м. в нежилом здании водозаборной скважины в п. Тея, ул. Северная, зд. 1 «Г» | 873 800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Задача 3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | 16 295 803,35 | 26 888 451,20 | 6 597 100,00 | 21 888 100,00 | 51 949 200,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 16 295 803,35 | 26 888 451,20 | 6 597 100,00 | 18 888 100,00 | 51 949 200,00 |
| 3.1.1 | Обеспечение комфортных условий проживания и предоставления услуг по энергоснабжению по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в зонах децентрализованного электроснабжения | 5 674 700,00 | 5 823 500,00 | 6 597 100,00 | 0,00 | 48 949 200,00 |
| 3.1.2 | Оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами | 10 621 103,35 | 12 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Перевод объектов уличного освещения муниципальной собственности на энергосберегающие технологии (приобретение светодиодных светильников) | 0,00 | 8 194 951,20 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 4. | Задача 4. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района. | 594 864,40 | 2 337 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Улучшение санитарно-экологической обстановки на территориях населенных пунктов Северо-Енисейского района | 594 864,40 | 2 337 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Строительство площадок ТКО | 218 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Приобретение оборудования для обработки ТКО | 376 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение автомобильных весов для полигонов твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 337 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800 000,00 | 0,00 |
| 4.4 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 842 550,00 |  |
| 5 | ВСЕГО | 813 021 652,87 | 954 140 796,79 | 867 652 283,28 | 3 679 798 058,01 | 3 832 901 613,60 |

- Приложение № 2 к Программе

- комплексного развития систем

- коммунальной инфраструктуры

- Северо-Енисейского района

Целевые показатели

| № | Целевые показатели | Ед.измерения | 1 этап (2021-2023 годы) | 2 этап (2024-2026 годы) | 3 этап (2027-2030 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,4 | 70 | 69 |
| 2 | Обеспечение уровня оснащенности территории населенных пунктов Северо-Енисейского района обустроенными площадками для сбора твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 100 | 100 | 100 |