Информация

по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории

Северо-Енисейского района

за 2019 год

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

За 2019 год реализация национального проекта проведена по следующим направлениям:

1. Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории

Северо-Енисейского района

за 2019 год

Региональный проект Красноярского края «Безопасность дорожного движения».

- Цель: Снижение к 2024 году количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Красноярском крае до 4 человек на 100 тыс. населения.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Рябцев Алексей Николаевич – Первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Ильин Роман Фёдорович  – ведущий специалист по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

Реализация регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» в Северо-Енисейском районе направлена на повышение безопасности дорожного движения, что является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Северо-Енисейского района, так и Красноярского края в целом.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе является составной частью районных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни населения Северо-Енисейского района.

Эффективность и результативность реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В рамках регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» на территории Северо-Енисейского района в 2019 году продолжила реализовываться подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

Целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» является снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения);

- тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

По итогам 2019 года в Северо-Енисейском районе наблюдается улучшение показателя «снижение количества дорожно-транспортных происшествий» относительно 2018 года. Так, в 2019 году произошло 92 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), тогда как за 2018 год число ДТП составило 150, целевой показатель улучшился на 39,7%.

Наблюдается улучшение показателя «снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» относительно 2018 года. Так, в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 1 человек, тогда как за 2018 год число погибших составило 2 человека, целевой показатель улучшился на 50,0%.

Наблюдается улучшение показателя «социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)» относительно 2018 года. Так, в 2019 году социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,08%, тогда как за 2018 год социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) составил 0,16%, целевой показатель улучшился на 50,0%.

Наблюдается улучшение показателя «тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)» относительно 2018 года. Так, в 2019 году тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 2,37%, тогда как за 2018 год тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) составила 4,74%, целевой показатель улучшился на 50,0%.

Улучшение обстановки на улично-дорожной сети Северо-Енисейского района в 2019 году связано с реализацией следующих мероприятий подпрограммы:

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков в п. Брянка, расходы на сумму 31,4 тыс. руб. (бюджет района);

- содержание муниципального имущества (установка дорожных знаков, монтаж искусственной дорожной неровности, устройство освещения пешеходных переходов, п. Новая Калами), на сумму 59,7 тыс. руб. (бюджет района);

- устройство искусственных дорожных неровностей, по ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский, на сумму 160,2 тыс. руб. (бюджет района);

- содержание муниципального имущества (установка пешеходных ограждений, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский), на сумму 409,3 тыс. руб. (бюджет района);

Оборудованный пешеходный переход по ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский

вблизи МБОУ «Северо-Енисейская средняя  школа № 2»

- содержание муниципального имущества - восстановление дорожной разметки на пешеходном переходе по ул. Октябрьская, 8 - ул. Октябрьская, 23 и пешеходном переходе в переулке между улицами Октябрьская и ул. 50 лет Октября, п. Тея), на сумму 27,1 тыс. руб. (бюджет района);

- нанесение горизонтальной  дорожной разметки, пешеходных переходов улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский, на сумму 230,2 тыс. руб. (где 130,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета и 100,2 тыс. руб. – средства бюджета района).

В 2019 году в рамках регионального проекта Красноярского края «Безопасность дорожного движения» Северо-Енисейскому району выделена из краевого бюджета субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в размере 229,9 тыс. руб. Софинансирование указанной субсидии за счет бюджета Северо-Енисейского района составило 68,9 тыс. руб.

На средства указанной субсидии выполнено мероприятие по устройству пешеходного перехода по ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский, который расположен у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад - ясли №8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны».

Оборудованный в рамках национального проекта пешеходный переход по ул. Карла Маркса

в гп Северо-Енисейский вблизи МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад - ясли №8 «Иволга»

имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны»

В настоящее время все работы выполнены, краевая субсидия освоена в полном объеме.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание муниципального имущества (замена дорожных знаков и пешеходных ограждений,  и нанесение разметки пешеходных переходов, п. Новая Калами), на сумму 172,5 тыс. руб. (бюджет района);

Установленные дорожные знаки по ул. Юбилейная в п. Новая Калами

- содержание муниципального имущества (нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский с установкой дорожных знаков), на сумму 795,3 тыс. руб. (бюджет района);

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Тея, на сумму 51,5 тыс. руб. (бюджет района);

- содержание муниципального имущества (восстановление дорожной разметки, ул. Октябрьская, п. Тея), на сумму 36,4 тыс. руб. (бюджет района);

- содержание муниципального имущества (установка дорожных знаков, п. Новоерудинский), на сумму 56,1 тыс. руб. (бюджет района);

- содержание муниципального имущества (восстановление и нанесение дорожной разметки, п. Новая Калами), на сумму 27,6 тыс. руб. (бюджет района).

Таким образом, за 2019 год все запланированные в муниципальной программе мероприятия выполнены в полном объеме.