**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2018 года**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2018 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации» *(в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 04.10.2013 № 482-п, от 14.10.2013 № 504-п, от 21.10.2013 №516-п,от 11.04.2014 № 123-п, от 24.04.2014 № 140-п, от 12.11.2014 № 546-п, от 11.06.2015 № 275-п, от 12.11.2015 № 672-п, от 11.01.2016 № 3-п, от 28.10.2016 № 727-п, от 28 .07.2017 № 303 –п, от 06.10.2017 № 382-п)*

На обеспечение выполнения программных мероприятий в 2018 году всего утверждено бюджетных ассигнований в размере **2 075 604,51** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **768 175,29** тыс. рублей или **37,01**% от общего объема финансирования, в том числе по муниципальным программам:

**1. «Развитие образования».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **550 188,21** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **257 906,18** тыс. рублей или **46,88**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - 33 408,27 тыс. рублей, профинансировано и освоено 12 335,64 тыс. рублей или 36,92% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - 1 377,95 тыс. рублей, профинансировано и освоено 546,85 тыс. рублей или 39,69% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - 27 270,60 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 475,23 тыс. рублей или 34,75% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 431 910,66 тыс. рублей, профинансировано и освоено 211 137,03 тыс. рублей или 48,88% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 56 220,72 тыс. рублей, профинансировано и освоено 24 411,41 тыс. рублей или 43,42% от общего объема финансирования подпрограммы.

**2. «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **52 042,84** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **23 908,22** тыс. рублей или **45,94**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 4 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» - 32 413,34 тыс. рублей, профинансировано и освоено 15 839,79 тыс. рублей или 48,87% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 8 996,45 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 932,46 тыс. рублей или 43,71% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки населения района» - 9 363,04 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 598,07 тыс. рублей или 38,43% от общего объема финансирования подпрограммы.

отдельное мероприятие 2. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20» - 1 270,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 537,89 тыс. рублей или 42,35% от общего объема финансирования подпрограммы.

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 652 688,40** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **242 873,69** тыс. рублей или **37,21**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – 249 698,46 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 109,24 тыс. рублей или 8,85% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - 60 377,40 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – 342 612,53 тыс. рублей, профинансировано и освоено 220 764,44 тыс. рублей или 64,44% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» – не реализуется с 2015 года.

**4. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **33 115,91** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **10 140,40** тыс. рублей или **30,62**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 31 165,51 тыс. рублей, профинансировано и освоено 10 113,44 тыс. рублей или 32,45% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - 1 195,40 тыс. рублей, профинансировано и освоено 26,96 тыс. рублей или 2,26% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» - 755,00 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось.

**5. «Развитие культуры»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 156 632,58** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **64 537,42** тыс. рублей или **41,20**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - 29 122,13 тыс. рублей, профинансировано и освоено 15 194,57 тыс. рублей или 52,18% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - 77 680,14 тыс. рублей, профинансировано и освоено 31 476,86 тыс. рублей или 40,52% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»- 26 740,09 тыс. рублей, профинансировано и освоено 10 578,53 тыс. рублей или 39,56% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» - 23 090,20 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 287,44 тыс. рублей или 31,56% от общего объема финансирования подпрограммы.

**6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 84 680,59** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **41 070,11** тыс. рублей или **48,50%** от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 52 627,48 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 689,03 тыс. рублей или 43,11% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - 11 051,82 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 682,26 тыс. рублей или 42,37% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» - 6 397,74 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 397,74 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» - 26 045,25 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 748,24 тыс. рублей или 37,43% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 603,53 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 301,06 тыс. рублей, или 50,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**7. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 90 046,15** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **32 555,21** тыс. рублей или **36,15**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - 64 477,45 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 269,41 тыс. рублей или 36,09% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - 1 948,30 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - 23 620,40 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 285,79 тыс. рублей или 39,31% от общего объема финансирования подпрограммы.

**8. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **27 167,19** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **8 634,04** тыс. рублей или **31,78**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - 24 957,19 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 634,04 тыс. рублей или 34,60% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» - 10,00 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - 2 200,00 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось.

**9. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 164 007,64** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **20 360,03** тыс. рублей или **12,41**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» - 3 472,00 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – 101 016,09 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 326,53 тыс. рублей или 9,23% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - 33 218,04 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 994,44 тыс. рублей или 9,01% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - 4 500,00 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - 21 801,51 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 039,05 тыс. рублей или 36,87% от общего объема финансирования подпрограммы.

**10. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **43 215,36** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **12 560,60** тыс. рублей или **29,07**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» - 18 000,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 886,96 тыс. рублей или 4,93% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 25 215,36 тыс. рублей, профинансировано и освоено 11 673,63 тыс. рублей или 46,30% от общего объема финансирования подпрограммы.

**11. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 24 468,73** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **9 746,01** тыс. рублей или **39,83**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»- 24 468,73 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 746,01 тыс. рублей или 39,83% от общего объема финансирования подпрограммы.

**12. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **102 853,44** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **32 893,45** тыс. рублей или **55,37**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - 47 309,95 тыс. рублей, профинансировано и освоено 29 218,79 тыс. рублей или 61,76% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - 595,47 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - 54 948,01 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 674,65 тыс. рублей или 6,69% от общего объема финансирования подпрограммы.

**13. «Благоустройство территории»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 88 650,78** тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года профинансировано и освоено **10 989,86** тыс. рублей или **7,76**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - 61 630,30 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 491,93 тыс. рублей или 4,04% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» - 4 258,94 тыс. рублей, финансирование мероприятия в 1 полугодии 2018 года не проводилось;

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству» - 21 866,99 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 471,64 тыс. рублей или 38,74% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 3 «Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» - 173,54 тыс. рублей, профинансировано и освоено 26,28 тыс. рублей или 15,14% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 4 «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» - 721,00 тыс. рублей, финансирование мероприятия в 1 полугодии 2018 года не проводилось.

**14. «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 5 846,63** тыс. рублей, финансирование мероприятий программы за 1 полугодие 2018 года не проводилось.

По итогам проведенной оценки реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2018 года общий объем финансирования составил **768 175,29** тыс. рублей или **37,01**% от запланированных на 2018 год бюджетных ассигнований в сумме **2 075 604,51** тыс. рублей.

Освоение оставшихся бюджетных ассигнований в сумме **1 307 429,22** тыс. рублей планируется осуществить в течение 2-го полугодия 2018 года.

Заместитель главы

района по экономике,

анализу и прогнозированию О. Н. Овчар

Шокало Светлана Александровна

8(39160)21078